| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от ___________14.12.2012_____г. | №__2221_______ |

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирования электронного правительства в Веневском районе на 2013-2015 годы»

В соответствии со статьей 61 Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие информационного общества и формирования электронного правительства в Веневском районе на 2013-2015 годы» (приложение).

2. Сектору информационных технологий комитета по развитию местного самоуправления и управлению аппаратом администрации муниципального образования Веневский район (Краснощеков И.В.) обнародовать настоящее постановление, опубликовать информационное сообщение в газете «Красное знамя».

3. Сектору информационных технологий комитета по развитию местного самоуправления и управлению аппаратом администрации муниципального образования Веневский район (Краснощеков И.В.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Веневский район.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Веневский район в сфере социальной политики Соловьева О.О.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

| - Глава администрации муниципального образования - Веневский район | - И.А. Ширяев |
| --- | --- |

- Приложение - к постановлению администрации - муниципального образования - Веневский район - от____________№___________

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ВЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ НА 2013-2015 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ВЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ НА 2012-2015 ГОДЫ»

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Веневском районе на 2013- 2015 годы» (далее программа) |
| --- | --- |
| Правовая основа программы | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июля 2006 г. № 1024-р «О концепции региональной информатизации до 2010 года» • Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 2007 г. № 871-р «Об утверждении Типовой программы развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий субъекта Российской Федерации» • Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2007 г. № 931 «О некоторых мерах по обеспечению информационного взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления при оказании государственных услуг гражданам и организациям». • Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 947 «Об утверждении Правил разработки, апробации, доработки и реализации типовых программно-технических решений в сфере региональной информатизации» • Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212 • Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 632-р «О Концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года» • Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет». • Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2009 г. № 796 «О некоторых мерах по повышению качества государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг». • Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 1555-р «О плане перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти» • Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» • Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. № 60 «О Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления». • План реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 года, утвержден решением Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации от 13 февраля 2010 г. № Пр-357 • Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». • Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р «О государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" |
| Заказчик программы | Сектор информационных технологий комитета по развитию местного самоуправления и управлению аппаратом администрации муниципального образования Веневский район (далее – Сектор ИТ) |
| Исполнители программы | Сектор информационных технологий комитета по развитию местного самоуправления и управлению аппаратом администрации муниципального образования Веневский район, комитет по образованию администрации муниципального образования Веневский район, сектор по взаимодействию с органами местного самоуправления комитета по развитию местного самоуправления и управлению аппаратом администрации муниципального образования Веневский район, отдел по культуре администрации муниципального образования Веневский район, муниципальное казенное учреждение муниципального образования Веневский район «Архив». |
| Обоснование программы | Текущий уровень социально-экономического развития Веневского района, функциональные потребности органов исполнительной власти Веневского района и местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения района в современных информационных технологиях, учитывая мировой опыт и сложившуюся российскую практику применения информационных и телекоммуникационных технологий (далее – ИКТ), требуют создания эффективной системы обеспечения информацией для улучшения взаимодействия населения и органов власти всех уровней, оказания государственных и муниципальных услуг, улучшения условий жизнеобеспечения и образования населения. Программно-целевой подход к решению имеющихся проблем позволит обеспечить их своевременное, комплексное и планомерное решение, создать целевую направленность выделяемых средств. |
| Цели программы | 1. Формирование и развитие информационного общества в Веневском районе; 2. Повышение эффективности государственного управления в органах исполнительной власти Веневском районе, концентрация ресурсов для решения задач в области развития и использования ИКТ; 3. Проведение единой технической политики, внедрение унифицированных разработок, при решении задач в области развития и использования ИКТ; 4. Снижение неэффективных расходов бюджетных средств на развитие и использование ИКТ, в том числе за счет координации работ и ликвидации дублирования мероприятий в области развития и использования ИКТ, реализуемых в рамках различных программ и проектов; |
| Задачи программы | 1. Создание условий для управления развитием информационного общества и формированием электронного правительства 2. Формирование районной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг, эффективное межведомственное информационное взаимодействие 3. Внедрение ИКТ в сфере образования, подготовка квалифицированных кадров в области информационно-коммуникационных технологий 4. Внедрение ИКТ в сфере культуры, культурного и гуманитарного просвещения 5. Формирование электронного правительства Веневского района 6. Реализация общесистемных мероприятий направленных на системное проектирование компонентов электронного правительства и информационного общества Веневского района 7. Реализация мероприятий, отражающих специфику развития информационного общества и формирования электронного правительства в Веневского района |
| Механизм реализации программы | Программа реализуется в соответствии с прилагаемым перечнем мероприятий (Приложение 1 к программе). |
| Сроки реализации программы | 2013 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования по годам | Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 5,8914 млн.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы по годам | Выполнение программы позволит достичь показателей результативности (по годам), указанные в Приложении 1 к Программе. |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Исполнители мероприятий Программы представляют Сектору ИТ ежеквартальный отчет до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, до 2016 года включительно. Сектору ИТ обобщает отчеты исполнителей Программы и ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, до 2016 года включительно представляет отчет о ходе реализации Программы в Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 18.12.2009 г. № 2289. |

Описание программы

Информация и информационные технологии сегодня превратились в главный стратегический ресурс, направленный на наиболее полное удовлетворение потребностей общества во всех сферах деятельности, улучшение условий жизни населения, повышение эффективности общественного производства, содействие стабилизации социально-политических отношений.

Многообразие сфер государственной деятельности требует, чтобы в информатизации были задействованы наиболее современные и разнообразные ИКТ. Их опережающее воздействие касается государственных структур и институтов гражданского общества, экономической и социальной сфер, науки и образования, культуры и образа жизни людей.

Веневский район – один из районов Тульской области Российской Федерации, в котором на сегодняшний день существует объективная потребность в скорейшей модернизации информационно-технологической составляющей муниципального управления.

В настоящее время Правительство Российской Федерации нормативно закрепило переход к информационному обществу, включающему:

• Создание общероссийского и региональных информационных пространств, обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их социальных и личностных потребностей в информационных продуктах и услугах;

• Становление и в последующем доминирование в государственном управлении и экономике новых технологических процессов, базирующихся на массовом использовании ИКТ и ведущих к появлению новых форм социальной и экономической деятельности (государственные и муниципальные услуги в электронном виде, дистанционное образование, телемедицина, электронная торговля, электронный документооборот и др.);

• Создание и развитие рынка информации и знаний, переход информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-экономического развития и превращение информации в товар;

• Повышение уровня профессионального и общекультурного развития за счет совершенствования системы образования и расширения возможностей систем информационного обмена на международном, национальном и региональном уровнях, повышение роли квалификации, профессионализма и способностей к творчеству как важнейших характеристик услуг труда;

• Преодоление межрайонного информационного неравенства, неравенств между слоями населения, между городским и сельским населением области;

• Создание эффективной системы обеспечения прав граждан и социальных институтов на свободное получение, распространение и использование информации как важнейшего условия демократического развития, улучшение взаимодействия населения и органов власти.

В целях интеграции Веневского района в глобальное и общероссийское информационное общество, необходимо муниципальную политику по организации и координации деятельности в сфере информатизации направить на развитие составляющих информационного общества и создания районного электронного правительства. Настоящая программа, нацеленная на решение поставленных задач в течение периода с 2013 по 2015 годов, базируется на результатах анализа функциональных потребностей органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения области в современных информационных технологиях, учитывает региональный и мировой опыт, а так же сложившуюся российскую практику их применения в деятельности государственного аппарата, а также текущий уровень социально-экономического развития Веневского района.

1. Технико-экономическое обоснование программы

1.1. Анализ состояния ИКТ в Веневском районе. Текущий уровень социально-экономического развития Веневского района.

В Веневском районе, функциональные потребности органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения области в современных информационных технологиях, учитывает региональный и мировой опыт, а так же сложившуюся российскую практику применения ИКТ в деятельности государственного аппарата, требует создания эффективной системы обеспечения информацией для улучшения взаимодействия населения и органов власти, оказания государственных и муниципальных услуг, улучшения условий жизнеобеспечения и образования населения.

Реализация отдельных мероприятий по информатизации в федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 годы)», а также иных нормативных правовых и нормативно-технических актов обеспечили достижение следующих результатов:

• В целях совершенствования управления процессами информатизации в сентябре 2010 года создан в структуре администрации муниципального образования Веневский район Отдел информационных технологий, впоследствии переименованный в сектор на который возложены функции по вопросам информатизации.

• Для координации принимаемых управленческих решений, связанных с переходом на оказание государственных (муниципальных) услуг и услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями в электронном виде, сформирована комиссия по административной реформе и ряд расширенных рабочих групп.

• В настоящее время идет работа по информационному наполнению портала admvenev.ru информацией о предоставляемых государственных и муниципальных услугах в Веневском районе;

• В рамках ряда областных и федеральных программ в 2010 году начал работу первый многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), на сегодняшний день МФЦ оказывает 18 государственных и муниципальных услуг в различных сферах отношений.

•Муниципальный заказ полностью переведен на использование федерального сайта zakupki.gov.ru, что снизило коррупционную составляющую и усилило контроль в сфере муниципального заказа.

• Во исполнение пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации с октября 2008 года ведется поэтапная оплата за доступ образовательных учреждений области к сети Интернет в рамках приоритетного национального проекта «Образование» за счет средств областного бюджета Тульской области;

• Уровень оснащенности муниципальных служащих, замещающих должности в органах местного самоуправления Веневского района, современной компьютерной техникой, которая позволяет решать современные задачи за 2012 год составил 80%;

• Ведутся работы по созданию базовой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения органов местного самоуправления муниципальных образований Веневского района;

• Внедрен ряд информационных систем. Это системы электронного документооборота, автоматизации кадрового учета и бухгалтерского учета, реестра государственных услуг, сбора и обработки экономической информации и ряд других;

• Сформированы у значительного числа государственных служащих базовые навыки использования ИКТ в повседневной деятельности;

•Органы местного самоуправления муниципальных образований Веневского района (далее - ОМСУ) имеют сайты в сети Интернет, функционируют портал Администрации муниципального образования Веневский район, Twitter главы администрации. Вместе с тем результаты работы по информатизации и формированию электронного правительства имеют ряд существенных недостатков:

• Отсутствуют координация и единые технологические стандарты при создании информационных систем ОИВ и ОМСУ, что приводит к несовместимости программно-технических решений, и препятствует обмену данными между различными государственными и муниципальными информационными системами;

• Функциональная деятельность ОИВ связана с обработкой информации ограниченного доступа, в том числе персональных данных. Часть существующих информационных систем не в полной мере отвечает требованиям законодательства в плане обеспечения информационной безопасности и защиты информации, что требует отдельного проектирования, разработки и внедрения информационных систем в защищенных вариантах;

• По-прежнему высок уровень информационного неравенства между различными государственными органами исполнительными власти и ОМСУ;

• Отсутствуют Стратегия и долгосрочная Программа развития электронного правительства и информационного общества в Веневском районе. Принятие и реализация долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Веневском районе на 2013 - 2015 годы» позволит:

• Обеспечить концентрацию ресурсов для решения задач в области развития и использования ИКТ;

• Проводить единую техническую политику, синхронизированную с федеральными инициативами, при решении задач в области развития и использования ИКТ в целях совершенствования деятельности Веневского района;

• Повысить эффективность расходования бюджетных средств на развитие и использование ИКТ, в том числе за счет координации работ и ликвидации дублирования мероприятий в области развития и использования ИКТ, реализуемых в рамках различных программ и проектов;

• Обеспечить эффективное межведомственное информационное взаимодействие.

Основными рисками в реализации Программы являются:

− недостаточное финансирование сферы информатизации за счет всех источников;

− неразвитая телекоммуникационная инфраструктура в ряде муниципальных образований Веневского района, «цифровой разрыв» между городскими и сельскими районами;

− недостаточно сформированная для решения задач развития информационного общества информационно-телекоммуникационная инфраструктура в государственных и муниципальных учреждениях образования, культуры, недостаточный уровень ИТК - грамотности сотрудников различных учреждений;

− отсутствие в районе ИТК-компаний и недостаток квалифицированных специалистов в ряде направлений ИКТ;

− недостаточная информированность населения о возможностях ИКТ;

− низкий уровень доступности современных информационных технологий и телекоммуникационных услуг для ряда социальных групп населения;

Эффективное управление рисками предполагает точное и своевременное финансирование мероприятий Программы, развитие инфраструктуры электронного правительства Веневского района, мониторинг процессов информатизации в муниципальных образованиях Веневского района и своевременное принятие управленческих решений при возникновении тенденции роста рисков.

1.2. Мероприятия программы

В Программе предусматривается реализация нескольких основных задач, в рамках каждой из которых обеспечивается выполнение комплекса взаимоувязанных программных мероприятий.

1. Создание условий для управления развитием информационного общества и формированием электронного правительства.

2. Формирование муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно- телекоммуникационных услуг, эффективное межведомственное информационное взаимодействие.

3. Внедрение ИКТ в сфере образования, подготовка квалифицированных кадров в области информационно- коммуникационных технологий.

4. Внедрение ИКТ в сфере культуры, культурного и гуманитарного просвещения.

5. Формирование электронного правительства Веневского района.

6. Реализация общесистемных мероприятий.

7. Реализация мероприятий, отражающих специфику развития информационного общества и формирования электронного правительства в Веневском районе. Формирование перечня мероприятий осуществлялось исходя из уровня развития ИКТ на территории Веневского района, а также бюджетной обеспеченности этих мероприятий. Программа предусматривает реализацию мероприятий, содержание которые приведены в Приложении 1 к настоящей программе. Для отраслевых направлений программы (пункты 4) общими мероприятиями являются создание информационно-коммуникационной инфраструктуры, организация доступа в Интернет, публикация данных о деятельности ОИВ, ОМСУ и государственных (муниципальных) учреждений в сети Интернет, повышение квалификации персонала и мероприятия по защите информации и конфиденциальных данных.

1.2.1.Создание условий для управления развитием информационного общества и формированием электронного правительства

В данном разделе содержатся мероприятия по подготовке и принятию законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно- методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства в Веневском районе:

Особенностью данных мероприятий является деятельность, которая направлена на:

• Совершенствование организационной структуры управления информатизацией в Веневском районе;

• Разработку и утверждение Районных проектов создания и развития информационных систем, ресурсов и технологий и других организационно- методических документов районного уровня, предусмотренных федеральными законами и иными федеральными нормативными правовыми актами, а также подготавливаемых и принимаемых по инициативе Веневского района;

• Разработку и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов, обеспечивающих реализацию мероприятий по отдельным направлениям и сферам развития информационного общества и формирования электронного правительства (оказание муниципальных услуг в электронной форме; введение юридически значимого электронного документооборота; внедрение элементов электронного образования; внедрение персональных электронных документов – универсальной электронной карты гражданина; обеспечение информационной безопасности и так далее).

1.2.2 Формирование районной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно- телекоммуникационных услуг, эффективное межведомственное информационное взаимодействие

При формировании состава мероприятий, были учтены проекты и работы, реализуемые в рамках различных федеральных государственных программ и проектов, в том числе в рамках реализации приоритетных национальных проектов, а также программ капитального строительства межрегиональных компаний связи и других телекоммуникационных компаний, действующих на территории Веневского района.

1.2.3. Внедрение ИКТ в сфере образования, подготовка кадров в области ИКТ.

В данный разделы включены мероприятия по стимулированию использования ИКТ в сфере образования (всех уровней) и автоматизация процессов управления деятельностью учреждений. Особенностью этого раздела является использование пакета свободного программного обеспечения в образовательном процессе.

1.2.4. Внедрение ИКТ в сфере культуры, культурного и гуманитарного просвещения.

Основной особенностью включенных мероприятий является то, что должны быть выполнены работы по наполнению сети Интернет специфическим содержимым:

• Перевод музейных фондов в электронный вид;

• Перевод архивных фондов в электронный вид;

• Перевод библиотечных фондов в электронный вид;

• Внедрение единой информационно-поисковой системы к документам Архивного фонда Российской Федерации, включающей описания документов на уровне архивного дела;

1.2.5. Формирование электронного правительства Веневского района.

В данный раздел включены мероприятия по формированию электронного правительства Веневского района. Предусмотрены  мероприятия по переводу оказания муниципальных услуг в электронный вид, автоматизация работ специалистов ОМСУ в экономической сфере, управления имуществом, развитием территории области и т.д., использование электронного документооборота в деятельности органов власти, обеспечение информационной открытости всех ветвей власти.

1.2.6. Реализация общесистемных мероприятий.

В подразделе предусмотрены мероприятия, направленные на решение следующих основных задач:

• Разработка стандартов и регламентов в области развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий; обеспечение информационной безопасности районных информационных систем в Веневского района;

• Разработка общей архитектуры электронного района, описывающей уровни архитектуры деятельности прикладных систем и технологической платформы, а также учитывающей архитектурные аспекты эффективности и результативности, информации и данных, интеграции и взаимодействия;

• Организация обеспечения информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства района;

• Информационное сопровождение работ по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Веневском районе;

• Подготовка областных программ и планов по развитию информационного общества на муниципальном уровне в соответствии с едиными рекомендациями и требованиями.

1.2.8. Реализация мероприятий, отражающих специфику развития информационного общества и формирования электронного правительства в Веневском районе.

В данный раздел включено мероприятие по развитию тематического портала о Веневском районе для продвижения района на рынках области.

2. Ресурсное обеспечение программы

Учитывая возможности и потребности области, для реализации настоящей Программы должны предусматриваться финансирование в объеме 5,8914 млн.рублей, в том числе:

| статус | Наименование основного мероприятия | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РЗПР | ЦСР | ВР | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства муниципального образования Веневский район на 2013-2014 годы» | Развитие информационного общества и формирование электронного правительства | Бюджет муниципального образования | 901 | 0113 | 7950600 | 242 | 1,9638 | 1,9638 | 1,9638 |
|  | 1. Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения . | Бюджет муниципального образования | 901 | 0113 | 7950600 | 242 | 0 | 0,04 | 0,04 |
|  | 2. Обеспечение доступа учреждений образования к сети Интернет | Бюджет муниципального образования | 904 | 0701 | 7950600 | 611 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 |
|  | 3. Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы учреждений образования | Бюджет муниципального образования | 904 | 0701 | 7950600 | 612 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  | 4. Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы учреждений образования | Бюджет муниципального образования | 904 | 0702 | 7950600 | 242 | 0,0396 | 0,0396 | 0,0396 |
|  | 4. Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений образования в сети Интернет | Бюджет муниципального образования | 904 | 0709 | 7950600 | 242 | 0,0219 | 0,0219 | 0,0219 |
|  | 5.Перевод музейных фондов в электронный вид. | Бюджет муниципального образования | 905 | 0801 | 7950600 | 612 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | 6. Создание информационно-технологической инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений культуры. | Бюджет муниципального образования | 905 | 0804 | 7950600 | 242 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | 7. Перевод архивных фондов в электронный вид | Бюджет муниципального образования | 901 | 0113 | 7950600 | 242 | 0,177 | 0,1 | 0,1 |
|  | 8. Перевод библиотечных фондов в электронный вид | Бюджет муниципального образования | 905 | 0801 | 7950600 | 612 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | 9. Обеспечение доступа к электронным фондам государственных и муниципальных учреждений культуры с использованием сети Интернет. | Бюджет муниципального образования | 905 | 0804 | 7950600 | 242 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  |  | Бюджет муниципального образования | 905 | 0801 | 7950600 | 612 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
|  |  | Бюджет муниципального образования | 905 | 0801 | 7950600 | 612 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | 10. Создание единой информационно-поисковой системы к документам Архивного фонда Российской Федерации, включающей описания документов на уровне архивного дела | Бюджет муниципального образования | 901 | 0113 | 7950600 | 242 | 0 | 0,077 | 0,077 |
|  | 11. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления Тульской области с помощью Интернет-сайтов | Бюджет муниципального образования | 901 | 0113 | 7950600 | 242 | 0,1 | 0,07 | 0,07 |
|  | 12. Обеспечение перехода органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Тульской области, а также находящихся в их ведении учреждений и организаций, на оказание государственных (муниципальных) услуг в электронном виде в рамках портала государственных и муниципальных услуг Тульской области | Бюджет муниципального образования | 901 | 0113 | 7950600 | 242 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
|  | 13. Обеспечение доступа населения к государственным (муниципальным) услугам в электронном виде с использованием инфраструктуры центров общественного доступа в рамках реализации федеральной целевой программы | Бюджет муниципального образования | 901 | 0113 | 7950600 | 242 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | 14. Использование электронного документооборота в деятельности органов исполнительной власти Тульской области и подразделений аппарата правительства Тульской области (далее – ОИВ ТО и ПА АТО) | Бюджет муниципального образования | 901 | 0113 | 7950600 | 242 | 0,145 | 0,1 | 0,1 |
|  | 15. Внедрение системы проведения видео- и веб- конференций с органами местного самоуправления | Бюджет муниципального образования | 901 | 0113 | 7950600 | 242 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | 16. Защита персональных данных в вводимых в эксплуатацию новых информационных систем в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» | Бюджет муниципального образования | 901 | 0113 | 7950600 | 242 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | 17. Обеспечение новых информационных систем необходимой материально-технической базой | Бюджет муниципального образования | 901 | 0113 | 7950600 | 242 | 0 | 0,135 | 0,135 |
|  | 18. создание единой локально-вычислительной сети мезду подразделениями органаов местного самоуправления | Бюджет муниципального образования | 901 | 0113 | 7950600 | 242 | 0,1178 | 0,1178 | 0,1178 |

Дополнительные затраты на научно-исследовательские, опытно- конструкторские и проектные разработки, капитальное строительство, подготовку и переподготовку кадров будут вноситься по мере необходимости.

2.1. Индикаторы достижения цели Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Источник данных |  |  | Источник данных | Способ расчета значения целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля электронного документооборота органов местного самоуправления Веневского района в общем объеме документооборота, % | 35,0 | 65,0 | 100,0 | данные органов местного самоуправления Веневского района | k mэ  n э l   i i 100% , где: i1 mi  ni i - количество органов местного самоуправления Веневского района; m э - количество входящих документов, полученных и/или i зарегистрированных с помощью автоматизированной системы; n э - количество исходящих документов, подготовленных i и/или зарегистрированных посредством автоматизированной системы; mi - количество входящих документов, полученных и/или зарегистрированных традиционным способом; ni - количество исходящих документов, подготовленных и/или зарегистрированных традиционным способом |
| 2. | Доля органов местного самоуправления, подключенных к объединенной вычислительной сети Администрации муниципального образования Веневский район | 20,0 | 40,0 | 60,0 | данные органов местного самоуправления Веневского района | k n l   i 100% , где: i1 k i - органы местного самоуправления Веневского района и подведомственные им организаций; k – количество органов местного самоуправления Веневского района и подведомственных им организаций; ni  1 , если i-й орган местного самоуправления Веневского района или подведомственная ему организация подключены к единой телекоммуникационной сети Администрации муниципального образования Веневский район; ni  0 , если такое подключение отсутствует |
| 3. | Доля муниципальных образований Веневского района, подключенных к системе телекоммуникаций Администрации муниципального образования Веневский район | 62,0 | 75,0 | 80,0 | данные органов местного самоуправления Веневского района | k n l   i 100% , где: i1 k i - муниципальные образования Веневского района; k – количество муниципальных образований Веневского района; ni  1 , если i-е муниципальное образование Веневского района подключено к единой телекоммуникационной сети Администрации муниципального образования Веневский район; ni  0 , если такое подключение отсутствует |
| 4. | Доля органов местного самоуправления, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на веб-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ, % | 60,0 | 85,0 | 100,0 | данные органов местного самоуправления Веневского района | k n l   i 100% , где: i1 k i - официальные сайты органов местного самоуправления Веневского района; k – количество функционирующих официальных сайтов органов местного самоуправления Веневского района; ni  1 , если официальный сайт органа местного самоуправления Веневского района обеспечивает его интерактивное присутствие в сети Интернет и удовлетворяет требованиям законодательства о раскрытии информации о деятельности органов государственной власти; ni  0 , если официальный сайт органа местного самоуправления Веневского района области не соответствует указанным условиям |
| 5. | Количество муниципальных услуг, предоставляемых с помощью ИКТ, в том числе с использованием сети Интернет, шт. | 10 | 25 | 43 | данные Администрации муниципального образования Веневский район | Расчет не требуется, т.к. необходимые данные определяются обычным арифметическим подсчетом |
| 6. | Доля муниципальных заказов, размещаемых органами местного самоуправления с использованием ИКТ, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Данные финансовых органов местного самоуправления (рассчитывается как произведение отношения) | k  n э  l      100% , где: i1  n i i – органы местного самоуправления Веневского района; k - количество органов местного самоуправления Веневского района; n э - количество муниципальных заказов, размещаемых i-м исполнительным органом местного самоуправления Веневского района с использованием ИКТ; n - количество муниципальных заказов, размещаемых i-м исполнительным органом местного самоуправления Веневского района традиционным способом |
| 7. | Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в общем объеме фондов общедоступных библиотек, % | 6,2 | 8 | 9 | данные Отдела по культуре администрации муниципального образования Веневский район | l  i 100% , где: k i – количество названий изданий краеведческого библиотечного фонда Мурманской области, переведенных в электронную форму; k – объем изданий краеведческого библиотечного фонда общедоступных библиотек Мурманской области, подлежащих переводу в электронную форму |
| 8. | Доля архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, % | 25 | 64 | 100 | данные МКУМО Веневский район «Архив» | l  i 100% , где: k i – количество дел, хранящихся в муниципальных архивах Веневского района, переведенных в электронную форму; k – суммарный объем дел, хранящихся в муниципальных архивах и нуждающихся в создании фонда пользования |
| 10. | Доля общеобразовательных учреждений от общего количества, внедривших «электронный дневник ученика», % | 25,0 | 50,0 | 100,0 | данные Комитет по образованию Веневского района | k n1 l   i 100% , где: i 1 k i - общеобразовательные учреждения Веневского района; k – количество общеобразовательных учреждений Веневского района; n1  1 , если общеобразовательное учреждение использует i «электронный дневник ученика»; n1  0 , если общеобразовательное учреждение не i использует «электронный дневник ученика» |
| 11. | Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в том числе их информационной открытостью, % от числа опрошенных | 50,0 | 75,0 | 75,0 | по данным органов статистики | статистическое наблюдение |

3. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы включает учет достижения целевых показателей и социально-экономической эффект.

3.1 Целевые показатели для оценки эффективности реализации программы

В результате выполнения мероприятий программы ожидается улучшение показателей развития информационного общества и электронного правительства в Веневском районе. Основные целевые показатели результативности реализации Программы приведены в Приложении №2 к настоящей программе.

3.2. Методика оценки социально-экономической эффективности реализации Программы.

Муниципальная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Веневском на период 2013-2016 годы» относится к числу комплексных программ технической и социальной направленности.

В состав Программы вошли мероприятия экономической, технической и социальной направленности, для оценки эффективности выполнения которых используются показатели разных категорий. Поэтому чтобы обосновать целесообразность выделения средств на выполнение Программы, следует учитывать эффекты разных категорий - экономический, технический,  социальный и др. При этом некоторые из мероприятий приводят к достижению сразу нескольких эффектов. Программа рассчитана на три года с возможным последующим продолжением. Программа будет выполняться в соответствии со стандартами долгосрочной федеральной целевой программы «Информационное общество (2011 - 2020 годы)». Принцип единства экономической политики (Правительства Тульской области и Веневского района как муниципального образования Тульской области) предполагает необходимость периодического согласования этих программ в процессе их выполнения. Главный интегральный эффект, который предполагается достичь в результате выполнения Программы, состоит в повышении качества жизни населения Веневского района за счет более широкого внедрения современных ИКТ в их повседневную жизнедеятельность.

При этом под «качеством жизни» понимается удовлетворенность населения своей жизнью с точки зрения различных потребностей и интересов. Это понятие охватывает характеристики и показатели уровня жизни как экономической категории, условия труда и отдыха, жилищные условия, социальную обеспеченность и гарантии, охрану правопорядка и соблюдение прав личности, показатели сохранения окружающей среды, наличие свободного времени и возможности качественного его использования, наконец, субъективные ощущения покоя, комфортности и стабильности.

При этом основной социальный эффект будет состоять в повышении уровня жизни граждан, а также в сглаживании социального и информационного неравенства.

Программа носит системообразующий характер для повышения эффективности использования ИКТ в деятельности органов государственной власти и результативности расходования бюджетных средств, выделяемых на эти цели. С учетом заявленных целей Программы и основных ее направлений  представляется возможным оценить эффект реализации мероприятий Программы в 2013– 2014 годах по следующим основным направлениям: Социально-экономический эффект от реализации Программы определяется показателем снижения административной нагрузки на граждан и организации, связанной с сокращением времени получения ими государственных услуг и необходимой информации, а также со снижением стоимости осуществления транзакций между государственными органами, организациями и населением в результате интеграции государственных информационных систем.

|  | Приложение №1 к муниципальной долгосрочной целевой программе администрации муниципального образования Веневский район |  |
| --- | --- | --- |
|  | от ________ | № _______ |

ПЛАН

мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Веневском районе на 2013 - 2015 годы»

| № п/п () | Наименование мероприятия | Объем и источник предусмотренного финансирования (млн. рублей) |  |  | Контрольный показатель | Планируемые значения контрольного показателя |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства. Подготовка проектов нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проекта постановления администрации муниципального образования Веневский район «Об использовании электронной цифровой подписи в автоматизированной системе электронного документооборота в администрации муниципального образования Веневский район» | – | – | – | срок разработки проекта нормативно-правового акта |  |  |  |  |  |  |  | Сектор информационных технологий комитета по развитию местного самоуправления и управлению аппарата администрации МО Веневский район |  |
| 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности на ее основе населению информационно-коммуникационных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 (1.10) | Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения | 0 Бюджет МО Веневский район | 0,040 Бюджет МО Веневский район | 0,040 Бюджет МО Веневский район | доля населения МО Веневский район Тульской области, имеющего базовые навыки использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), процентов | 15 |  |  |  | 20 |  | 25 | Сектор информационных технологий комитета по развитию местного самоуправления и управлению аппарата администрации МО Веневский район |  |
| 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке, подготовка образовательных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 (2.1) | Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений среднего образования | 0,624 Бюджет Тульской области | 0,840 Бюджет Тульской области | 0,850 Бюджет Тульской области | среднее количество учащихся на один современный персональный компьютер в МО Веневский район Тульской области, человек: |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по образованию администрации МО Веневский район |
|  |  |  |  |  | в общеобразо-вательных учреждениях | 15 |  |  |  | 14 |  | 13 |  |  |
| 3.2 (2.2) | Обеспечение доступа учреждений образования к сети Интернет | 0,411 Бюджет Тульской области | 0,450 Бюджет Тульской области | 0,500 Бюджет Тульской области | доля учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не менее 128 Кбит/с, в среднем по МО Веневский район Тульской области, процентов: |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по образованию администрации МО Веневский район |
|  |  |  |  |  | общеобразо-вательных учреждений | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | 0,0635 бюджет МО Веневский район | 0,0635 бюджет МО Веневский район | 0,0635 бюджет МО Веневский район | доля учреждений, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локальной вычислительной сети с широко-полосным доступом в сеть Интернет, в среднем по Тульской области, процентов: |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по образованию администрации МО Веневский район |
|  |  |  |  |  | образо-вательных учреждений | 33,3 |  |  |  | 50 |  | 63 |  |  |
| 3.3 (2.3) | Обеспечение перехода образовательных учреждений на использование разработанного пакета свободного программного обеспечения | 0 бюджет МО Веневский район | 0 бюджет МО Веневский район | 0 бюджет МО Веневский район | доля общеобразовательных учреждений, использующих разработанный пакет свободного программного обеспечения не менее чем на 50% имеющихся персональных компьютеров, в среднем по МО Веневский район Тульской области, процентов | 40 |  |  |  | 45 |  | 50 |  | Комитет по образованию администрации МО Веневский район |
| 3.4 (2.5) | Внедрение информационных систем управления деятельностью учреждений образования | 0 бюджет МО Веневский район | 0 бюджет МО Веневский район | 0 бюджет МО Веневский район | доля учреждений, в которых используются информа-ционные системы управления деятельностью, в среднем по Тульской области, процентов: |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по образованию администрации МО Веневский район |
|  |  |  |  |  | общеобразова-тельных учреждений | 60 |  |  |  | 63 |  | 66 |  |  |
| 3.5 (2.6) | Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы учреждений образования | 0,125 бюджет МО Веневский район 0,0396 бюджет МО Веневский район | 0,125 бюджет МО Веневский район 0,0396 бюджет МО Веневский район | 0,125 бюджет МО Веневский район 0,0396 бюджет МО Веневский район | доля учреждений, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы, в среднем по МО Веневский район Тульской области, процентов: |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по образованию администрации МО Веневский район |
|  |  |  |  |  | обра-зовательных учреждений | 90,2 |  |  |  | 93,4 |  | 96,6 |  |  |
| 3.6 (2.7) | Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений образования в сети Интернет | 0,0219 бюджет МО Веневский район | 0,0219 бюджет МО Веневский район | 0,0219 бюджет МО Веневский район | доля учреждений, имеющих веб-сайты в сети Интернет, в среднем по МО Веневский район Тульской области, процентов: |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по образованию администрации МО Веневский район |
|  |  |  |  |  | общеобразовательных учреждений | 70,1 |  |  |  | 75,1 |  | 83,1 |  |  |
| 3.7 (2.9) | Организация дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении по общеобразовательным программам на дому в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» | 0 бюджет МО Веневский район | 0 бюджет МО Веневский район | 0 бюджет МО Веневский район | количество детей-инвалидов, которым созданы необходимые условия для обучения по общеобразо-вательным программам на дому в дистанционной форме, человек | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | Комитет по образованию администрации МО Веневский район |
|  |  |  |  |  | количество учителей, участвующих в процессах дистанционного обучения детей-инвалидов, обеспеченных необходимыми программно-техническими средствами и доступом к сети Интернет,, не менее человек | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |
| 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 (5.1) | Обеспечение доступа общедоступных публичных государственных и муниципальных библиотек к сети Интернет | 0 бюджет МО Веневский район | 0 бюджет МО Веневский район | 0 бюджет МО Веневский район | доля общедоступных публичных муниципальных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 256 Кбит/с, в среднем по МО Веневский район Тульской области, процентов |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Отдел по культуре администрации МО Веневский район |
| 5.2 (5.5) | Создание информационно-технологической инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений культуры | 0,070 бюджет МО Веневский район | 0,070 бюджет МО Веневский Район | 0,070 бюджет МО Веневский район | доля муниципальных учреждений культуры, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам (компьютерные аудитории), в среднем по МО Веневский район Тульской области, процентов: |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по культуре администрации МО Веневский район, Сектор информационных технологий комитета по развитию местного самоуправления и управлению аппарата администрации МО Веневский район |
|  |  |  |  |  | музеев |  |  | 50 |  | 75 |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | архивов |  |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | библиотек |  |  | 45 |  | 65 |  | 80 |  |  |
| 5.3 (5.6) | Перевод музейных фондов в электронный вид | 0,1 бюджет МО Веневский район | 0,1 бюджет МО Веневский район | 0,1 бюджет МО Веневский район | доля муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталога в электронном виде, в среднем по МО Веневский район Тульской области, процентов |  |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  | Отдел по культуре администрации МО Веневский район Сектор информационных технологий комитета по развитию местного самоуправления и управлению аппарата администрации МО Веневский район |
|  |  |  |  |  | доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов, в среднем по МО Веневский район Тульской области, процентов |  |  | 50 |  | 75 |  | 100 |  |  |
| 5.4 (5.7) | Перевод архивных фондов в электронный вид | 0,177 бюджет МО Веневский район | 0,100 бюджет МО Веневский район | 0,100 бюджет МО Веневский район | доля муниципальных архивов, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, в среднем по МО Веневский район Тульской области, процентов |  |  | 50 |  | 75 |  | 100 |  | МКУМО Веневский район «Архив» Сектор информационных технологий комитета по развитию местного самоуправления и управлению аппарата администрации МО Веневский район |
|  |  |  |  |  | доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в среднем по МО Веневский район Тульской области, процентов |  |  | 25 |  | 64 |  | 100 |  |  |
| 5.5 (5.8) | Перевод библиотечных фондов в электронный вид | 0,08 бюджет МО Веневский район | 0,08 бюджет МО Веневский район | 0,08 бюджет МО Веневский район | доля муниципальных библиотек, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, в среднем по МО Веневский район Тульской области, процентов |  |  | 63 |  | 77 |  | 100 |  | Отдел по культуре администрации МО Веневский район |
|  |  |  |  |  | доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в среднем по МО Веневский район Тульской области, процентов |  |  | 6,2 |  | 8 |  | 9 |  | Отдел по культуре администрации МО Веневский район |
| 5.6 (5.9) | Обеспечение доступа к электронным фондам государственных и муниципальных учреждений культуры с использованием сети Интернет | 0,012 бюджет МО Веневский район 0,057 бюджет МО Веневский район 0,100 бюджет МО Веневский район | 0,012 бюджет МО Веневский район 0,057 бюджет МО Веневский район 0,100 бюджет МО Веневский район | 0,012 бюджет МО Веневский район 0,057 бюджет МО Веневский район 0,100 бюджет МО Веневский район | доля муниципальных учреждений культуры, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам, в среднем по МО Веневский район Тульской области, процентов: |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по культуре администрации МО Веневский район, МУК «ВКМ» МУК «МЦБС» |
|  |  |  |  |  | музеев |  |  | 25 |  | 60 |  | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | архивов |  |  | 25 |  | 60 |  | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | библиотек |  |  | 25 |  | 60 |  | 80 |  |  |
| 5.7 (5.10) | Обучение использованию ИКТ работников государственных и муниципальных учреждений культуры | 0 бюджет МО Веневский район | 0 бюджет МО Веневский район | 0 бюджет МО Веневский район | доля работников муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования ИКТ, в среднем по МО Веневский район Тульской области, процентов: |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по культуре администрации МО Веневский район, МКУМО Веневский район «Архив» |
|  |  |  |  |  | музеев |  |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | архивов |  |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | библиотек |  |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 5.8 (5.12) | Создание единой информационно-поисковой системы к документам Архивного фонда Российской Федерации, включающей описания документов на уровне архивного дела | 0 бюджет МО Веневский район | 0,077 бюджет МО Веневский район | 0,077 бюджет МО Веневский район | доля архивных документов, включенных в электронные описи, в общем объеме документов государственных архивов, процентов |  |  | 25 |  | 75 |  | 100 |  | МКУМО Веневский район «Архив» |
| 6. Формирование электронного правительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 (6.1) | Обеспечение доступа работников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления к сети Интернет | 0 бюджет МО Веневский район | 0 бюджет МО Веневский район | 0 бюджет МО Веневский район | доля рабочих мест сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления МО Веневский район Тульской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, процентов |  |  | 30 |  | 50 |  | 80 |  | Сектор информационных технологий комитета по развитию местного самоуправления и управлению аппарата администрации МО Веневский район |
| 6.2 (6.2) | Обеспечение доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления Тульской области с помощью Интернет-сайтов | 0,100 бюджет МО Веневский район | 0,070 бюджет МО Веневский район | 0,070 бюджет МО Веневский район | доля органов исполнительной власти МО Веневский район Тульской области, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на Интернет-сайтах, процентов |  |  | 59 |  | 85 |  | 100 |  | Сектор информационных технологий комитета по развитию местного самоуправления и управлению аппарата администрации МО Веневский район |
|  |  | 0 бюджет МО Веневский район | 0 бюджет МО Веневский район | 0 бюджет МО Веневский район | доля органов местного самоуправления, разместивших информацию о своей деятельности на Интернет-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ, процентов |  |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  | Сектор информационных технологий комитета по развитию местного самоуправления и управлению аппарата администрации МО Веневский район |
| 6.3 (6.3) | Представление гражданам и организациям информации об условиях получения государственных (муниципальных) услуг | 0 бюджет МО Веневский район | 0 бюджет МО Веневский район | 0 бюджет МО Веневский район | количество муниципальных услуг, оказываемых администрацией МО Веневский район Тульской области, информация о которых размещена на едином портале муниципальных услуг, штук |  |  | 30 |  | 43 |  | 43 |  | Отдел развития местного самоуправления комитета по развитию местного самоуправления и управлению аппарата администрации МО Веневский район |
| 6.4 (6.5) | Обеспечение перехода органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Тульской области, а также находящихся в их ведении учреждений и организаций, на оказание государственных (муниципальных) услуг в электронном виде в рамках портала государственных и муниципальных услуг Тульской области | 0,500 бюджет МО Веневский район | 0,400 бюджет МО Веневский район | 0,400 бюджет МО Веневский район | количество муниципальных услуг, оказываемых администрацией МО Веневский район Тульской области электронном виде с использованием портала государственных и муниципальных услуг Тульской области, штук |  |  | 10 |  | 26 |  | 43 |  | Отдел развития местного самоуправления комитета по развитию местного самоуправления и управлению аппарата администрации МО Веневский район, Сектор информационных технологий комитета по развитию местного самоуправления и управлению аппарата администрации МО Веневский район |
| 6.5 (6.7) | Обеспечение доступа населения к государственным (муниципальным) услугам в электронном виде с использованием инфраструктуры центров общественного доступа в рамках реализации федеральной целевой программы | 0,100 бюджет МО Веневский район | 0,100 бюджет МО Веневский район | 0,100 бюджет МО Веневский район | количество пунктов общественного доступа, обеспечивающих представление муниципальных услуг в электронном виде, в том числе с использованием инфраструктуры ФГУП «Почта России», штук: |  |  |  |  |  |  |  |  | Сектор информационных технологий комитета по развитию местного самоуправления и управлению аппарата администрации МО Веневский район Отдел развития местного самоуправления комитета по развитию местного самоуправления и управлению аппарата администрации МО Веневский район, |
|  |  |  |  |  | почтовые отделения |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | информаци-онные киоски |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |
| 6.6 (6.8) | Обеспечение доступа населения к информации о государственных (муниципальных) услугах с использованием центров телефонного обслуживания | бюджет Тульской области | – |  | количество единых центров телефонного обслуживания, обеспечиваю-щих доступ к информации о государствен-ных (муниципа-льных) услугах, штук |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 6.7 (6.11) | Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде, а также обеспечение доступа к ним граждан и организаций в рамках реализации федеральной целевой программы | - | - | - | доля аукционов в рамках размещения муниципального заказа, проводимых в электронном виде, процентов |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Комитет по экономики, инвестициям, развитию АПК и муниципальному заказу администрации МО Веневский район |
| 6.9 (6.14) | Использование электронного документооборота в деятельности органов исполнительной власти Тульской области и подразделений аппарата правительства Тульской области (далее – ОИВ ТО и ПА АТО) | 0,145 бюджет МО Веневский район | 0,100 бюджет МО Веневский район | 0,100 бюджет МО Веневский район | количество органов местного самоуправления Веневского района Тульской области, организаций, учреждений, осуществляющих обмен электронными образами документов с органами исполнительной власти Тульской области с использованием системы электронного документооборота, штук |  |  | 1 (36 рабочих мест) |  | 3 (40 рабочих мест) |  | 5 (44 рабочих мест) |  | Сектор информационных технологий комитета по развитию местного самоуправления и управлению аппаратом администрации МО Веневский район, Отдел делопроизводства и кадровой работы комитета по развитию местного самоуправления и управлению аппаратом администрации МО Веневский район |
|  |  |  |  |  | доля органов местного самоуправления, использующих единую систему электронного документооборота в Веневском районе Тульской области, процентов |  |  | 20 |  | 50 |  | 70 |  | Администрация МО Веневский район |
| 6.10 | Внедрение системы проведения видео- и веб- конференций с органами местного самоуправления | 0,035 бюджет МО Веневский район | 0,035 бюджет МО Веневский район | 0,035 бюджет МО Веневский район | количество органов местного самоуправления Веневского района, принимающих участие в видео- и веб- конференциях, штук |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Сектор информационных технологий комитета по развитию местного самоуправления и управлению аппаратом администрации МО Веневский район |
| 7. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Защита персональных данных в вводимых в эксплуатацию новых информационных систем в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» | 0,120 бюджет МО Веневский район | 0,120 бюджет МО Веневский район | 0,120 бюджет МО Веневский район | количество новых информационных систем органов местного самоуправления Веневского района соответствующие требованиям положений Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» | 10 |  |  | 15 |  | 20 |  | Сектор информационных технологий комитета по развитию местного самоуправления и управлению аппаратом администрации МО Веневский район |  |
| 7.2 | Обеспечение новых информационных систем необходимой материально-технической базой | 0 бюджет МО Веневский район | 0,135 бюджет МО Веневский район | 0,135 бюджет МО Веневский район | количество организованных рабочих мест с узкоспециализированной техникой | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | Сектор информационных технологий комитета по развитию местного самоуправления и управлению аппаратом администрации МО Веневский район |  |
| 7.3 | Создание единой локально-вычислительной сети между подразделениями органов местного самоуправления | 0,1178 бюджет МО Веневский район | 0,1178 бюджет МО Веневский район | 0,1178 бюджет МО Веневский район | Количество подразделений органов местного самоуправления Веневского района объединённых в единую локально-вычислительную сеть | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | Сектор информационных технологий комитета по развитию местного самоуправления и управлению аппаратом администрации МО Веневский район |  |

Заместитель глава администрации

муниципального образования

Веневский район														О.О. Соловьев

В скобках указаны номера пунктов Плана реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 года