АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 29.02.2024 | № 228 |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №175 «Об утверждении паспорта муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.12.2021 №1022 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Венев Веневского района», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №175 «Об утверждении паспорта муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района» следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Студеникиной Л.В.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024 года.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район | А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 29.02.2024 № 228 |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 № 175 |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»

- Основные положения

| 1.Куратор муниципальной программы | П.А. Козлов, заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район |
| --- | --- |
| 2.Ответственный исполнитель программы | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3.Цели программы | Обеспечение развития транспортной инфраструктуры города Венева с повышением уровня ее безопасности |
| 4.Направления | Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» |
| 5.Период реализации программы | 2022-2026 |
| 6.Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс.руб.) | 2022 – 4 948,7 2023 – 0 2024 – 0 2025 – 0 2026 – 0 |
| 7.Ожидаемые результаты реализации | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2,2 %. 2. Количество обслуживаемых светофорных объектов - 9 шт. 3. Количество замененных и установленных дорожных знаков – 80 шт. 4. Количество обустроенных совмещенных пешеходных переходов с ИДН – 6 шт. 5. Количество замененных и установленных остановочных павильонов - 4 шт. 6. Площадь территории расчищенной от снега – 318 289,0 кв.м. |
| 8.Влияние на достижение национальных целей Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 9.Приоритетное направление развития/Цель развития в рамках Основных направлений деятельности Правительства Тульской области на период до 2026 года | Инфраструктура: опережающее развитие |

- Основные меры правового регулирования муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»

| № п/п | Вид документа, реквизиты | Наименование документа | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 Создание условий для безопасного дорожного движения, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» |  |  |  |  |
| 1. | # Федеральный закон от 08.11.2007 # № 257 (ред. от 04.08.2023) | «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» | Государственная Дума Российской Федерации | www.pravo.gov.ru |
| 2. | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 25.12.2023) | «О безопасности дорожного движения» | Государственная Дума Российской Федерации | www.pravo.gov.ru |
| 3. | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 25.12.2023) | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Государственная Дума Российской Федерации | www.pravo.gov.ru |

3.	Показатели муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Ответственный исполнитель (наименование органа исполнительной власти, организации, учреждения, ГРБС) |  | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика, желаемая тенденция развития показателя) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, на конкретную дату) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-ый год реализации МП 2022 | 2-ый год реализации МП 2023 | 3-ый год реализации МП 2024 | 4-ый год реализации МП 2025 | 5-ый год реализации МП 2026 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача: Создание условий для безопасного дорожного движения, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | МУ «УС ЖКХ» |  | Показатель формируется на основании информации, размещенной на сайте http://gasu.gov.ru/ Желаемая тенденция развития показателя – убывающая. |  | ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество обслуживаемых светофорных объектов | шт. | МУ «УС ЖКХ» |  | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ. Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая. |  | ежеквартально | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество замененных и установленных дорожных знаков | шт. | МУ «УС ЖКХ» |  | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ. Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая. |  | ежеквартально | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество обустроенных совмещенных пешеходных переходов с ИДН | шт. | МУ «УС ЖКХ» |  | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ. Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая. |  | ежеквартально | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество замененных и установленных остановочных павильонов | шт. | МУ «УС ЖКХ» |  | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ. Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая. |  | ежеквартально | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Объем территории расчищенной от снега | кв.м. | МУ «УС ЖКХ» |  | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая. |  | ежеквартально | 316 289,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Структура муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» |  |  |  |
| 1 | Создание условий для безопасного дорожного движения, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования. | Решение поставленной задачи поможет сформировать доступную и эффективную автодорожную сеть города, обеспечивающую комфортное и беспрепятственное передвижение транспортных средств, удовлетворить растущий спрос экономики и населения в транспортном сообщении, повысить инвестиционную привлекательность муниципального образования город Венев Веневского района. | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. - Количество обслуживаемых светофорных объектов. - Количество замененных и установленных дорожных знаков. - Количество обустроенных совмещенных пешеходных переходов с ИДН. - Количество замененных и установленных остановочных павильонов. - Объем территории расчищенной от снега. |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»

| Статус | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Ответственный исполнитель (наименование органа исполнительной власти, организации, учреждения, ГРБС) | Источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1-ый год реализа-ции МП 2022 | 2-ый год реализа-ции МП 2023 | 3-ый год реализа-ции МП 2024 | 4-ый год реализа-ции МП 2025 | 5-ый год реализа-ции МП 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 |  | 04 0 00 00000 |  | 4 948,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО г.Венев Веневского района | 901 |  | 04 0 00 00000 |  | 4 948,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент 1 | Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 04 4 01 00000 | 200 | 4 948,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет МО г.Венев Веневского района | 901 | 0409 | 04 4 01 00000 | 200 | 4 948,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Риски реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веневского района» и меры управления рисками

| № п/п | Вид риска | Определение факторов риска | Меры управления рисками |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |
| 1 | Макроэкономические риски | Кризисные явления в экономике, инфляция, рост безработицы могут негативно повлиять на криминогенную обстановку в районе, а также уменьшить доходную базу бюджетов муниципальных образований Веневского района | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы |
| 2 | Финансово-экономические риски | Неэффективное использование финансовых ресурсов, сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования или несвоевременное финансирование муниципальной программы в процессе ее реализации, а также риск несвоевременного и некачественного выполнения работ в рамках мероприятий муниципальной программы | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы, контроль выполнения мероприятий в рамках программы |
| 3 | Техногенные, экологические и природно-климатические риски | Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы) | Управление риском в рамках муниципальной программы невозможно |
| 4 | Геополитические риски | Ухудшение политической ситуации внутри страны и за ее пределами, что может повлечь за собой усиление экстремистских проявлений и угрозы совершения террористических актов, что в свою очередь негативно повлияет на криминогенную обстановку в районе | Осуществление мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму |
| 5 | Законодательные риски | Несвоевременное принятие нормативных правовых актов по вопросам реализации муниципальной программы, неточности в организации управления и мониторинга исполнения муниципальной программы | Оперативное реагирование на изменения законодательства |
| 6 | Социальные риски | Старение кадров муниципальных служащих | Осуществление мероприятий по привлечению к работе в органах местного самоуправления молодых специалистов |
| Внутренние риски |  |  |  |
| 7. | Административные риски | Связаны с недостаточной эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон муниципальной программы. Это может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий | Формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы: проведение мониторинга результативности ее реализации, повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы |

- План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района» на 2024 год

| № п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие |  | Ответственный исполнитель (наименование органа исполнительной власти, организации, учреждения, ГРБС) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Создание условий для безопасного дорожного движения, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» | МУ «УС ЖКХ» | Модернизация дорожно-уличной сети города, снижение аварийности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 04 4 01 00000 | 0,0 |
| 1.1 |  | Контрольное событие Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города Венева | 17.01.2024 | 31.12.2024 | 901 0409 0440120100 240 | 0 |
| 1.2 |  | Контрольное событие Выполнение работ по зимнему содержанию дорог, тротуаров, площадей | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по зимнему содержанию дорог, тротуаров, площадей | 01.01.2024 15.11.2024 | 30.04.2024 31.12.2024 | 901 0409 0440120120 240 | 0 |

Список на рассылку постановления администрации МО Веневский район

от________________№______

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №175 «Об утверждении паспорта муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»

| № | Название структурного подразделения, органа, организации | ФИО руководителя, адрес | Кол-во экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУ «УС ЖКХ» | Филин Н.Н. | 2 |
| 2 | Прокуратура | Ульянов Д.В. | 1 |
| 3 | Отдел по правовой работе | Сафонова Г.В. | 1 |
| 4 | Консультант | - | 1 |
| 5 | Библиотека г. Венев | Кобец О.А. | 1 |
| 6 | Отдел по МСУ и информационным технологиям | Студеникина Л.В. | 1 |
| 7 | Газета «Вести Веневского района» | Гаспарян К.О. | 1 |
| 8 | Комитет по экономике | Смирнова М.А. | 1 |
| 9 | Финансовое управление | Махонина И.В. | 1 |
| 10 | Администрация МО Грицовское | Жидких В.Д. | 1 |
| 11 | Администрация МО Центральное | Чуйкова С.В. | 1 |
| 12 | Администрация МО Мордвесское | Пугачев А.В. | 1 |
| 13 | Библиотеки поселений | - | 3 |
|  | Итого: |  | 16 |

| ______________________ (Подпись) | М.Г. Касило (Ф.И.О.) |
| --- | --- |