| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 15.02.2019 | № 203 |

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 23.11.2016 № 1059 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса»

В соответствии с постановлением администрации муниципального   образования Веневский район от  21.04.2016  № 332 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район», постановлением администрации муниципального образования Веневский район от  31.01.2017  № 92 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Веневский район на долгосрочный период 2017-2022 годов», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 23.11.2016 № 1059 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3.  Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Постановления вступает в силу со дня обнародования.

| - Заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район | - А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Веневский район

от 15.02.2013 № 203

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 23.11.2016 № 1059 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса»

В приложении к постановлению:

1. Строку 8 «Объем ресурсного обеспечения программы» таблицы паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса» изложить в новой редакции:

| 8. Объем ресурсного обеспечения программы | Объем финансирования программы составляет всего: 580602,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 122005,9 тыс. рублей; 2018 год – 145188,9 тыс. рублей; 2019 год – 76690,3 тыс. рублей; 2020 год – 76717,3 тыс. рублей; 2021 год – 80000,0 тыс. рублей; 2022 год – 80000,0 тыс. рублей. в том числе за счет средств бюджета МО Веневский район всего – 467242,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 81995,9 тыс. рублей; 2018 год – 71839,2 тыс. рублей; 2019 год – 76690,3 тыс. рублей; 2020 год – 76717,3 тыс. рублей; 2021 год – 80000,0 тыс. рублей; 2022 год – 80000,0 тыс. рублей. в том числе за счет средств бюджета МО г.Венев всего – 5459,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 5459,1 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области всего – 46662,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 20491,0 тыс. рублей; 2018 год – 26171,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета всего – 59688,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 19519,0 тыс. рублей; 2018 год – 40169,6 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей. в том числе за счет средств бюджета МО Мордвесское всего – 1550,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 1550,0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей. Подпрограмма 1: Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ» Объем финансирования подпрограммы составляет всего: 69010,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 12212,4 тыс. рублей; 2018 год – 13685,4 тыс. рублей; 2019 год – 10027,5 тыс. рублей; 2020 год – 10027,5 тыс. рублей; 2021 год – 11528,6 тыс. рублей; 2022 год – 11528,6 тыс. рублей. в том числе за счет средств бюджета МО Веневский район всего – 69010,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 12212,4 тыс. рублей; 2018 год – 13685,4 тыс. рублей; 2019 год – 10027,5 тыс. рублей; 2020 год – 10027,5 тыс. рублей; 2021 год – 11528,6 тыс. рублей; 2022 год – 11528,6 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области всего – 0,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета всего - 0,0 тыс. рублей. Подпрограмма 2: Обеспечение жильем молодых семей Объем финансирования подпрограммы составляет всего: 12237,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 7106,2 тыс. рублей; 2018 год – 1331,3 тыс. рублей; 2019 год – 950,0 тыс. рублей; 2020 год – 950,0 тыс. рублей; 2021 год – 950,0 тыс. рублей; 2022 год – 950,0 тыс. рублей. в том числе за счет средств бюджета МО Веневский район всего – 4737,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 793,0 тыс. рублей; 2018 год – 144,7 тыс. рублей; 2019 год – 950,0 тыс. рублей; 2020 год – 950,0 тыс. рублей; 2021 год – 950,0 тыс. рублей; 2022 год – 950,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Тульской области всего – 4867,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 4032,2 тыс. рублей; 2018 год – 835,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета всего – 2632,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 2281,0 тыс. рублей; 2018 год – 351,6 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей. Подпрограмма 3: Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области Объем финансирования подпрограммы составляет всего: 51615,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 10774,6 тыс. рублей; 2018 год – 22411,9 тыс. рублей; 2019 год – 1750,2 тыс. рублей; 2020 год – 1853,7 тыс. рублей; 2021 год – 7412,7 тыс. рублей; 2022 год – 7412,7 тыс. рублей. в том числе за счет средств бюджета МО Веневский район всего – 30766,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 8014,6 тыс. рублей 2018 год –4322,2 тыс. рублей; 2019 год –1750,2 тыс. рублей; 2020 год –1853,7 тыс. рублей; 2021 год – 7412,7 тыс. рублей; 2022 год – 7412,7 тыс. рублей; за счет средств бюджета МО Мордвесское Веневского района всего – 1550,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 0,0 тыс. рублей 2018 год –1550,0 тыс. рублей; 2019 год –0,0 тыс. рублей; 2020 год –0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Тульской области всего – 8529,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 1579,0 тыс. рублей; 2018 год – 6950,4 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета всего – 10770,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 1181,0 тыс. рублей; 2018 год – 9589,3 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей. Подпрограмма 4: Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Объем финансирования подпрограммы составляет всего: 50824,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 10259,4 тыс. рублей; 2018 год – 24479,8 тыс. рублей; 2019 год – 4809,7 тыс. рублей; 2020 год – 3927,7 тыс. рублей; 2021 год – 3674,0 тыс. рублей; 2022 год – 3674,0 тыс. рублей. в том числе за счет средств бюджета МО Веневский район всего – 37439,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 10259,4 тыс. рублей 2018 год – 11094,2 тыс. рублей; 2019 год – 4809,7 тыс. рублей; 2020 год – 3927,7 тыс. рублей; 2021 год – 3674,0 тыс. рублей; 2022 год – 3674,0 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области: 13385,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 13385,6 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; Подпрограмма 5: Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район Объем финансирования подпрограммы составляет всего: 389274,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 81653,3 тыс. рублей; 2018 год – 75640,5 тыс. рублей; 2019 год – 59152,9 тыс. рублей; 2020 год – 59958,4 тыс. рублей; 2021 год – 56434,7 тыс. рублей; 2022 год – 56434,7 тыс. рублей. в том числе за счет средств бюджета МО Веневский район всего – 325289,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 50716,5 тыс. рублей 2018 год – 42592,7 тыс. рублей; 2019 год – 59152,9тыс. рублей; 2020 год – 59958,4тыс. рублей; 2021 год – 56434,7 тыс. рублей; 2022 год – 56434,7 тыс. рублей. за счет средств бюджета МО г. Венев всего – 2819,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 0 тыс. рублей 2018 год – 2819,1 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области: 14879,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 14879,8тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета: 46285,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 16057,0 тыс. рублей; 2018 год – 30228,7 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей. Подпрограмма 6: Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей. Основное мероприятие: «Обновление парка специализированной техники Веневского района» Объем финансирования основного мероприятия составляет всего: 7640,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 7640,0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей. в том числе за счет средств бюджета МО г. Венев всего – 2640,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 0 тыс. рублей 2018 год – 2640,0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области: 5000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 5000,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

2. Строку 7 «Объемы и источники финансирования, в том числе по годам» таблицы подпункта 6.1 подпрограммы «Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ» паспорта подпрограммы «Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ» изложить в новой редакции:

| 7. Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Объем финансирования подпрограммы составляет всего: 69010,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 12212,4 тыс. рублей; 2018 год – 13685,4 тыс. рублей; 2019 год – 10027,5 тыс. рублей; 2020 год – 10027,5 тыс. рублей; 2021 год – 11528,6 тыс. рублей; 2022 год – 11528,6 тыс. рублей. в том числе за счет средств бюджета МО Веневский район всего – 69010,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 12212,4 тыс. рублей; 2018 год – 13685,4 тыс. рублей; 2019 год – 10027,5 тыс. рублей; 2020 год – 10027,5 тыс. рублей; 2021 год – 11528,6 тыс. рублей; 2022 год – 11528,6 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области всего – 0,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета всего - 0,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

3. Таблицу подраздела 6.1.3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» подпункта 6.1 подпрограммы «Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |
| Мероприятие по обеспечению деятельности (оказание услуг) МУ «УС ЖКХ» | 2017-2022 | 69010,0 | - | - | 69010,0 | - | МУ «УС ЖКХ» |

4. Таблицу подраздела 6.1.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпункта 6.1 подпрограммы «Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ» изложить в новой редакции:

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы, | тыс. руб. | 69010,0 | 12212,4 | 13685,4 | 10027,5 | 10027,5 | 11528,6 | 11528,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования Веневского район | тыс. руб. | 69010,0 | 12212,4 | 13685,4 | 10027,5 | 10027,5 | 11528,6 | 11528,6 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |  | - | - | - | - | - | - | - |

5.  Строку 7 «Объемы и источники финансирования, в том числе по годам» таблицы подпункта 6.3 подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области» паспорта подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области»  изложить в новой редакции:

| 7. Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Объем финансирования составляет всего: 51615,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 10774,6 тыс. рублей; 2018 год – 22411,9 тыс. рублей; 2019 год – 1750,2 тыс. рублей; 2020 год – 1853,7 тыс. рублей; 2021 год – 7412,7 тыс. рублей; 2022 год – 7412,7 тыс. рублей. в том числе за счет средств бюджета МО Веневский район всего – 30766,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 8014,6 тыс. рублей 2018 год – 4322,2 тыс. рублей; 2019 год – 1750,2 тыс. рублей; 2020 год – 1853,7 тыс. рублей; 2021 год – 7412,7 тыс. рублей; 2022 год – 7412,7 тыс. рублей; за счет средств бюджета МО Мордвесское Веневского района всего – 1550,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 0,0 тыс. рублей 2018 год –1550,0 тыс. рублей; 2019 год –0,0 тыс. рублей; 2020 год –0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Тульской области всего – 8529,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 1579,0 тыс. рублей; 2018 год – 6950,4 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета всего – 10770,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 1181,0 тыс. рублей; 2018 год – 9589,3 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

6. Таблицу подраздела 6.3.3. «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» подпункта 6.3 подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области» изложить в новой редакции:

| Наименование мероприятия | Срок исполнения |  |  | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  |  | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета |  | бюджета Тульской области |  | местных бюджетов | бюджет МО Мордвесское | внебюджетных источников |  |
| Мероприятие по разработке ПСД для строительства газопровода в н.п. Веневского района | 2017-2022 | 7601,6 | - |  | - |  | 7601,6 | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятие по строительству газопровода в н.п. Веневского района | 2017-2022 | 7768,0 | - |  | - |  | 7768,0 | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятие по разработке ПСД для реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района | 2017-2022 | 13073,5 | - |  | - |  | 13073,5 | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года» | 2017-2022 | 2317,0 | 1181,0 |  | 1136,0 |  | - | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| -Субсидии на газификацию населенных пунктов в рамках подпрограммы «Газификация населенных пунктов Тульской области на 2014-2021 годы» государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» | 2017-2022 | 443,0 | - |  | 443,0 |  | - | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятие по реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района | 2017-2022 | 2314,3 | - |  | - |  | 2314,3 | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятие по газификации н.п. Веневского района за счет субсидии из бюджета Тульской области | 2018-2022 | 3337,4 | - |  | 3337,4 |  | - | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятие по устойчивому развитию сельских территорий | 2018-2022 | 14686,0 | 9589,3 |  | 3546,7 |  | - | 1550,0 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятие по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | 2018-2022 | 75,0 | - |  | - |  | 75,0 | - | - | МУ «УС ЖКХ» |

7. Таблицу подраздела 6.3.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпункта 6.3 «Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области» изложить в новой редакции:

| Наименование ресурсов | Единица измерения |  | Потребность в ресурсах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 51615,8 | 10774,6 | 22411,9 | 1750,2 | 1853,7 | 7412,7 | 7412,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 10770,3 | 1181,0 | 9589,3 | - | - | - | - |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | 8529,4 | 1579,0 | 6950,4 | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования Веневский район | тыс. руб. | 30766,1 | 8014,6 | 4322,2 | 1750,2 | 1853,7 | 7412,7 | 7412,7 |
| бюджет муниципального образования МО Мордвесское Веневского района | тыс. руб. | 1550,0 | - | 1550,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |

8. Строку 7 «Объемы и источники финансирования, в том числе по годам» таблицы подпункта 6.4 подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» паспорта подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» изложить в новой редакции:

| 7. Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Объем финансирования подпрограммы составляет всего: 50824,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 10259,4 тыс. рублей; 2018 год – 24479,8 тыс. рублей; 2019 год – 4809,7 тыс. рублей; 2020 год – 3927,7 тыс. рублей; 2021 год – 3674,0 тыс. рублей; 2022 год – 3674,0 тыс. рублей. за счет средств бюджета МО Веневский район всего – 37439,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 10259,4 тыс. рублей; 2018 год – 11094,2 тыс. рублей; 2019 год – 4809,7 тыс. рублей; 2020 год – 3927,7 тыс. рублей; 2021 год – 3674,0 тыс. рублей; 2022 год – 3674,0 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области: 13385,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 13385,6 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; |
| --- | --- |

9. Таблицу подраздела 6.4.3. «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» подпункта 6.4 подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» изложить в новой редакции:

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |
| Мероприятие по разработке ПСД для строительства и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района | 2017-2022 | 4656,5 | - | - | 4656,5 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятие по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов | 2017-2022 | 11032,2 | - | - | 11032,2 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | 2017-2022 | 26885,6 | - | 13385,6 | 13500,0 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятие по строительству и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района | 2017-2022 | 8250,3 | - | - | 8250,3 | - | МУ «УС ЖКХ» |

10. Таблицу подраздела 6.4.5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпункта 6.4 подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»  изложить в новой редакции:

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 50824,6 | 10259,4 | 24479,8 | 4809,7 | 3927,7 | 3674,0 | 3674,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | 13385,6 | - | 13385,6 | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования Веневский район | тыс. руб. | 37439,0 | 10259,4 | 11094,2 | 4809,7 | 3927,7 | 3674,0 | 3674,0 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |

11. Строку 7 «Объемы и источники финансирования, в том числе по годам» таблицы подпункта 6.5 подпрограммы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район» паспорта подпрограммы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район»  изложить в новой редакции:

| 7. Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Объем финансирования подпрограммы составляет всего: 389274,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 81653,3 тыс. рублей; 2018 год – 75640,5 тыс. рублей; 2019 год – 59152,9 тыс. рублей; 2020 год – 59958,4 тыс. рублей; 2021 год – 56434,7 тыс. рублей; 2022 год – 56434,7 тыс. рублей. в том числе за счет средств бюджета МО Веневский район всего – 325289,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 50716,5 тыс. рублей 2018 год – 42592,7 тыс. рублей; 2019 год – 59152,9тыс. рублей; 2020 год – 59958,4тыс. рублей; 2021 год – 56434,7 тыс. рублей; 2022 год – 56434,7 тыс. рублей. за счет средств бюджета МО г.Венев всего – 2819,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 0 тыс. рублей 2018 год – 2819,1 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области: 14879,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 14879,8тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета: 46285,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 16057,0 тыс. рублей; 2018 год – 30228,7 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

12. Таблицу подраздела 6.5.3. «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» подпункта 6.5 подпрограммы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район» изложить в новой редакции:

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | бюджет МО г. Венев | внебюджетных источников |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 2017-2022 | 27036,0 | - | - | 27036,0 | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 2017-2022 | 279015,2 | - | - | 276196,1 | 2819,1 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 2017-2022 | 22057,8 | - | - | 22057,8 | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет межбюджетных трансфертов | 2017-2022 | 46285,7 | 46285,7 | - | - | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2017-2022 | 14879,8 | - | 14879,8 | - | - | - | МУ «УС ЖКХ» |

13. Таблицу подраздела 6.5.5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпункта 6.5 подпрограммы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район»  изложить в новой редакции:

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 389274,5 | 81653,3 | 75640,5 | 59152,9 | 59958,4 | 56434,7 | 56434,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 46285,7 | 16057,0 | 30228,7 | - | - | - | - |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | 14879,8 | 14879,8 | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования Веневский район | тыс. руб. | 325289,9 | 50716,5 | 42592,7 | 59152,9 | 59958,4 | 56434,7 | 56434,7 |
| бюджет муниципального образования г. Венев | тыс. руб. | 2819,1 | - | 2819,1 | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |

14. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район» пункта 8 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса» изложить в новой редакции:

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, основного мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса» |  |  | МУ «УС ЖКХ» |  |  | 0300000000 |  | 122005,9 |  | 145188,9 | 76690,3 | 76717,3 | 80000,0 | 80000,0 | 580602,4 |
| Подпрограмма 1 | Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ» |  |  | МУ «УС ЖКХ» |  |  | 0310000000 |  | 12212,4 |  | 13685,4 | 10027,5 | 10027,5 | 11528,6 | 11528,6 | 69010,0 |
| Мероприятие 1 | Мероприятие по обеспечению деятельности (оказание услуг) МУ «УС ЖКХ» |  |  | МУ «УС ЖКХ» |  |  | 0310100000 |  | 12212,4 |  | 13685,4 | 10027,5 | 10027,5 | 11528,6 | 11528,6 | 69010,0 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0505 | 0310100590 | 100 | 10881,8 |  | 12349,8 | 9173,9 | 9173,9 | 10464,6 | 10464,6 | 62508,6 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0505 | 0310100590 | 200 | 1268,3 |  | 1240,2 | 789,6 | 789,6 | 1000,0 | 1000,0 | 6087,7 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0505 | 0310100590 | 800 | 62,3 |  | 95,4 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 413,7 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение жильем молодых семей |  |  | МУ «УС ЖКХ» |  |  | 0330000000 |  | 7106,2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7106,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0320000000 |  | 0 |  | 1331,3 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 5131,3 |
| Мероприятие 1 | Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 1003 | 03301L0200 | 300 | 6956,2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6956,2 |
|  |  |  |  |  | 901 | 1003 | 03201L4970 | 300 | 0 |  | 1246,9 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 5046,9 |
| Мероприятие 2 | Дополнительная социальная выплата молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств бюджета Тульской области |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 1003 | 03202S0240 | 300 | 150,0 |  | 84,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,4 |
| Подпрограмма 3 | Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области |  |  | МУ «УС ЖКХ» |  |  | 0340000000 |  | 10774,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10774,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0330000000 |  | 0 |  | 22411,9 | 1750,2 | 1853,7 | 7412,7 | 7412,7 | 40841,2 |
| Мероприятие 1 | Мероприятия по разработке ПСД для строительства газопровода в н.п. Веневского района |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340120130 | 200 | 2507,2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507,2 |
|  |  |  |  |  | 901 | 0502 | 0330120130 | 200 | 0 |  | 993,4 | 437,6 | 463,4 | 1600,0 | 1600,0 | 5094,4 |
|  | Экспертиза проекта газификации с. Дьяконово |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340120130 | 200 | 714,3 |  | 793,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507,7 |
|  | Экспертиза проекта газификации д. Михайловка |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340120130 | 200 | 588,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,7 |
|  | Экспертиза проекта газификации д. Прудищи |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340120130 | 200 | 193,2 |  | 38,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,6 |
|  | Экспертиза проекта газификации п. Мордвес, д. Алесово |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340120130 | 200 | 782,5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782,5 |
|  | Экспертиза проекта газификации с. Венев монастырь |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340120130 | 200 | 221,1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,1 |
|  | Авторский надзор с. Венев монастырь |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340120130 | 200 | 4,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
|  | Экспертиза проекта газификации д. Трухачевка |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340120130 | 200 | 2,7 |  | 38,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,4 |
|  | Выполнение работ по техническому надзору за качеством строительства объекта газификации по адресу Тульская область, Веневский район, д. Бяково |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0330120130 | 200 | 0 |  | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  | Разработка ПСД для строительства газопровода в н.п. Веневского района сл.Пушкарская, д. Рассылкино |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0330120130 | 200 | 0 |  | 22,9 | 437,6 | 463,4 | 1600,0 | 1600,0 | 4123,9 |
| Мероприятие 2 | Мероприятия по строительству газопровода в н.п. Веневского района |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340240010 | 200 | 51,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,0 |
|  |  |  |  |  | 901 | 0502 | 0340240010 | 400 | 1120,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120,4 |
|  |  |  |  |  | 901 | 0502 | 0330240010 | 400 | 0 |  | 1066,2 | 437,6 | 463,4 | 2100,0 | 2100,0 | 6167,2 |
|  |  |  |  |  | 901 | 0502 | 03302S0320 | 400 | 0 |  | 429,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,4 |
|  | Установка газовых плит д. Кукуй |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340240010 | 200 | 21,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,6 |
|  | Установка газовых плит г. Венев, мкр. Южный, д. 44, кв. 43 |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340240010 | 200 | 12,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,7 |
|  | Установка газовых плит г. Венев, мкр. Южный, д. 38 Б, кв. 14 |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340240010 | 200 | 16,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,7 |
|  | Газификация д. Прудищи |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340240010 | 400 | 745,2 |  | 339,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084,5 |
|  |  |  |  |  | 901 | 0502 | 0330240010 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газификация с. Венев Монастырь |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340240010 | 400 | 246,5 |  | 486,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733,2 |
|  | Строительство газопровода д. Бяково |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340240010 | 400 | 57,0 |  | 153,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,4 |
|  |  |  |  |  | 901 | 0502 | 03302S0320 | 400 | 0 |  | 429,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,4 |
|  | Обрезка газопровода п. Рассвет |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 03302S0320 | 400 | 0 |  | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,6 |
|  | Газификация д. Сетка |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 03302S0320 | 400 | 0 |  | 38,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,4 |
|  | Пуск-врезка газа д. Прудищи |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340240010 | 400 | 71,7 |  | 39,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,5 |
|  | Газификация д. Дьяконово |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0330240010 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство газопровода в н.п. Веневского района |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0330240010 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 2200,0 |
|  | Строительство газопровода в н.п. Веневского района |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0330240010 | 400 | 0 |  | 0 | 437,6 | 463,4 | 1000 | 1000 | 2901,0 |
| Мероприятие 3 | Мероприятия по разработке ПСД для реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района |  |  |  | 901 | 0502 | 0340520150 | 200 | 3864,9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3864,9 |
|  |  |  |  |  | 901 | 0502 | 0330420150 | 200 | 0 |  | 1824,5 | 437,5 | 463,4 | 3241,6 | 3241,6 | 9208,6 |
|  | Реконструкция водопроводных сетей п. Мордвес |  | МУ «УС ЖКХ» |  | 901 | 0502 | 0340520150 | 200 | 2346,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346,0 |
|  |  |  |  |  | 901 | 0502 | 0330420150 | 200 | 0 |  | 1824,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824,5 |
|  | Реконструкция водопроводных сетей п. Мордвес (маркшейдерия) |  | МУ «УС ЖКХ» |  | 901 | 0502 | 0340520150 | 200 | 46,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,7 |
|  | Проверка сметной документации по Народному бюджету (п. Свиридово, с. Гати, д. Кухтинка) |  | МУ «УС ЖКХ» |  | 901 | 0502 | 0340520150 | 200 | 20,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,6 |
|  | Разработка Акта технического обследования объектов водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Центральное, Мордвесское, Грицовское Веневского района (концессия) |  | МУ «УС ЖКХ» |  | 901 | 0502 | 0340520150 | 200 | 333,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,0 |
|  | Реконструкция водопроводных сетей п. Грицовский |  | МУ «УС ЖКХ» |  | 901 | 0502 | 0340520150 | 200 | 993,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993,7 |
|  | Сбор данных по водопроводным сетям п. Грицовский, геодезия |  | МУ «УС ЖКХ» |  | 901 | 0502 | 0340520150 | 200 | 70,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,0 |
|  | Маркшейдерские работы водопроводных сетей п. Грицовский |  | МУ «УС ЖКХ» |  | 901 | 0502 | 0340520150 | 200 | 43,1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,1 |
|  | Технические условия связи водопроводные сети п. Грицовский |  | МУ «УС ЖКХ» |  | 901 | 0502 | 0340520150 | 200 | 8,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
|  | Сбор исходных данных п. Грицовский |  | МУ «УС ЖКХ» |  | 901 | 0502 | 0340520150 | 200 | 3,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 |
|  | Разработка ПСД для реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района |  | МУ «УС ЖКХ» |  | 901 | 0502 | 0330420150 | 200 | 0 |  | 0 | 437,6 | 463,4 | 3241,6 | 3241,6 | 7384,2 |
| Мероприятие 4 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года» |  |  |  | 901 | 0502 | 03404R0180 | 400 | 2317,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2317,0 |
|  | Строительство газопровода с. Венев-Монастырь | МУ «УС ЖКХ» |  |  | 901 | 0502 | 03404R0180 | 400 | 2317,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2317,0 |
| Мероприятие 5 | Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей в н.п.Веневского района |  |  |  | 901 | 0502 | 0340640050 | 200 | 471,1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,1 |
|  |  |  |  |  | 901 | 0502 | 0330540050 | 200 | 0 |  | 0 | 437,5 | 463,5 | 471,1 | 471,1 | 1843,2 |
|  | Линии водопровода с. Дедиловские Выселки |  | МУ «УС ЖКХ» |  | 901 | 0502 | 0340620150 | 200 | 79,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,6 |
|  | Линии водопровода д. Рассылкино |  | МУ «УС ЖКХ» |  | 901 | 0502 | 0340620150 | 200 | 276,2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,2 |
|  | Линии водопровода с. Свиридово |  | МУ «УС ЖКХ» |  | 901 | 0502 | 0340620150 | 200 | 115,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,3 |
|  | Реконструкция водопроводных сетей в н.п.Веневского района |  | МУ «УС ЖКХ» |  | 901 | 0502 | 0330540050 | 200 | 0 |  | 0 | 437,5 | 463,5 | 471,1 | 471,1 | 1843,2 |
| Мероприятие 6 | Субсидии на газификацию населенных пунктов в рамках подпрограммы "Газификация населенных пунктов Тульской области на 2014-2021 годы" государственной программы Тульской области "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области" |  |  |  | 901 | 0502 | 0340980320 | 400 | 443,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443,0 |
| Мероприятие 7 | Мероприятие по газификации н.п. Веневского района за счет субсидии из бюджета Тульской области |  |  |  | 901 | 0502 | 03306S0320 | 400 | 0 |  | 3337,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3337,4 |
| Мероприятие 8 | Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |  |  |  | 901 | 0502 | 03307L5670 | 400 | 0 |  | 14686,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14686,0 |
| Мероприятие 9 | Реализация мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского |  |  |  | 901 | 0405 | 03308S0680 | 200 | 0 |  | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,0 |
| Подпрограмма 4 | Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | МУ «УС ЖКХ» |  |  | 0350000000 |  | 10259,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10259,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0340000000 |  | 0 |  | 24479,8 | 4809,7 | 3927,7 | 3674,0 | 3674,0 | 40565,2 |
| Мероприятие 1 | Мероприятия по разработке ПСД для строительства и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0350120140 | 200 | 323,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,4 |
|  |  |  |  |  | 901 | 0502 | 0340120140 | 200 | 0 |  | 3333,1 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 4333,1 |
|  | ПИР по объекту: «Станция водоподготовки обезжелезивания в п. Грицовский» |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340120140 | 200 | 0 |  | 2500,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500,5 |
|  | ПИР по объекту: «Ремонт водопроводных сетей в п. Грицовский» |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340120140 | 200 | 0 |  | 533,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533,6 |
|  | Выполнение работ по разработке проектов организации зон санитарной охраны эксплуатируемых скважин, расположенных на территории Веневского района Тульской области |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340120140 | 200 | 0 |  | 249,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,3 |
|  | Экспертиза кровли с. Оленьково |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340120140 | 200 | 0 |  | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |
|  | ПИР «Ремонт центрального водопровода м-н «Южный», сл. Стрелецкая |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340120140 | 200 | 0 |  | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,7 |
|  | Мероприятия по разработке ПСД для строительства и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340120140 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
| Мероприятие 2 | Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0350220080 | 200 | 1879,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879,8 |
|  |  |  |  |  | 901 | 0502 | 0340220080 | 200 | 0 |  | 3015,0 | 1809,7 | 927,7 | 1700,0 | 1700,0 | 9152,4 |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов, а также техническое обслуживание и ремонт ЭЗУ, защищающего газопровод |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0501 | 0350220080 | 200 | 1879,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879,8 |
|  |  |  |  |  | 901 | 0501 | 0340220080 | 200 | 0 |  | 3015,0 | 1809,7 | 927,7 | 1700,0 | 1700,0 | 9152,4 |
| Мероприятие 3 | Иные межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0350380490 | 500 | 4500,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500,0 |
|  |  |  |  |  | 901 | 0502 | 0340380490 | 500 | 0 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 9000,0 |
| Мероприятие 4 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0350440020 | 200 | 3553,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3553,6 |
|  |  |  |  |  | 901 | 0502 | 0340440020 | 200 | 0 |  | 1746,1 | 0 | 0 | 1474,0 | 1474,0 | 4694,1 |
|  |  |  |  |  | 901 | 0502 | 0340440020 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 901 | 0502 | 0350440020 | 800 | 2,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 |
|  | Ремонт тепловых сетей по ул. Садовая пос. Метростроевский Веневского района |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340440020 | 200 | 0 |  | 1746,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746,1 |
|  | Замена тепловых сетей |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0350440020 | 200 | 3553,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3553,6 |
|  |  |  |  |  | 901 | 0502 | 0340440020 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1474,0 | 1474,0 | 2948,0 |
|  | Строительство водопроводных сетей в п. Грицовский |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340440020 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5 | Модернизация, ремонт и строительство коммунальной инфраструктуры за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340682720 | 200 | 0 |  | 13385,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13385,6 |
| Подпрограмма 5 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район |  |  | МУ «УС ЖКХ» |  |  | 0360000000 |  | 81653,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81653,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0350000000 |  | 0 |  | 75640,5 | 59152,9 | 59958,4 | 56434,7 | 56434,7 | 307621,2 |
| Мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360120160 | 200 | 3732,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732,0 |
|  |  |  |  |  | 901 | 0409 | 0350120160 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11652,0 | 11652,0 | 23304,0 |
|  | Выполнение работ по ремонту уличного освещения вдоль автомобильной дороги по ул. Кольцевая в г. Веневе |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360120160 | 200 | 509,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,7 |
|  | Выполнение работ по ремонту уличного освещения вдоль автомобильной дороги по ул. Геологов-ул.9 мая в г. Веневе |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360120160 | 200 | 55,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,4 |
|  | Выполнение работ по ремонту уличного освещения вдоль автомобильной дороги по ул. Советская в г. Веневе |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360120160 | 200 | 351,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,7 |
|  | Выполнение работ по ремонту уличного освещения вдоль автомобильной дороги по ул. Белова в г. Веневе |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360120160 | 200 | 147,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,3 |
|  | Выполнение работ по ремонту уличного освещения вдоль автомобильной дороги по ул. Стрешнева в г. Веневе |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360120160 | 200 | 266,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,8 |
|  | Выполнение работ по обслуживанию двух светофорных объектов в г. Венев Тульской области |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360120160 | 200 | 99,9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,9 |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов наружного освещения на автомобильных дорогах в г. Веневе |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360120160 | 200 | 359,2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,2 |
|  | Выполнение работ нанесению горизонтальной разметки на асфальтобетонное покрытие проезжей части автомобильных дорог в г. Веневе |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360120160 | 200 | 978,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978,3 |
|  | Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений и ж/д переездов Веневского района |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360120160 | 200 | 963,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963,7 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0350120160 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11652,0 | 11652,0 | 23304,0 |
| Мероприятие 2 | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360220170 | 200 | 43604,5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43604,5 |
|  |  |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0350220170 | 200 | 0 |  | 42555,8 | 56152,9 | 56958,4 | 39871,8 | 39871,8 | 235410,7 |
|  | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360220170 | 200 | 34486,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34486,6 |
|  | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360220170 | 200 | 9117,9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9117,9 |
|  | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0350220170 | 200 | 0 |  | 38104,1 | 56152,9 | 56958,4 | 39871,8 | 39871,8 | 230959,0 |
|  | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования (БКД) |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0350220170 | 200 | 0 |  | 4451,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4451,7 |
| Мероприятие 3 | Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360380170 | 500 | 3380,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380,0 |
|  |  |  |  |  | 901 | 0409 | 0350380170 | 500 | 0 |  | 2856,0 | 3000,0 | 3000,0 | 4910,9 | 4910,9 | 18677,8 |
| Мероприятие 4 | Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет межбюджетных трансфертов |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360453900 | 200 | 16057,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16057,0 |
|  |  |  |  |  | 901 | 0409 | 0350453900 | 200 | 0 |  | 30228,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30228,7 |
|  | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360453900 | 200 | 16057,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16057,0 |
|  | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования (БКД) |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0350453900 | 200 | 0 |  | 30228,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30228,7 |
| Мероприятие 5 | Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0350580790 | 200 | 14879,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14879,8 |
|  | Выполнение работ по ремонту автодороги по улице Кольцевая в г. Веневе Тульской области |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360580790 | 200 | 14879,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14879,8 |
| Подпрограмма 6 | Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район |  |  | МУ «УС ЖКХ» |  |  | 037000000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 036000000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1(93) | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район" |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0501 | 037012053 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 901 | 0501 | 036012053 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Обновление парка специализированной техники Веневского района |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0505 | 0370000000 | 200 | 0 |  | 7640,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7640,0 |
| Мероприятие 1 | Приобретение коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0505 | 0370100000 | 200 | 0 |  | 7640,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7640,0 |
|  | Расходы на приобретение коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства |  |  | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0505 | 03701S0040 | 200 | 0 |  | 7640,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7640,0 |

15. Пункт 10. «Календарный план-график реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса» на очередной финансовый год и плановый период» изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по источникам финансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Всего по муниципальной программе | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | X | 2017 | 2022 | X | 122005,9 |  |  |  |  |  | 145188,9 | 76690,3 | 76717,3 | 80000,0 | 80000,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ» | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | X | 2017 | 2022 | X | 12212,4 |  |  |  |  |  | 13685,4 | 10027,5 | 10027,5 | 11528,6 | 11528,6 |
| 1.1 | Мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Выплата заработной платы | 2017 | 2022 | 901 0505 0310100590 100 | 10881,8 |  |  |  |  |  | 12349,8 | 9173,9 | 9173,9 | 10464,6 | 10464,6 |
|  | Контрольное событие Выплата заработной платы | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Выплата заработной платы | 2017 | 2022 | 901 0505 0310100590 100 | 10881,8 |  |  |  |  |  | 12349,8 | 9173,9 | 9173,9 | 10464,6 | 10464,6 |
| 1.2 | Мероприятие 2 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Закупка товаров, работ, услуг для нужд МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | 901 0505 0310100590 200 |  | 1268,3 |  |  |  |  | 1240,2 | 789,6 | 789,6 | 1000,0 | 1000,0 |
| 1.3 | Мероприятие 3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Закупка товаров, работ, услуг для нужд МУ«УСЖКХ | 2017 | 2022 | 901 0505 0310100590 800 |  | 62,3 |  |  |  |  | 95,4 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 Обеспечение жильем молодых семей | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | X | 2017 | 2022 | 0330000000 |  | 7106,2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0320000000 |  | 0 |  |  |  |  | 1331,3 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| 2.1 | Мероприятие 1 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Количество выданных сертификатов | 2017 | 2022 | 901 1003 03301L0200 300 |  | 6956,2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 901 1003 03201L4970 300 |  | 0 |  |  |  |  | 1246,9 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
|  | Контрольное событие Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Количество выданных сертификатов | 2017 | 2022 | 901 1003 03301L0200 300 |  | 6956,2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 901 1003 03201L4970 300 |  | 0 |  |  |  |  | 1246,9 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2 Дополнительная социальная выплата молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств бюджета Тульской области | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Количество выданных сертификатов | 2017 | 2022 | 901 1003 03202S0240300 |  | 150,0 |  |  |  |  | 84,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | X | X | 2022 | 0340000000 |  | 10774,6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0330000000 |  | 0 |  |  |  |  | 22411,9 | 1750,2 | 1853,7 | 7412,7 | 7412,7 |
| 3.1 | Мероприятие 1 Мероприятия по разработке ПСД для строительства газопровода в н.п. Веневского района | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Разработанная ПСД на объекты газификации | 2017 | 2022 | 901 0502 0340120130 200 |  | 2507,2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 901 0502 0330120130 200 |  | 0 |  |  |  |  | 993,4 | 437,6 | 463,4 | 1600,0 | 1600,0 |
| 3.2 | Мероприятие 2 Мероприятия по строительству газопровода в н.п. Веневского района | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»» | Строительство газопровода | 2017 | 2022 | 901 0502 0340240010 200 |  | 51,0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 901 0502 0340240010 400 |  | 1120,4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 901 0502 0330240010 400 |  | 0 |  |  |  |  | 1066,2 | 437,6 | 463,4 | 2100,0 | 2100,0 |
|  |  |  |  |  |  | 901 0502 03302S0320 400 |  | 0 |  |  |  |  | 429,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | Контрольное событие Строительство газопровода в с. Бяково Веневского района | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Строительство газопровода | 2017 | 2022 | 901 0502 0330240010 400 |  | 0 |  |  |  |  | 429,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Мероприятие 3 Мероприятия по разработке ПСД для реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Разработанная ПСД на объекты водоснабжения | 2017 | 2022 | 901 0502 0340420150 200 |  | 3864,9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 901 0502 0330420150 200 |  | 0 |  |  |  |  | 1824,5 | 437,5 | 463,4 | 3241,6 | 3241,6 |
| 3.3.1 | Контрольное событие Экспертиза ПИР водопровод Мордвес | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Х | Х | 2022 | 901 0502 0330420150 200 |  | 0 |  |  |  |  | 1824,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Мероприятие 4 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и плановый период до 2020 года» | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Развитие сельских территорий | 2017 | 2022 | 901 0502 03404R0180 400 |  | 2317,0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.1 | Контрольное событие Строительство газопровода с. Венев-Монастырь | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Х | Х | 2022 | 901 0502 03404R0180 400 |  | 2317,0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Мероприятие 5 Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей в н.п.Веневского района | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Строительство водопровода | 2017 | 2022 | 901 0502 0340640050 200 |  | 471,1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 901 0502 0330540050 200 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 437,5 | 463,5 | 471,1 | 471,1 |
| 3.6 | Мероприятие 6 Субсидии на газификацию населенных пунктов в рамках подпрограммы "Газификация населенных пунктов Тульской области на 2014-2021 годы" государственной программы Тульской области "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области" | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» |  | 2017 | 2022 | 901 0502 0340980320 400 |  | 443,0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Мероприятие по газификации н.п. Веневского района за счет субсидии из бюджета Тульской области | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Строительство газопровода | 2018 | 2022 | 901 0502 03306S0320 400 |  | 0 |  |  |  |  | 3337,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Мероприятие 7 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Строительство газопровода | 2017 | 2022 | 901 0502 03307L5670 400 |  | 0 |  |  |  |  | 14686,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8. 1 | Контрольное событие Газификация с.Дьяконово Веневского района Тульской области | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Х | Х | 2022 | 901 0502 03307L5670 400 |  | 0 |  |  |  |  | 14686,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | Мероприятие 8 Реализация мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Борьба с борщевиком Сосновского | 2018 | 2022 | 901 0405 03308S0680 200 |  | 0 |  |  |  |  | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9.1 | Контрольное событие Выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Х | Х | 2022 | 901 0405 03308S0680 200 |  | 0 |  |  |  |  | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 4 Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | X | X | 2022 | 0350000000 |  | 10259,4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0340000000 |  | 0 |  |  |  |  | 24479,8 | 4809,7 | 3927,7 | 3674,0 | 3674,0 |
| 4.1 | Мероприятие 1 Мероприятия по разработке ПСД для строительства и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Разработка ПСД для объектов ЖКХ | 2017 | 2022 | 901 0502 0350120140200 |  | 323,4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 901 0502 0340120140200 |  | 0 |  |  |  |  | 3333,1 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 |
| 4.2 | Мероприятие 2 Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Бесперебойная работа газового оборудования | 2017 | 2022 | 901 0502 03502200080 200 |  |  | 1879,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 901 0502 03402200080 200 |  |  | 0 |  |  |  | 3015,0 | 1809,7 | 927,7 | 1700,0 | 1700,0 |
| 4.2.1 | Контрольное событие Техническое обслуживание и ремонту газового оборудования и газопроводов на территории Веневского района | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Бесперебойная работа газового оборудования | 2017 | 2022 | 901 0502 03502200080 200 |  |  | 1879,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 901 0502 03402200080 200 |  |  | 0 |  |  |  | 3015,0 | 1809,7 | 927,7 | 1700,0 | 1700,0 |
| 4.3 | Мероприятие 3 Иные межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»» | Оплата за водоснабжение в МО Веневского района | 2017 | 2022 | 901 0502 0350380490 500 |  |  | 4500,0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 901 0502 0340380490 500 |  |  | 0 |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Мероприятие 4 Мероприятия по строительству и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Ремонт объектов ЖКХ | 2017 | 2022 | 901 0502 0350440020 200 |  |  |  | 3553,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 901 0502 0340440020 200 |  |  |  | 0 |  |  | 1746,1 | 0 | 0 | 1474,0 | 1474,0 |
| 4.4.1 | Контрольное событие Ремонт тепловых сетей по ул. Садовая пос. Метростроевский Веневского района | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Ремонт объектов ЖКХ | 2017 | 2022 | 901 0502 0340440020 200 |  |  |  | 0 |  |  | 1746,1 | 0 | 0 | 0 | 660,0 |
| 4.5 | Мероприятие 5 Модернизация, ремонт и строительство коммунальной инфраструктуры за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Ремонт объектов ЖКХ | 2017 | 2022 | 901 0502 0340682720 200 |  |  |  | 0 |  |  | 13385,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Мероприятие 6 Иные межбюджетные ассигнования | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» |  | 2017 | 2022 | 901 0502 0350440020 800 |  |  |  | 2,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Подпрограмма 5 Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Х | Х | 2022 | 0360000000 |  |  |  | 81653,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0350000000 |  |  |  | 0 |  |  | 75640,5 | 59152,9 | 59958,4 | 56434,7 | 56434,7 |
| 5.1 | Мероприятие 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние | 2017 | 2022 | 901 0409 0360120160 200 |  |  |  | 3732,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 901 0409 0350120160 200 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11652,0 | 11652,0 |
| 5.2 | Мероприятие 2 Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние. | 2017 | 2022 | 901 0409 0360220170 200 |  |  |  | 43604,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 901 0409 0350220170 200 |  |  |  | 0 |  |  | 42555,8 | 56152,9 | 56958,4 | 39871,8 | 39871,8 |
| 5.2.1 | Контрольное событие 5.2.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние. | 2017 | 2022 | 901 0409 0360220170 200 |  |  |  | 34486,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2 | Контрольное событие 5.2.2 Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние. | 2017 | 2022 | 901 0409 0360220170 200 |  |  |  | 9117,9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3 | Контрольное событие 5.2.3 Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние. | 2017 | 2022 | 901 0409 0350220170 200 |  |  |  | 0 |  |  | 34696,8 | 56152,9 | 56958,4 | 39871,8 | 39871,8 |
| 5.2.4 | Контрольное событие 5.2.4 Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние. | 2017 | 2022 | 901 0409 0350220170 200 |  |  |  |  | 0 |  | 7859,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Мероприятие 3 Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние. | 2017 | 2022 | 901 0409 0360380170 500 |  |  |  |  |  | 3380,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 901 0409 0350380170 500 |  |  |  |  |  | 0 | 2856,0 | 3000,0 | 3000,0 | 4910,9 | 4910,9 |
| 5.4 | Мероприятие 4 Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет межбюджетных трансфертов | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние | 2017 | 2022 | 901 0409 0360453900 200 |  |  |  |  |  | 16057,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 901 0409 0350453900 200 |  |  |  |  |  | 0 | 30228,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Мероприятие 5 Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние | 2017 | 2022 | 901 0490 0360580790 200 |  |  |  |  |  | 14879,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Подпрограмма 6 Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»» | Х | Х | 2022 | 0370000000 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0360000000 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Мероприятие 1 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район" | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Повышение комфортности проживания граждан | 2017 | 2022 | 901 0501 037012053 200 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 901 0501 036012053 200 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Основное мероприятие Обновление парка специализированной техники Веневского района | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Х | Х | 2022 | 901 0505 0370000000 200 |  |  |  |  |  | 0 | 7640,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Мероприятие 1 Приобретение коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Обновление парка специализированной техники | 2018 | 2022 | 901 0505 03701S0040 200 |  |  |  |  |  | 0 | 7640,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7.1. | Контрольное событие Расходы на приобретение коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Обновление парка специализированной техники | 2018 | 2022 | 901 0505 03701S0040 200 |  |  |  |  |  | 0 | 7640,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |