| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 17.09.2020 | № 741 |

Об утверждении мероприятий  по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Веневский район к отопительному периоду 2020-2021 годов

Во исполнение приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 27.03.2020 № 35 «О подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса Тульской области к отопительному периоду 2020-2021», приказом Минэнерго России  от 12.03.2013  № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно коммунального комплекса муниципального образования Веневский район к отопительному периоду 2020-2021 годов (приложение №1).

- Утвердить показатели готовности объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Веневский район к отопительному периоду 2020-2021 годов (приложение №2).

- Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Машнина Е.Н.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район | ### А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Веневский район

от 17.09.2020 № 741

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Веневский район к отопительному периоду 2020-2021 годов

| № п/п | Муниципальный район | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Веневский район |  |  |
| 1 | ЭПБ д. Кукуй, ул. Центральная, стр.№ 24-Котел водогрейный КВ-ГМ-0,15-115Н- 3 шт. | 05.2020 | ООО «Теплоресурс» |
| 2 | ЭПБ г. Венев, ул. Международная, д 7а - Здание котельной «Больничная» | 04.2020 | ВФ ООО «ККС» |
| 3 | ЭПБ г. Венев, ул. Стрешнева, д. 2в - Внутренний газопровод котельной «Южная» | 04.2020 | ВФ ООО «ККС» |

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования

Веневский район

от 17.09.2020 № 741

| Показатели готовности объектов жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований Тульской области к отопительному периоду 2019-2020 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловое хозяйство |  |  |  |  |  |  | Жилищный фонд |  |  |
|  | Подготовка котельных и сдача их по актам, ед. | Подготовка тепловых пунктов и сдача их по актам, ед | Ремонт и замена котлов, ед | Подготовка ЦТП, ед | Ремонт и замена насосов, ед | Замена ветхих тепловых сетей, км | Опрессовка тепловых сетей, км | Подготовка и сдача жилых домов, ед | Ремонт кровель, тыс.кв.м. | Промывка и ремонт систем центрального отопления, ед |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ООО Теплоресурс | 3 |  | 9 |  | 24 | 0,171 | 8,749 |  |  |  |
| ООО "ККС" | 8 |  | 23 | 5 | 34 | 1,15 | 23,147 |  |  |  |
| МУП УО МО Веневский район |  |  |  |  |  |  |  | 171 | 3,6 | 149 |
| МУП Коммунальщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНО МУК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по образованию | 5 | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУТО Веневский ПНИ | 1 |  |  |  |  |  | 0,232 |  |  |  |
| ЗАО Теплоком |  |  |  |  |  |  |  | 62 | 1 | 62 |
| АМО Веневский район |  |  |  |  |  | 1,679 |  | 78 |  |  |
| ИТОГО: | 17 | 10 | 33 | 5 | 58 | 3 | 32,128 | 311 | 4,6 | 211 |

|  | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  | Электрохозяйство |  | Благоустройство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей, км | Замена ветхих канализационных сетей, км | Ремонт артезианских скважин, ед | Ремонт водопроводных насосных станций, ед | Ремонт водоразборных колонок, ед | Ремонт линий электропередач, км | Ремонт ТП, ед | Подготовка уборочной техники, ед | Капиталный ремонт дорог и тротуаров, тыс.кв.м. |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ООО Теплоресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "ККС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП УО МО Веневский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП Коммунальщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| АНО МУК |  |  | 2 |  | 5 |  |  |  |  |
| Комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУТО Веневский ПНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО Грицовский Коммунальщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМО Веневский район | 5,93 |  |  |  |  | 1 |  |  | 101,3 |
| ИТОГО: | 5,93 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | 101,3 |