| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 19.02.2020 | № 196 |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 23.03.2018 №281 «Об утверждении  муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 23.09.2019 №965 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район», в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017  №203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в постановление   администрации муниципального образования Веневский район от  23.03.2018 №281 «Об утверждении  муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район» следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения с 01.01.2020  года.

| Заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район | В.Н. Федоров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 19.02.2020 № 196 |  |
|  |  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 23.03.2018 № 281 |  |

Муниципальная программа

муниципального образования Веневский район

«Формирование современной городской среды

муниципального образования Веневский район»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район»

| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (Далее – МУ «УС ЖКХ») |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования Веневский район, жители города Венева Веневского района, собственники помещений многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 3. Цель подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи подпрограммы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Веневский район, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |
| 5. Программно-целевые инструменты программы | Основное мероприятие 1: «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |
| 6. Показатели подпрограммы | - Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %; - Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, тыс. кв.м.; - Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.; - Рост доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, %; - Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий, тыс. кв.м.; 6. Количество благоустроенных общественных территорий (скверы, парки, набережные и т.д.), ед. |  |  |  |  |  |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018-2024 годы, один этап |  |  |  |  |  |
| 8. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы (в тыс.руб.) | Источники. финансирова-вания./годы реализации МП | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Иные источники |
|  | 2018 | 8 108,5 | 3 495,6 | 2 293,0 | 2 319,9 | 0 |
|  | 2019 | 93 960,7 | 86 776,0 | 5 225,7 | 1 959,0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 102 069,2 | 90 271,6 | 7 518,7 | 4 278,9 | 0 |
| 9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации Программы ожидается: -увеличение благоустроенных общественных территорий с 50% до 100 % (от 5 ед. до 11 ед.) - увеличение благоустроенных территорий МКД с 36,6 % до 100 % (от 34 ед. до 102 ед.) |  |  |  |  |  |

1. Цель и задачи, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели государственной политики в сфере благоустройства в муниципальном образовании Веневский район определены в соответствии с приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Указом Губернатора Тульской области от 11.07.2016 №102 «Об утверждении Основных направлений деятельности правительства Тульской области на период до 2021 года», Государственной программой Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области».

Цель программ -  повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Веневский район

Задачей программы является: обеспечение формирования единого облика муниципального образования Веневский район, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования Веневский район.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие проблемы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.

Ожидаемыми результатами реализации программы должно стать достижение следующих показателей:

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- увеличение площади отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий;

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;

- рост доли благоустроенных общественных территорий от общего количества дворовых территорий;

- увеличение площади отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий.

Общественный контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется общественной комиссией, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 04.07.2017г.  № 853 «Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального образования Веневский район».

Финансовое участие граждан, является обязательным условием при выполнении работ из дополнительного перечня и составляет не менее 15 %  от общей стоимости соответствующего вида работ.

2.  Этапы и сроки и реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2018-2024 годах, один этап.

3. Перечень подпрограмм (основных мероприятий),

мероприятий  муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Формирование современной городской среды  муниципального образования Веневский район»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Оконча-ние |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Веневский район, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | 2018г. | 2024г. | -увеличение благоустроенных общественных территорий с 50% до 100 % (от 5 ед. до 11 ед.) - увеличение благоустроенных территорий МКД с 36,6 % до 100 % (от 34 ед. до 102 ед.) | 1,2,3,4 |
|  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | МУ «УС ЖКХ» | 2018г. | 2024г. | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий (скверы, парки и т.д.) | 5,6 |

К минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов относится:

- ремонт дворовых проездов,

- освещение дворовых территорий,

- установка скамеек,

- установка урн для мусора.

К дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на которые предоставляются субсидии относятся:

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

- устройство расширений проезжих частей дворовых территорий МКД;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок

-устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них,

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

-озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

-устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;

-установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц;

- ремонт отмосток МКД.

Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется при финансовом и трудовом участии граждан.

К перечню работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта относятся:

- благоустройство парков/скверов;

- освещение улицы/парка/сквера;

- благоустройство набережной;

- благоустройство места для купания (пляжа);

- реконструкция/строительство многофункционального спортивного объекта (как правило стадион или детская спортивно-игровая площадка);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство кладбища;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- установка памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- реконструкция мостов/переездов внутри поселений;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей;

- благоустройство или организация муниципальных рынков.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При реализации программ предусматривается:

- финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных организаций, при этом реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия, из дополнительного – в объеме не менее 1,0 % от общей стоимости таких работ.

Трудовое участие предусматривается при выполнении и минимального и дополнительного перечней работ и может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования), уборка мусора после производства работ, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев

Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в муниципальной программе, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее - инициативная группа).

Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне дополнительных работ, представляет в Администрацию отчет о трудовом участии жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном Администрацией МО района, или копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленный муниципальным образованием.

- привлечение к участию в мероприятиях по благоустройству студенческих отрядов, к разработке дизайн – проектов – специалистов архитектурных специальностей ВУЗов, в том числе выпускников и архитекторов;

- синхронизация с реализуемыми федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции и ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов, в том числе с приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги»;

- типовая визуализация образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории из минимального перечня работ (приложение 1);

- указание нормативной стоимости по всем видам работ, которые входят в минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству территорий (приложение 2).

Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы.

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальных программ на 2018-2022 годы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций.

Основные принципы и подходы по привлечению граждан и общественных организаций к обсуждению проекта муниципальной программы включают в себя следующие мероприятия:

- в общественное обсуждение вовлекаются как нынешние пользователи общественного пространства, так и потенциальные пользователи, которые также являются частью целевой аудитории;

- все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий;

- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

- все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей муниципального образования;

- вовлечение школьников и студентов, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к развитию муниципального образования.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем.

Включение дворовой территории в адресный перечень Программы без решения заинтересованных лиц не допускается.

Условие о проведении работ по благоустройству в части

обеспечения доступности для маломобильных групп населения

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается

возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ              «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов

Дизайн–проект создается для каждой дворовой территории и каждого места общего пользования и состоит из:

- титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства;

- пояснительной записки, указывающей виды работ;

- план – схемы размещения объектов благоустройства на дворовой территории и месте общего пользования;

- листа согласования дизайн – проекта.

При разработке дизайн-проектов учитывается мнение специалистов архитектурных специальностей ВУЗов, в том числе выпускников и архитекторов.

Лист согласования дизайн-проекта для дворовых территорий  подписывается физическим или юридическим лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирных домов на общественном обсуждении и утверждается протоколом Общественного обсуждения.

Дизайн-проект согласуется с жителями и заинтересованными лицами.

Лист согласования дизайн-проекта для территорий общего пользования  подписывается представителями общественных организаций, представителем управления архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации после проведения общественных обсуждений.

4. Основные меры правового регулирования муниципальной программы

«Формирование современной городской среды  муниципального образования Веневский район»

| N п/п | Вид и реквизиты нормативного правового акта | Наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки подготовки (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 – Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Веневский район, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |
| 1. | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 04.07.2017 № 853 | «Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального образования Веневский район» | МУ «УС ЖКХ» | 2018-2024 внесение изменений по мере необходимости |
| 2. | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 04.07.2017 № 854 | « Об утверждении Положения о порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального образования Веневский район» | МУ «УС ЖКХ» | 2018-2024 внесение изменений по мере необходимости |
| 3. | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 29.09.2017г. № 1187 | «Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» город Венев 2017-2022муниципального образования Веневский район» | МУ «УС ЖКХ» | 2018-2024 внесение изменений по мере необходимости |
| 4. | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 29.09.2017г. № 1188 | «Об утверждении Положения о порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» город Венев муниципального образования Веневский район» | МУ «УС ЖКХ» | 2018-2024 внесение изменений по мере необходимости |
| 5. | Распоряжение Правительства Тульской области от 21.02.2018г. № 78-р | «Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на реализацию мероприятий государственной программы Тульской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» | Правительство Тульской области | 2018-2024 внесение изменений по мере необходимости |
| 6. | Распоряжение Правительства Тульской области от 28 марта 2018 года № 137-р | «Об утверждении адресного (пообъектного) распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Веневский район на реализацию мероприятий государственной программы Тульской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» | Правительство Тульской области | 2018-2024 внесение изменений по мере необходимости |
| 7. | Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 | «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» | МУ «УС ЖКХ» | 2017-2024 внесение изменений по мере необходимости |

- Перечень показателей результативности и эффективности

муниципальной программы «Формирование современной городской среды  муниципального образования Веневский район»

| N п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Ответственный исполнитель | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, на конкретную дату) | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется как отношение количества благоустроенных дворовых территорий за отчетный период к общему количеству дворовых территорий на конец отчетного периода, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 47,2 | 60,4 | 73,6 | 86,8 | 100 | 113,2 | 126,4 |
| 2. | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс. кв.м | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется суммированием площади отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий за отчетный период, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 4,64 | 11,1 | 38,37 | 8,94 | 8,13 | 9,2 | 10,3 |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется суммированием количества благоустроенных дворовых территорий за отчетный период, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 4. | Рост доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется как разница отношений количества благоустроенных общественных территорий к общему количеству общественных территорий на начало года и отношений благоустроенных общественных территорий к общему количеству общественных территорий на конец года, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5. | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий | тыс. кв.м | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется суммированием площади отремонтированного асфальтового покрытия за отчетный период, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 1,63 | 4,2 | 5,3 | 3,9 | 1,7 | 1,8 | 1,4 |
| 6. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется суммированием количества благоустроенных общественных территорий за отчетный период, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды  муниципального образования Веневский район»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Ответствен- ный исполнитель | Источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.) годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018г. | 2019г | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муници -пальная программа | «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район» | МУ «Управление строительства и ЖКХ» | Всего, в том числе | 901 | 0503 | 140000000 | 200 | 8 108,5 | 93 960,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 901 | 0503 | 140000000 | 200 | 3 495,6 | 86 776,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0503 | 140000000 | 200 | 2 293,0 | 5 225,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневского района | 901 | 0503 | 140000000 | 200 | 2 319,9 | 1 959,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | «Формирование комфортной городской среды» | МУ «Управление строительства и ЖКХ» | Всего, в том числе | 901 | 0503 | 1410000000 | 200 | 8 108,5 | 93 960,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 901 | 0503 | 1410000000 | 200 | 3 495,6 | 86 776,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0503 | 1410000000 | 200 | 2 293,0 | 5 225,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневского района | 901 | 0503 | 1410000000 | 200 | 2 319,9 | 1 959,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Мероприятие по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Тульской области | МУ «Управление строительства и ЖКХ» | Всего, в том числе | 901 | 0503 | 1410100000 | 200 | 1 980,7 | 4 393,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0503 | 1410100000 | 200 | 1000,0 | 4110,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневского района | 901 | 0503 | 1410100000 | 200 | 980,7 | 283,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | МУ «Управление строительства и ЖКХ» | Всего, в том числе | 901 | 0503 | 141F200000 | 200 | 6 127,8 | 89 567,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 901 | 0503 | 141F200000 | 200 | 3 495,6 | 86 776,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0503 | 141F200000 | 200 | 1 293,0 | 1 115,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневского района | 901 | 0503 | 141F200000 | 200 | 1 339,2 | 1 676,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Адресный перечень объектов муниципальной программы

| №п/п | Наименование мероприятия, объекта, проекта | Общий объем финансирования (руб.) | В том числе по источникам финансирования (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета муниципального образования г. Венев | Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц) |
| 1. | Основное мероприятие - «Формирование комфортной городской среды» 2018 год |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство сквера у стелы «Город воинской доблести» | 1 980 680,17 | - | 1 000 000,00 | 980 680,17 | - |
| 1.2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 6 127 819,83* | 3 495 600,00 | 1 292 900,00 | 1 339 219,83 | - |
| 1.2.1. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 1 и 5 в мкр. «Северный» г. Венева | 1 514 916,18 | 1 110 325,20 | 323 225,00 | 81 365,98 | - |
| 1.2.2. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 2,3,4,10 и 13 в мкр. «Северный» г. Венева | 1 793 811,97 | 1 374 241,53 | 323 225,00 | 96 345,44 | - |
| 1.2.3. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 6,8 и 9 в мкр. «Северный» г. Венева | 1 207 879,28 | 819 779,22 | 323 225,00 | 64 875,06 | - |
| 1.2.4. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 14 и 15 в мкр. «Северный» г. Венева | 1 611 112,40 | 191 254,05 | 323 225,00 | 1 096 633,35 | - |
| 2. | Основное мероприятие – «Формирование комфортной городской среды» 2019 год |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 93 960 674,15 | 86 776 040,01 | 5 225 668,81 | 1 958 965,33 |  |
| 2.1. | Благоустройство общественной территории в районе улицы Красная площадь г. Венева | 78 412 547,84 | 72 715 558,67 | 4 639 815,17 | 1 057 174,0 | - |
| 2.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 15 548 126,31 | 14 060 481,34 | 585 853,64 | 901 791,33 | - |
| 2.2.1. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 7, 20А и 21 в мкр. «Северный» г. Венева | 3 176 346,71 | 2 872 433,81 | 119 684,79 | 184 228,11 | - |
| 2.2.2. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 12 и 12А в мкр. «Северный» г. Венева | 1 876 774,26 | 1 697 204,46 | 70 716,89 | 108 852,91 | - |
| 2.2.3. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 22, 23 и 24 в мкр. «Северный» г. Венева | 4 012 314,20 | 3 628 415,92 | 151 184,06 | 232 714,22 | - |
| 2.2.4. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 20,25, 25А, 26 и 30 в мкр. «Северный» г. Венева | 6 482 691,14 | 5 862 427,15 | 244 267,90 | 375 996,09 | - |
| 3. | Основное мероприятие – «Формирование комфортной городской среды» 2020 год |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Благоустройство Парка КиО им. Д.И. Стихарева г. Венева |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 31 и 33А в мкр. «Северный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 32 и 33 в мкр. «Северный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 34 в мкр. «Северный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 15 по ул. Советская г. Венева |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 68 по ул. Бундурина г. Венева |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 2 по ул. Бундурина и №1 по ул. Красноармейская г. Венева |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 2 корпус 1 и корпус 2 по ул. Красноармейская г. Венева |  |  |  |  |  |
| 3.2.8. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 1 «А» по ул. Декабристов г. Венева |  |  |  |  |  |
| 3.2.9. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов №№ 10, 12, 14 по ул. Декабристов г. Венева |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов №№ 1,3,5 по ул. Садовая пос. Метростроевский Веневского района |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие – «Формирование комфортной городской среды» 2021 год |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Благоустройство Парка КиО им. Д.И. Стихарева г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 14Б по ул. Белова г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 14В по ул. Белова г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 14Г по ул. Белова г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 14Д по ул. Белова г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2.5. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 22 и 24 по ул. Белова г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2.6. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 6 по ул. Пролетарская г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2.7. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 10 по ул. Пролетарская г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2.8. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 15 по ул. Пролетарская г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2.9. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 16 по ул. Пролетарская г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2.10. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 8 по ул. Л. Толстого г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2.11. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 9 по ул. Л. Толстого |  |  |  |  |  |
| 4.2.12 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 2а по ул. пл. Ильича |  |  |  |  |  |
| 4.2.13 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов №№ 15,16 в пос. Мордвес Веневского района |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие – «Формирование комфортной городской среды» 2022 год |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Благоустройство сквера площади Ильича г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 10 по ул. Л. Толстого г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 12 по ул. Л. Толстого г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 17 по ул. Л. Толстого г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 19А по ул. Л. Толстого г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных дома № 22 по ул. Л. Толстого г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.6. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 24А по ул. Л. Толстого г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.7. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 42 по ул. Декабристов г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.8. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 12А по ул. К. Маркса г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.9. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 17 и 19 по ул. К. Маркса г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.10. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 7 по ул. Международная г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.11. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 10 б по ул. Революционная г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.12. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № № 3,4,5 по ул. Первомайская пос. Грицовский Веневского района |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие – «Формирование комфортной городской среды» 2023 год |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Благоустройство сквера в микрорайоне «Южный» |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома №№ 1,2,3 мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома №№ 4,5,6 мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 6.2.3. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома №№ 43,44,45 мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 6.2.4. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома №№ 46а,46в мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Сквер по ул. Спортивная в пос. Метростроевский Веневского района |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие – «Формирование комфортной городской среды» 2024 год |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Благоустройство «Городского сада» по ул. Первомайская г. Венева |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома №№ 41а, 41б мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома №№ 70а, 70б мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 7.2.3. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома №№ 47, 47а, 47б мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 7.2.4. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома №№ 38а, 38б,38в,39 мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | Сквер по ул. Первомайская, вблизи МКД №3 пос. Грицовский Веневского района |  |  |  |  |  |

- Риски реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район» и меры управления рисками

| № п/п | Вид риска | Определение факторов риска | Меры управления рисками | Оценка уровня риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Финансово-экономические риски | незапланированное сокращение в ходе реализации Программы предусмотренных объемов финансирования | Проведение анализа, сокращение расходов бюджета | Высокий |
| 2. | - Социальные риски | отсутствие заявок на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и низкой социальной активностью населения в выборе муниципальной территории общего пользования, приоритетной для благоустройства, а также видов работ и согласовании проектных решений | Открытость и прозрачность планов мероприятий и практических действий, информационного сопровождения муниципальной программы | Низкий |
| 3. | - Управленческие риски | неэффективное управление реализацией Программы, низкое качество межведомственного взаимодействия, недостаточный контроль за реализацией Программы | методическое и экспертно-аналитическое сопровождение | Средний |
| 4. | Законодательные риски | - изменение федерального и регионального законодательства | Оперативное реагирование на изменения законодательства | Средний |
| 5. | Техногенные, экологические и природно-климатические риски | возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы) | Финансирование мероприятий для устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы | Низкий |

8. План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район»

на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1: «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Веневский район, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Веневский район | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 90105031410120590200 90105031410120620200 901050314101S0090200 901050314101S0420200 901050314101S0670200 | 0 |
|  | Контрольное событие 1: Ремонт внутридомовых территорий многоквартирных домов 31,32,33,33а,34 мкр. «Северный», №15 по ул. Советская, №68 по ул. Бундурина; №1 по ул. Красноармейская; №2 по ул. Бундурина; №2 корпуса 1 и 2 по ул. Красноармейская; №№1А,10,12,14 по ул. Декабристов г. Венев; №№ 1,3,5 по ул. Садовая в пос. Метростроевский Веневского района |  | - увеличение благоустроенных территорий МКД с 36,6 % до 100 % (от 34 ед. до 102 ед.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 90105031410120590200 90105031410120620200 901050314101S0090200 901050314101S0420200 901050314101S0670200 | 0 |
|  | Контрольное событие 2: благоустройство территории ПК и О им. Д.Т. Стихарева |  | -увеличение благоустроенных общественных территорий с 50% до 100 % (от 5 ед. до 11 ед.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 90105031410120590200 90105031410120620200 901050314101S0090200 901050314101S0420200 901050314101S0670200 | 0 |
| 2. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | МУ «УС ЖКХ» | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Веневский район | 01.01.2020 | 01.11.2020 | 9010503141F255550200 9010503141F254240200 | 0 |
| 1.2 | Контрольное событие 1: Благоустройство общественной территории в районе улицы Красная площадь г. Венева | МУ «УС ЖКХ» | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий (скверы, парки и т.д.) | 01.01.2020 | 01.11.2020 | 9010503141F255550200 9010503141F254240200 | 0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

муниципального образования

«Формирование современной

городской среды муниципального образования Веневский район»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

- Уличный фонарь

2) Скамья

3) Урна

Приложение 2

к муниципальной программе

муниципального образования

«Формирование современной

городской среды муниципального образования Веневский район»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству  дворовых территорий, входящих

в минимальный перечень работ.

| п/п | Наименование работ с материалами | Единица измерения | Сметная стоимость единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых проездов и территорий общего пользования населения (асфальтирование) | 1 м2 | 1 200 руб. |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий и территорий общего пользования | 1 шт. | 10 000 руб . |
| 3 | Установка лавочек (скамеек) | 1 шт. | 4 600 руб. |
| 4 | Установка урн для мусора | 1 шт. | 1 600 руб. |