| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 16.03.2022 | № 227 |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 28.12.2020 №1084 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев

Веневского района»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 23.09.2019 №966 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Венев Веневского района», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 28.12.2020 №1084 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района» следующее изменение:

- приложение  к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3.  Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Веневский Казеннова А.И.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации
    муниципального образования
             Веневский район                                                        А.Г. Шубчинский

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 16.03.2022 № 227 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»

| 1. Ответственный исполнитель программы | МУ «УС ЖКХ» |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители программы | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель программы | Обеспечение развития транспортной инфраструктуры муниципального образования с повышением уровня ее безопасности. |
| 4. Задачи программы | Создание условий для безопасного дорожного движения, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования. |
| 5. Программно-целевые инструменты программы | Подпрограмма 1: «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог». |
| 6. Показатели программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %. 2. Количество светофорных объектов, шт. 3. Количество замененных и установленных дорожных знаков, шт. 4. Количество замененных и установленных лежачих ИДН, шт. 5. Количество замененных и установленных остановочных павильонов, шт. 6. Объем территории расчищенной от снега, кв.м. |
| 7. Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в один этап. Срок реализации: 2021-2025 годы. |
| 8. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс. руб.) | Источники. финансиро-вания./годы реализации МП; Всего; В том числе. Средства федерального бюджета; Средства бюджета Тульской области; Средства бюджета МО Веневский район; Средства бюджета МО г.Венев Веневского района. 2021; 10702,1; -; -; -; 10702,1. 2022; 11000,0; -; -; -; 11000,0. 2023; 11000,0; -; -; -; 11000,0. 2024; 12000,0; -; -; -; 12000,0. 2025; 12000,0; -; -; -; 12000,0. Всего; 56702,1; -; -; -; 5670. ,1 |
| 9. Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2,3 %. 2. Количество светофорных объектов - 6 шт. 3. Количество замененных и установленных дорожных знаков – 500 шт. 4. Количество замененных и установленных лежачих ИДН - 21 шт. 5. Количество замененных и установленных остановочных павильонов - 6 шт. 6. Объем территории расчищенной от снега – 317 789,0 кв.м. |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог»

| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы | МУ «УС ЖКХ» |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель подпрограммы | Создание условий для безопасного дорожного движения, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования. |
| 4. Задачи подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети. |
| 5. Показатели подпрограммы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %. 2. Количество светофорных объектов, шт. 3. Количество замененных и установленных дорожных знаков, шт. 4. Количество замененных и установленных лежачих ИДН, шт. 5. Количество замененных и установленных остановочных павильонов, шт. 6. Объем территории расчищенной от снега, кв.м. |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2025 гг., в один этап |
| 7. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс. руб.) | Источники.финансиро-вания./годы реализации МП; Всего; В том. числе; Средства федерального бюджета; Средства бюджета Тульской области; Средства бюджета МО Веневский район; Средства бюджета МО г.Венев Веневского района. 2021; 10702,1; -; -; -; 10702,1. 2022; 11000,0; -; -; -; 11000,0. 2023; 11000,0; -; -; -; 11000,0. 2024; 12000,0; -; -; -; 12000,0. 2025; 12000,0; -; -; -; 12000,0. Всего; 56702,1; -; -; -; 56702,1. |
| 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2,3 %. 2. Количество светофорных объектов - 6 шт. 3. Количество замененных и установленных дорожных знаков – 500 шт. 4. Количество замененных и установленных лежачих ИДН - 21 шт. 5. Количество замененных и установленных остановочных павильонов - 6 шт. 6. Объем территории расчищенной от снега – 317 789,0 кв.м. |

- Цель и задачи, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение развития транспортной инфраструктуры муниципального образования с повышением уровня ее безопасности.

Задачей муниципальной программы является создание условий для безопасного дорожного движения, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования.

По итогам реализации муниципальной программы планируется:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2,3 %.

2. Количество светофорных объектов - 6 шт.

3. Количество замененных и установленных дорожных знаков – 500 шт.

4.  Количество замененных и установленных лежачих ИДН - 21 шт.

5. Количество замененных и установленных остановочных павильонов - 6 шт.

6. Объем территории расчищенной от снега – 317 789,0 кв.м.

2.Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в один этап с 2021по 2025годы.

- Перечень подпрограмм, мероприятий  муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Создание условий для безопасного дорожного движения, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие по безопасности дорожного движения на территории города Венева | МУ «УС ЖКХ» | 2021 | 2025 | Модернизация дорожно-уличной сети города, снижение аварийности. | Связь с показателем 2,3,4,5 |
| 2. | Мероприятие по ремонту дорожно-уличной сети | МУ «УС ЖКХ» | 2021 | 2025 | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние. | Связь с показателем 1 |
| 3. | Мероприятие по содержанию дорог, тротуаров, площадей | МУ «УС ЖКХ» | 2021 | 2025 | Модернизация дорожно-уличной сети города, снижение аварийности. | Связь с показателем 6 |

4. Основные меры правового регулирования муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»

| N п/п | Вид и реквизиты нормативного правового акта | Наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки подготовки (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 Создание условий для безопасного дорожного движения, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» |  |  |  |  |
| 1. | # Федеральный закон от 08.11.2007 # № 257 | «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» | Органы государственной власти | 2021-2025 Внесение изменений по мере необходимости |
| 2. | Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ | «О безопасности дорожного движения» | Органы государственной власти | 2021-2025 Внесение изменений по мере необходимости |
| 3. | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Органы государственной власти | 2021-2025 Внесение изменений по мере необходимости |

5. Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Ответственный исполнитель | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, на конкретную дату) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-ый год реализации МП | 2-ый год реализации МП | 3-ый год реализации МП | 4-ый год реализации МП | 5-ый год реализации МП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание условий для безопасного дорожного движения, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, размещенной на сайте http://prognoz.tularegion.ru/rias | ежегодно | 2,24 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
| 2 | Количество светофорных объектов | шт. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество замененных и установленных дорожных знаков | шт. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество замененных и установленных лежачих ИДН | шт. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Количество замененных и установленных остановочных павильонов | шт. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Объем территории расчищенной от снега | кв.м. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 315 789,0 | 316 289,0 | 316 789,0 | 317 289,0 | 317 789,0 |

6. Ресурсное обеспечениереализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1-ый год реализа-ции МП | 2-ый год реализа-ции МП | 3-ый год реализа-ции МП | 4-ый год реализа-ции МП | 5-ый год реализа-ции МП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 |  | 0400000000 |  | 10 702,1 | 11 000,0 | 11 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
|  |  |  | Бюджет МО г.Венев Веневского района | 901 |  | 0400000000 |  | 10 702,1 | 11 000,0 | 11 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| Подпрограмма 1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 0410000000 |  | 10 702,1 | 11 000,0 | 11 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
|  |  |  | Бюджет МО г.Венев Веневского района | 901 | 0409 | 0410000000 |  | 10 702,1 | 11 000,0 | 11 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| Мероприятие 1 | Мероприятие по безопасности дорожного движения на территории города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 04101 00000 |  | 5 012,8 | 5500,0 | 5500,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|  |  |  | Бюджет МО г.Венев Веневского района | 901 | 0409 | 04101 00000 |  | 5 012,8 | 5500,0 | 5500,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| Мероприятие 2 | Мероприятие по ремонту дорожно-уличной сети | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 04 1 02 0000 0 |  | 1 693,3 | 1500,0 | 1500,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  |  | Бюджет МО г.ВеневВеневского района | 901 | 0409 | 04 1 02 0000 0 |  | 1 693,3 | 1500,0 | 1500,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Мероприятие 3 | Мероприятие по содержанию дорог, тротуаров, площадей | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 04 1 03 0000 0 |  | 3996,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
|  |  |  | Бюджет МО г.Венев Веневского района | 901 | 0409 | 04 1 03 0000 0 |  | 3996,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |

7. Риски реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»

| № п/п | Вид риска | Определение факторов риска | Меры управления рисками | Оценка уровня влияния риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Макроэкономические риски | Кризисные явления в экономике, инфляция, рост безработицы могут негативно повлиять на криминогенную обстановку в районе, а также уменьшить доходную базу бюджетов муниципальных образований Веневского района | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы | Высокий |
| 2 | Финансово-экономические риски | Неэффективное использование финансовых ресурсов, сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования или несвоевременное финансирование муниципальной программы в процессе ее реализации, а также риск несвоевременного и некачественного выполнения работ в рамках мероприятий муниципальной программы | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы, контроль выполнения мероприятий в рамках программы | Высокий |
| 3 | Техногенные, экологические и природно-климатические риски | Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы) | Управление риском в рамках муниципальной программы невозможно | Низкий |
| 4 | Геополитические риски | Ухудшение политической ситуации внутри страны и за ее пределами, что может повлечь за собой усиление экстремистских проявлений и угрозы совершения террористических актов, что в свою очередь негативно повлияет на криминогенную обстановку в районе | Осуществление мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму | Низкий |
| 5 | Законодательные риски | Несвоевременное принятие нормативных правовых актов по вопросам реализации муниципальной программы, неточности в организации управления и мониторинга исполнения муниципальной программы | Оперативное реагирование на изменения законодательства | Средний |
| 6 | Социальные риски | Старение кадров муниципальных служащих | Осуществление мероприятий по привлечению к работе в органах местного самоуправления молодых специалистов | Средний |

8. План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района» на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Создание условий для безопасного дорожного движения, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие: Мероприятие по безопасности дорожного движения | МУ «УС ЖКХ» | Модернизация дорожно-уличной сети города, снижение аварийности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 901 0409 0410120100 200 | 5 012,8 |
|  | Контрольное событие 1.1.1 Выполнение работ по установке дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей на улицах города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по установке дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей на улицах города Венева | 01.04.2021 | 01.12.2021 | 901 0409 0410120100 244 225 | 500,5 |
|  | Контрольное событие 1.1.2 Выполнение работ по оборудованию пешеходных переходов на территории города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по оборудованию пешеходных переходов на территории города Венева | 01.05.2021 | 01.08.2021 | 901 0409 0410120100 244 225 | 1685,6 |
|  | Контрольное событие 1.1.3 Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на территории г. Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на территории г. Венева | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 901 0409 0410120100 244 225 | 202,2 |
|  | Контрольное событие 1.1.4 Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог г. Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог г. Венева | 01.05.2021 | 01.08.2021 | 901 0409 0410120100 244 225 | 1392,0 |
|  | Контрольное событие 1.1.5 Выполнение работ по обустройству автобусных остановок | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по обустройству автобусных остановок | 01.05.2021 | 01.09.2021 | 901 0409 0410120100 244 225 | 339,0 |
|  | Контрольное событие 1.1.6 Выполнение работ по ремонту водоотводных лотков вдоль улицы Пролетарская в г. Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту водоотводных лотков вдоль улицы Пролетарская в г. Веневе | 14.05.2021 | 03.07.2021 | 901 0409 0410120100 244 225 | 254,3 |
|  | Контрольное событие 1.1.7 Выполнение работ по ликвидации пучинообразования на автодороге вблизи дома №45 микрорайона Южный г. Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ликвидации пучинообразования на автодороге вблизи дома №45 микрорайона Южный г. Венева | 03.06.2021 | 26.09.2021 | 901 0409 0410120100 244 225 | 394,1 |
|  | Контрольное событие 1.1.8 Выполнение работ по установке ограничителя высоты проезда автомобильного транспорта на автодороге по ул. Пролетарская в г. Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по установке ограничителя высоты проезда автомобильного транспорта на автодороге по ул. Пролетарская в г. Веневе | 23.06.2021 | 02.08.2021 | 901 0409 0410120100 244 225 | 144,7 |
|  | Контрольное событие 1.1.9 Выполнение работ по текущему ремонту уличного освещения вдоль автомобильной дороги по ул. Кольцевая в г. Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по текущему ремонту уличного освещения вдоль автомобильной дороги по ул. Кольцевая в г. Веневе | 20.10.2021 | 09.12.2021 | 901 0409 0410120100 244 225 | 33,2 |
|  | Контрольное событие 1.1.10 Оказание услуг по проверке сметной документации | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по проверке сметной документации | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 901 0409 0410120100 244 226 | 67,2 |
| 1.2 | Мероприятие: Мероприятие по ремонту дорожно-уличной сети города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 901 0409 0410220110 200 | 1 693,3 |
|  | Контрольное событие 1.2.1 Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в городе Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в городе Веневе | 01.04.2021 | 01.08.2021 | 901 0409 0410220110 244 225 | 1 583,8 |
|  | Контрольное событие 1.2.2 Расходы на ремонт дорожно-уличной сети (передача полномочий в район) | МУ «УС ЖКХ» | Расходы на ремонт дорожно-уличной сети (передача полномочий в район) | 01.04.2021 | 01.12.2021 | 901 0409 0410220110 500 | 109,5 |
| 1.3 | Мероприятие: Мероприятие по содержанию дорог, тротуаров, площадей | МУ «УС ЖКХ» | Модернизация дорожно-уличной сети города, снижение аварийности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 901 0409 0410320120 200 | 3996,0 |
|  | Контрольное событие 1.3.1 Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети города Венева | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 901 0409 0410320120 244 225 | 3996,0 |