| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 17.06.2019 | № 650 |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 23.03.2018 №281 «Об утверждении  муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район»

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в постановление   администрации муниципального образования Веневский район от  23.03.2018 №281 «Об утверждении  муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район», согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район | А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Веневский район

от 17.06.2019    № 650

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 23.03.2018 № 281          «Об утверждении  муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район»

В приложении к постановлению:

- «ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования Веневский район от 23.03.2018 №281 «Об утверждении  муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район» изложить в новой редакции:

«ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район»

| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (Далее – МУ «УС ЖКХ») |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Администрация муниципального образования Веневский район, жители города Венева Веневского района, собственники помещений многоквартирных домов |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Веневский район |
| Задачи Программы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Веневский район, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования Веневский район |
| Программно-целевые инструменты программы | Основное мероприятие 1: «Формирование комфортной городской среды» |
| Показатели Программы | - Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %; - Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, тыс.кв.м.; - Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.; - Рост доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, %; - Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий, тыс.кв.м.; - Количество благоустроенных общественных территорий (скверы, парки, набережные и т.д.), ед. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2018-2024 годы, один этап |
| Объемы ресурсного обеспечения программы | Объем финансирования программы, всего: 43 000,2 тыс.руб. в том числе: 2018г. – 8 108,5 тыс.руб. 2019г. – 34 891,7 тыс.руб. 2020г. – 0,0 тыс.руб. 2021г. – 0,0 тыс.руб. 2022г. – 0,0 тыс.руб. 2023г. – 0,0 тыс.руб. 2024г. – 0,0 тыс.руб. Из них средства федерального бюджета, всего 30 271,6 тыс.руб. в том числе: 2018г. – 3 495,6 тыс.руб. 2019г. – 26 776,0 тыс.руб. 2020г. – 0,0 тыс.руб. 2021г. – 0,0 тыс.руб. 2022г. – 0,0 тыс.руб. 2023г. – 0,0 тыс.руб. 2024г. – 0,0 тыс.руб. Средства бюджета муниципального образования г. Венев Веневского района, всего 9 319,9 тыс.руб. в том числе: 2018г. – 2 319,9 тыс.руб. 2019г. – 7 000,0 тыс.руб. 2020г. – 0,0 тыс.руб. 2021г. – 0,0 тыс.руб. 2022г. – 0,0 тыс.руб. 2023г. – 0,0 тыс.руб. 2024г. – 0,0 тыс.руб. Средства бюджета Тульской области, всего: 3 408,7 тыс.руб. в том числе: 2018г. – 2 293,0 тыс.руб. 2019г. – 1 115,7 тыс.руб. 2020г. – 0,0 тыс.руб. 2021г. – 0,0 тыс.руб. 2022г. – 0,0 тыс.руб. 2023г. – 0,0 тыс.руб. 2024г. – 0,0 тыс.руб. В том числе: Основное мероприятие: «Формирование комфортной городской среды», всего: 43 000,2 тыс.руб. в том числе: 2018г. – 8 108,5 тыс.руб. 2019г. – 34 891,7 тыс.руб. 2020г. – 0,0 тыс.руб. 2021г. – 0,0 тыс.руб. 2022г. – 0,0 тыс.руб. 2023г. – 0,0 тыс.руб. 2024г. – 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы ожидается: -увеличение благоустроенных общественных территорий с 50% до 100 % (от 5 ед. до 11 ед.) - увеличение благоустроенных территорий МКД с 36,6 % до 100 % (от 34 ед. до 102 ед.) |

»

- п.4. приложения к постановлению дополнить текстом следующего содержания:

Адресный перечень объектов муниципальной программы

| №п/п | Наименование мероприятия, объекта, проекта | Общий объем финансирования (руб.) | В том числе по источникам финансирования (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета муниципального образования г. Венев | Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц) |
| 1. | Основное мероприятие - «Формирование комфортной городской среды» 2018 год |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство сквера у стелы «Город воинской доблести» | 1 980 680,17 | - | 1 000 000,00 | 980 680,17 | - |
| 1.2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 6 127 819,83* | 3 495 600,00 | 1 292 900,00 | 1 339 219,83 | - |
| 1.2.1. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 1 и 5 в мкр. «Северный» г. Венева | 1 514 916,18 | 1 110 325,20 | 323 225,00 | 81 365,98 | - |
| 1.2.2. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 2,3,4,10 и 13 в мкр. «Северный» г. Венева | 1 793 811,97 | 1 374 241,53 | 323 225,00 | 96 345,44 | - |
| 1.2.3. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 6,8 и 9 в мкр. «Северный» г. Венева | 1 207 879,28 | 819 779,22 | 323 225,00 | 64 875,06 | - |
| 1.2.4. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 14 и 15 в мкр. «Северный» г. Венева | 1 611 112,40 | 191 254,05 | 323 225,00 | 1 096 633,35 | - |
| 2. | Основное мероприятие – «Формирование комфортной городской среды» 2019 год |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 34 891 708,82 | 26 776 040,01 | 1 115 668,81 | 7 000 000,00 |  |
| 2.1. | Благоустройство общественной территории в районе улицы Красная площадь г. Венева | 19 197 371,87 | 16 681 703,06 | 515 668,81 | 2 000 000,0 |  |
| 2.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 15 694 336,95 | 10 094 336,95 | 600 000,00 | 5 000 000,0 |  |
| 2.2.1. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 7, 20А и 21 в мкр. «Северный» г. Венева | 3 176 346,71 | 2 042 973,66 | 121 432,86 | 1 017 688,0 |  |
| 2.2.2. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 12 и 12А в мкр. «Северный» г. Венева | 1 876 774,26 | 1 207 109,88 | 71 749,73 | 598 486,0 |  |
| 2.2.3. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 22, 23 и 24 в мкр. «Северный» г. Венева | 4 012 314,20 | 2 580653,75 | 153 392,17 | 2 095 864,0 |  |
| 2.2.4. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 20,25, 25А, 26 и 30 в мкр. «Северный» г. Венева | 6 628 901,78 | 4 263 599,66 | 253 425,24 | 1 287 962,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие – «Формирование комфортной городской среды» 2020 год |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Благоустройство Парка КиО им. Д.И. Стихарева г. Венева |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 31 и 33А в мкр. «Северный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 32 и 33 в мкр. «Северный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 34 в мкр. «Северный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 15 по ул. Советская г. Венева |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 68 по ул. Бундурина г. Венева |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 2 по ул. Бундурина и №1 по ул. Красноармейская г. Венева |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 2 корпус 1 и корпус 2 по ул. Красноармейская г. Венева |  |  |  |  |  |
| 3.2.8. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 1 «А» по ул. Декабристов г. Венева |  |  |  |  |  |
| 3.2.9. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов №№ 10, 12, 14 по ул. Декабристов г. Венева |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов №№ 1,3,5 по ул. Садовая пос. Метростроевский Веневского района |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие – «Формирование комфортной городской среды» 2021 год |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Благоустройство Парка КиО им. Д.И. Стихарева г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 14Б по ул. Белова г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 14В по ул. Белова г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 14Г по ул. Белова г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 14Д по ул. Белова г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2.5. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 22 и 24 по ул. Белова г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2.6. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 6 по ул. Пролетарская г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2.7. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 10 по ул. Пролетарская г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2.8. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 15 по ул. Пролетарская г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2.9. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 16 по ул. Пролетарская г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2.10. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 8 по ул. Л. Толстого г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2.11. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 9 по ул. Л. Толстого |  |  |  |  |  |
| 4.2.12 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 2а по ул. пл. Ильича |  |  |  |  |  |
| 4.2.13 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов №№ 15,16 в пос. Мордвес Веневского района |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие – «Формирование комфортной городской среды» 2022 год |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Благоустройство сквера площади Ильича г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 10 по ул. Л. Толстого г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 12 по ул. Л. Толстого г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 17 по ул. Л. Толстого г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 19А по ул. Л. Толстого г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных дома № 22 по ул. Л. Толстого г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.6. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 24А по ул. Л. Толстого г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.7. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 42 по ул. Декабристов г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.8. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 12А по ул. К. Маркса г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.9. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 17 и 19 по ул. К. Маркса г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.10. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 7 по ул. Международная г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.11. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 10 б по ул. Революционная г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.12. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № № 3,4,5 по ул. Первомайская пос. Грицовский Веневского района |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие – «Формирование комфортной городской среды» 2023 год |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Благоустройство сквера в микрорайоне «Южный» |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома №№ 1,2,3 мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома №№ 4,5,6 мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 6.2.3. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома №№ 43,44,45 мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 6.2.4. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома №№ 46а,46в мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Сквер по ул. Спортивная в пос. Метростроевский Веневского района |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие – «Формирование комфортной городской среды» 2024 год |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Благоустройство «Городского сада» по ул. Первомайская г. Венева |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома №№ 41а, 41б мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома №№ 70а, 70б мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 7.2.3. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома №№ 47, 47а, 47б мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 7.2.4. | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома №№ 38а, 38б,38в,39 мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | Сквер по ул. Первомайская, вблизи МКД №3 пос. Грицовский Веневского района |  |  |  |  |  |

* - в данной сумме не учтены средства затраченные на проверку сметной документации в РХЦЦС в размере                       13,3 тыс.руб.

- п.7 приложения к постановлению изложить в новой редакции:

7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

В целях настоящей программы объем финансовых ресурсов определен исходя из предварительного перечня работ, планируемых к реализации в рамках основных мероприятий, и исходя из сравнительного анализа рыночной стоимости этих работ.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета муниципального образования Веневского района

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по источникам финансирования) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1. | Всего по муниципальной программе | Долгополов А.И. -директор МУ «Управление строительства и ЖКХ» | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Веневский район | 01.01.2018 | 31.12.2024 | 140000000 | 8 108,5 | 34891,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие: «Формирование комфортной городской среды» | Долгополов А.И. -директор МУ «Управление строительства и ЖКХ» | увеличение благоустроенных общественных территорий с 50% до 100 % (от 5 ед. до 11 ед.) | 01.01.2018 | 31.12.2024 | 1410000000 | 8 108,5 | 34891,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Тульской области | Долгополов А.И. -директор МУ «Управление строительства и ЖКХ» | - // - | 01.01.2018 | 31.12.2024 | 1410100000 | 1 980,7 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Расходы на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) за счет субсидий из бюджета Тульской области | Долгополов А.И. -директор МУ «Управление строительства и ЖКХ» | - // - | 01.01.2018 | 31.12.2024 | 901050314101S0090200 | 919,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Расходы на благоустройство территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов | Долгополов А.И. -директор МУ «Управление строительства и ЖКХ» | - // - | 01.01.2018 | 31.12.2024 | 901050314201S0670200 | 1 061,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Долгополов А.И. -директор МУ «Управление строительства и ЖКХ» | - // - | 01.01.2018 | 31.12.2024 | 901050314101L5600200 | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Долгополов А.И. -директор МУ «Управление строительства и ЖКХ» | - // - | 01.01.2018 | 31.12.2024 | 9010503141F200000 | 6 127,8 | 32891,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Реализация программ формирования современной городской среды | Долгополов А.И. -директор МУ «Управление строительства и ЖКХ» | - // - | 01.01.2018 | 31.12.2024 | 9010503141F255550200 | 6 127,8 | 32891,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- п. 8. приложения к постановлению «Календарный план-график реализации муниципальной программы  муниципального образования Веневский  район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский  район» изложить в новой редакции:

«Календарный план – график реализации муниципальной программы

муниципального образования Веневский район

«Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (ФИО, должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по источникам финансирования) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Всего по муниципальной программе | Долгополов А.И. -директор МУ «Управление строительства и ЖКХ» | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Веневский район | 01.01.2018 | 31.12.2024 | 140000000 | 8 108,5 | 34891,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие: «Формирование комфортной городской среды» | Долгополов А.И. -директор МУ «Управление строительства и ЖКХ» | увеличение благоустроенных общественных территорий с 50% до 100 % (от 5 ед. до 11 ед.) | 01.01.2018 | 31.12.2024 | 1410000000 | 8 108,5 | 34891,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Тульской области | Долгополов А.И. -директор МУ «Управление строительства и ЖКХ» | увеличение благоустроенных общественных территорий с 50% до 100 % (от 5 ед. до 11 ед.) | 01.01.2018 | 31.12.2024 | 1410100000 | 1 980,7 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Расходы на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) за счет субсидий из бюджета Тульской области | Долгополов А.И. -директор МУ «Управление строительства и ЖКХ» | - // - | 01.01.2018 | 31.12.2024 | 901050314101S0090200 | 919,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | Контрольное событие 1: Благоустройство сквера у стелы «Город воинской доблести» в городе Веневе Тульской области | Долгополов А.И. -директор МУ «Управление строительства и ЖКХ» | - // - | 01.01.2018 | 31.12.2024 | 90105031420220510200 | 919,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Расходы на благоустройство территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов | Долгополов А.И. -директор МУ «Управление строительства и ЖКХ» | - // - | 01.01.2018 | 31.12.2024 | 901050314201S0670200 | 1 061,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1. | Контрольное событие 1: Благоустройство сквера у стелы «Город воинской доблести» в городе Веневе Тульской области | Долгополов А.И. -директор МУ «Управление строительства и ЖКХ» | - // - | 01.01.2018 | 31.12.2024 | 901050314201S0670200 | 1 061,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Долгополов А.И. -директор МУ «Управление строительства и ЖКХ» | - // - | 01.01.2018 | 31.12.2024 | 901050314101L5600200 | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Долгополов А.И. -директор МУ «Управление строительства и ЖКХ» | - // - | 01.01.2018 | 31.12.2024 | 9010503141F200000 | 6 127,8 | 32891,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Реализация программ формирования современной городской среды | Долгополов А.И. -директор МУ «Управление строительства и ЖКХ» | - // - | 01.01.2018 | 31.12.2024 | 9010503141F255550200 | 6 127,8 | 32891,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1. | Контрольное событие 1: Ремонт внутридомовых территорий многоквартирных домов 1,2,3,4,5,6,8,9,10,13,14,15 в мкр. «Северный» г. Венев | Долгополов А.И. -директор МУ «Управление строительства и ЖКХ» | - // - | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 901050314101L5550200 | 5 083,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 1: Ремонт внутридомовых территорий многоквартирных домов 7, 12, 12А, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 30 в мкр. «Северный» г. Венев | Долгополов А.И. -директор МУ «Управление строительства и ЖКХ» | - // - | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9010503141F255550200 | 0 | 15694, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2. | Контрольное событие 2: Ремонт внутридомовых территорий многоквартирных домов 1,2,3,4,5,6,8,9,10,13,14,15 в мкр. «Северный» г. Венев | Долгополов А.И. -директор МУ «Управление строительства и ЖКХ» | - // - | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 90105031410220460200 | 1 044,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 2: Благоустройство общественной территории в районе улицы Красная площадь г. Венева | Долгополов А.И. -директор МУ «Управление строительства и ЖКХ» | - // - | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9010503141F255550200 | 0 | 17197,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |