| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 20.05.2019 | № 585 |

Об утверждении мероприятий  по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Веневский район к отопительному периоду 2019-2020 годов

Во исполнение приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 29.03.2019 № 28 «О подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса Тульской области к отопительному периоду 2019-2020», приказом Минэнерго России  от 12.03.2013  № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно коммунального комплекса муниципального образования Веневский район к отопительному периоду 2019-2020 годов (приложение №1).

- Утвердить показатели готовности объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Веневский район к отопительному периоду 2019-2020 годов (приложение №2).

- Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Фомина Ю.О.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Веневский район Федорова В.Н.

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район | ### А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Веневский район

от 20.05.2019 № 585

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Веневский район к отопительному периоду 2019-2020 годов

| № п/п | Муниципальный район | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Веневский район |  |  |
| 1 | ЭПБ п. Грицовский, ул. Лесная, д.9-здание котельной №5 | 08.2019 | ООО «Теплоресурс» |
| 2 | ЭПБ г. Венев, ул. Международная, 7а - Паровой котел НР - 18, зав. № 322 | 07.2019 | ВФ ООО «ККС» |
| 3 | ЭПБ г. Венев, ул. Международная, 7а - Паровой котел НР - 18, зав. № 321 | 07.2019 | ВФ ООО «ККС» |
| 4 | ЭПБ г. Венев, ул. Международная, 7а - Паровой котел НР - 18, зав. № 325 | 07.2019 | ВФ ООО «ККС» |
| 5 | ЭПБ г. Венев, мкр. Северный, 15а - Водогрейный котел ТВГ - 1,5 зав. № 1425 | 07.2019 | ВФ ООО «ККС» |
| 6 | ЭПБ г. Венев, мкр. Северный, 15а - Водогрейный котел ТВГ - 1,5 зав. № 1427 | 07.2019 | ВФ ООО «ККС» |
| 7 | ЭПБ п. Каменный, 2 - здание котельной | 07.2019 | ВФ ООО «ККС» |
| 8 | ЭПБ г. Венев, ул. Международная, 7а - Дымовая труба | 12.2019 | ВФ ООО «ККС» |

| Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 20.05.2019 № 585 Показатели готовности объектов жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований Тульской области к отопительному периоду 2019-2020 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловое хозяйство |  |  |  |  |  |  | Жилищный фонд |  |  |
|  | Подготовка котельных и сдача их по актам, ед. | Подготовка тепловых пунктов и сдача их по актам, ед | Ремонт и замена котлов, ед | Подготовка ЦТП, ед | Ремонт и замена насосов, ед | Замена ветхих тепловых сетей, км | Опрессовка тепловых сетей, км | Подготовка и сдача жилых домов, ед | Ремонт кровель, тыс.кв.м. | Промывка и ремонт систем центрального отопления, ед |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ООО Теплоресурс | 3 |  | 9 |  | 24 | 0,232 | 8,176 |  |  |  |
| ООО "ККС" | 8 |  | 23 | 5 | 34 | 1,1 | 22,48 |  |  |  |
| МУП УО МО Веневский район |  |  |  |  |  |  |  | 172 | 3,5 | 150 |
| МУП Коммунальщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНО МУК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по образованию | 5 | 10 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ГУТО Веневский ПНИ | 1 |  |  |  |  |  | 0,278 |  |  |  |
| ЗАО Грицовский Коммунальщик |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 1,5 | 64 |
| АМО Веневский район |  |  |  |  |  | 1,7 |  | 78 |  |  |
| ИТОГО: | 17 | 10 | 32 | 5 | 59 | 3,032 | 30,934 | 314 | 5 | 214 |

|  | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  | Электрохозяйство |  | Благоустройство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей, км | Замена ветхих канализационных сетей, км | Ремонт артезианских скважин, ед | Ремонт водопроводных насосных станций, ед | Ремонт водоразборных колонок, ед | Ремонт линий электропередач, км | Ремонт ТП, ед | Подготовка уборочной техники, ед | Капиталный ремонт дорог и тротуаров, тыс.кв.м. |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ООО Теплоресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "ККС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП УО МО Веневский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП Коммунальщик | 0,11 |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  |
| МУП Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| АНО МУК |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУТО Веневский ПНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО Грицовский Коммунальщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМО Веневский район |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 199,311 |
| ИТОГО: | 0,11 | 0 | 12 | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 199,311 |