| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 28.01.2021 | № 63 |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 25.12.2017 №1574

«Об организации проектной деятельности

в муниципальном образовании Веневский район»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 №1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.04.2014 №26Р-АУ «Об утверждении методическими рекомендациями по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти»,  Положением об организации проектного управления в органах исполнительной власти Тульской области, утвержденным Протоколом №3 заседания Координационного совета по проектному управлению в органах исполнительной власти Тульской области от 14.04.2017, Методическими рекомендациями Проектного офиса Тульской области: по подготовке паспорта проекта, по подготовке базового плана проекта, по ежемесячной отчетности по проекту, по проведению заседаний рабочих групп по проекту, по порядку ведения архива проекта участниками проектной деятельности Тульской области, утвержденными Министерством экономического развития Тульской области 3 июля 2017 г., на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения, которые вносятся  в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 25.12.2017 №1574 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Веневский район», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район  разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район | А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 28.01.2021 № 63 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся  в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 25.12.2017 №1574 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Веневский район»

1. Приложение №2 к постановлению дополнить текстом следующего содержания:

«Главный специалист комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район».

2. В приложении №3 к постановлению в разделе 5 «Организация работы Муниципального проектного офиса» пункт 5.8. изложить в новой редакции:

«Заседания Муниципального проектного комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие, по решению председателя Муниципального проектного комитета. По инициативе членов Муниципального проектного комитета, секретариата Муниципального проектного комитета могут проводиться внеочередные заседания Муниципального проектного комитета.».

3. В приложении №4 к постановлению:

текст «ведущий инженер» заменить текстом «начальник»;

текст «начальник отдела по правовой работе» дополнить текстом «администрации муниципального образования Веневский район».

4. В приложении №5 к постановлению в разделе 4 «Порядок управления проектами»:

в пункте 4.3. текст «4.2.4.» заменить текстом «4.3.4.».;

пункт 4.4.4.4. изложить в новой редакции:

«Руководитель проекта ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет данные мониторинга реализации проекта в Муниципальный проектный офис в части реализации паспорта проекта, базового плана проекта, поручений Губернатора Тульской области, Первого заместителя Губернатора Тульской области, заместителей Губернатора Тульской области или утвержденных нормативных правовых актов Тульской области в рамках реализации проекта.».

Список на рассылку постановления администрации МО Веневский район

от________________№______

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 25.12.2017 №1574

«Об организации проектной деятельности

в муниципальном образовании Веневский район»

| № | Название структурного подразделения, органа, организации | Ф.И.О. руководителя | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | прокуратура Веневского района | Жиляков В.Н. | 1 |
| 2 | газета «Вести Веневского района | Рыбина М.Ю. | 1 |
| 3 | комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Смирнова М.А. | 1 |
| 4 | отдел по МСУ и информационным технологиям | Машнина Е.Н. | 1 |
| 5 | руководитель аппарата администрации | Давиденко С.Г. | 1 |
| 6 | финансовое управление администрации | Шуваева В.И. | 1 |
| 7 | председатель комитета по социальным вопросам | Антонова Ю.С. | 1 |
| 8 | отдел по архитектуре | Якушина Т. | 1 |
| 9 | отдел по правовой работе | Андреева А.Н. | 1 |
| 10 | МУ «УС и ЖКХ» | Долгополов А.И. | 1 |
| 11 | комитет по земельным и имущественным отношениям | Строченова И.А. | 1 |
| 12 | Общественный совет при АМО Веневский район | Гусаров Д.Л. | 1 |
|  | Всего: |  | 12 |

________________________                 Решетнева Е.В.