| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 21.06.2018 | № 557 |

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 27.09.2017 №1179 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.04.2016 № 331 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования г. Венев Веневский район», Уставом муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 27.09.2017 №1179 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3.  Отделу по МСУ и информационным технологиям  администрации муниципального образования Веневский район (Селиванов Е.А.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Постановления вступает в силу со дня обнародования.

| - Глава администрации муниципального образования - Веневский район | - Ж.Ю. Исаченкова |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Веневский район

от 21.06.2018 № 557

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 27.09.2017 №1179 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»

В приложении к постановлению:

1. Строку 8 «Объем ресурсного обеспечения программы» таблицы паспорта муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района» изложить в новой редакции:

| 8. Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем финансирования программы из средств бюджета муниципального образования город Венев Веневского района–57075,9 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год. – 13240,9 тыс. руб.; 2019 год – 10650,0 тыс. руб.; 2020 год – 11100,0 тыс. руб.; 2021 год – 11000,0 тыс. руб.; 2022 год – 11085,0 тыс. руб. В том числе: - Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог». Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета муниципального образования город Венев Веневского района – 57075,9 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год. – 13240,9 тыс. руб.; 2019 год – 10650,0 тыс. руб.; 2020 год – 11100,0 тыс. руб.; 2021 год – 11000,0 тыс. руб.; 2022 год – 11085,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

2. Строку 7 «Объемы и источники финансирования, в том числе по годам» таблицы подпункта 5.1. подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» паспорта подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» изложить в новой редакции:

| 7. Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета муниципального образования город Венев Веневского района – 57075,9 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год. – 13240,9 тыс. руб.; 2019 год – 10650,0 тыс. руб.; 2020 год – 11100,0 тыс. руб.; 2021 год – 11000,0 тыс. руб.; 2022 год – 11085,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

3. Таблицу подраздела 5.1.4 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» подпункта 5.1 подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог» изложить в новой редакции:

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |
| Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории города Венева. |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство пешеходных переходов и содержание объектов электроосвещения вдоль дорог | 2018-2022 | 7347,0 | - | - | 7347,0 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Содержание светофоров | 2018-2022 | 1051,4 | - | - | 1051,4 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Установка дорожных знаков и ИДН | 2018-2022 | 4650,0 |  |  | 4650,0 |  | МУ «УС ЖКХ» |
| Нанесение горизонтальной разметки | 2018-2022 | 4850,0 | - | - | 4850,0 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Установка и замена остановочных павильонов в г. Веневе | 2018-2022 | 5050,0 | - | - | 5050,0 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятия по ремонту дорожно-уличной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожно-уличной сети | 2018-2022 | 20736,6 | - | - | 20736,6 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятия по содержанию дорог, тротуаров, площадей |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей | 2018-2022 | 13390,9 | - | - | 13390,9 | - | МУ «УС ЖКХ» |

4. Таблицу подраздела 5.1.6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпункта 5.1 подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог» изложить в новой редакции:

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | том числе по годам: |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы, | тыс. руб. | 57075,9 | 13240,9 | 10650,0 | 11100,0 | 11000,0 | 11085,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования город Венев Веневского район | тыс. руб. | 57075,9 | 13240,9 | 10650,0 | 11100,0 | 11000,0 | 11085,0 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - |

5. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район» пункта 7 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района» изложить в новой редакции:

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» |  |  | 0400000000 |  | 13240,9 | 10650,0 | 11100,0 | 11000,0 | 11085,0 | 57075,9 |
| Подпрограмма 1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог | МУ «УС ЖКХ» |  |  | 0410000000 |  | 13240,9 | 10650,0 | 11100,0 | 11000,0 | 11085,0 | 57075,9 |
| Мероприятие 1 | Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории города Венева | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0410120100 | 200 | 5350,0 | 6150,0 | 6100,0 | 2674,2 | 2674,2 | 22948,4 |
| Мероприятие 2 | Мероприятия по ремонту дорожно-уличной сети | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0410220110 | 200 | 1500,0 | 2000,0 | 2500,0 | 5825,8 | 5910,8 | 17736,6 |
| Мероприятие 3 | Мероприятия по ремонту дорожно-уличной сети | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0410220110 | 500 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 |
| Мероприятие 4 | Мероприятия по содержанию дорог, тротуаров, площадей | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0410320120 | 200 | 3390,9 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 13390,9 |

6. Пункт 9 «Календарный план-график реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района» изложить в новой редакции

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по источникам финансирования) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Всего по муниципальной программе | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | X | 2018 | 2022 | 0400000000 | 13240,9 | 10650,0 | 11100,0 | 11000,0 | 11085,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | X | 2018 | 2022 | 0410000000 | 13240,9 | 10650,0 | 11100,0 | 11000,0 | 11085,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1 Мероприятия по безопасности дорожного движения | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Модернизация дорожно-уличной сети города, снижение аварийности. | 2018 | 2022 | 901 0409 0410120100 200 | 5350,0 | 6150,0 | 6100,0 | 2674,2 | 2674,2 |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1.1.1 Обустройство пешеходных переходов и содержание объектов электроосвещения вдоль дорог | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Х | 2018 | 2022 | Х | 1947,0 | 2100,0 | 2050,0 | 625,0 | 625,0 |
| 1.1.2 | Контрольное событие 1.1.2 Содержание светофоров | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Х | 2018 | 2022 | Х | 203,0 | 250,0 | 250,0 | 174,2 | 174,2 |
| 1.1.3 | Контрольное событие 1.1.3 Установка дорожных знаков и ИДН | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Х | 2018 | 2022 | Х | 1000,0 | 1200,0 | 1200,0 | 625,0 | 625,0 |
| 1.1.4 | Контрольное событие 1.1.4 Нанесение горизонтальной разметки | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Х | 2018 | 2022 | Х | 1000,0 | 1300,0 | 1300,0 | 625,0 | 625,0 |
| 1.1.5 | Контрольное событие 1.1.5 Установка и замена остановочных павильонов в г. Веневе | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Х | 2018 | 2022 | Х | 1200,0 | 1300,0 | 1300,0 | 625,0 | 625,0 |
| 1.2 | Мероприятие 2 Мероприятия по ремонту дорожно-уличной сети города Венева | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние. | 2018 | 2022 | 901 0409 0410220110 200 | 1500,0 | 2000,0 | 2500,0 | 5825,8 | 5910,8 |
| 1.2.1 | Контрольное событие 1.2.1 Выполнение работ по ямочному ремонту дорожно-уличной сети | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Х | 2018 | 2022 | Х | 1500,0 | 2000,0 | 2500,0 | 5825,8 | 5910,8 |
| 1.3 | Мероприятие 3 Мероприятия по ремонту дорожно-уличной сети города Венева | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние. | 2018 | 2022 | 901 0409 0410220110 500 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 4 Мероприятия по содержанию дорог, тротуаров, площадей | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Модернизация дорожно-уличной сети города, снижение аварийности. | 2018 | 2022 | 901 0409 0410320120 200 | 3390,9 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| 1.4.1 | Контрольное событие 1.3.1 Зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей | Гомзов В.М. – директор МУ «УС ЖКХ» | Х | 2018 | 2022 | Х | 3390,9 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |