| Тульская область |  |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |  |
| Администрация |  |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| от 01.12.2021 | № 974 |  |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 19.01.2018 №37

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования

город Венев Веневского района»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 23.09.2019 №965 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район», в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017  №203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в постановление   администрации муниципального образования Веневский район от 19.01.2018 №37 «Об утверждении  муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район | А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 01.12.2021 № 974

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 19.01.2018 №37 «Об утверждении  муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района»

В приложении к постановлению:

1. «ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования Веневский район от 19.01.2018 №37 «Об утверждении  муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района» изложить в новой редакции:

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

г. Венев Веневского района

«Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района»

| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (Далее – МУ «УС ЖКХ») |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители Программы | Администрация муниципального образования Веневский район, жители города Венева Веневского района, собственники помещений многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Венева Веневского района |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | Обеспечение формирования единого облика города Венева Веневского района, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Венева Веневского района |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты программы | Основное мероприятие 1: «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |
| Показатели Программы | - Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %; - Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, тыс.кв.м.; - Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.; - Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, %; - Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий, тыс.кв.м.; - Количество благоустроенных общественных территорий (скверы, парки, набережные и т.д.), ед.; - Количество вывезенных твердых коммунальных отходов на душу населения, м3. |  |  |  |  |  |
| Срок и этапы реализации Программы | 2018-2024 годы, один этап |  |  |  |  |  |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы (в тыс.руб.) | Источники финансиро-вания/годы реализации МП | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО г. Венев | Иные источники |
|  | 2018 | 2 333,2 | 0 | 0 | 2 333,2 | 0 |
|  | 2019 | 1 959,0 | 0 | 0 | 1 959,0 | 0 |
|  | 2020 | 1 919,3 | 0 | 0 | 1 919,3 | 0 |
|  | 2021 | 2 925,1 | 0 | 0 | 2 925,1 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 9 136,6 | 0 | 0 | 9 136,6 | 0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации Программы ожидается: -увеличение благоустроенных общественных территорий с 27,8% до 100 % (от 5 ед. до 18 ед.) - увеличение благоустроенных территорий МКД с 28,6 % до 100 % (от 34 ед. до 119 ед.) |  |  |  |  |  |

2. «Цель и задачи, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

1. Цель и задачи, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели государственной политики в сфере благоустройства в муниципальном образовании Веневский район определены в соответствии с приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Указом Губернатора Тульской области от 11.07.2016 №102 «Об утверждении Основных направлений деятельности правительства Тульской области на период до 2024 года» (в ред. Указа Губернатора Тульской области от 28.12.2018 №293 «О внесении изменений в Указ Губернатора Тульской области от 11 июля 2016 года N 102»), Постановлением Правительства Тульской области от 09.10.2017 №457 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Формирование современной городской среды в Тульской области»».

Цель программы -  повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Веневский район

Задачей программы является: обеспечение формирования единого облика муниципального образования Веневский район, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования Веневский район.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие проблемы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.

Ожидаемыми результатами реализации программы должно стать достижение следующих показателей:

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- увеличение площади отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий;

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий;

- увеличение площади отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий.

Общественный контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется общественной комиссией, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 04.07.2017  № 853 «Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального образования Веневский район» (в ред. постановления администрации муниципального образования Веневский район от 13.08.2019 № 820 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 04.07.2017 № 853 «Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального образования Веневский район»»).

Финансовое участие граждан, является обязательным условием при выполнении работ из дополнительного перечня и составляет не менее 15 %  от общей стоимости соответствующего вида работ.

3. «Перечень подпрограмм (основных мероприятий), мероприятий муниципальной программы муниципального образования г. Венев Веневского района «Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района»» изложить в новой редакции:

3. Перечень подпрограмм (основных мероприятий),

мероприятий  муниципальной программы муниципального образования

г. Венев Веневского района «Формирование современной городской среды  муниципального образования город Венев Веневского района»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Оконча-ние |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение формирования единого облика муниципального образования г. Венев Веневского района, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования г. Венев Веневского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Софинансирование основного мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | 2018г. | 2024г. | -увеличение благоустроенных общественных территорий с 27,8 % до 100 % (от 5 ед. до 18 ед.) - увеличение благоустроенных территорий МКД с 28,6 % до 100 % (от 34 ед. до 119 ед.) | 1,2,3,4,5,6 |

4. «Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы муниципального образования г. Венев Веневского района «Формирование современной городской среды  муниципального образования город Венев Веневского района»» изложить в новой редакции:

5. Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы муниципального образования г. Венев Веневского района «Формирование современной городской среды

муниципального образования город Венев Веневского района»

| N п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Ответственный исполнитель | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, на конкретную дату) | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется как отношение количества благоустроенных дворовых территорий за отчетный период к общему количеству дворовых территорий на конец отчетного периода, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 47,2 | 60,4 | 73,6 | 5,0 | 10,1 | 12,6 | 12,6 |
| 2. | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс. кв.м | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется суммированием площади отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий за отчетный период, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 4,64 | 11,1 | 38,37 | 5,5 | 6,4 | 9,2 | 10,3 |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется суммированием количества благоустроенных дворовых территорий за отчетный период, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 12 | 13 | 12 | 6 | 12 | 15 | 15 |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется как отношение количества благоустроенных общественных территорий за отчетный период к общему количеству общественных территорий на конец отчетного периода, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 10 | 10 | 10 | 27,8 | 5,6 | 5,6 | 11,1 |
| 5. | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий | тыс. кв.м | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется суммированием площади отремонтированного асфальтового покрытия за отчетный период, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 1,63 | 4,2 | 5,3 | 2,5 | 1,7 | 1,8 | 1,4 |
| 6. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется суммированием количества благоустроенных общественных территорий за отчетный период, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |

5. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды  муниципального образования Веневский район»» изложить в новой редакции:

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования

г. Венев Веневского района «Формирование современной городской среды

муниципального образования город Венев Веневского района»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Ответствен- ный исполнитель | Источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.) годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муници -пальная программа | «Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района» | МУ «Управление строительства и ЖКХ» | Всего, в том числе | 901 | 0503 | 0500000000 | 500 | 2 333,2 | 1 959,0 | 1 919,3 | 2 925,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета МО г. Венев Веневского района | 901 | 0503 | 0500000000 | 500 | 2 333,2 | 1 959,0 | 1 919,3 | 2 925,1 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | «Формирование комфортной городской среды» | МУ «Управление строительства и ЖКХ» | Всего, в том числе | 901 | 0503 | 0510000000 | 500 | 2 333,2 | 1 959,0 | 1 919,3 | 2 925,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета МО г. Венев Веневского района | 901 | 0503 | 0510000000 | 500 | 2 333,2 | 1 959,0 | 1 919,3 | 2 925,1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Софинансирование мероприятия в рамках основного мероприятия «Формирование современной городской среды» | МУ «Управление строительства и ЖКХ» | Всего, в том числе | 901 | 0503 | 0510100000 | 500 | 2 333,2 | 1 959,0 | 1 919,3 | 2 925,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета МО г. Венев Веневского района | 901 | 0503 | 0510100000 | 500 | 2 333,2 | 1 959,0 | 1 919,3 | 2 925,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Софинансирование расходов на мероприятие в рамках основного мероприятия «Формирование комфортной среды» | МУ «Управление строительства и ЖКХ» | Всего, в том числе | 901 | 0503 | 0510120510 | 500 | 0 | 0 | 1 919,3 | 2 925,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета МО г. Венев Веневского района | 901 | 0503 | 0510120510 | 500 | 0 | 0 | 1 919,3 | 2 925,1 | 0 | 0 | 0 |

6. «Адресный перечень объектов муниципальной программы» изложить в новой редакции:

- Адресный перечень объектов муниципальной программы

| №п/п | Наименование мероприятия, объекта, проекта | Общий объем финансирования (руб.) | В том числе по источникам финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области |  | Средства бюджета муниципального образования г. Венев |  | Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц) |
| 1. | Основное мероприятие - «Формирование комфортной городской среды» 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство общественных территорий | 1 980 680,17 | 0 | 1 000 000,00 | 980 680,17 |  | 0 |  |
| 1.1.1 | Благоустройство сквера у стелы «Город воинской доблести» | 1 980 680,17 | 0 | 1 000 000,00 |  | 980 680,17 |  | 0 |
| 1.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 6 127 819,83* | 3 495 600,00 | 1 292 900,00 |  | 1 339 219,83 |  | 0 |
| 1.2.1 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 1 и 5 в мкр. «Северный» в г. Веневе | 1 514 916,18 | 1 110 325,20 | 323 225,00 |  | 81 365,98 |  | 0 |
| 1.2.2 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 2,3,4,10 и 13 в мкр. «Северный» в г. Веневе | 1 793 811,97 | 1 374 241,53 | 323 225,00 |  | 96 345,44 |  | 0 |
| 1.2.3 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 6,8 и 9 в мкр. «Северный» в г. Веневе | 1 207 879,28 | 819 779,22 | 323 225,00 |  | 64 875,06 |  | 0 |
| 1.2.4 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 14 и 15 в мкр. «Северный» в г. Веневе | 1 611 112,40 | 191 254,05 | 323 225,00 |  | 1 096 633,35 |  | 0 |
| 2. | Основное мероприятие – «Формирование комфортной городской среды» 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 93 960 674,15 | 86 776 040,01 | 5 225 668,81 |  | 1 958 965,33 |  | 0 |
| 2.1 | Благоустройство общественных территорий | 78 412 547,84 | 72 715 558,67 | 4 639 815,17 |  | 1 057 174,0 |  | 0 |
| 2.1.1 | Благоустройство общественной территории в районе улицы Красная площадь г. Венева | 78 412 547,84 | 72 715 558,67 | 4 639 815,17 |  | 1 057 174,0 |  | 0 |
| 2.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 15 548 126,31 | 14 060 481,34 | 585 853,64 |  | 901 791,33 |  | 0 |
| 2.2.1 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 7, 20А и 21 в мкр. «Северный» в г. Веневе | 3 176 346,71 | 2 872 433,81 | 119 684,79 |  | 184 228,11 |  | 0 |
| 2.2.2 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 12 и 12А в мкр. «Северный» в г. Веневе | 1 876 774,26 | 1 697 204,46 | 70 716,89 |  | 108 852,91 |  | 0 |
| 2.2.3 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 22, 23 и 24 в мкр. «Северный» в г. Веневе | 4 012 314,20 | 3 628 415,92 | 151 184,06 |  | 232 714,22 |  | 0 |
| 2.2.4 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 20,25, 25А, 26 и 30 в мкр. «Северный» в г. Веневе | 6 482 691,14 | 5 862 427,15 | 244 267,90 |  | 375 996,09 |  | 0 |
| 3. | Основное мероприятие – «Формирование комфортной городской среды» 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 76 562 688,18 | 70 817 494,97 | 3 608 436,67 |  | 1 919 343,60 |  | Средства бюджета МО Центральное – 217 412,9 |
| 3.1 | Благоустройство общественных территорий | 63 858 765,26 | 60 414 503,51 | 3 174 978,70 |  | 269 283,05 |  | 0 |
| 3.1.1 | «Благоустройство исторического центра «Красная площадь» города Венева Тульской области», в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 59 880 239,52 | 59 880 239,52 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.1.2 | Авторский надзор «Красная площадь» | 165 843,53 | 119 760,48 | 0 |  | 46 083,05 |  | 0 |
| 3.1.3 | Благоустройство общественной территории в районе улицы Красная площадь г. Венева | 3 354 322,88 | 0 | 3 157 707,72 |  | 196 615,16 |  | 0 |
| 3.1.4 | Благоустройство территории у ТЦ «Ирида» в г. Веневе | 458 359,33 | 414 503,51 | 17 270,98 |  | 26 584,84 |  | 0 |
| 3.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 12 703 922,92 | 10 402 991,46 | 433 457,97 |  | 1 650 060,55 |  | 217 412,94 |
| 3.2.1 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 31 и 33А в мкр. «Северный» в г. Веневе | 4 285 654,08 | 3 445 074,62 | 143 544,77 |  | 697 034,69 |  | 0 |
| 3.2.2 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 32 и 33 в мкр. «Северный» в г. Веневе | 3 320 258,11 | 2 782 406,15 | 115 933,59 |  | 421 918,37 |  | 0 |
| 3.2.3 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 34 в мкр. «Северный» в г. Веневе | 1 863 415,69 | 1 497 929,14 | 62 413,70 |  | 303 072,85 |  | 0 |
| 3.2.4 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 1 «А» по ул. Декабристов в г. Веневе | 570 746,77 | 458 801,64 | 19 116,77 |  | 92 828,36 |  | 0 |
| 3.5.5 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 10,12,14 по ул. Декабристов в г. Веневе | 907 884,35 | 741 770,97 | 30 907,10 |  | 135 206,28 |  | 0 |
| 3.2.6 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 1,3,5 по ул. Садовая пос. Метростроевский Веневского района | 1 755 963,91 | 1 477 008,93 | 61 542,04 |  | 0 |  | 217 412,94 |
| 4. | Основное мероприятие – «Формирование комфортной городской среды» 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 23 442 436,55 | 9 185 753,21 | 11 247 778,13 |  | 2 925 100,31 |  | Средства бюджета МО Веневский район- 83 804,90 (в т.ч. 3 674,00 на разработку ПСД) |
| 4.1 | Благоустройство общественных территорий | 16 647 323,20 | 4 800 000,00 | 11 065 038,41 |  | 702 153,89 |  | 80 130,90 |
| 4.1.1 | Благоустройство Парка КиО им. Д.Т. Стихарева г. Венева (1 этап) | 5 102 040,82 | 4 800 000,00 | 200 000,00 |  | 102 040,82 |  | 0 |
|  | Благоустройство Парка КиО им. Д.Т. Стихарева г. Венева (2 этап) | 10 163 715,20 | 0 | 9 563 602,13 |  | 600 113,07 |  | 0 |
| 4.1.2 | Ремонт тротуара от ул. Школьная до ул. Кольцевая в пос. Грицовский | 1 381 567,18 | 0 | 1 301 436,28 |  | 0 |  | 80 130,90 |
| 4.1.3 | Ремонт пешеходной дорожки по улице Бундурина в городе Веневе | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4.1.4 | Ремонт пешеходной дорожки от улицы Декабристов до улицы Новая в г. Веневе | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4.1.5 | Благоустройство пешеходной дорожки от д. 2Б до д. 39 в мкр. Южный г. Венева | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 6 791 439,35 | 4 385 753,21 | 182 739,72 |  | 2 222 946,42 |  | 0 |
| 4.2.1 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 68 по ул. Бундурина в г. Веневе | 1 160 516,99 | 756 509,90 | 31 521,25 |  | 372 485,84 |  | 0 |
| 4.2.2 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 2 по ул. Бундурина в г. Веневе | 5 108 378,86 | 3 314 311,11 | 138 096,30 |  | 1 655 971,45 |  | 0 |
| 4.2.3 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 1 по ул. Красноармейская в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 14Б по ул. Белова в г. Веневе | 483 118,81 | 314 932,20 | 13 122,17 |  | 155 064,44 |  | 0 |
| 4.2.5 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 2 корпус 1 по ул. Красноармейская в г. Веневе | 39 424,69 | 0 | 0 |  | 39 424,69 |  | 0 |
| 4.2.6 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 2 корпус 2 по ул. Красноармейская в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие – «Формирование комфортной городской среды» 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Благоустройство Парка КиО им. Д.Т. Стихарева г. Венева |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 14В по ул. Белова в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 14Г по ул. Белова в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 22 и 24 по ул. Белова в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 15 по ул. Советская в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 6 по ул. Пролетарская в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 10 по ул. Пролетарская в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 15 по ул. Пролетарская в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.8 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 16 по ул. Пролетарская в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.9 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 8 по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.10 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 9 по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.11 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 2а по ул. пл. Ильича в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие – «Формирование комфортной городской среды» 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Благоустройство сквера площади Ильича г. Венева |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 10 по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 12 по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 17 по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 19А по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 22 по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.6 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 24А по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.7 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 42 по ул. Декабристов в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.8 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 12А по ул. К. Маркса в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.9 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 17 и 19 по ул. К. Маркса в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.10 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 7 по ул. Международная в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.11 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома №10Б по ул. Революционная в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.12 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов №№ 3,4,5 по ул. Первомайская пос. Грицовский Веневского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие – «Формирование комфортной городской среды» 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Благоустройство сквера в микрорайоне «Южный» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Благоустройство сквера по ул. Спортивная в пос. Метростроевский Веневского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 9А по ул. Советская в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 13 по ул. Володарского в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 16 по ул. Володарского в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 21 по ул. Володарского в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 23 по ул. Володарского в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.6 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 25 по ул. Володарского в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.7 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 1,2,3 мкр. «Южный» в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.8 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 4,5,6 мкр. «Южный» в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.9 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирных домов № 43,44,45 мкр.«Южный» в г. Веневе |  |  |  |  |  |  |  |

7. «План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район» на 2021 год» изложить в новой редакции:

- План реализации муниципальной программы муниципального образования г. Венев

Веневского района «Формирование современной городской среды

муниципального образования город Венев Веневского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполни тель) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирова-ние (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1: «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Веневский район, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования Веневский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Софинансирование мероприятия в рамках основного мероприятия «Формирование комфортной городской среды» | МУ «УС ЖКХ» | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Веневский район | 01.01.20201 | 31.12.2021 | 90105030510120510500 | 2 925,1 |
| 1.2 | Контрольное событие 1: Ремонт внутридомовых территорий многоквартирных домов № 2 по ул. Бундурина, № 1 по ул. Красноармейская, № 68 по ул. Бундурина, № 14-б по ул. Белова , № 2 корпус 1 по ул. Красноармейская, № 2 корпус 2 по ул. Красноармейская в г. Веневе | МУ «УС ЖКХ» | - увеличение благоустроенных территорий МКД с 28,6 % до 100 % (от 34 ед. до 119 ед.) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90105030510120510500 | 2 925,1 |
| 2. | Софинансирование расходов на мероприятие в рамках основного мероприятия «Формирование комфортной среды» | МУ «УС ЖКХ» | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Веневский район | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90105030510120510500 | 2 925,1 |

| Козлов П.А. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Казеннов А.И. |  |  |
| Давиденко С.Г. |  |  |
| МУ «Управление строительства и ЖКХ |  | Ф.Н. Дорошин |
| Шутова Е.Н. Смирнова М.А. |  |  |
| Андреева А.Н. |  |  |
| Соловьева А.Г. |  |  |

Исп. Судакова О.Ф.,

Тел. 8(48745) 2-47-68

Список

на рассылку постановления администрации МО Веневский район

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 19.01.2018 №37

«Об утверждении  муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования

город Венев Веневского района»

(4-е уточнение 2021 год)

от_______________ №______

| № | Название структурного подразделения, органа, организации | Ф.И.О. | Кол-во экземп ляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокуратура Веневского района | Жиляков В.Н. | 1 |
| 2 | Заместителю главы администрации МО Веневский район | Козлов П.А. | 1 |
| 3 | МУ «УС ЖКХ» | Дорошин Ф.Н. | 3 |
| 4 | Финансовое управление | Шутова Е.Н. | 1 |
| 5 | Отдел по ОМСУ и информационным технологиям | Зайцева О.Ю. | 1 |
| 6 | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Смирнова М.А. | 1 |
| 7 | Отдел по правовой работе | Андреева А.Н. | 1 |
| 8 | Газета «Вести Веневского района» | Рыбина М.Ю. | 1 |
| 9 | МУК «МЦБС» | Кобец О.А. | 1 |
| 10 | Консультант |  | 1 |
|  | Итого |  | 12 |

| ______________________ О.Ф. Судакова (Подпись) |  |
| --- | --- |