|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **Муниципальное образование Веневский район** | |
| **Администрация** | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
|  | |
| **от 29.12.2014 г.** | **№ 2231** |

**Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015 -2017 годы»**

Руководствуясь Уставом муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015 -2017 годы» (приложение).

2. Комитету по взаимодействию с ОМСУ и организационной работе администрации муниципального образования Веневский район (Селиванов Е.А.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования по жизнеобеспечению Солдатова Д.А.

4. Постановление подлежит обнародованию.

5. Постановление вступает в силу 1 января 2015 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования**  **Веневский район** | **Ж.Ю. Исаченкова** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Веневский район  от 29.12.2014 № 2231 |

*МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА*

*МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЕНЕВ*

*ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА*

*«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА*

*НА 2015-2017 ГОДЫ»*

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования горд Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**на 2015 - 2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 2.Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3. Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства города, создание комфортных условий проживания для горожан.  Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов |
| 4. Задачи муниципальной программы | Благоустройство жилого фонда и улиц города.  Организация мероприятий по санитарному содержанию территорий города.  Модернизация дорожно-уличной сети города, снижение аварийности, проведение ремонта объектов дорожно-уличной сети, доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований.  Проведение капитального ремонта многоквартирных домов. |
| 5.Подпрограммы муниципальной программы | 1. Подпрограмма «Модернизация инженерных сетей муниципального образования город Венев Веневского района».  2. Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов уличного освещения муниципального образования город Венев Веневского района».  3. Подпрограмма «Благоустройство города Венева».  4. Подпрограмма «Газификация жилых домов города Венева»  5. Подпрограмма «Содержание и ремонт дорожно-уличной сети муниципального образования город Венев Веневского района».  6. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования город Венев Веневского района». |
| 6. Индикаторы муниципальной  программы | 1.Снижение уровня износа объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с 70 % до 40%.  2.Снижение потребления электроэнергии, до 15,5 тыс. кВт.ч.  3.Снижение уровня износа сети уличного освещения – до 10 (%).  4.Благоустройство и санитарная уборка территории города Венева- 6кв.км.  5.Объем мусора, вывезенного при ликвидации стихийных свалок - 3,1 тыс.куб.м.  6.Количество и содержание детских площадок приведенных в надлежащее состояние- 17 шт.  7.Количество благоустроенных остановок -15 шт.  8.Количество вывешенных и снятых флагов, изготовление флагштоков- 345 шт.  9.Количество кронированных деревьев – 206 шт.  10.Количество удаленных сухостойных и аварийных деревьев – 136 шт.  11.Устройство контейнерных площадок с благоустройством прилегающей территории- 101 шт.  12.Установка и содержание урн- 63 шт.  13.Содержание искусственных новогодних елей - 1 шт.  14.Объем газа, поставленного к монументу "Вечный огонь" -160 куб.м.  15. Содержание кладбищ - 2 шт. (9,1 га).  16.Газификация 12 квартир.  17.Объем капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Венева – 36,1тыс. кв. м.  18.Замена дорожных знаков – 70 шт.  19. Установка прорезиненных «лежачих полицейских» - 4 шт.  20. Установка остановочных пунктов – 15 шт.  21. Проведение капитального ремонта не менее 7 тыс. кв.м. общей площади  многоквартирных домов. |
| 7. Сроки и этапы реализации  муниципальной программы | 2015 - 2017 годы |
| 8. Объемы финансирования  муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Общий объем финансирования программы – 121513,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: из средств бюджета муниципального обра­зования город Венев Веневского района – 121513,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год – 40667,3 тыс. руб.;  2016 год – 39469,3 тыс. руб.;  2017 год – 41376,9 тыс. руб. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Улучшение уровня благоустройства городских территорий.  Совершенствование системы озеленения улиц города и дворовых территорий.  Улучшение условий отдыха и досуга горожан.  Улучшение покрытий улично-дорожной сети.  Модернизация дорожно-уличной сети города, снижение аварийности.  Улучшение освещенности улиц, дворовых территорий и территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры.  Проведение капитального ремонта многоквартирных домов.  Повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**
   1. **Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы**

Город Венев является административным центром Веневского района.

Общая площадь территории муниципального образования город Венев Веневского района составляет 9,52 кв.км, численность населения – 14,5 тыс. человек.

Качество содержания жилищного фонда и предоставления коммунальных услуг в настоящее время находится на невысоком уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор экономики. Основная причина неэффективности жилищно-коммунального хозяйства - сохранение нерыночных принципов функционирования в секторе, где могут и должны нормально развиваться рыночные отношения.

Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения больших инвестиций для модернизации и развития. Завершение реформы жилищно-коммунального хозяйства должно обеспечить проведение его технологической и управленческой модернизации с привлечением частного бизнеса и частных инвестиций, формированием реальных собственников квартир в многоквартирных домах с передачей им функций принятия решений по управлению общим имуществом многоквартирного дома.

В долгосрочной перспективе необходимо обеспечить устойчивое функционирование жилищной сферы, которое позволит удовлетворять жилищные потребности населения.

Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству дорожных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Значительная часть оборудования водоснабжения нуждается в ремонте и замене, что является главной причиной большого числа аварий и перерывов водоснабжения в городе. Износ основных средств коммунального водоснабжения составляет – 70%.

Система канализации обеспечивает прием и отведение сточных вод, и их транспортировку на очистные сооружения. Уже сегодня в часы максимального водоотведения канализационные сети работают с дефицитом пропускной способности. Износ основных средств коммунальной канализации составляет– 70%.

Одним из немаловажных факторов стабилизации обстановки, улучшения условий проживания горожан, является газификация домов.

Важнейшим фактором, влияющим на безопасность дорожного движения, является состояние дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности дорожного движения и, как следствие, сохранения жизни людей показатели эксплуатационного состояния автомобильных дорог, искусственных сооружений, а также технических средств организации дорожного движения должны соответствовать требованиям [ГОСТ Р50597-93](consultantplus://offline/ref=0DD7C428C7AE392AE62A66CF88A636E01992E0507D1C473102CBB46E9Do3Y4G) "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0DD7C428C7AE392AE62A78C18CA636E01994E15F7E1C473102CBB46E9Do3Y4G) от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0DD7C428C7AE392AE62A78C18CA636E01995ED5D7C1D473102CBB46E9Do3Y4G) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления в пределах своей компетенции самостоятельно решают вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в границах городского округа.

Муниципальная программа направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов муниципальной политики энергосбережения в городе Веневе. Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения города топливом и энергией, сокращению удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы и реального сектора экономики, росту конкурентоспособности, энергетической и экологической безопасности города Венева.

Основной проблемой, решению которой способствует муниципальная программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Мероприятия муниципальной программы должны стать инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги.

**1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Анализ последних лет показывает необходимость применения программного метода обусловленного общностью проблем города Венева.

Принятие и реализация программы позволит:

- снизить уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения;

- снизить потребление электроэнергии;

- снизить уровень износа сети уличного освещения;

- обеспечить благоустройство и поддержание санитарного порядка на территории города Венева;

- отремонтировать дворовые территории многоквартирных домов, проезды к дворовым территориям многоквартирных домов города Венева;

- газифицировать квартиры;

- создать комфортные условия проживания населения и улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания;

- привести объекты коммунальной инфраструктуры города в соответствии с нормативными и техническими требованиями.

**2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

**2.1. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Цели программы:

1. Повышение уровня благоустройства города, создание комфортных условий проживания для горожан.

2. Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов.

Для достижения поставленных целей программы предполагается решение следующих задач:

Благоустройство жилого фонда и улиц города.

Организация мероприятий по санитарному содержанию территорий города.

Модернизация дорожно-уличной сети города, снижение аварийности, проведение ремонта объектов дорожно-уличной сети, доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований.

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

**2.2. Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование индикатора  (показателя)** | **Ед.  изм.** | **Значение по годам** | | | | |
| **2013год** | **2014 год** | **Годы реализации муниципальной программы** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| **Подпрограмма**  **«Модернизация инженерных сетей муниципального образования город Венев Веневского района»** | | | | | | | |
| 1 | Уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения | % | 70 | 70 | 50 | 40 | 40 |
| **Подпрограмма**  **«Содержание и ремонт объектов уличного освещения муниципального образования город Венев Веневского района»** | | | | | | | |
| 2 | Снижение потребления электроэнергии | тыс.  кВт.ч. | 64,9 | 45,0 | 30,0 | 15,5 | 15,5 |
| 3 | Уровень износа сети уличного освещения | % | 70 | 70 | 30 | 20 | 10 |
| **Подпрограмма**  **«Благоустройство города Венева»** | | | | | | | |
| 4 | Благоустройство и санитарная уборка территории города Венева (площадь) | кв. км | 6.0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 5 | Объем мусора, вывезенного при ликвидации стихийных свалок | тыс. куб.м | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 6 | Количество и содержание детских площадок приведенных в надлежащее состояние | шт. | 2 | 14 | 17 | 17 | 17 |
| 7 | Количество благоустроенных остановок | шт. | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | Количество вывешенных и снятых флагов, изготовление флагштоков | шт. | 0 | 0 | 345 | 345 | 345 |
| 9 | Количество кронированных деревьев | шт. | 0 | 0 | 206 | 200 | 200 |
| 10 | Количество удаленных сухостойных и аварийных деревьев | шт. | 100 | 180 | 136 | 130 | 130 |
| 11 | Устройство контейнерных площадок с благоустройством прилегающей территории | шт. | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 12 | Установка и содержание урн | шт. | 37 | 37 | 63 | 63 | 63 |
| 13 | Содержание искусственных новогодних елей | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Объем газа, поставленного к монументу "Вечный огонь" | тыс. куб. м | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 15 | Содержание кладбищ | га | 7,85 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 |
| **Подпрограмма**  **«Газификация жилых домов города Венева»** | | | | | | | |
| 16 | Газификация квартир | Шт. | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| **Подпрограмма**  **«Содержание и ремонт дорожно-уличной сети муниципального образования город Венев Веневского района»** | | | | | | | |
| 17 | Объем капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Венева | тыс. кв.м. | 36,1 | 0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 |
| 18 | Содержание светофорных объектов. | шт. |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Замена дорожных знаков | шт. | 62 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 20 | Установка прорезиненных «лежачих полицейских» | шт. | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | Установка остановочных пунктов | шт. | 2 | 0 | 15 | 5 | 5 |
| **Подпрограмма**  **«Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования город Венев Веневского района»** | | | | | | | |
| 22 | Общая площадь отремонтированных многоквартирных домов | тыс.  кв.м | 5,6 | 0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

**3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы**

Для достижения поставленных целей и эффективной реализации задач муниципальной программы целесообразно выделение следующих подпрограмм:

1. Модернизация инженерных сетей муниципального образования город Венев Веневского района.

2. Содержание и ремонт объектов уличного освещения муниципального образования город Венев Веневского района.

3. Благоустройство города Венева.

4. Газификация жилых домов города Венева на 2015-2017 годы.

5. Содержание и ремонт дорожно-уличной сети муниципального образования город Венев Веневского района.

6. Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования город Венев Веневского района на 2015-2017 годы.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

**Перечень программных мероприятий подпрограммы**

**«Модернизация инженерных сетей муниципального образования город Венев Веневского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки  реализации** | **Участник  подпрограммы** | **Источники  финансирования** | **Сумма  расходов,  всего**  **(тыс. руб.)** | **В том числе по годам реализации подпрограммы** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| **1.Подготовка и экспертиза ПСД на строительство водопровода** | | | | | | | | |
| 1.1 | Подготовка и экспертиза ПСД на строительство водопровода | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| **2. Подготовка и экспертиза ПСД на строительство канализационной станции** | | | | | | | | |
| 2.1 | Подготовка и экспертиза ПСД на строительство канализационной станции | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **3.Строительство и замена водопровода** | | | | | | | | |
| 3.1 | Строительство и замена водопровода | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 4200,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| **4.Строительство канализационной станции** | | | | | | | | |
| 4.1 | Строительство канализационной станции | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**Перечень программных мероприятий подпрограммы**

**«Содержание и ремонт объектов уличного освещения муниципального образования город Венев Веневского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки  реализации** | **Участник  подпрограммы** | **Источники  финансиро-вания** | **Сумма  расходов,  всего**  **(тыс. руб.)** | **В том числе по годам реализации подпрограммы** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| **1. Техническое обслуживание, ремонт линий уличного освещения на территории города Венева** | | | | | | | | |
| 1.1 | Техническое обслуживание уличного освещения на территории города Венев | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.2. | Ремонт линий уличного освещения | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 2500,0 | 1500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **2.Содержание объектов уличного освещения** *(оплата за э/э)* | | | | | | | | |
| 2.1 | Содержание объектов уличного освещения *(оплата за э/э)* | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 12000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |

**Перечень программных мероприятий подпрограммы**

**«Благоустройство города Венева»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Сроки  реализации** | **Участник  подпрограммы** | **Источники  финансиро-вания** | **Сумма  расходов,  всего**  **(тыс. руб.)** | **В том числе по годам реализации подпрограммы** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| **1.Санитарная уборка города Венева** | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Выполнение работ по валке и опиловке деревьев на территории г. Венев | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 3600,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| 1.2 | | Выполнение работ по окосу сорной растительности и вырезке порослей деревьев | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 1.3 | | Выполнение работ по уборке несанкционированных свалок | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.4 | | Выполнение работ по благоустройству и санитарной уборке города Венев, проведение субботников, праздников | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 7500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| 1.5 | | Установка контейнерных площадок, установка урн | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **2.Организация и содержание мест захоронения** | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Организация и содержание мест захоронения *(2 кладбища)* | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 3300,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| **3. Благоустройство** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Благоустройство детских площадок*.* | | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 3600,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| 3.2 | Установка и содержание флагштоков | | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.3 | Благоустройство сквера | | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 7607,0 | 2555,0 | 2526,0 | 2526,0 |
| **4. Содержание вечного огня** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Содержание вечного огня (оплата за газ) | | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 510,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |

**Перечень программных мероприятий подпрограммы**

**«Газификация жилых домов города Венева»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки  реализации** | **Участник  подпрограммы** | **Источники  финансирования** | **Сумма  расходов,  всего**  **(тыс. руб.)** | **В том числе по годам реализации подпрограммы** | | |
| **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** |
| **1. Газификация жилых домов города Венева** | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по подготовке и экспертизе ПСД | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.2 | Мероприятия по газификации жилых домов города Венева | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |

**Перечень программных мероприятий подпрограммы**

**«Содержание и ремонт дорожно-уличной сети муниципального образования город Венев Веневского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки  реализации** | **Участник  подпрограммы** | **Источники  финансирования** | **Сумма  расходов,  всего   (тыс. руб.)** | **В том числе по годам реализации подпрограммы** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| **1. Благоустройство пешеходных переходов, устройство пешеходного перехода (пластиковая дорожная разметка)** | | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство пешеходных переходов, устройство пешеходного перехода (пластиковая дорожная разметка) | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 3373,8 | 1124,6 | 1124,6 | 1124,6 |
| **2. Содержание светофоров, дорожных знаков** | | | | | | | | |
| 2.1 | Содержание светофоров, дорожных знаков | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **3. Установка «лежачих полицейских», дорожных знаков, нанесение разметки** | | | | | | | | |
| 3.1 | Установка «лежачих полицейских» | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2 | Установка дорожных знаков | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 3.3 | Нанесение разметки | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **4.Установка остановочных пунктов в городе Веневе** | | | | | | | | |
| 4.1 | Установка остановочных пунктов в городе Веневе | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 3600,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| **5. Ремонт дорожно-уличной сети** | | | | | | | | |
| 5.1 | Ремонт дорожно-уличной сети | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 35822,7 | 11417,7 | 11248,7 | 13156,3 |
| 5.2 | Ямочный ремонт | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **6. Содержание дорожно-уличной сети** | | | | | | | | |
| 6.1 | Содержание дорожно-уличной сети | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 7500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |

**Перечень программных мероприятий подпрограммы**

**«Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования город Венев Веневского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки  реализации** | **Участник  подпрограммы** | **Источники  финансиро-вания** | **Сумма  расходов,  всего**  **(тыс. руб.)** | **В том числе по годам реализации подпрограммы** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| **«Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования город Венев Веневского района»** | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования город Венев Веневского района | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 7500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |

**5. Характеристика мер муниципального регулирования**

**Сведения**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Вид и  характеристика нормативного  правового акта** | **Основные  положения  нормативного правового  акта** | **Ответственный  исполнитель** | **Ожидаемые   сроки  подготовки   (квартал,   год)** | **Наименование индикатора  муниципальной программы, на который влияет правовое  регулирование** |
| **Подпрограмма «Модернизация инженерных сетей муниципального образования город Венев Веневского района»** | | | | | |
| Задача: Улучшение обеспечения населения коммунальными услугами, отвечающими стандартам качества. | | | | | |
|  | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015 -2017 годы» | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | IV квартал  2014 года, внесение изменений по мере возникновения необходимости | Уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения |
| **Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов уличного освещения муниципального образования город Венев Веневского района»** | | | | | |
| Задача: Приведение освещенности улиц города Венева в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования. | | | | | |
|  | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015 -2017 годы» | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | IV квартал  2014 года, внесение изменений по мере возникновения необходимости | Снижение потребления электроэнергии |
| Уровень износа сети уличного освещения |
| **Подпрограмма «Благоустройство города Венева»** | | | | | |
| Задача: Благоустройство жилого фонда и улиц города, организация мероприятий по санитарному содержанию территорий города. | | | | | |
|  | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015 -2017 годы» | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | IV квартал  2014 года, внесение изменений по мере возникновения необходимости | Благоустройство и санитарная уборка территории города Венева (площадь) |
| Объем мусора, вывезенного при ликвидации стихийных свалок |
| Количество и содержание детских площадок приведенных в надлежащее состояние |
| Количество благоустроенных остановок |
| Количество вывешенных и снятых флагов, изготовление флагштоков |
| Количество кронированных деревьев |
| Количество удаленных сухостойных и аварийных деревьев |
| Устройство контейнерных площадок с благоустройством прилегающей территории |
| Установка и содержание урн |
| Содержание искусственных новогодних елей |
| Объем газа, поставленного к монументу "Вечный огонь" |
| Содержание кладбищ |
| **Подпрограмма «Газификация жилых домов города Венева»** | | | | | |
| Задача: Подача природного газа в дома | | | | | |
|  | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015 -2017 годы» | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | IV квартал  2014 года, внесение изменений по мере возникновения необходимости | Газификация квартир |
| **Подпрограмма «Содержание и ремонт дорожно-уличной сети муниципального образования город Венев Веневского района»** | | | | | |
| Задача: Проведение ремонта объектов улично-дорожной сети, доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований | | | | | |
|  | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015 -2017 годы» | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | IV квартал  2014 года, внесение изменений по мере возникновения необходимости | Объем капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Венева |
| Содержание светофорных объектов. |
| Замена дорожных знаков |
| Установка прорезиненных «лежачих полицейских» |
| Установка остановочных пунктов |
| **Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования город Венев Веневского района»** | | | | | |
| Задача: Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, повышение эффективности мер, направленных на улучшение жилищных условий. | | | | | |
|  | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015 -2017 годы» | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | IV квартал  2014 года, внесение изменений по мере возникновения необходимости | Общая площадь отремонтированных многоквартирных домов, количество установленных приборов учета |

**6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации**

**муниципальной программы**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | **Наименование показателей** | **Значения по годам реализации** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| **1. Подпрограмма «Модернизация инженерных сетей муниципального образования город Венев Веневского района»** | | | | | |
| 1.1 | | Подготовка и экспертиза ПСД на строительство водопровода | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 1.2 | | Подготовка и экспертиза ПСД на строительство канализационной станции | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3 | | Строительство и замена водопровода | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| 1.4 | | Строительство канализационной станции | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | | Суммарное значение финансовых ресурсов,  всего 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  | | В том числе: |  |  |  |
|  | | - средства бюджета муниципального образования город Венев Веневского района, итого 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| **2.Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов уличного освещения муниципального образования город Венев Веневского района»** | | | | | |
| 2.1 | | Техническое обслуживание, ремонт линий уличного освещения на территории города Венева | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2.2 | | Содержание объектов уличного освещения *(оплата за э/э)* | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
|  | | Суммарное значение финансовых ресурсов,  всего 16000,0 | 6000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  | | В том числе: |  |  |  |
|  | | - средства бюджета муниципального образования город Венев Веневского района, итого 16000,0 | 6000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| **3.Подпрограмма** **«Благоустройство города Венева»** | | | | | |
| 3.1 | | Санитарная уборка города Венева | 6200,0 | 6200,0 | 6200,0 |
| 3.2 | | Организация и содержание мест захоронения | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| 3.3 | | Организация работ по благоустройству детских площадок, флагштоков, сквера на территории ж/д вокзала города Венева | 3805,0 | 3776,0 | 3776,0 |
| 3.4 | | Содержание вечного огня (оплата за газ) | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
|  | | Суммарное значение финансовых ресурсов,  всего 33767,0 | 11275,0 | 11246,0 | 11246,0 |
|  | | В том числе: |  |  |  |
|  | | - средства бюджета муниципального образования город Венев Веневского района, итого 33767,0 | 11275,0 | 11246,0 | 11246,0 |
| **4.Подпрограмма «Газификация жилых домов города Венева»** | | | | | |
| 4.1 | | Мероприятия по подготовке и экспертизе ПСД | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 4.2 | | Мероприятия по газификации жилых домов города Венева | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | | Суммарное значение финансовых ресурсов,  всего 3900,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
|  | | В том числе: |  |  |  |
|  | | - средства бюджета муниципального образования город Венев Веневского района, итого 3900,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| **5. Подпрограмма «Содержание и ремонт дорожно-уличной сети муниципального образования город Венев Веневского района»** | | | | | |
| 5.1 | | Благоустройство пешеходных переходов, устройство пешеходного перехода (пластиковая дорожная разметка) | 1124,6 | 1124,6 | 1124,6 |
| 5.2 | | Содержание светофоров, дорожных знаков | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5.3 | | Установка «лежачих полицейских», дорожных знаков, нанесение разметки | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| 5.4 | | Установка остановочных пунктов в городе Веневе | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| 5.5 | | Ремонт дорожно-уличной сети | 11917,7 | 11748,7 | 13656,3 |
| 5.6 | | Содержание дорожно-уличной сети | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
|  | | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего 54346,5 | 17592,3 | 17423,3 | 19330,9 |
|  | | В том числе: |  |  |  |
|  | | - средства бюджета муниципального образования город Венев Веневского района, итого 54346,5 | 17592,3 | 17423,3 | 19330,9 |
| **6.Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования город Венев Веневского района»** | | | | | |
| 6.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
|  | | Суммарное значение финансовых ресурсов,  всего 7500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
|  | | В том числе: |  |  |  |
|  | | - средства бюджета муниципального образования город Венев Веневского района, итого 7500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |

**7. Подпрограммы муниципальной программы**

**7.1. Подпрограмма «Модернизация инженерных сетей муниципального образования город Венев Веневского района».**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Модернизация инженерных сетей муниципального образования город Венев Веневского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 2. Участники подпрограммы | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3. Цель подпрограммы | Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Венев Веневского района, комфортности проживания населения. |
| 4. Задачи подпрограммы | 1.Строительство водопровода по  ул. Строительная и ул. Новая.  2.Строительство канализации по  ул.Комсомольская, ул.Пионерская,  ул.Бизюкова, ул.Соломенцева,  ул.Коммуны.  3.Устройство дренажной системы ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Коммуны, ул.Садовая. |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Мероприятия по подготовке и экспертизе ПСД на строительство водопровода.  2.Мероприятия по подготовке и экспертизе ПСД на строительство канализационной станции.  3.Мероприятия по строительству и замене водопровода.  4.Мероприятия по строительству канализационной станции. |
| 6. Показатели подпрограммы | Снижение уровня износа объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с 70 % до 40%. |
| 7. Сроки и этапы реализации  подпрограммы | 2015-2017 г.г. |
| 8. Объемы финансирования  подпрограммы за счет средств  бюджета муниципального образования город Венев Веневского района | Общий объем финансирования подпрограммы – 6000,0 тысяч рублей, в том числе по источникам финан­сирования: из средств бюджета муниципального обра­зования город Венев Веневского района – 6000,0 тысяч рублей, в том числе по годам:  2015 год – 2000,0 тыс. руб.;  2016 год – 2000,0 тыс. руб.;  2017 год – 2000,0 тыс. руб. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания.  Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения с  70 % до 40%. |

**7.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Системы водоснабжения и канализации муниципального образования город Венев Веневского района являются частью городской инфраструктуры, совершенствование и расширение которых необходимо для поддержания экономической стабильности, улучшения экологического состояния и защиты здоровья населения.

Источником водоснабжения города Венева в основном являются подземные воды артезианских скважин (1 подъем воды).

В рабочем состоянии 10 артезианских скважин. Максимальная глубина забора воды 60 м. Установлены электронасосы ЭЦВ 8-25-100- Г шт., ЭЦВ 8-25-110-7 шт. Эксплуатируются с 1969 г.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Городская водопроводная сеть представлена стальными трубопроводами 6 км, чугунными трубопроводами 16,7 км, пластиковые 3,3 км, асбоцементные 9 км, всего 35 км, нуждается в замене 28,6 км.

МУП «Коммунальщик» снабжает питьевой водой 100% населения города Венева, обслуживает 35 км водопроводных сетей.

Значительная часть оборудования нуждается в ремонте и замене, что является главной причиной большого числа аварий и перерывов водоснабжения в городе. Износ основных средств коммунального водоснабжения, эксплуатируемых МУП «Коммунальщик», составляет:

- оборудования – 70%;

- трубопроводов – 70%.

Система канализации обеспечивает прием и отведение сточных вод, и их транспортировку на очистные сооружения. Эксплуатируется 2 канализационно-насосные станции (КНС). Протяженность сетей водоотведения составляет 35 км. Уже сегодня в часы максимального водоотведения канализационные сети работают с дефицитом пропускной способности. Износ основных средств коммунальной канализации составляет:

- оборудования – 70%;

- трубопроводов – 70%.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы ожидается создание условий для увеличения объемов по строительству объектов водоснабжения частного сектора ул. Строительная, ул. Новая г. Венева с целью обеспечения бесперебойного водоснабжения его жителей, формирования эффективных механизмов регулирования водоснабжения, а также стабилизации гидравлических режимов работы водопроводной сети и проведения противопожарных мероприятий, строительство канализации по ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Бизюкова, ул. Коммуны, ул. Соломенцева, устройство дренажной системы ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Коммуны, ул.Садовая.

**7.1.2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Цель подпрограммы:

1.Строительство водопровода по ул. Строительная и ул. Новая.

2.Строительство канализации по ул. Комсомольская, ул. Пионерская ул. Бизюкова, ул. Коммуны, ул. Соломенцева.

3.Устройство дренажной системы ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Коммуны, ул.Садовая.

4.Замена водопроводной сети в центральной части города Венева.

Реализация подпрограммы включает меры по оказанию муниципальной поддержки для осуществления проектов модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры. Капитальный ремонт коммунальных систем направлен на снижение аварийности, потерь ресурсов в процессе их транспортировки, повышение срока службы, снижение эксплуатационных расходов, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, обеспечение потребителей ресурсами в договорных объемах, а также на обеспечение баланса производства, транспортировки и потребления ресурсов.

Исполнитель подпрограммы осуществляет:

- проведение аукциона на капитальный ремонт объектов ЖКХ;

- заключение муниципального контракта с победителем аукциона;

- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией подпрограммы, в части исполнения ими положений подпрограммы;

- постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования средств.

Для текущего управления подпрограммой исполнитель осуществляет следующие функции:

 - обеспечение взаимодействия юридических лиц, участвующих в реализации подпрограммы;

- учет средств, использованных на реализацию подпрограммы.

Исполнитель анализирует и корректирует ход выполнения мероприятий подпрограммы и вносит предложения по ее совершенствованию и реализации.

Управление подпрограммой осуществляется на принципах:

- обеспечения нормативного, методического и информационного единства программы на основе системы критериев для оценки и выбора тематики мероприятий, формы контрактов и отчетов, а также процедуры мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы;

- сбалансированности финансирования при корректировке мероприятий подпрограммы и их ресурсного обеспечения.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания;

- снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения с 70 % до 40% .

***Показатели достижения целей и решения задач,***

***ожидаемые конечные результаты подпрограммы***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.  изм.** | **Значение по годам** | | | | |
| **2013 год** | **2014 год** | **Годы реализации муниципальной программы** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| 1 | Уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения | % | 70 | 70 | 50 | 40 | 40 |

***Сроки реализации подпрограммы***

Подпрограмма рассчитана на трехлетний период с 2015 по 2017 годы и реализуется в один этап.

**7.1.3. Объем финансирования подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование показателей** | **Значения по годам реализации** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| 1 | **Модернизация инженерных сетей муниципального образования город Венев Веневского района** | | | |
| 1.1 | Подготовка и экспертиза ПСД на строительство водопровода | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 1.2 | Подготовка и экспертиза ПСД на строительство канализационной станции | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3 | Строительство и замена водопровода | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| 1.4 | Строительство канализационной станции | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов,  всего 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета муниципального образования город Венев Веневского района, итого 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |

**7.1.4. Механизм реализации подпрограммы**

Для достижения поставленных в настоящей программе целей предусматривается решить задачи по целевому использованию средств бюджета муниципального образования город Венев Веневского района, а также привлечению дополнительных ресурсов в целях аккумулирования средств, для обеспечения модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Венева Веневского района.

Контроль и анализ исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства», который обобщает инфор­мацию о ходе реализации подпрограммы, отчеты исполнителей подпрограммы и ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета муниципального образования город Венев Веневского района.

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся:

- несвоевременное и недостаточное финансирование за счет средств бюджета муниципального образования город Венев Веневского района на очередной финансовый год;

- несвоевременное и некачественное выполнение работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное вы­полнение договорных обязательств исполнителями работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается проведение мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка пока­зателей и мероприятий подпрограммы, а также перераспределение объемов фи­нансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в хо­де реализации подпрограммы.

Объемы финансирования мероприятий за счет средств муниципального бюджета ежегодно уточняются.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

**7.1.5. Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки  реализации** | **Участник  подпрограммы** | **Источники  финансирования** | **Сумма  расходов,  всего**  **(тыс. руб.)** | **В том числе по годам реализации подпрограммы** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| 1.1 | Подготовка и экспертиза ПСД на строительство водопровода | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 1.2 | Подготовка и экспертиза ПСД на строительство канализационной станции | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3. | Строительство и замена водопровода | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 4200,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| 1.4. | Строительство канализационной станции | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **ИТОГО** | | | | | **6000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** |

**7.2.Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов уличного освещения**

**муниципального образования город Венев Веневского района»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Содержание и ремонт объектов уличного освещения**

**муниципального образования город Венев Веневского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной  программы | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 2. Участники подпрограммы | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3. Цели подпрограммы | Приведение освещенности улиц города Венева в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования.  Создание эстетичного вида наружного освещения улиц города Венева.  Обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток.  Снижение криминогенной обстановки на улицах города Венева в ночное время суток. |
| 4. Задачи подпрограммы | Проведения мероприятий по энергосбережению уличного освещения города.  Проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения города. |
| 5. Перечень основных мероприятий  подпрограммы | 1.Техническое обслуживание, ремонт линий уличного освещения на территории города Венева.  2.Содержание объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию). |
| 6. Показатели подпрограммы | 1.Снижение потребления электроэнергии, до 15,5 тыс. кВт.ч.  2.Снижение уровня износа сети уличного освещения – до 10 (%). |
| 7. Сроки и этапы реализации  муниципальной подпрограммы | 2015 - 2017 годы |
| 8. Объемы финансирования  подпрограммы за счет средств  бюджета муниципального образования город Венев Веневского района | Общий объем финансирования Подпрограммы – 16000,0 тысяч рублей, в том числе по источникам финан­сирования: из средств бюджета муниципального обра­зования город Венев Веневского района – 16000,0 тысяч рублей, в том числе по годам:  2015 год – 6000,0 тыс. руб.;  2016 год – 5000,0 тыс. руб.;  2017 год – 5000,0 тыс. руб. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:  создать условия для комфортного проживания населения города;  улучшить освещенность улиц, дворовых территорий и территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры;  обеспечить надежность работы сетей уличного освещения;  сократить аварийные ситуации на сетях; сократить затраты на их обслуживание;  снизить потребление электроэнергии;  повысить уровень безопасности дорожного движения. |

**7.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

В последнее время в городе Веневе сложилась неблагоприятная ситуация по обеспечению освещенности улиц в вечернее и ночное время. Отрицательные тенденции в данной сфере обусловлены наличием следующих факторов:

- высокий уровень физического износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения. Средний уровень износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения, расположенных на территории города составляет более 70 %;

- динамично развивающимся сектором жилой застройки на территории города и, как следствие, расширением территорий общего пользования (улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений), нуждающихся в дополнительном освещении в темное время суток.

- ограниченность возможности бюджета города по финансированию расходов на оплату за потребленную электроэнергию, эксплуатацию, ремонт и модернизацию имеющихся и строительство новых объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала муниципального образования город Венев, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства города.

Подпрограмма направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов муниципальной политики энергосбережения в городе Веневе. Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения города энергией, сокращению удельного потребления энергетических ресурсов и реального сектора экономики, росту конкурентоспособности, энергетической и экологической безопасности города Венева.

Основной проблемой, решению которой способствует подпрограмма, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Мероприятия подпрограммы должны стать инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги.

**7.2.2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Основные цели подпрограммы могут быть определены следующими пунктами:

- приведение линий наружного освещения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования. Указанные требования содержаться в СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- повышение эстетичного вида наружного освещения улиц города;

- обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток;

- снижение криминогенной обстановки на улицах города в темное время суток.

Для реализации определенных выше целей необходимо выполнить следующие задачи программы:

- замена или модернизация одиночно установленных светильников в частном секторе города на энергосберегающие светильники;

- проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения на улицах города. Замена неизолированного провода типа АС на изолированный типа СИП. Замена устаревших светильников.

*Показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые*

*конечные результаты подпрограммы*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.  изм.** | **Значение по годам** | | | | |
| **2013 год** | **2014 год** | **Годы реализации муниципальной программы** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии | тыс.  кВт.ч. | 64,9 | 64,9 | 45,0 | 30,0 | 15,5 |
| 2 | Уровень износа сети уличного освещения | % | 70 | 70 | 30 | 20 | 10 |

***Сроки реализации подпрограммы***

Реализация подпрограммы рассчитана на трехлетний период с 2015 по 2017 годы и реализуется в один этап.

7.2.3. Объем финансирования подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование показателей** | **Значения по годам реализации** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| 1. | Техническое обслуживание, ремонт линий уличного освещения на территории города Венева | **2000,0** | **1000,0** | **1000,0** |
| 1.1 | Техническое обслуживание уличного освещения на территории города Венев | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.2 | Ремонт линий уличного освещения *(пер.Электрический, м-н Северный, городской Сквер)* | 1500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2. | Содержание объектов уличного освещения *(оплата за э/э)* | **4000,0** | **4000,0** | **4000,0** |
| 3. | Суммарное значение финансовых ресурсов,  всего 16000,0 | **6000,0** | **5000,0** | **5000,0** |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета муниципального образования город Венев Веневского района, итого 16000,0 | **6000,0** | **5000,0** | **5000,0** |

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению.

7.2.4. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленных в настоящей программе целей предусматривается решить задачи по целевому использованию средств бюджета муниципального образования город Венев Веневского района, а также привлечению дополнительных ресурсов в целях аккумулирования средств, для обеспечения модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры города Венева Веневского района.

Контроль и анализ исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства», который обобщает инфор­мацию о ходе реализации подпрограммы, отчеты исполнителей подпрограммы и ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета муниципального образования город Венев Веневского района.

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся:

- несвоевременное и недостаточное финансирование за счет средств бюджета муниципального образования город Венев Веневского района на очередной финансовый год;

- несвоевременное и некачественное выполнение работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное вы­полнение договорных обязательств исполнителями работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается проведение мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка пока­зателей и мероприятий подпрограммы, а также перераспределение объемов фи­нансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в хо­де реализации подпрограммы.

Объемы финансирования мероприятий за счет средств муниципального бюджета ежегодно уточняются.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

**7.2.5. Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки  реализации** | **Участник  подпрограммы** | **Источники  финансирования** | **Сумма  расходов,  всего**  **(тыс. руб.)** | **В том числе по годам реализации подпрограммы** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| 1 | **Техническое обслуживание, ремонт линий уличного освещения на территории города Венева** | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | **4000,0** | **2000,0** | **1000,0** | **1000,0** |
| 1.1 | Техническое обслуживание уличного освещения на территории города Венев | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.2. | Ремонт линий уличного освещения *(пер.Электрический, м-н Северный, городской Сквер)* | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 2500,0 | 1500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2 | **Содержание объектов уличного освещения** *(оплата за э/э)* | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | **12000,0** | **4000,0** | **4000,0** | **4000,0** |
| **ИТОГО** | | | | | **16000,0** | **6000,0** | **5000,0** | **5000,0** |

**7.3. Подпрограмма «Благоустройство города Венева»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Благоустройство города Венева»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 2. Участники подпрограммы | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3. Цели подпрограммы | Повышение уровня благоустройства города, создание комфортных условий проживания для горожан, улучшение внешнего вида территорий города |
| 4. Задачи подпрограммы | Благоустройство жилого фонда и улиц города;  озеленение территорий, улучшение условий массового отдыха и досуга горожан;  организация мероприятий по санитарному содержанию территорий города;  организация и содержание мест захоронения. |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Работы по санитарной уборке города Венева.  2. Организация и содержание мест захоронения города Венева.  3. Организация работ по благоустройству детских площадок, флагштоков, сквера на территории ж/д вокзала города Венева.  4. Организация работ по содержанию Вечного Огня. |
| 6. Показатели подпрограммы | 1.Благоустройство и санитарная уборка территории города Венева - 6 кв.км.  2.Объем мусора, вывезенного при ликвидации стихийных свалок- 3,1 тыс.куб.м.  3.Количество и содержание детских площадок приведенных в надлежащее состояние- 17 шт.  4.Количество благоустроенных остановок -15 шт.  5.Количество вывешенных и снятых флагов, изготовление флагштоков- 345 шт.  6.Количество кронированных деревьев – 206 шт.  7.Количество удаленных сухостойных и аварийных деревьев – 136 шт.  8.Устройство контейнерных площадок с благоустройством прилегающей территории - 101 шт.  9.Установка и содержание урн- 63 шт.  10.Содержание искусственных новогодних елей- 1 шт.  11.Объем газа, поставленного к монументу "Вечный огонь" -160 куб.м.  12. Содержание кладбищ - 2 шт. (9,1 га). |
| 7. Сроки и этапы реализации  муниципальной подпрограммы | 2015 - 2017 годы |
| 8. Объемы финансирования  подпрограммы за счет средств  бюджета муниципального образования город Венев Веневского района | Общий объем финансирования подпрограммы – 33767,0 тысяч рублей, в том числе по источникам финан­сирования: из средств бюджета муниципального обра­зования город Венев Веневского района – 33767,0 тысяч рублей, в том числе по годам:  2015 год – 11275,0 тыс. руб.;  2016 год – 11246,0 тыс. руб.;  2017 год – 11246,0 тыс. руб. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Создание благоприятных условий для проживания жителей, обеспечение содержания, чистоты и порядка, улучшение внешнего облика города.  Совершенствование эстетического состояния территории города. |

**7.3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Создание здоровых условий жизни в нашем городе при возрастающих требованиях к их внешнему облику и благоустройству имеет огромное значение.

Благоустройство - совокупность мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории города, включающих в себя работы по строительству и ремонту объектов благоустройства, созданию малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, озеленению, обустройству городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика города.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Благоустройство городских территорий все еще отстает от уровня и темпов жилищного строительства города. В силу объективных причин в последние годы на благоустройство городских территорий, реконструкцию и развитие существующих парков, скверов, аллей, зеленых массивов, озеленение улиц, оформление цветочных клумб и обновление газонов выделялось недостаточное количество средств.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории муниципального образования город Венев – 9,52 кв. км, количество жителей по состоянию на 1 января 2014 года – 14,2 тыс. человек.

В черте города располагаются следующие составляющие общий фонд зеленых насаждений объекты:

- городской парк культуры и отдыха имени Стихарева Д.Т. площадью 5,6 га;

- сквер в м-н «Южный» площадью 1,2 га;

- городской сад площадью 1,6;

- яблоневый сад м-н «Южный» площадью 6,9 га.

За последние годы из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок  резко ухудшилось  состояние зеленых насаждений  на территории города. Ситуация осложняется тем, что значительная их часть достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов) и требуется особый уход за ними, либо замена их новыми насаждениями. Ежегодная потребность в сносе аварийных насаждений составляет более 150 деревьев.

Для поддержания зеленых насаждений в условиях городской среды в удовлетворительном состоянии и предотвращения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по  текущему содержанию зеленых насаждений. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Таким образом, в целях сохранения и благоустройства существующих озелененных территорий, а также увеличения общей площади озеленения в городе требуется:

- удаление сухостойных, аварийных деревьев и замена их крупномерными саженцами;

- обустройство клумб, на которых производится высадка цветочной растительности.

Санитарная очистка на территории города Венева Веневского района производится регулярно.

В городе оборудована 101 контейнерная площадка (209 контейнеров и 30 бункеров) для складирования твердых бытовых отходов, на городских улицах и площадях установлено 63 урны, что не в полной мере соответствует Правилам санитарного содержания и благоустройства территории муниципального образования город Венев Веневского района.

При этом на территории города имеет место наличие несанкционированных свалок, основной причиной появления которых является захламление городских территорий путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями и жителями.  Ввиду отсутствия необходимого объема финансирования, до настоящего времени уделялось недостаточное внимание решению проблемы   ликвидации несанкционированных свалок на территории города.

На территории муниципального образования город Венев Веневского района наблюдается недостаточное количество  обустроенных мест массового отдыха. В основном это связано с отсутствием объектов малых архитектурных форм на участках, предназначенных для проведения досуга населения (парки, скверы, сады). В связи с этим, в первую очередь необходимо решение вопросов реконструкции существующих мест массового отдыха и создания обустроенных зон отдыха в городских парках.

Близкое расположение подземных грунтовых вод к поверхности земли создает необходимость в весенне-зимний период  проводить работы по уборке и чистке канав,  труб, предназначенных для отвода  поверхностных  и грунтовых вод с улиц и дорог.

С учетом изложенного, в целях улучшения санитарного содержания городских территорий, а также благоустройства существующих мест массового отдыха горожан, требуется осуществить следующие мероприятия:

- наличие урн на городских территориях общего пользования привести в соответствие с Правилами санитарного содержания и благоустройства территории муниципального образования город Венев Веневского района;

- ликвидировать несанкционированные свалки на территории города;

- реконструировать существующие и установить дополнительные объекты малых архитектурных форм в местах массового отдыха горожан (парки, сады, скверы);

- работы по уборке и чистке канав,  труб, предназначенных для отвода  поверхностных  и грунтовых вод с улиц и дорог.

Устойчивое развитие города невозможно без хорошо развитой улично-дорожной сети.

Протяженность улиц города – 44,4 км, из них: с усовершенствованным покрытием – 27 км, с наличием тротуаров – 12,7 км.

В области дорожного хозяйства города можно выделить следующие проблемы:

- невысокий уровень  санитарного содержания дорог, тротуаров и аллей, обусловленный ростом автомобилизации, грузо- и пассажиропотока;

- необеспеченность существующей улично-дорожной сети города ливневой канализацией.

В связи с вышеизложенным на территории муниципального образования требуется увеличение кратности уборки дорог.

На территории муниципального образования город Венев Веневского района расположено 2 кладбища.

Городское кладбище является самым ранним местом погребения. Дальнейшее расширение невозможно в связи с ограничениями (жилые частные строения, дачи, лесной фонд).

Таким образом, в настоящее время общий резерв земли на кладбищах города отсутствует.

Благоустройство территорий кладбищ является важным показателем эффективности их использования. Основными причинами неудовлетворительного состояния территорий кладбищ города являются неэффективная организация работы на кладбищах, недостаточное финансирование специализированных служб города и рост брошенных захоронений. Необходима инвентаризация существующих погребений с созданием электронной базы данных.

Недостаточен уровень содержания мест захоронения.

Установлены контейнерные площадки и контейнеры для сбора мусора. Производится уборка несанкционированных свалок. Кроме того, на местах захоронения длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев. Ситуация осложняется тем, что работы требуют привлечения спецтехники в стесненных условиях.

Являясь важным элементом благоустройства города, зеленые уголки выполняют важную функцию - оздоровляют окружающую среду, вносят размеренность и гармонизируют пространство, сглаживают негативное воздействие современного города. Для поддержания объектов благоустройства в хорошем состоянии необходимо регулярное проведение ремонтных работ зон общего пользования, улучшение эстетичного вида зон отдыха горожан, их ежедневная очистка.

**7.3.2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Подпрограмма предусматривает приведение в соответствие с установленными действующим законодательством требованиями к санитарному и техническому состоянию объектов благоустройства на территории города, а также создание новых зон отдыха для населения.

Целью подпрограммы является благоустройство территории города Венева.

Для достижения поставленной цели определены приоритетные задачи Подпрограммы:

- выполнение комплекса работ по техническому и санитарному содержанию объектов благоустройства на территории города Венева;

-благоустройство жилого фонда и улиц города;

- озеленение территорий, улучшение условий массового отдыха и досуга горожан;

- организация и содержание мест захоронения.

Подпрограмма разрабатывалась в интересах обеспечения реализации единого подхода в использовании территорий и благоустройства новых мест организованного отдыха жителей и гостей города.

Достижение поставленных цели и задач позволит обеспечить создание благоприятных условий для проживания жителей на территории города, содержание, чистоту и порядок на объектах благоустройства города, улучшение внешнего облика города, совершенствование эстетического состояния территории города.

*Показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые*

*конечные результаты подпрограммы*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.  изм.** | **Значение по годам** | | | | |
| **2013 год** | **2014 год** | **Годы реализации муниципальной программы** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| 1 | Благоустройство и санитарная уборка территории города Венева (площадь) | кв.км | 6.0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Объем мусора, вывезенного при ликвидации стихийных свалок | тыс. куб.  м | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Количество и содержание детских площадок приведенных в надлежащее состояние | шт. | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 |
| 4 | Количество благоустроенных остановок | шт. | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Количество вывешенных и снятых флагов, изготовление флагштоков | шт. | 0 | 0 | 345 | 345 | 345 |
| 6 | Количество кронированных деревьев | шт. | 0 | 0 | 206 | 200 | 200 |
| 7 | Количество удаленных сухостойных и аварийных деревьев | шт. | 180 | 136 | 130 | 130 | 130 |
| 8 | Устройство контейнерных площадок с благоустройством прилегающей территории | шт. | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 9 | Установка и содержание урн | шт. | 37 | 37 | 63 | 63 | 63 |
| 10 | Содержание искусственных новогодних елей | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Объем газа, поставленного к монументу "Вечный огонь" | тыс. куб. м | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 12 | Содержание кладбищ | га | 7,85 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 |

***Сроки реализации подпрограммы***

Подпрограмма рассчитана на трехлетний период с 2015 по 2017 годы и реализуется в один этап.

7.3.3. Объем финансирования подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование показателей** | **Значения по годам реализации** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| **1** | **Санитарная уборка города Венева** | **6200,0** | **6200,0** | **6200,0** |
| 1.1 | Выполнение работ по валке и опиловке деревьев на территории г. Венев | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| 1.2 | Выполнение работ по окосу сорной растительности и вырезке порослей деревьев | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 1.3 | Выполнение работ по уборке несанкционированных свалок | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.4 | Выполнение работ по благоустройству и санитарной уборке города Венев, проведение субботников | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| 1.5 | Установка контейнерных площадок, установка урн | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **2** | **Организация и содержание мест захоронения** *(2 кладбища)* | **1100,0** | **1100,0** | **1100,0** |
| **3** | **Организация работ по благоустройству детских площадок, флагштоков, сквера на территории ж/д вокзала города Венева** | **3805,0** | **3776,0** | **3776,0** |
| 3.1 | Благоустройство детских площадок*. (Установка детских площадок (по указанию депутатов – 3 шт.)* | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| 3.2 | Установка и содержание флагштоков *(ул. Б.Городенцы, Володарского, Бундурина, Л.Толстого, Стрешнева, пл.Ильича)* | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.3 | Благоустройство территории | 2555,0 | 2526,0 | 2526,0 |
| 4 | **Содержание вечного огня** (оплата за газ) | **170,0** | **170,0** | **170,0** |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов,  всего 33767,0 | **11275,0** | **11246,0** | **11246,0** |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета муниципального образования город Венев Веневского района, итого 33767,0 | **11275,0** | **11246,0** | **11246,0** |

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению.

7.3.4. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленных в настоящей программе целей предусматривается решить задачи по целевому использованию средств бюджета муниципального образования город Венев Веневского района, а также привлечению дополнительных ресурсов в целях аккумулирования средств, для обеспечения модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры города Венева Веневского района.

Контроль и анализ исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства», которое обобщает инфор­мацию о ходе реализации подпрограммы, отчеты исполнителей подпрограммы и ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета муниципального образования город Венев Веневского района.

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся:

- несвоевременное и недостаточное финансирование за счет средств бюджета муниципального образования город Венев Веневского района на очередной финансовый год;

- несвоевременное и некачественное выполнение работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное вы­полнение договорных обязательств исполнителями работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается проведение мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка пока­зателей и мероприятий подпрограммы, а также перераспределение объемов фи­нансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в хо­де реализации подпрограммы.

Объемы финансирования мероприятий за счет средств муниципального бюджета ежегодно уточняются.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

**7.3.5. Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки  реализации** | **Участник  подпрограммы** | **Источники  финансирования** | **Сумма  расходов,  всего**  **(тыс. руб.)** | **В том числе по годам реализации подпрограммы** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| 1 | **Санитарная уборка города Венева** | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | **18600,0** | **6200,0** | **6200,0** | **6200,0** |
| 1.1 | Выполнение работ по валке и опиловке деревьев на территории г. Венев | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 3600,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| 1.2 | Выполнение работ по окосу сорной растительности и вырезке порослей деревьев | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 1.3 | Выполнение работ по уборке несанкционированных свалок | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.4 | Выполнение работ по благоустройству и санитарной уборке города Венев, проведение субботников | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 7500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| 1.5 | Установка контейнерных площадок, установка урн | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **2** | **Организация и содержание мест захоронения** *(2 кладбища)* | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | **3300,0** | **1100,0** | **1100,0** | **1100,0** |
| **3** | **Благоустройство** | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | **11357,0** | **3805,0** | **3776,0** | **3776,0** |
| 3.1 | Благоустройство детских площадок*. (Установка детских площадок (по указанию депутатов – 3 шт.)* | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 3600,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| 3.2 | Установка и содержание флагштоков *(ул. Б.Городенцы, Володарского, Бундурина, Л.Толстого, Стрешнева, пл.Ильича)* | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.3 | Благоустройство территории | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 7607,0 | 2555,0 | 2526,0 | 2526,0 |
| **4** | **Содержание вечного огня** (оплата за газ) | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | **510,0** | **170,0** | **170,0** | **170,0** |
| **ИТОГО** | | | | | **33767,0** | **11275,0** | **11246,0** | **11246,0** |

**7.4. Подпрограмма «Газификация жилых домов города Венева»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Газификация жилых домов города Венева»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной  программы | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 2. Участники подпрограммы | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3. Цели подпрограммы | Повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания. |
| 4. Задачи подпрограммы | Подача природного газа в дома. Уменьшение загрязнения атмосферного воздуха, связанное со сжиганием топлива в печах. |
| 5. Перечень основных мероприятий  подпрограммы | 1.Мероприятия по подготовке и экспертизе ПСД.  2.Мероприятия по газификации жилых домов города Венева. |
| 6. Показатели подпрограммы | Газификация 12 квартир. |
| 7. Сроки и этапы реализации  муниципальной подпрограммы | 2015 - 2017 годы |
| 8. Объемы финансирования  Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования город Венев Веневского района | Общий объем финансирования Подпрограммы – 3900,0 тысяч рублей, в том числе по источникам финан­сирования: из средств бюджета муниципального обра­зования город Венев Веневского района – 3900,0 тысяч рублей, в том числе по годам:  2015 год – 1300,0 тыс. руб.;  2016 год – 1300,0 тыс. руб.;  2017 год – 1300,0 тыс. руб. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Разработка ПСД на строительство газопровода.  Газификация 12 квартир. |

**7.4.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Одним из немаловажных факторов стабилизации обстановки, улучшения условий проживания населения, является газификация домов.

Отбор проблем для их решения программным методом осуществляется по следующим признакам:

- значимость проблемы для муниципального образования город Венев Веневского района, а также соответствие установленным приоритетам социально-экономического развития муниципального образования город Венев Веневского района;

- необходимость решения проблемы программным методом, ожидаемая эффективность и сроки решения проблемы;

- ожидаемый результат от решения проблемы программным методом.

**7.4.2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Основными целями настоящей подпрограммы являются:

- обеспечение единого подхода к решению проблем газификации муниципального образования город Венев Веневского района;

- улучшение социально-экономических условий жизни населения муниципального образования город Венев Веневского района;

- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- перевод систем газоснабжения с сжиженного на природный газ;

- создание систем газоснабжения природным газом;

Для достижения поставленных в настоящей программе целей предусматривается решить задачи по:

- направленному использованию средств местного бюджета муниципального образования город Венев Веневского района, в целях аккумулирования средств для обеспечения развития и модернизации систем газоснабжения населения муниципального образования город Венев Веневского района.

В результате реализации мероприятий настоящей подпрограммы: предполагается построить газораспределительные сети, газифицировав улицы: Декабристов, 9 мая:

- создать условия для предоставления возможности пользования природным газом.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

*Показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые*

*конечные результаты подпрограммы*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.  изм.** | **Значение по годам** | | | | |
| **2013 год** | **2014 год** | **Годы реализации муниципальной программы** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| 1 | Газификация квартир | Шт. | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 |

***Сроки реализации подпрограммы***

Реализация подпрограммы рассчитана на трехлетний период с 2015 по 2017 годы и реализуется в один этап.

7.4.3. Объем финансирования подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Объект** | **Значения по годам реализации** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| 1. | Мероприятия по подготовке и экспертизе ПСД | Ул. Декабристов | 300,0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по газификации жилых домов города Венева | Ул. Декабристов | 1000,0 |  |  |
| 2 | Мероприятия по подготовке и экспертизе ПСД | ул.9 Мая, д.22 |  | 300,0 |  |
| 2.1 | Мероприятия по газификации жилых домов города Венева | ул.9 Мая, д.22 |  | 1000,0 |  |
| 3 | Мероприятия по подготовке и экспертизе ПСД |  |  |  | 300,0 |
| 3.1 | Мероприятия по газификации жилых домов города Венева |  |  |  | 1000,0 |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов,  всего 3900,0 |  | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета муниципального образования город Венев Веневского района, итого 3900,0 |  | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению.

7.4.4. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленных в настоящей программе целей предусматривается решить задачи по целевому использованию средств бюджета муниципального образования город Венев Веневского района, а также привлечению дополнительных ресурсов в целях аккумулирования средств, для обеспечения модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры города Венева Веневского района.

Реализация настоящей подпрограммы позволит:

- повысить уровень газификации муниципального образования город Венев Веневского района, газифицировав улицы г. Венева и создав тем самым условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям жилых домов;

- построить газораспределительные сети;

- улучшить экологическую обстановку в муниципальном образовании город Венев Веневского района.

Контроль и анализ исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства», которое обобщает инфор­мацию о ходе реализации подпрограммы, отчеты исполнителей подпрограммы и ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета муниципального образования город Венев Веневского района.

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся:

- несвоевременное и недостаточное финансирование за счет средств бюджета муниципального образования город Венев Веневского района на очередной финансовый год;

- несвоевременное и некачественное выполнение работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное вы­полнение договорных обязательств исполнителями работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается проведение мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка пока­зателей и мероприятий подпрограммы, а также перераспределение объемов фи­нансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в хо­де реализации подпрограммы.

Объемы финансирования мероприятий за счет средств муниципального бюджета ежегодно уточняются.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

**7.4.5. Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки  реализации** | **Участник  подпрограммы** | **Источники  финансирования** | **Сумма  расходов,  всего**  **(тыс. руб.)** | **В том числе по годам реализации подпрограммы** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| 1 | Мероприятия по подготовке и экспертизе ПСД | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2 | Мероприятия по газификации жилых домов города Венева | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| **ИТОГО** | | | | | **3900,0** | **1300,0** | **1300,0** | **1300,0** |

**7.5. Подпрограмма «Содержание и ремонт дорожно-уличной сети муниципального образования город Венев Веневского района»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Содержание и ремонт дорожно-уличной сети муниципального образования город Венев Веневского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной  программы | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 2. Участники подпрограммы | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3. Цели подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения посредством  совершенствования улично-дорожной сети. |
| 4. Задачи подпрограммы | Обеспечение гарантий законных прав населения на безопасное дорожное движение на территории города Венева. |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Мероприятия по благоустройству пешеходных переходов, по устройству пешеходного перехода (пластиковая дорожная разметка)  2.Мероприятия по содержанию светофоров и дорожных знаков.  3.Установка "лежачих полицейских", дорожных знаков, нанесение разметки.  4.Установка остановочных пунктов в городе Веневе.  5.Мероприятия по ремонту дорожно-уличной сети города Венева.  6.Мероприятия по содержанию дорожно-уличной сети города Венева. |
| 6. Показатели подпрограммы | 1.Объем капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Венева – 36 тыс. кв.м.  2. Содержание 2 – х светофорных объектов.  3. Замена дорожных знаков – 70 шт.  4. Установка прорезиненных «лежачих полицейских» - 4 шт.  5. Установка остановочных пунктов –  15 шт. |
| 7. Сроки и этапы реализации  муниципальной подпрограммы | 2015 - 2017 годы |
| 8. Объемы финансирования  подпрограммы за счет средств  бюджета муниципального образования город Венев Веневского района | Общий объем финансирования подпрограммы – 54346,5 тысяч рублей, в том числе по источникам финан­сирования: из средств бюджета муниципального обра­зования город Венев Веневского района – 54346,5 тысяч рублей, в том числе по годам:  2015 год. – 17592,3 тыс. руб.;  2016 год. – 17423,3 тыс. руб.;  2017 год – 19330,9 тыс. руб. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Модернизация дорожно-уличной сети города, снижение аварийности. Увеличение доли остановочных павильонов, адаптированных для лиц с ограниченными возможностями.  Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние.  Увеличение количества улиц, оборудованных техническими средствами организации дорожного движения. |

**7.5.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Хорошее состояние дорожно-уличной сети — необходимое условие успешного развития экономики и улучшения условий жизни населения. Увеличения количества автотранспортных средств и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. Экологическая ситуация существенно ухудшается при снижении скорости движения и образования транспортных заторов.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий и затрат на автомобильные перевозки.

Недостаточный уровень развития дорожно-уличной сети по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств, приводит к сдерживанию социально экономического развития, особенно городского поселения.

Указанные проблемы обуславливают необходимость решения их программными методами.

Важнейшим фактором, влияющим на безопасность дорожного движения, является состояние дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности дорожного движения и, как следствие, сохранения жизни людей показатели эксплуатационного состояния автомобильных дорог, искусственных сооружений, а также технических средств организации дорожного движения должны соответствовать требованиям [ГОСТ Р50597-93](consultantplus://offline/ref=0DD7C428C7AE392AE62A66CF88A636E01992E0507D1C473102CBB46E9Do3Y4G) "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0DD7C428C7AE392AE62A78C18CA636E01994E15F7E1C473102CBB46E9Do3Y4G) от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0DD7C428C7AE392AE62A78C18CA636E01995ED5D7C1D473102CBB46E9Do3Y4G) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления в пределах своей компетенции самостоятельно решают вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в границах городского округа.

Мероприятия по регулированию пешеходного движения направлены на обеспечение безопасности пешеходов и повышение удобства их передвижения.

Регулирование пешеходного движения предусматривает комплексное использование архитектурно - планировочных и организационных мероприятий, вытекающих из обследования условий и характеристик движения пешеходов по улично-дорожной сети.

Вопросы регулирования пешеходного движения следует решать одновременно с вопросами регулирования движения транспортных средств.

Хорошее состояние улично-дорожной сети – необходимое условие успешного развития экономики и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения.

Наезд на пешеходов является одной из самых распространенных причин ДТП. В последнее время органами местного самоуправления Веневского района принимаются последовательные меры по созданию условий для безопасного и комфортного движения пешеходов. Оборудованы два регулируемых пешеходных перехода в районе автостанции и школы №1, обозначены знаками и дорожной разметкой несколько пешеходных переходов в мкр. Южный и ул., Володарского, мкр. Северный и др.

Вступившие в силу 28 февраля 2014 года изменения в национальном стандарте, связанные с обустройством пешеходных переходов к действующим требованиям (наличие дорожных знаков, разметки, освещения, подходов к пешеходным переходам) добавили дополнительные требования, а именно:

- на дорогах с двухсторонним движением с двумя и более полосами для движения в данном направлении, а также на дорогах с односторонним движением с тремя и более полосами знак инд. 5.19.1 «Пешеходный переход» дублируют над проезжей частью.

- на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета применяют знаки инд. 1.22 «Пешеходный переход», инд. 1.23 «Дети», инд. 5.19.1 и инд. 5.19.2 «Пешеходный переход».

- не допускается пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла регулирования.

- на дороге с числом полос две и более в каждом направлении вводится светофорное регулирование с применением вызывной фазы для движения пешеходов на пешеходном переходе.

Также изменения касаются и пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений, а именно:

- пешеходный переход, расположенный на дороге, проходящей вдоль территории образовательного учреждения, должен быть оборудован светофором Т.7 (желтый мигающий).

- у наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль образовательных учреждений, с обеих сторон дороги или улицы на протяжении не менее 50 метров в каждую сторону от нерегулируемого пешеходного перехода устанавливаются пешеходные ограждения перильного типа.

Приведение пешеходных переходов в г.Венев в соответствие с требованиями новых национальных стандартов обуславливает необходимость решения их программными методами.

**7.5.2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Целями подпрограммы являются:

- улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет приведения качества асфальтового покрытия дорожно-уличной сети в соответствии с нормативными требованиями;

- приведение пешеходных переходов на улично-дорожной сети в   
г. Венев соответствии с требованиями, национальных стандартов, которые направлены на предупреждение водителей транспортных средств о приближении к пешеходному переходу как к опасному участку и на информирование пешеходов о месторасположении пешеходного перехода;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них, в зимнее время очистка от снега и обработка противогололедными материалами;

- сокращение транспортных издержек, улучшения качества и снижение времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- снижение отрицательного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду;

- формирование условий для стабильного социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности муниципального образования город Венев Веневского района посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основных целей программы необходимо решение следующих задач:

- проведение ремонта объектов дорожно-уличной сети муниципального образования город Венев Веневского района;

- доведение транспортно-эксплуатационных показателей дорожно-уличной сети муниципального образования город Венев Веневского района до нормативных требований;

- использование разметки пешеходного перехода на желтом фоне;

- использование дорожных знаков «Пешеходный переход» на светоотражающих щитах желто-зеленого цвета, а также дополнительное оборудование их желтым мигающим сигналом светофора у образовательных учреждений;

- установка дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью при четырех и более полосах движения;

- установка искусственных дорожных неровностей («лежачих полицейских») перед каждым пешеходным переходом в населенных пунктах, за исключением магистральных дорог и улиц;

- дублирование предупреждающих дорожных знаков (в т.ч. знака «Дети») дорожной разметкой на каждой полосе движения.

*Показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые*

*конечные результаты подпрограммы*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.  изм.** | **Значение по годам** | | | | |
| **2013 год** | **2014 год** | **Годы реализации муниципальной программы** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| 1 | Объем капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Венева | тыс. кв.м. | 36,1 | 0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 |
| 2 | Содержание светофорных объектов. | шт. |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Замена дорожных знаков | шт. | 62 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4 | Установка прорезиненных «лежачих полицейских» | шт. | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Установка остановочных пунктов | шт. | 2 | 0 | 15 | 5 | 5 |

***Сроки реализации подпрограммы***

Подпрограмма рассчитана на трехлетний период с 2015 по 2017 годы и реализуется в один этап.

7.5.3. Объем финансирования подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование показателей** | **Значения по годам реализации** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| **1** | **Благоустройство пешеходных переходов, устройство пешеходного перехода (пластиковая дорожная разметка)** | **1124,6** | **1124,6** | **1124,6** |
| **2** | **Содержание светофоров, дорожных знаков** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **3** | **Установка «лежачих полицейских», дорожных знаков, нанесение разметки** | **750,0** | **750,0** | **750,0** |
| 3.1 | Установка «лежачих полицейских» | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2 | Установка дорожных знаков | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 3.3 | Нанесение разметки | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **4** | **Установка остановочных пунктов в городе Веневе** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** |
| **5** | **Ремонт дорожно-уличной сети** | **11917,7** | **11748,7** | **13656,3** |
| 5.1 | Ремонт дорожно-уличной сети | 11417,7 | 11248,7 | 13156,3 |
| 5.2 | Ямочный ремонт | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **6** | **Содержание дорожно-уличной сети** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего 54346,5 | **17592,3** | **17423,3** | **19330,9** |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета муниципального образования город Венев Веневского района, итого 54346,5 | **17592,3** | **17423,3** | **19330,9** |

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению.

7.5.4. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленных в настоящей подпрограмме целей предусматривается решить задачи по целевому использованию средств бюджета муниципального образования город Венев Веневского района, а также привлечению дополнительных ресурсов в целях аккумулирования средств, для обеспечения модернизации, содержания и ремонта дорожно-уличной сети города Венева Веневского района.

Контроль и анализ исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства», которое обобщает инфор­мацию о ходе реализации подпрограммы, отчеты исполнителей подпрограммы и ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета муниципального образования город Венев Веневского района.

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся:

- несвоевременное и недостаточное финансирование за счет средств бюджета муниципального образования город Венев Веневского района на очередной финансовый год;

- несвоевременное и некачественное выполнение работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное вы­полнение договорных обязательств исполнителями работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается проведение мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка пока­зателей и мероприятий подпрограммы, а также перераспределение объемов фи­нансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в хо­де реализации подпрограммы.

Объемы финансирования мероприятий за счет средств муниципального бюджета ежегодно уточняются.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

**7.5.4. Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки  реализации** | **Участник  подпрограммы** | **Источники  финансирования** | **Сумма  расходов,  всего   (тыс. руб.)** | **В том числе по годам реализации подпрограммы** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| **1** | **Благоустройство пешеходных переходов, устройство пешеходного перехода (пластиковая дорожная разметка)** | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | **3373,8** | **1124,6** | **1124,6** | **1124,6** |
| **2** | **Содержание светофоров, дорожных знаков** | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | **300,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **3** | **Установка «лежачих полицейских», дорожных знаков, нанесение разметки** | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | **2250,0** | **750,0** | **750,0** | **750,0** |
| 3.1 | Установка «лежачих полицейских» | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2 | Установка дорожных знаков | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 3.3 | Нанесение разметки | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **4** | **Установка остановочных пунктов в городе Веневе** | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского  района | **3600,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** |
| **5** | **Ремонт дорожно-уличной сети** | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | **37322,7** | **11917,7** | **11748,7** | **13656,3** |
| 5.1 | Ремонт дорожно-уличной сети | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 35822,7 | 11417,7 | 11248,7 | 13156,3 |
| 5.2 | Ямочный ремонт | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **6** | **Содержание дорожно-уличной сети** | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | **7500,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** |
| ИТОГО | | | | | **54346,5** | **17592,3** | **17423,3** | **19330,9** |

**7.6. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования город Венев Веневского района»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования город Венев Веневского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной  программы | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 2. Участники подпрограммы | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3. Цели подпрограммы | Повышение качества реформирования  жилищно- коммунального хозяйства.  Формирование эффективных механизмов управления многоквартирными домами.  Создание благоприятных условий проживания граждан.  Создание условий для перехода на проведение капитального ремонта  многоквартирных домов полностью за счет средств собственников.  Внедрение ресурсосберегающих  технологий предоставления  жилищно- коммунальных услуг. |
| 4. Задачи подпрограммы | Создание конкурентной среды в жилищно- коммунальном хозяйстве путем привлечения частных операторов для предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.  Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания многоквартирных жилых домов.  Привлечение собственников жилых помещений многоквартирных домов к управлению путем организации товариществ собственников жилья.  Развитие инициативы собственников жилья.  Обеспечение показателей технического состояния крыш, систем инженерно- технического обеспечения и конструкций многоквартирных домов, соответствующих нормативным срокам проведения их капитального ремонта.  Проведение разъяснительной работы с собственниками помещений по их ответственности за нормативное техническое состояние многоквартирных домов.  Обеспечение установки приборов учета коммунальных услуг на входе в многоквартирные дома и узлов управления. |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | Мероприятия по капитальному ремонту домов. |
| 6. Показатели подпрограммы | Проведение капитального ремонта не менее 7 тыс. кв.м. общей площади  многоквартирных домов. |
| 7. Сроки и этапы реализации  муниципальной подпрограммы | 2015-2017 годы |
| 8. Объемы финансирования  подпрограммы за счет средств  бюджета муниципального образования город Венев Веневского района | Общий объем финансирования подпрограммы – 7500,0 тысяч рублей, в том числе по источникам финан­сирования: из средств бюджета муниципального обра­зования город Венев Веневского района – 7500,0 тысяч рублей, в том числе по годам:  2015 год – 2500,0 тыс. руб.;  2016 год – 2500,0 тыс. руб.;  2017 год – 2500,0 тыс. руб. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде. Установка приборов учета коммунальных услуг на входе в многоквартирные дома и узлов управления. |

**7.6.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Кризисное состояние жилищно-коммунального хозяйства обусловлено его дотационностью и неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа жилищного фонда, который привел к ухудшению качества жизни.

Жилищный [кодекс](consultantplus://offline/ref=EAEBFF1546FBF940219E5049761177D35FF5A1315B557D557D5104667A02eBG) Российской Федерации возложил обязанность по оплате расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно Жилищный [кодекс](consultantplus://offline/ref=EAEBFF1546FBF940219E5049761177D35FF5A1315B557D557D5104667A02eBG) Российской Федерации и [Постановление](consultantplus://offline/ref=EAEBFF1546FBF940219E5049761177D35FF5AF325A577D557D5104667A02eBG) Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в МКД и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в МКД ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" устанавливает обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме. Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством РФ собственники помещений в многоквартирных домах помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов. Приватизация в жилищной сфере сформировала большое количество собственников, на которых ложится обязанность по содержанию своего имущества. Для большинства граждан нашего города это крайне обременительно, а иногда и непосильно. В связи с высокой стоимостью капитального ремонта необходимо, с учетом степени износа домов, оказание государственной поддержки для его проведения с привлечением средств граждан - собственников помещений в многоквартирных домах. Поэтому государство вынуждено направлять бюджетные средства и создавать новые механизмы их использования для капитального ремонта, модернизации многоквартирных домов. Примером этого служит принятие Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=EAEBFF1546FBF940219E5049761177D35FF5A03F54577D557D5104667A02eBG) от 21.07.2007 "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и создание специального федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, призванного оказать финансовую поддержку субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

За последнее десятилетие большая часть объектов жилищно-коммунального хозяйства морально и физически устарела и требует реконструкции. Подчас приходится сталкиваться со значительной изношенностью объектов жилищного фонда, и это не стимулирует интерес частных управляющих организаций в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг.

В настоящее время проблема по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, приведение жилищного фонда города в нормативное состояние стоит очень остро.

О быстром истощении природных ресурсов говорится много, поэтому в мире сейчас повсеместно внедряются специальные программы по сохранению энергетических ресурсов. Служит этому и **Федеральный закон   
№261** «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23 ноября 2009.

Основная задача этого закона – создать условия для обеспечения экономии энергетических ресурсов Российской Федерации. Не только государства, но и каждого отдельного хозяина квартиры касаются некоторые нормы законодательства, которые указывают на то, что лучший способ научиться экономить – [установить счетчики воды](http://xn--b1aed8abz7a.xn--p1ai/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2), тепла, электроэнергии, природного газа.

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов.

Установить [квартирные счетчики](http://xn--b1aed8abz7a.xn--p1ai/)  — в интересах собственников. Коэффициент, который берется для расчета стоимости коммунального платежа за потребление воды, тепла, электроэнергии, природного газа повышен, и просто не выгодно платить в таком размере.

Вопросы качества предоставления коммунальных услуг нужно решать, требовать действий со стороны органов управления ЖКХ. Эти вопросы также жестко связаны с вопросами экономии. А счетчики установить нужно, чтобы обеспечить этот самый четкий учет.

**7.6.2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы позволяет решить следующие задачи для достижения поставленных целей.

|  |  |
| --- | --- |
| Цели | Задачи |
| Повышение качества  реформирования  жилищно-коммунального  хозяйства | Создание конкурентной среды в жилищно- коммунальном хозяйстве путем привлечения частных операторов для предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
| Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания многоквартирных жилых домов |
| Формирование эффективных механизмов управления  многоквартирными домами | Привлечение собственников жилых помещений многоквартирных домов к управлению путем организации товариществ собственников жилья |
| Развитие инициативы собственников жилья |
| Создание благоприятных  условий проживания граждан | Обеспечение показателей технического состояния крыш, систем инженерно- технического обеспечения и конструкций многоквартирных домов, соответствующих  нормативным срокам проведения их капитального ремонта |
| Создание условий для перехода на проведение капитального ремонта  многоквартирных домов полностью за счет средств собственников | Проведение разъяснительной работы с собственниками помещений по их ответственности за нормативное техническое состояние многоквартирных домов |
| Внедрение ресурсосберегающих  технологий предоставления  жилищно- коммунальных услуг | Обеспечение установки приборов учета коммунальных услуг |

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта и развитию деятельности по управлению многоквартирными домами.

Финансирование разработки проектной документации может осуществляться за счет бюджета муниципального образования либо за счет средств ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов или управляющей организации (в зачет доли участия в финансировании капитального ремонта).

Предоставление средств управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам из местного бюджета осуществляется в соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

*Показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые*

*конечные результаты подпрограммы*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.  изм.** | **Значение по годам** | | | | |
| **2013 год** | **2014 год** | **Годы реализации муниципальной программы** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| 1 | Общая площадь отремонтированных многоквартирных домов | тыс.  кв.м | 5,6 | 0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

***Сроки реализации подпрограммы***

Подпрограмма рассчитана на трехлетний период с 2015 по 2017 годы и реализуется в один этап.

7.6.3. Объем финансирования подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование показателей** | **Значения по годам реализации** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| 1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов,  всего 7500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета муниципального образования город Венев Веневского района, итого 7500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению.

7.6.4. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленных в настоящей программе целей предусматривается решить задачи по целевому использованию средств бюджета муниципального образования город Венев Веневского района, а также привлечению дополнительных ресурсов в целях аккумулирования средств, для обеспечения капитального ремонта домов города Венева Веневского района.

Контроль и анализ исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства», который обобщает инфор­мацию о ходе реализации Подпрограммы, отчеты исполнителей подпрограммы и ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета муниципального образования город Венев Веневского района.

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся:

- несвоевременное и недостаточное финансирование за счет средств бюджета муниципального образования город Венев Веневского района на очередной финансовый год;

- несвоевременное и некачественное выполнение работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное вы­полнение договорных обязательств исполнителями работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается проведение мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка пока­зателей и мероприятий подпрограммы, а также перераспределение объемов фи­нансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в хо­де реализации подпрограммы.

Объемы финансирования мероприятий за счет средств муниципального бюджета ежегодно уточняются.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

**7.6.5. Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки  реализации** | **Участник  подпрограммы** | **Источники  финансирования** | **Сумма  расходов,  всего**  **(тыс. руб.)** | **В том числе по годам реализации подпрограммы** | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| **«Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования город Венев Веневского района»** | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования город Венев Веневского района | 2015-2017 | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Бюджет муниципального образования город Венев Веневского района | **7500,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** |
| **ИТОГО** | | | | | **7500,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** |