| Тульская область |  |
| --- | --- |
| муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 01.06.2015 г. | № 671 |

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования г. Венев Веневского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Венев Веневского района на 2015-2017 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования г. Венев Веневского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Венев Веневского района на 2015-2017 годы» (приложение).

2. Комитету по взаимодействию с ОМСУ и организационной работе администрации муниципального образования Веневский район  
(Селиванов Е.А.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

3. Признать утратившим силу:

- постановление администрации муниципального образования Веневский район от 23.05.2014 г. № 848 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов на 2014-2016 годы».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

| Первый заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район | Д.А. Солдатов |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 01.06.2015 № 671 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования г. Венев Веневского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЕНЕВ ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
НА 2015-2017 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования 
г. Венев Веневского района 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования г. Венев Веневского района на 2015-2017 годы»

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | МУ «УС ЖКХ» |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы |  |
| 3. Цели муниципальной программы | Повышение комфортности проживания граждан |
| 4. Задачи муниципальной программы | - Улучшение обеспечения населения коммунальными услугами, отвечающими стандартам качества; - повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства; - обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг; - обеспечение государственной поддержки процесса модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса; - создание инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства; - повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий; - повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой. |
| 5. Перечень основных мероприятий программы | - мероприятия по строительству и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района в рамках подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Веневского района Тульской области на 2015-2017 годы» по программе «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса 2015-2017 годы», ремонт и строительство объектов ЖКХ, оказывающих услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению. |
| 6. Индикаторы муниципальной программы | - Заменить 7,5 км ветхих тепловых сетей; - снизить уровень износа объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с 70 % до 40%; - снизить потребление электроэнергии до 15,5 тыс. кВт.ч.; - снизить уровень износа сети уличного освещения – до 10 (%). |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2015-2017 г. |
| 8. Объемы требуемых капитальных вложений (тыс. руб.) | Общий объем финансирования программы – 150 492,64 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: - из средств бюджета муниципального образования город Венев Веневского района – 8 500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 3 500,0 тыс. руб., 2016 год – 2 500,0 тыс. руб., 2017 год – 2 500,0 тыс. руб.; - из средств бюджета муниципального образования Веневский район – 4 500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 1 500,0 тыс. руб., 2016 год – 1 500,0 тыс. руб., 2017 год – 1 500,0 тыс. руб.; - из бюджета Тульской области – 22 434,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 22 434,0 тыс. руб. - источник не определен – 115 058,64 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 115 058,64 тыс. руб. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Улучшение социально-экономических условий жизни населения Веневского района Тульской области, содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства; Реализация мер по модернизации и капитальному ремонту жилищно-коммунального комплекса позволит получить следующие результаты: сократить протяженность тепловых сетей и снизить потери тепла при транспортировке за счет строительства модульных котельных в непосредственной близости к потребителям тепла и перевода жилищного фонда и объектов социальной сферы на индивидуальные источники теплоснабжения; Сократить потери тепла и воды при применении высокоэффективных долговечных изоляционных материалов, новых технологий с использованием пластиковых и предварительно изолированных труб и увеличить сроки эксплуатации тепловых и водопроводных сетей; Реализация мероприятий программы позволит: снизить затраты за счет внедрения мероприятий по энергосбережению; улучшить качество жилищно-коммунальных услуг; Повысить эффективность и надежность функционирования предусмотренных программой объектов жизнеобеспечения населения; привлечь инвестиции в жилищно-коммунальный комплекс района. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

  - Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

Уровень развития жилищно-коммунального комплекса определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по подготовке и обеспечению безопасности  и стабильности работы инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства района.

В 2014 году были проведены работы по реконструкции водопроводных сетей, реконструкция тепловых сетей.

Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства в их нынешнем виде непосильно как для потребителей жилищно-коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы муниципального образования.

Жилищно-коммунальное хозяйство г. Венев Веневского района представляет собой отрасль территориальной инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

В его состав входят: жилищный фонд, ремонтно-эксплуатационные предприятия и службы, системы водоснабжения, теплоснабжения, коммунальная энергетика, внешнее благоустройство города, санитарная очистка.

Проблема усугубляется огромным объемом накопленной задолженности в жилищно-коммунальном комплексе района.

В жилищно-коммунальном хозяйстве сосредоточено около половины основных фондов района.

  - Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения больших инвестиций для модернизации и развития. Завершение реформы жилищно-коммунального хозяйства должно обеспечить проведение его технологической и управленческой модернизации с привлечением частного бизнеса и частных инвестиций, формированием реальных собственников квартир в многоквартирных домах с передачей им функций принятия решений по управлению общим имуществом многоквартирного дома.

В долгосрочной перспективе необходимо обеспечить устойчивое функционирование жилищной сферы, которое позволит удовлетворять жилищные потребности населения.

Содержание жилищного фонда социального использования, развитие коммунального хозяйства, обеспечение условий для жилищного строительства являются основными функциями администрации.

- Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

- 2.1. «Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы»

- Целью настоящей Программы является создание условий для комфортного проживания граждан.

- Основные задачи Программы:

- улучшение обеспечения населения коммунальными услугами, отвечающими стандартам качества;

- повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечение государственной поддержки процесса модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса;

- создание инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства.

- повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий;

- повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой.

Решение поставленных задач позволит сохранить и развить позитивную динамику в сфере комфортного проживания граждан.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи по направленному использованию средств муниципального и областного бюджетов, а также  привлечению дополнительных ресурсов в целях аккумулирования средств, для обеспечения развития и модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования Веневский район.

Индикаторы программы:

Сведения

об индикаторах муниципальной программы и их значениях

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | Год разработки муниципальной программы (оценка) | Годы реализации муниципальной программы |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Венев Веневского района на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструировано теплосетей | % | 3,4 | 3,4 | 10,2 | - | - |
| 1 | Оборудовано водоснабжением | % | 70 | 70 | 50 | 40 | 40 |

2.2. Конечные результаты реализации муниципальной программы:

Реализация данной программы позволит улучшить социально-экономические условия жизни населения МО г. Венев Веневского района

Реализация мер по модернизации и капитальному ремонту жилищно-коммунального комплекса позволит получить следующие результаты: сократить протяженность тепловых сетей и снизить потери тепла при  транспортировке за счет строительства модульных котельных в непосредственной близости к потребителям тепла и перевода жилищного фонда и объектов социальной сферы на индивидуальные источники теплоснабжения;

Сократить потери тепла и воды при применении высокоэффективных долговечных изоляционных материалов, новых технологий с использованием пластиковых и предварительно изолированных труб и увеличить сроки эксплуатации тепловых и водопроводных сетей;

Реализация мероприятий программы позволит: снизить затраты за счет внедрения мероприятий по энергосбережению, улучшить качество жилищно-коммунальных услуг.

Повысит эффективность и надежность функционирования предусмотренных программой объектов жизнеобеспечения населения.

2.3. «Сроки и этапы реализации муниципальной программы»

Программа реализуется в один этап 2015-2017 годы.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Для реализации Программы необходимо принятие следующих мероприятий:

Проведение модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Венев Веневского района.

Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры  МО г. Венев Веневского района направлена на решение задач, связанных с максимальным внедрением энерго- и ресурсосберегающих технологий, повышением надежности, качества и долговечности объектов жизнеобеспечения жилищно-коммунального комплекса.

Основные направления в ее структурном составе сводятся к следующему:

По источникам теплоснабжения:

- ликвидация и консервация  малоэффективных, морально устаревших и выработавших свой ресурс котельных;

- внедрение поквартирных источников теплоснабжения;

По объектам водоснабжения:

- замена ветхих и аварийных участков водопроводных сетей с максимальным использованием при строительстве водопроводов долговечных полиэтиленовых труб.

Программа предполагает комплексный подход к решению задач по энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве района.

Основными направлениями Программы в данном разделе являются:

- организация приборного учета потребляемых и отпускаемых энергоресурсов;

- внедрение энергосберегающего оборудования и технологий.

- Характеристика мер муниципального регулирования

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид и характеристика нормативного правового акта | Основные положения нормативно- правового акта | Ответствен ный исполнитель | Ожидае мые сроки подготов ки (квартал, год) | Наименование индикатора муниципальнойпрограммы, на который влияет правовое регулирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |
| Задача: Улучшение обеспечения населения коммунальными услугами, отвечающими стандартам качества |  |  |  |  |  |
|  | Действующий |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Веневского района Тульской области на 2015-2017 годы» | МУ «УС ЖКХ» | IVкв. 2014 г., внесение изменений по мере возникновения необходимости | Реконструкция теплосетей |
|  | Вновь принимаемый |  |  |  |  |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район | «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО г. Венев Веневского района на 2015-2017 годы» | МУ «УС ЖКХ» | 2015 г., внесение изменений по мере возникновения необходимости | Реконструкция теплосетей, приобретение блочной котельной, реконструкция котельных, техническое обслуживание уличного освещения, строительство и замена водопровода, строительство канализационной станции. |

- «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»

  - Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования – 150 492,64 тыс.руб., в том числе по годам, за счет всех источников финансирования:

| Наименование ресурсов | Единицы измерения | Всего | Потребность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Финансовые ресурсы, в том числе: | тыс. руб. | 150 492,64 | 27 434,0 | 119 058,64 | 4 000,0 |
| Бюджет Тульской области | тыс. руб. | 22 434,0 | 22 434,0 | - | - |
| Средства МО Веневский район | тыс. руб. | 4 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| Средства МО город Венев Веневского района | тыс. руб. | 8 500,0 | 3 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| Источник не определен | тыс. руб. | 115 058,64 |  | 115 058,64 |  |

5.2  Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализациимуниципальной программы

(тыс. руб.)

| N | Наименование показателей | Значения по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Венев Веневского района на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |
| I | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (1 + 2) | 27 434,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета муниципального образования Веневский район, | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  | - средства бюджета Тульской области, | 22 434,0 | - | - |
|  | - средства муниципального образования город Венев Веневского района | 3 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
|  | Источник не определен | - | 115 058,64 | - |
|  | Из общего объема: |  |  |  |
| 1 | Процессные |  |  |  |
|  | Наименование единицы измерения (единица измерения) | км | км/шт |  |
|  | Общее количество, итого (1.1 + 1.2) |  |  |  |
|  | Объем финансовых ресурсов, итого |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Действующие расходные обязательства |  |  |  |
|  | Общее количество |  |  |  |
|  | Объем финансовых ресурсов |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства бюджета муниципального образования Веневский район |  |  |  |
|  | - средства бюджета Тульской области |  |  |  |
| 1.2 | Вновь принимаемые расходные обязательства |  |  |  |
|  | Общее количество |  |  |  |
|  | Объем финансовых ресурсов |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - средства муниципального образования Веневский район |  |  |  |
|  | - средства бюджета Тульской области |  |  |  |
|  | - средства бюджета поселений |  |  |  |

|  | Основные мероприятия программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Венев Веневского района на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные за выполнение мероприятия | Источники финансирования | Сумма расходов всего, | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |
|  |  |  |  |  | (тыс. руб.) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | Реконструкция тепловой сети в г. Веневе (от котельной Центральная) | 2015 | МУ «УС ЖКХ» | Всего: | 22 734,0 | 22 734,0 | - | - |
|  |  |  |  | Средства МО Веневский район | 300,0 | 300,0 | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет Тульской области | 22 434,0 | 22 434,0 | - | - |
| 2 | Приобретение блочно-модульной котельной | 2015 | МУ «УС ЖКХ» | Всего: | 1 200,0 | 1 200,0 | - | - |
|  |  |  |  | Средства МО Веневский район | 1 200,0 | 1 200,0 | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет Тульской области | - | - | - | - |
| 3 | Реконструкция котельной «Южная» в г. Веневе Тульской области | 2016 | МУ «УС ЖКХ» | Всего: | 1 500,0 | - | 1 500,0 | - |
|  |  |  |  | Средства МО Веневский район | 1 500,0 | - | 1 500,0 | - |
|  |  |  |  | Бюджет Тульской области | - | - | - | - |
| 4 | Реконструкция котельной «Северная» в г. Веневе Тульской области | 2017 | МУ «УС ЖКХ» | Всего: | 1 500,0 | - | - | 1 500,0 |
|  |  |  |  | Средства МО Веневский район | 1 500,0 | - | - | 1 500,0 |
|  |  |  |  | Бюджет Тульской области | - | - | - | - |
| 5 | Техническое обслуживание уличного освещения на территории г. Венев Тульской области | 2015 - 2017 | МУ «УС ЖКХ» | Всего: | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  | Средства МО город Венев Веневский район | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  | Бюджет Тульской области | - | - | - | - |
| 6 | Ремонт линий уличного освещения | 2015 - 2017 | МУ «УС ЖКХ» | Всего: | 2 500,0 | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  | Средства МО город Венев Веневский район | 2 500,0 | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |
| 7 | Строительство и замена водопровода | 2015 - 2017 | МУ «УС ЖКХ» | Всего: | 4 200,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |
|  |  |  |  | Средства МО город Венев Веневский район | 4 200,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |
|  |  |  |  | Бюджет Тульской области | - | - | - | - |
| 8 | Строительство канализационной станции | 2015 - 2017 | МУ «УС ЖКХ» | Всего: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Средства МО город Венев Веневский район | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Бюджет Тульской области | - | - | - | - |
| 9 | Строительство модульной котельной «Северная» в г. Венев | 2015 - 2017 | МУ «УС ЖКХ» | Всего: | 27 326,04 | - | 27 326,04 | - |
|  |  |  |  | Средства МО город Венев Веневский район | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет Тульской области | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Источник не определен | 27 326,04 | - | 27 326,04 | - |
| 10 | Реконструкция тепловой сети в мкр. «Северный» г. Венев | 2015 - 2017 | МУ «УС ЖКХ» | Всего: | 56 347,85 | - | 56 347,85 | - |
|  |  |  |  | Средства МО город Венев Веневский район | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет Тульской области | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Источник не определен | 56 347,85 | - | 56 347,85 | - |
| 11 | Реконструкция котельной «Южная» в г. Венев | 2015 - 2017 | МУ «УС ЖКХ» | Всего: | 31 384,75 | - | 31 384,75 | - |
|  |  |  |  | Средства МО город Венев Веневский район | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет Тульской области | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Источник не определен | 31 384,75 | - | 31 384,75 | - |