| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 02.03.2022 | № 175 |

Об утверждении паспорта муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 №786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования  Веневский район  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3.  Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Зайцева О.Ю.)  разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Глава администрации
    муниципального образования
               Веневский район                                                        А.Г. Шубчинский

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 № 175 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»

- Основные положения

| 1.Куратор муниципальной программы | П.А. Козлов, заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель программы | Л.В. Козлова, исполняющая обязанности директора муниципального учреждения администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3. Цель программы | Обеспечение развития транспортной инфраструктуры города Венева с повышением уровня ее безопасности. |
| 4. Направления | Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог». |
| 5. Период реализации программы | 2022-2026 |
| 6. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс. руб.) | 2022 – 4 950,0 2023 – 4 950,0 2024 – 4 950,0 2025 – 12 000,0 2026 – 12 000,0 |
| 7. Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2,2 %. 2. Количество обслуживаемых светофорных объектов - 9 шт. 3. Количество замененных и установленных дорожных знаков – 80 шт. 4. Количество обустроенных совмещенных пешеходных переходов с ИДН – 6 шт. 5. Количество замененных и установленных остановочных павильонов - 4 шт. 6. Площадь территории расчищенной от снега – 318 289,0 кв.м. |

- Основные меры правового регулирования муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»

| N п/п | Вид документа, реквизиты | Наименование документа | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 Создание условий для безопасного дорожного движения, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» |  |  |  |  |
| 1. | # Федеральный закон от 08.11.2007 # № 257 | «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» | Государственная Дума Российской Федерации | КонсультантПлюс |
| 2. | Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ | «О безопасности дорожного движения» | Государственная Дума Российской Федерации | КонсультантПлюс |
| 3. | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Государственная Дума Российской Федерации | КонсультантПлюс |

3. Показатели муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский р-н) | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, на конкретную дату) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-ый год реализации МП 2022 | 2-ый год реализации МП 2023 | 3-ый год реализации МП 2024 | 4-ый год реализации МП 2025 | 5-ый год реализации МП 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача: Создание условий для безопасного дорожного движения, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, размещенной на сайте http://prognoz.tularegion.ru/rias | ежегодно | 2,24 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| 2 | Количество обслуживаемых светофорных объектов | шт. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | Количество замененных и установленных дорожных знаков | шт. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 4 | Количество обустроенных совмещенных пешеходных переходов с ИДН | шт. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Количество замененных и установленных остановочных павильонов | шт. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Объем территории расчищенной от снега | кв.м. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 316 289,0 | 316 789,0 | 317 289,0 | - 789,0 | 318 289,0 |

- Структура муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» |  |  |  |
| 1. | Создание условий для безопасного дорожного движения, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования. | Решение поставленной задачи поможет сформировать доступную и эффективную автодорожную сеть города, обеспечивающую комфортное и беспрепятственное передвижение транспортных средств, удовлетворить растущий спрос экономики и населения в транспортном сообщении, повысить инвестиционную привлекательность муниципального образования город Венев Веневского района. | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. - Количество обслуживаемых светофорных объектов. - Количество замененных и установленных дорожных знаков. - Количество обустроенных совмещенных пешеходных переходов с ИДН. - Количество замененных и установленных остановочных павильонов. - Объем территории расчищенной от снега. |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1-ый год реализа-ции МП 2022 | 2-ый год реализа-ции МП 2023 | 3-ый год реализа-ции МП 2024 | 4-ый год реализа-ции МП 2025 | 5-ый год реализа-ции МП 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 |  | 04 0 00 00000 |  | 4 950,0 | 4 950,0 | 4 950,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
|  |  |  | Бюджет МО г.Венев Веневского района | 901 |  | 04 0 00 00000 |  | 4 950,0 | 4 950,0 | 4 950,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| Структурный элемент 1 | Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 04 4 01 00000 | 200 | 4 950,0 | 4 950,0 | 4 950,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
|  |  |  | Бюджет МО г.Венев Веневского района | 901 | 0409 | 04 4 01 00000 | 200 | 4 950,0 | 4 950,0 | 4 950,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |

- Риски реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веневского района» и меры управления рисками

| № п/п | Вид риска | Определение факторов риска | Меры управления рисками |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |
| 1 | Макроэкономические риски | Кризисные явления в экономике, инфляция, рост безработицы могут негативно повлиять на криминогенную обстановку в районе, а также уменьшить доходную базу бюджетов муниципальных образований Веневского района | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы |
| 2 | Финансово-экономические риски | Неэффективное использование финансовых ресурсов, сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования или несвоевременное финансирование муниципальной программы в процессе ее реализации, а также риск несвоевременного и некачественного выполнения работ в рамках мероприятий муниципальной программы | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы, контроль выполнения мероприятий в рамках программы |
| 3 | Техногенные, экологические и природно-климатические риски | Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы) | Управление риском в рамках муниципальной программы невозможно |
| 4 | Геополитические риски | Ухудшение политической ситуации внутри страны и за ее пределами, что может повлечь за собой усиление экстремистских проявлений и угрозы совершения террористических актов, что в свою очередь негативно повлияет на криминогенную обстановку в районе | Осуществление мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму |
| 5 | Законодательные риски | Несвоевременное принятие нормативных правовых актов по вопросам реализации муниципальной программы, неточности в организации управления и мониторинга исполнения муниципальной программы | Оперативное реагирование на изменения законодательства |
| 6 | Социальные риски | Старение кадров муниципальных служащих | Осуществление мероприятий по привлечению к работе в органах местного самоуправления молодых специалистов |
| Внутренние риски |  |  |  |
| 7. | Административные риски | Связаны с недостаточной эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон муниципальной программы. Это может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий | Формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы: проведение мониторинга результативности ее реализации, повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы |

7. План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района» на 2022 год

| № п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Создание условий для безопасного дорожного движения, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» | МУ «УС ЖКХ» | Модернизация дорожно-уличной сети города, снижение аварийности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 04 4 01 00000 | 4 950,0 |
| 1.1.1 | Контрольное событие Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на территории г. Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на территории г. Венева | 17.01.2022 | 31.12.2022 | 901 0409 0440120100 200 | 300,0 |
| 1.1.2 | Контрольное событие Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети города Венева | 01.01.2022 15.11.2022 | 30.04.2022 31.12.2022 | 901 0409 0440120120 200 | 4500,0 |
| 1.1.3 | Контрольное событие Выполнение работ по содержанию территории общественного пространства Красная площадь в г. Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по содержанию территории общественного пространства Красная площадь в г. Веневе | 01.01.2022 15.11.2022 | 30.04.2022 31.12.2022 | 901 0409 0440120120 200 | 150,0 |