|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **Муниципальное образование Веневский район** | |
| **Администрация** | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
| **от 10.09.2019** | **№ 928** |

**О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 23.11.2016 № 1059 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 21.04.2016 № 332 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район», постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 31.01.2017 № 92 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Веневский район на долгосрочный период 2017-2022 годов», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 23.11.2016 № 1059 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса» следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Веневский Федорова В.Н.

5. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **муниципального образования Веневский район** | **А.Г. Шубчинский** |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Веневский район

от 10.09.2019 № 928

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Веневский район

от 23.11.2016 № 1059

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Веневский район**

**«Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Веневский район**

**«Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель программы | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнители программы | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель программы | 1. Улучшение условий жизни населения Веневского района. |
| 4. Задачи программы | 1. Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ.  2. Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.  3. Удовлетворение потребностей населения в природном газе, повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой, комплексная борьба с борщевиком Сосновского.  4. Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения.  5. Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования.  6. Переселение граждан, проживающих в аварийных и непригодных для проживания муниципальных жилых помещениях.  7. Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированой техники.  8. Комплексные мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного и эстетического вида территорий районных кладбищ. |
| 5. Программно-целевые инструменты программы | Подпрограмма 1: Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ»;  Подпрограмма 2: Обеспечение жильем молодых семей;  Подпрограмма 3: Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области;  Подпрограмма 4: Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;  Подпрограмма 5: Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район;  Подпрограмма 6: Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район;  Основное мероприятие: «Обновление парка специализированной техники Веневского района».  Основное мероприятие: «Организация и содержание мест захоронения» |
| 6. Показатели программы | 1. Обеспечение в полном объеме деятельности МУ «УС ЖКХ», %.  2. Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед.  3. Протяженность вновь построенных внутрипоселенческих газопроводов на территории Веневского района, км.  4. Увеличение протяженности замененных водопроводных сетей, км.  5. Улучшение качества водоснабжения квартир, %.  6. Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод, шт.  7. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %.  8. Подбор свободных муниципальных жилых помещений, шт.  9. Ликвидация очагов произрастания борщевика Сосновского, га  10. Количество приобретенной специализированной техники в муниципальном образовании Веневский район, ед.  11. Количество спиленных деревьев на территории районных кладбищ, шт |
| 7. Сроки и этапы реализации   программы | 2017-2022 гг., в один этап |
| 8. Объем ресурсного обеспечения программы | **Объем финансирования программы составляет всего: 650676,4 тыс. рублей, в том числе по годам:**  2017 год – 122005,9 тыс. рублей;  2018 год – 145188,9 тыс. рублей;  2019 год – 160356,7 тыс. рублей;  2020 год – 101641,4 тыс. рублей;  2021 год – 41483,5 тыс. рублей;  2022 год – 80000,0 тыс. рублей.  **в том числе за счет средств бюджета МО Веневский район всего – 435404,0 тыс. рублей, в том числе по годам:**  2017 год – 81995,9тыс. рублей;  2018 год – 71839,2 тыс. рублей;  2019 год – 88506,4 тыс. рублей;  2020 год – 71579,0 тыс. рублей;  2021 год – 41483,5 тыс. рублей;  2022 год – 80000,0 тыс. рублей.  **в том числе за счет средств бюджета МО г.Венев всего – 10071,8 тыс. рублей, в том числе по годам:**  2017 год – 0тыс. рублей;  2018 год – 5459,1 тыс. рублей;  2019 год – 4612,7 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей.  **за счет средств бюджета Тульской области всего – 108973,4 тыс. рублей, в том числе по годам:**  2017 год – 20491,0 тыс. рублей;  2018 год – 26171,0 тыс. рублей;  2019 год – 32249,0 тыс. рублей;  2020 год – 30062,4 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей.  **за счет средств федерального бюджета всего – 92837,2 тыс. рублей, в том числе по годам:**  2017 год – 19519,0 тыс. рублей;  2018 год – 40169,6 тыс. рублей;  2019 год – 33148,6 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей.  **в том числе за счет средств бюджета МО Мордвесское всего – 3390,0 тыс. рублей, в том числе по годам:**  2017 год – 0тыс. рублей;  2018 год – 1550,0 тыс. рублей;  2019 год – 1840,0 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей.  **Подпрограмма 1: Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ»**  Объем финансирования подпрограммы составляет всего: 70371,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 12212,4 тыс. рублей;  2018 год – 13685,4 тыс. рублей;  2019 год – 12257,7 тыс. рублей;  2020 год – 10343,9 тыс. рублей;  2021 год – 10343,9 тыс. рублей;  2022 год – 11528,6 тыс. рублей.  в том числе  за счет средств бюджета МО Веневский район всего – 70371,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 12212,4 тыс. рублей;  2018 год – 13685,4 тыс. рублей;  2019 год – 12257,7 тыс. рублей;  2020 год – 10343,9 тыс. рублей;  2021 год – 10343,9 тыс. рублей;  2022 год – 11528,6 тыс. рублей.  за счет средств бюджета Тульской области всего – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета всего - 0,0 тыс. рублей.  **Подпрограмма 2: Обеспечение жильем молодых семей**  Объем финансирования подпрограммы составляет всего: 13372,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 7106,2 тыс. рублей;  2018 год – 1331,3 тыс. рублей;  2019 год – 2084,5 тыс. рублей;  2020 год – 950,0 тыс. рублей;  2021 год – 950,0 тыс. рублей;  2022 год – 950,0 тыс. рублей.  в том числе  за счет средств бюджета МО Веневский район всего – 4131,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 793,0 тыс. рублей;  2018 год – 144,7 тыс. рублей;  2019 год – 344,1 тыс. рублей;  2020 год – 950,0 тыс. рублей;  2021 год – 950,0 тыс. рублей;  2022 год – 950,0 тыс. рублей;  за счет средств бюджета Тульской области всего – 5993,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 4032,2 тыс. рублей;  2018 год – 835,0 тыс. рублей;  2019 год – 1126,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета всего – 3247,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 2281,0 тыс. рублей;  2018 год – 351,6 тыс. рублей;  2019 год – 614,4 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей.  **Подпрограмма 3: Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области**  Объем финансирования подпрограммы составляет всего: 80065,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 10774,6 тыс. рублей;  2018 год – 22411,9 тыс. рублей;  2019 год – 39466,4 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 7412,7 тыс. рублей.  в том числе  за счет средств бюджета МО Веневский район всего – 23318,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 8014,6 тыс. рублей  2018 год – 4322,2 тыс. рублей;  2019 год – 3569,2 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 7412,7 тыс. рублей;  за счет средств бюджета МО Мордвесское Веневского района всего – 3390,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 0,0 тыс. рублей  2018 год – 1550,0 тыс. рублей;  2019 год – 1840,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей  за счет средств бюджета Тульской области всего – 19813,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 1579,0 тыс. рублей;  2018 год – 6950,4 тыс. рублей;  2019 год – 11284,2 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета всего – 33543,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 1181,0 тыс. рублей;  2018 год – 9589,3 тыс. рублей;  2019 год – 22773,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей.  **Подпрограмма 4: Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры**  Объем финансирования подпрограммы составляет всего: 117625,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 10259,4 тыс. рублей;  2018 год – 24479,8 тыс. рублей;  2019 год – 43749,4 тыс. рублей;  2020 год – 32462,4 тыс. рублей;  2021 год – 3000,0 тыс. рублей;  2022 год – 3674,0 тыс. рублей.  в том числе  за счет средств бюджета МО Веневский район всего – 60525,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 10259,4 тыс. рублей  2018 год – 11094,2 тыс. рублей;  2019 год – 30097,9 тыс. рублей;  2020 год – 2400,0 тыс. рублей;  2021 год – 3000,0 тыс. рублей;  2022 год – 3674,0 тыс. рублей.  за счет средств бюджета Тульской области: 56833,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 0,0 тыс. рублей;  2018 год – 13385,6 тыс. рублей;  2019 год – 13385,6 тыс. рублей;  2020 год – 30062,4 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств бюджета МО г. Венев всего – 265,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 0 тыс. рублей  2018 год – 0 тыс. рублей;  2019 год –265,9 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей.  **Подпрограмма 5: Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район**  Объем финансирования подпрограммы составляет всего: 351201,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 81653,3 тыс. рублей;  2018 год – 75640,5 тыс. рублей;  2019 год – 54998,7 тыс. рублей;  2020 год – 55285,1 тыс. рублей;  2021 год – 27189,6 тыс. рублей;  2022 год – 56434,7 тыс. рублей.  в том числе  за счет средств бюджета МО Веневский район всего – 273956,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 50716,5 тыс. рублей  2018 год – 42592,7 тыс. рублей;  2019 год – 41737,5 тыс. рублей;  2020 год – 55285,1 тыс. рублей;  2021 год – 27189,6 тыс. рублей;  2022 год – 56434,7 тыс. рублей.  за счет средств бюджета МО г. Венев всего – 6319,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 0 тыс. рублей  2018 год – 2819,1 тыс. рублей;  2019 год –3500,0 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей.  за счет средств бюджета Тульской области: 14879,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 14879,8тыс. рублей;  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета: 56046,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 16057,0 тыс. рублей;  2018 год – 30228,7 тыс. рублей;  2019 год – 9761,2 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей.  **Подпрограмма 6: Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район**  Объем финансирования подпрограммы составляет всего: 2600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 0 тыс. рублей;  2018 год – 0 тыс. рублей;  2019 год – 0 тыс. рублей;  2020 год – 2600,0 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей.  в том числе  за счет средств бюджета Тульской области: 0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 0,0 тыс. рублей;  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей.  за счет средств бюджета МО Веневский район всего – 2600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 0,0 тыс. рублей  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 2600,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей.  **Основное мероприятие: «Обновление парка специализированной техники Веневского района»**  Объем финансирования основного мероприятия составляет всего: 14940,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 0 тыс. рублей;  2018 год – 7640,0 тыс. рублей;  2019 год – 7300,0 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей.  в том числе  за счет средств бюджета МО г. Венев всего – 3486,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 0 тыс. рублей  2018 год – 2640,0 тыс. рублей;  2019 год – 846,8 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей.  за счет средств бюджета Тульской области: 11453,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 0,0 тыс. рублей;  2018 год – 5000,0 тыс. рублей;  2019 год – 6453,2 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей.  **Основное мероприятие: «Организация и содержание мест захоронения»**  Объем финансирования основного мероприятия составляет всего: 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 0 тыс. рублей;  2018 год – 0 тыс. рублей;  2019 год – 500,0 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей.  в том числе  за счет средств бюджета МО Веневский район всего – 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 0,0 тыс. рублей  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 500,0 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Обеспечение в полном объеме деятельности МУ «УС ЖКХ», 100 %.  2. Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия на 28 ед.  3. Увеличение протяженности вновь построенных внутрипоселенческих распределительных газопроводов на территории Веневского района на 44 км.  4. Увеличение протяженности замененных водопроводных сетей на 44 км.  5. Улучшение качества водоснабжения квартир на 30%.  6. Осуществление технического обслуживания и ремонта газового оборудования газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод на 34 шт.  7. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Веневского района – 12,4 %  8. Подбор свободных муниципальных жилых помещений – 14 шт.  9. Ликвидация очагов произрастания борщевика Сосновского – 11 га.  10. Обновление парка специализированной техники Веневского района - 5 ед.  11. Поддержание территории кладбищ в благоустроенном состоянии – 153 шт. |

1. **Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы сферы реализации муниципальной программы**

Уровень развития жилищно-коммунального комплекса определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству дорожных покрытий, предоставление финансовой возможности улучшить жилищные условия молодых семей.

Муниципальное образование Веневский район расположен на северо-востоке Тульской области. Территориально муниципальное образование граничит:

на севере с Каширским районом Московской области.

на востоке - с Серебряно-Прудским районом Московской области и Михайловским районом Рязанской области.

на юге - с Новомосковским и Киреевским районами Тульской области.

на западе - Ясногорским и Ленинским районами Тульской области.

Площадь муниципального образования составляет примерно 1620 км². Протяженность с севера на юг - 70 км, с востока на запад - 43 км. Основные реки - Осётр, Венёвка, Мордвес, Сежа, Беспута, Шат.

В муниципальном образовании Веневский район 200 населённых пунктов. Из них еще не все населенные пункты газифицированы. В 2018-2022 годах планируется провести большую работу по газификации ряда населенных пунктов Веневского района, что позволит облегчить жизнь большого количества жителей, в том числе пенсионеров.

В Веневском районе еще существуют населенные пункты, в которых отсутствует центральное водоснабжение и людям приходится пользоваться колодцами, которые в жаркий период пересыхают. Так же в связи с ветхостью водопроводных сетей, в квартиры к людям поступает некачественная вода.

Еще одной из проблем Веневского района является отсутствие дорог. Хорошее состояние улично-дорожной сети – необходимое условие успешного развития экономики и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. Экологическая ситуация существенно ухудшается при снижении скорости движения и образовании транспортных заторов.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий и затрат на автомобильные перевозки.

Расположение муниципального образования в непосредственной близости с Москвой способствует оттоку населения. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, влияет на демографическую ситуацию в Веневском районе и в Тульской области в целом.

Необходимость обеспечения жильем молодых семей определена задачами, поставленными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

1. **Цель и задачи муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития района, прогноз конечных результатов муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является улучшение условий жизни населения Веневского района.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ;

2. Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

3. Удовлетворение потребностей населения в природном газе, повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой;

4. Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения;

5. Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования;

6. Переселение граждан, проживающих в аварийных и непригодных для проживания муниципальных жилых помещениях.

7. Комплексная борьба с борщевиком Сосновского.

8. Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированой техники.

9. Комплексные мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного и эстетического вида территорий районных кладбищ.

По итогам реализации муниципальной программы планируется:

- обеспечить деятельность МУ «УС ЖКХ» на 100 %;

- увеличить количество молодых семей, улучшивших жилищные условия на 28 ед.;

- увеличить протяженность вновь построенных внутрипоселенческих распределительных газопроводов на территории Веневского района на 44 км;

- увеличить протяженности замененных водопроводных сетей на 44 км;

- увеличить качество водоснабжения квартир на 30%;

- осуществить техническое обслуживание и ремонт газового оборудования газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод на 34 шт;

- подобрать свободные муниципальные жилые помещения – 14 шт;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Веневского района – 12,4 %;

- ликвидировать очаги произрастания борщевика Сосновского – 11 га;

- обновить парк специализированной техники Веневского района – 5 ед;

- выполнить работы по спиливанию деревьев на территориях районных кладбищ – 153 шт.

Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения больших инвестиций для модернизации и развития. Завершение реформы жилищно-коммунального хозяйства обеспечит проведение его технологической и управленческой модернизации с привлечением частного бизнеса и частных инвестиций, формирование реальных собственников квартир в многоквартирных домах с передачей им функций принятия решений по управлению общим имуществом многоквартирного дома.

В долгосрочной перспективе необходимо обеспечить устойчивое функционирование жилищной сферы, которое позволит удовлетворять жилищные потребности населения.

Содержание жилищного фонда социального использования, развитие коммунального хозяйства, обеспечение условий для жилищного строительства являются основными функциями администрации.

1. **Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в один этап 2017 – 2022 годы.

1. **Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый результат | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обновление парка специализированной техники Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | 2018 год | 2022 год | Обновление парка специализированной техники Веневского района | Снижение эффективности функционирования коммунальной сферы Веневского района | Количество приобретенной специализированной техники в муниципальном образовании Веневский район, единиц. |
| 2 | Организация и содержание мест захоронения | МУ «УС ЖКХ» | 2019 год | 2022 год | Поддержание территории кладбищ в благоустроенном состоянии | Территория кладбищ будет находиться не в благоустроенном состоянии | Количество спиленных деревьев на территории районных кладбищ, шт. |

**5. Основные меры правового регулирования муниципальной программы**

Основными мерами правового регулирования в сфере регулирования жилищно-коммунального комплекса являются:

- Жилищный кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным законом от 29.12.2004 N 188-ФЗ;

- Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах развития местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Вид и реквизиты нормативного правового акта | | Наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки подготовки (квартал, год) | |
| **Задача 1 Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ** | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ»** | | | | | | | | |
| 1 | | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 15.09.2011 № 1381 | | «О создании муниципального учреждения администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» путем учреждения» | МУ «УС ЖКХ» | 2017-2022 гг., внесение изменений по мере возникновения необходимости | |
| **Задача 2 Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.** | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | |
| 1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 | | «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | | МУ «УС ЖКХ» | | 2017-2022 гг., внесение изменений по мере возникновения необходимости | |
| 2 | Постановление Правительства Тульской области от 29.12.2018 № 598 | | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области» | | МУ «УС ЖКХ» | | 2017-2022 гг., внесение изменений по мере возникновения необходимости | |
| **Задача 3 Удовлетворение потребностей населения в природном газе,**  **повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой** | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области»** | | | | | | | | |
| 1 | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. От 30.10.2017) | | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | | МУ «УС ЖКХ» | | 2017-2022 гг., внесение изменений по мере возникновения необходимости | |
| 2 | Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ | | «О водоснабжении и водоотведении» | | МУ «УС ЖКХ» | | 2017-2022 гг., внесение изменений по мере возникновения необходимости | |
| 3 | Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 N 598  (ред. от 02.08.2017, с изм. от 12.10.2017) | | "О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | | МУ «УС ЖКХ» | | 2017-2022 гг., внесение изменений по мере возникновения необходимости | |
| **Задача 4 Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения** | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | |
| 1 | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. От 30.10.2017) | | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | | МУ «УС ЖКХ» | | 2017-2022 гг., внесение изменений по мере возникновения необходимости | |
| 2 | Постановление Правительства Тульской области от 29.12.2018 № 598 | | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области» | | МУ «УС ЖКХ» | | 2017-2022 гг., внесение изменений по мере возникновения необходимости | |
| **Задача 5 Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования.** | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район»** | | | | | | | | |
| 1 | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. От 30.10.2017) | | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | | МУ «УС ЖКХ» | | 2017-2022 гг., внесение изменений по мере возникновения необходимости | |
| 2 | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ | | «О безопасности дорожного движения» | | МУ «УС ЖКХ» | | 2017-2022 гг., внесение изменений по мере возникновения необходимости | |
| 3 | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257 | | «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» | | МУ «УС ЖКХ» | | 2017-2022 гг., внесение изменений по мере возникновения необходимости | |
| **Задача 6 Переселение граждан, проживающих в аварийных и непригодных для проживания муниципальных жилых помещениях** | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район»** | | | | | | | | |
| 1 | Федеральный закон от 29.12.2004 N 188-ФЗ | | «Жилищный кодекс Российской Федерации» | | МУ «УС ЖКХ» | | 2017-2022 гг., внесение изменений по мере возникновения необходимости | |
| 2 | Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ | | «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | | МУ «УС ЖКХ» | | 2017-2022 гг., внесение изменений по мере возникновения необходимости | |
| 3 | Постановление администрации Тульской области от 9.10.2009 № 754 | | «Об утверждении порядка управления жилищным фондом социального использования Тульской области» | | МУ «УС ЖКХ» | | 2017-2022 гг., внесение изменений по мере возникновения необходимости | |
| 4 | Постановление администрации Тульской области от 28.03.2008 №150 (ред. от 31.03.2011) | | "Об утверждении Положения о порядке переселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде" | | МУ «УС ЖКХ» | | 2017-2022 гг., внесение изменений по мере возникновения необходимости | |
| **Задача 7 Комплексная борьба с борщевиком Сосновского** | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области»** | | | | | | | | |
| 1 | Распоряжение Правительства Тульской области от 15.08.2018 № 514-р | | О направлении и распределении бюджетных ассигнований в 2018 году на реализацию мероприятия «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2021 года» государственной программы Тульской области «Развитие сельского хозяйства Тульской области» | | МУ «УС ЖКХ» | | 2017-2021 гг., внесение изменений по мере возникновения необходимости | |
| **Задача 8 Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированой техники** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие: «Обновление парка специализированной техники Веневского района»** | | | | | | | | |
| 1 | Распоряжение Правительства Тульской области от 20.08.2018 № 530-р | | «Об утверждении распределения в 2018 году субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на реализацию основного мероприятия «Обновление парка специализированной техники Тульской области» государственной программы Тульской области «Модернизация и обновление специализированной техники в Тульской области» | | МУ «УС ЖКХ» | | 2018-2022 гг., внесение изменений по мере возникновения необходимости | |
| **Задача 9 Комплексные мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного и эстетического вида территорий районных кладбищ** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие: «Организация и содержание мест захоронения»** | | | | | | | | |
| 1 | **Федеральный закон N 131 от 06.10.2003** | | **«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»** | | МУ «УС ЖКХ» | | 2018-2022 гг., внесение изменений по мере возникновения необходимости | |

**5. Текст подпрограмм основных мероприятий, включенных**

**в муниципальную программу**

**5.1. Подпрограмма «Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ».**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ответственный исполнитель  подпрограммы | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель подпрограммы | Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ |
| 4. Задачи подпрограммы | Организация строительства и ЖКХ на территории муниципального образования Веневский район |
| 5. Показатели подпрограммы | Обеспечение в полном объеме деятельности МУ «УС ЖКХ» % |
| 6. Сроки и этапы реализации  подпрограммы | 2017-2022 гг., в один этап |
| 7. Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Объем финансирования подпрограммы составляет всего: 70371,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 12212,4 тыс. рублей;  2018 год – 13685,4 тыс. рублей;  2019 год – 12257,7 тыс. рублей;  2020 год – 10343,9 тыс. рублей;  2021 год – 10343,9 тыс. рублей;  2022 год – 11528,6 тыс. рублей.  в том числе  за счет средств бюджета МО Веневский район всего – 70371,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 12212,4 тыс. рублей;  2018 год – 13685,4 тыс. рублей;  2019 год – 12257,7 тыс. рублей;  2020 год – 10343,9 тыс. рублей;  2021 год – 10343,9 тыс. рублей;  2022 год – 11528,6 тыс. рублей.  за счет средств бюджета Тульской области всего – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета всего - 0,0 тыс. рублей. |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Обеспечение в полном объеме деятельности МУ «УС ЖКХ», 100% |

**5.1.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом**

Кризисное состояние жилищно-коммунального хозяйства обусловлено его дотационностью и неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа жилищного фонда, который привел к ухудшению качества жизни.

За последнее десятилетие большая часть объектов жилищно-коммунального хозяйства морально и физически устарела и требует реконструкции. Подчас приходится сталкиваться со значительной изношенностью объектов жилищного фонда, и это не стимулирует интерес частных управляющих организаций в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг.

Так же при проведении капитальных работ требуется вести контроль за качеством и полнотой выполненных работ.

**5.1.2. Цель и задачи подпрограммы**

Цель подпрограммы - обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ.

Для достижения поставленных целей подпрограммы предполагается решение главной задачи - организация строительства и ЖКХ на территории муниципального образования Веневский район.

**5.1.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | Ответственные за выполнение мероприятия |
|  | Всего | В том числе за счет средств: | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |
| Мероприятие по обеспечению деятельности (оказание услуг) МУ «УС ЖКХ» | 2017-2022 | 70371,9 | - | - | 70371,9 | - | МУ «УС ЖКХ» |

**5.1.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель и  задачи  подпрограммы | Перечень  показателей  конечного и  непосредственного  результата | Фактическое  значение  показателя  на момент  разработки  подпрограммы  (базисное  значение) | Значения показателей по годам реализации  Подпрограммы | | | | | | Плановое  значение  показателя  на день  окончания  действия  подпрограммы |
| 1-й год  реализации  подпрограм  мы | 2-й год  реализации  подпрограм  мы | 3-й год  реализации  подпрограм  мы | 4-й год  реализации  подпрограм  мы | 5-й год  реализации  подпрограм  мы | 6-й год  реализации  подпрограм  мы |
| повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Венев Веневского района, комфортности проживания населения. | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ  Задача: организация строительства и ЖКХ на территории муниципального образования Веневский район | Обеспечение в полном объеме деятельности МУ «УС ЖКХ», % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |

**5.1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица  измерения | Потребность в ресурсах | | | | | | |
| всего | том числе по годам: | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы, | тыс. руб. | 70371,9 | 12212,4 | 13685,4 | 12257,7 | 10343,9 | 10343,9 | 11528,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования Веневского район | тыс. руб. | 70371,9 | 12212,4 | 13685,4 | 12257,7 | 10343,9 | 10343,9 | 11528,6 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |  | - | - | - | - | - | - | - |

**5.1.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы**

Реализация подпрограммы позволит достичь следующего социального эффекта:

- обеспечение бесперебойного функционирования объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.

**5.1.7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения**

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся:

- несвоевременное и недостаточное финансирование за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год;

- несвоевременное и некачественное выполнение работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное вы­полнение договорных обязательств исполнителями работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпро­граммы предусматривается проведение мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка пока­зателей и мероприятий подпрограммы, а также перераспределение объемов фи­нансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в хо­де реализации подпрограммы.

Контроль и анализ исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет МУ «УС ЖКХ», которое обобщает инфор­мацию о ходе реализации подпрограммы, отчеты исполнителей подпрограммы.

Объемы финансирования мероприятий за счет средств муниципального бюджета ежегодно уточняются.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

**5.2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ответственный исполнитель  подпрограммы | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнители подпрограммы | Отдел ЖКХ  Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель подпрограммы | Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 4. Задачи подпрограммы | предоставление молодым семьям-участникам социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья |
| 5. Показатели подпрограммы | Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. |
| 6. Сроки и этапы реализации  подпрограммы | 2017-2022 гг., в один этап |
| 7. Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Объем финансирования подпрограммы составляет всего: 13372,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 7106,2 тыс. рублей;  2018 год – 1331,3 тыс. рублей;  2019 год – 2084,5 тыс. рублей;  2020 год – 950,0 тыс. рублей;  2021 год – 950,0 тыс. рублей;  2022 год – 950,0 тыс. рублей.  в том числе  за счет средств бюджета МО Веневский район всего – 4131,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 793,0 тыс. рублей;  2018 год – 144,7 тыс. рублей;  2019 год – 344,1 тыс. рублей;  2020 год – 950,0 тыс. рублей;  2021 год – 950,0 тыс. рублей;  2022 год – 950,0 тыс. рублей;  за счет средств бюджета Тульской области всего – 5993,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 4032,2 тыс. рублей;  2018 год – 835,0 тыс. рублей;  2019 год – 1126,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета всего – 3247,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 2281,0 тыс. рублей;  2018 год – 351,6 тыс. рублей;  2019 год – 614,4 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей. |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия до 28 ед. |

**5.2.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом**

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, влияет на демографическую ситуацию в Веневском районе и в Тульской области в целом.

В Веневском районе на 22.11.2017 года 89 молодых семей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для населения в Веневском районе и в Тульской области в целом.

Необходимость обеспечения жильем молодых семей определена задачами, поставленными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

Задачи обеспечения жильем малоимущих граждан, граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, переселения граждан из аварийного жилищного фонда будут решаться в рамках основных мероприятий настоящей программы.

Для кардинального изменения ситуации с обеспечением жильем граждан необходимо задействовать различные механизмы формирования фонда муниципального жилья.

Целевое финансирование для решения указанных проблем является своевременным и актуальным для района, поскольку позволит сократить сроки ожидания получения жилья, уменьшить количество граждан, нуждающихся в жилых помещениях.

Качество содержания жилищного фонда и предоставления коммунальных услуг также находится на невысоком уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор экономики. Основная причина неэффективности жилищно-коммунального хозяйства – сохранение нерыночных принципов функционирования в секторе, где могут и должны нормально развиваться рыночные отношения.

Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения больших инвестиций для модернизации и развития. Завершение реформы жилищно-коммунального хозяйства должно обеспечить проведение его технологической и управленческой модернизации с привлечением частного бизнеса и частных инвестиций, формированием реальных собственников квартир в многоквартирных домах с передачей им функций принятия решений по управлению общим имуществом многоквартирного дома.

В долгосрочной перспективе необходимо обеспечить устойчивое функционирование жилищной сферы, которое позволит удовлетворять жилищные потребности населения.

Содержание жилищного фонда социального использования, развитие коммунального хозяйства, обеспечение условий для жилищного строительства являются основными функциями администрации муниципального образования Веневский район.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита в связи с тем, что еще не имеют накоплений.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан, проживающих на территории области, позволит сформировать экономически активный слой населения.

Необходимость обеспечения жильем молодых семей определена задачами, поставленными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанной проблемы.

**5.2.2. Цель и задачи подпрограммы**

Целью Подпрограммы является государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Для достижения указанной цели Подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- предоставление молодым семьям-участникам социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

**5.2.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | Ответствен-ные за выполнение мероприятия |
| Всего | том числе за счет средств: | | | |
| федераль-ного  бюджета | бюджета  Тульской  области | местных  бюджетов | внебюд-жетных  источни-ков |
| Мероприятие по обеспечению жильем молодых семей | 2017-2022 | 13137,6 | 3247,0 | 5758,8 | 4131,8 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятие по предоставлению дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка | 2017-2022 | 234,4 | - | 234,4 | - | - | МУ «УС ЖКХ» |

**5.2.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель и задачи подпрограммы | Перечень показателей конечного и непосредственного результата | Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение) | Значения показателей по годам реализации подпрограммы | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| 2017 год реализации подпрограм  мы | 2018 год реализации подпрограм  мы | 2019 год реализации подпрограм  мы | 2020 год реализации подпрограм  мы | 2021 год реализации подпрограм  мы | 2022 год реализации подпрограм  мы |
| Цель: государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий  Задачи: предоставление молодым семьям-участникам социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья | Улучшение жилищных условий молодых семей, ед. | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 28 |

**5.2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам: | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 13372,0 | 7106,2 | 1331,3 | 2084,5 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 3247,0 | 2281,0 | 351,6 | 614,4 | - | - | - |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | 5993,2 | 4032,2 | 835,0 | 1126,0 | - | - | - |
| бюджет муниципального образования Веневский район | тыс. руб. | 4131,8 | 793,0 | 144,7 | 344,1 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |

**5.2.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы**

Реализация подпрограммы позволит достичь следующего социального эффекта: обеспечение жильем 28 молодых семей, создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей.

**5.2.7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения**

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся:

- несвоевременное и недостаточное финансирование за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год;

- несвоевременное и некачественное выполнение работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное вы­полнение договорных обязательств исполнителями работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпро­граммы предусматривается проведение мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка пока­зателей и мероприятий подпрограммы, а также перераспределение объемов фи­нансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в хо­де реализации подпрограммы.

Контроль и анализ исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет МУ «УС ЖКХ», которое обобщает инфор­мацию о ходе реализации подпрограммы, отчеты исполнителей подпрограммы.

Объемы финансирования мероприятий за счет средств муниципального бюджета ежегодно уточняются.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

**5.3. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ответственный исполнитель  подпрограммы | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования Веневский район  Отдел строительства |
| 3. Цель подпрограммы | Удовлетворение потребностей населения в природном газе.  Повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой.  Улучшение экологической обстановки в Веневском районе |
| 4. Задачи подпрограммы | Развитие системы газоснабжения, водоснабжения.  Комплексная борьба с борщевиком Сосновского. |
| 5. Показатели подпрограммы | Увеличение протяженности построенных распределительных газопроводов, км.  Увеличение протяженности замененных водопроводных сетей, км.  Улучшение качества водоснабжения квартир, %.  Площадь ликвидированных очагов произрастания борщевик Сосновского, га |
| 6. Сроки и этапы реализации  подпрограммы | 2017-2022гг., в один этап |
| 7. Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Объем финансирования составляет всего: 80065,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 10774,6 тыс. рублей;  2018 год – 22411,9 тыс. рублей;  2019 год – 39466,4 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 7412,7 тыс. рублей.  в том числе  за счет средств бюджета МО Веневский район всего – 23318,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 8014,6 тыс. рублей  2018 год – 4322,2 тыс. рублей;  2019 год – 3569,2 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 7412,7 тыс. рублей;  за счет средств бюджета МО Мордвесское Веневского района всего – 3390,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 0,0 тыс. рублей  2018 год –1550,0 тыс. рублей;  2019 год –1840,0 тыс. рублей;  2020 год –0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей  за счет средств бюджета Тульской области всего – 19813,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 1579,0 тыс. рублей;  2018 год – 6950,4 тыс. рублей;  2019 год – 11284,2 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета всего – 33543,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 1181,0 тыс. рублей;  2018 год – 9589,3 тыс. рублей;  2019 год – 22773,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей. |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Улучшение социально-экономических условий жизни населения Веневского района Тульской области, содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства.  Предполагается провести более 44 км внутрипоселенческих газопроводов.  Предполагается проложить более 44 км водопроводных сетей и улучшить качество водоснабжения квартир на 30%.  Ликвидация очагов произрастания борщевика Сосновского- 11 га. |

**5.3.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом**

В Веневском районе Тульской области одной из причин оттока населения из сельской местности является низкий уровень жизнеобеспечения населенных пунктов. Одним из немаловажных факторов стабилизации обстановки, улучшения условий проживания населения, является качественное водоснабжение населенных пунктов.

Наличие системных проблем в вопросах водоснабжения населенных пунктов требует использования программно-целевого метода со стороны области для их решения. Реализация комплексного подхода позволит не только обеспечить существенное увеличение уровня водоснабжения квартир, но и повысить уровень социального и инженерного обустройства населенных пунктов.

**5.3.2. Цель и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является:

- удовлетворение потребностей населения в природном газе, повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой, улучшение экологической обстановки в Веневском районе.

Задачами подпрограммы являются: развитие системы газоснабжения, водоснабжения и комплексная борьба с борщевиком Сосновского.

**5.3.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | Ответственные за выполнение мероприятия |
| Всего | В том числе за счет средств: | | | | | |
|  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | бюджет  МО Мордвесское | внебюджетных источников | бюджета МО  г. Венев |
| Мероприятие по разработке ПСД для строительства газопровода в н.п. Веневского района | 2017-2022 | 6306,0 | - | - | 6306,0 | - | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятие по строительству газопровода в н.п. Веневского района | 2017-2022 | 4767,0 | - | - | 4767,0 | - | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятие по разработке ПСД для реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района | 2017-2022 | 8931,0 | - | - | 8931,0 | - | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года» | 2017-2022 | 2317,0 | 1181,0 | 1136,0 | - | - | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| -Субсидии на газификацию населенных пунктов в рамках подпрограммы «Газификация населенных пунктов Тульской области на 2014-2021 годы» государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» | 2017-2022 | 443,0 | - | 443,0 | - | - | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятие по реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района | 2017-2022 | 942,2 | - | - | 942,2 | - | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятие по газификации н.п. Веневского района за счет субсидии из бюджета Тульской области | 2018-2022 | 3337,4 | - | 3337,4 | - | - | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятие по устойчивому развитию сельских территорий | 2018-2022 | 50698,9 | 32362,3 | 12606,0 | 2340,6 | 3390,0 | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятие по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | 2018-2022 | 275,0 | - | 243,1 | 31,9 | - | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятие «Ликвидация накопленного экологического ущерба» | 2019-2022 | 2048,1 | - | 2048,1 | - | - | - | - | МУ «УС ЖКХ» |

**5.3.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы**

**Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель и  задачи  подпрограммы | Перечень  показателей  конечного и  непосредственного  результата | Фактическое  значение  показателя  на момент  разработки  подпрограммы  (базисное  значение) | Значения показателей по годам реализации  подпрограммы | | | | | | Плановое  значение  показателя  на день  окончания  действия  подпрограммы |
| 1-й год реализации подпрограммы | 2-й год реализации подпрограммы | 3-й год реализации подпрограммы | 4-й год реализации подпрограммы | 5-й год реализации подпрограммы | 6-й год реализации подпрограммы |  |
| Цель: удовлетворение потребностей населения в природном газе,  повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой, улучшение экологической обстановки в Веневском районе  Задача: Развитие системы газоснабжения, водоснабжения. | Протяженность вновь построенных распределительных газопроводов на территории Веневского района, км | 6 | 1 | 9 | 15 | 0 | 5 | 14 | 44 | |
| Протяженность замененных водопроводных сетей, км | 0 | 12 | 0 | 7 | 15 | 5 | 5 | 44 | |
| Улучшение качества водоснабжения квартир | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |
| Площадь ликвидированных очагов произрастания борщевик Сосновского, га | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | |

**5.3.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения |  | Потребность в ресурсах | | | | | |
| Всего | В том числе по годам: | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 80065,6 | 10774,6 | 22411,9 | 39466,4 | - | - | 7412,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 33543,3 | 1181,0 | 9589,3 | 22773,0 | - | - | - |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | 19813,6 | 1579,0 | 6950,4 | 11284,2 | - | - | - |
| бюджет муниципального образования Веневский район | тыс. руб. | 23318,7 | 8014,6 | 4322,2 | 3569,2 | - | - | 7412,7 |
| бюджет муниципального образования МО Мордвесское Веневского района | тыс. руб. | 3390,0 | - | 1550,0 | 1840,0 | - | - | - |
| бюджет муниципального образования г. Венев | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |

**5.3.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы**

В результате выполненные мероприятия программы приведут к улучшению социально-экономических условий жизни населения Веневского района Тульской области, содействию проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства

**5.3.7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения**

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся:

- несвоевременное и недостаточное финансирование за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год;

- несвоевременное и некачественное выполнение работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное вы­полнение договорных обязательств исполнителями работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпро­граммы предусматривается проведение мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка пока­зателей и мероприятий подпрограммы, а также перераспределение объемов фи­нансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в хо­де реализации подпрограммы.

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется комитетом по взаимодействию с органами местного самоуправления и организационной работе администрации муниципального образования Веневский район, который обобщает инфор­мацию о ходе реализации подпрограммы и ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпро­граммы из бюджета муниципального образования.

Объемы финансирования мероприятий за счет средств муниципального бюджета ежегодно уточняются.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

**5.4. Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы** **«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования Веневский район  Отдел строительства, Отдел ЖКХ |
| 3. Цель подпрограммы | Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения |
| 4. Задачи подпрограммы | Повышение качества обслуживания населения, совершенствование системы управления ЖКХ Веневского района, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве. |
| 5. Показатели подпрограммы | Осуществление технического обслуживания и ремонт газового оборудования газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод, шт. |
| 6. Сроки и этапы реализации  подпрограммы | 2017-2022 гг., в один этап |
| 7. Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Объем финансирования подпрограммы составляет всего: 117625,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 10259,4 тыс. рублей;  2018 год – 24479,8 тыс. рублей;  2019 год – 43749,4 тыс. рублей;  2020 год – 32462,4 тыс. рублей;  2021 год – 3000,0 тыс. рублей;  2022 год – 3674,0 тыс. рублей.  за счет средств бюджета МО Веневский район всего – 60525,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 10259,4 тыс. рублей;  2018 год – 11094,2 тыс. рублей;  2019 год – 30097,9 тыс. рублей;  2020 год – 2400,0 тыс. рублей;  2021 год – 3000,0 тыс. рублей;  2022 год – 3674,0 тыс. рублей.  за счет средств бюджета Тульской области: 56833,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 0,0 тыс. рублей;  2018 год – 13385,6 тыс. рублей;  2019 год – 13385,6 тыс. рублей;  2020 год – 30062,4 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств бюджета МО г.Венев всего – 265,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 0 тыс. рублей  2018 год – 0 тыс. рублей;  2019 год – 265,9 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей. |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Проведение технического обслуживания и ремонта газового оборудования газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод 34 объектов. |

**5.4.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом**

Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства в их нынешнем виде непосильно как для потребителей жилищно-коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы муниципального образования.

Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет собой отрасль территориальной инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

В его состав входят: жилищный фонд, ремонтно-эксплуатационные предприятия и службы, системы водоснабжения, теплоснабжения, коммунальная энергетика, внешнее благоустройство города и сельских населенных пунктов, их санитарная очистка.

Проблема усугубляется огромным объемом накопленной задолженности в жилищно-коммунальном комплексе района.

В жилищно-коммунальном хозяйстве сосредоточено около половины основных фондов района.

**5.4.2. Цель и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения

Задачи подпрограммы: повышение качества обслуживания населения, совершенствование системы управления ЖКХ Веневского района, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве.

**5.4.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Ответственные за выполнение мероприятия |
| Всего | В том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджет муниципального образования г. Венев | местных бюджетов | внебюджетных источников |
|  |  | | | | | | | | |
| Мероприятие по разработке ПСД для строительства и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района | | 2017-2022 | 15996,7 | - | - | - | 15996,7 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятие по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов | | 2017-2022 | 13048,9 | - | - | - | 13048,9 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | | 2017-2022 | 7600,0 | - | - | - | 7600,0 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятие по строительству и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района | | 2017-2022 | 34777,8 | - | 13385,6 | 265,9 | 21126,3 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Модернизация, ремонт и строительство коммунальной инфраструктуры за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области | | 2017-2022 | 13385,6 | - | 13385,6 | - | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Мероприятие «Чистая вода Веневского района» | | 2019-2022 | 32816,0 | - | 30062,4 | - | 2753,6 | - | МУ «УС ЖКХ» |

**5.4.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель и  задачи  подпрограммы | Перечень  показателей  конечного и  непосредственного  результата | Фактическое  значение  показателя  на момент  разработки  подпрограммы  (базисное  значение) | Значения показателей по годам реализации  подпрограммы | | | | | | Плановое  значение  показателя  на день  окончания  действия  подпрограммы |
| 1-й год  реализации  подпрограм  мы | 2-й год  реализации  подпрограм  мы | 3-й год  реализации  подпрограм  мы | 4-й год  реализации  подпрограм  мы | 5-й год  реализации  подпрограм  мы | 6-й год  реализации  подпрограм  мы |
| Цель: создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения.  Задачи: повышение качества обслуживания населения, совершенствование системы управления ЖКХ Веневского района, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве. | Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод, шт. | 28 | 19 | 23 | 25 | 28 | 29 | 34 | 34 |

**5.4.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам: | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 117625,0 | 10259,4 | 24479,8 | 43749,4 | 32462,4 | 3000,0 | 3674,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | 56833,6 | - | 13385,6 | 13385,6 | 30062,4 | - | - |
| бюджет муниципального образования Веневский район | тыс. руб. | 60525,5 | 10259,4 | 11094,2 | 30097,9 | 2400,0 | 3000,0 | 3674,0 |
| бюджет муниципального образования г. Венев | тыс. руб. | 265,9 | - | - | 265,9 | - | - | - |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |

**5.4.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы**

Реализация подпрограммы позволит достичь следующего социального эффекта:

- улучшение социально-экономических условий жизни населения муниципального образования Веневский район.

**5.4.7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения**

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся:

- несвоевременное и недостаточное финансирование за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год;

- несвоевременное и некачественное выполнение работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное вы­полнение договорных обязательств исполнителями работ.

При реализации подпрограммы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного финансового года, на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут изменяться сроки выполнения мероприятий. В этом случае объемы финансирования подпрограммы уточняются и при необходимости вносятся соответствующие изменения.

Контроль и анализ исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет комитет по взаимодействию с ОМСУ и организационной работе администрации муниципального образования Веневский район, который обобщает инфор­мацию о ходе реализации подпрограммы, отчеты исполнителей подпрограммы и ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпро­граммы из бюджета муниципального образования.

Объемы финансирования мероприятий за счет средств муниципального бюджета ежегодно уточняются.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

**5.5. Подпрограмма «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы** **«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель  подпрограммы | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования Веневский район  Отдел инженерного обеспечения и благоустройства |
| 3. Цель подпрограммы | Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования |
| 4. Задачи подпрограммы | Развитие сети автомобильных дорог путем проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог;  улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог путем проведения их ремонтов;  обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения работ в рамках содержания автомобильных дорог;  приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования;  улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет реконструкции подъездов к сельским населенным пунктам |
| 5. Показатели подпрограммы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |
| 6. Сроки и этапы реализации  подпрограммы | 2017-2022 гг., в один этап |
| 7. Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Объем финансирования подпрограммы составляет всего: 351201,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 81653,3 тыс. рублей;  2018 год – 75640,5 тыс. рублей;  2019 год – 54998,7 тыс. рублей;  2020 год – 55285,1 тыс. рублей;  2021 год – 27189,6 тыс. рублей;  2022 год – 56434,7 тыс. рублей.  в том числе  за счет средств бюджета МО Веневский район всего – 273956,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 50716,5 тыс. рублей  2018 год – 42592,7 тыс. рублей;  2019 год – 41737,5 тыс. рублей;  2020 год – 55285,1 тыс. рублей;  2021 год – 27189,6 тыс. рублей;  2022 год – 56434,7 тыс. рублей.  за счет средств бюджета МО г.Венев всего – 6319,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 0 тыс. рублей  2018 год – 2819,1 тыс. рублей;  2019 год – 3500,0 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей.  за счет средств бюджета Тульской области: 14879,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 14879,8тыс. рублей;  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета: 56046,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 16057,0 тыс. рублей;  2018 год – 30228,7 тыс. рублей;  2019 год – 9761,2 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей. |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 12,4 % |

**5.5.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом**

Хорошее состояние улично-дорожной сети – необходимое условие успешного развития экономики и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. Экологическая ситуация существенно ухудшается при снижении скорости движения и образовании транспортных заторов.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий и затрат на автомобильные перевозки.

Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию в социально экономическом развитии.

Указанные проблемы обуславливают необходимость решения их программными методами.

**5.5.2. Цель и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования.

Задачи подпрограммы:

- развитие сети автомобильных дорог путем проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог;

- улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог путем проведения их ремонтов;

- обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения работ в рамках содержания автомобильных дорог;

- приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования;

- улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет реконструкции подъездов к сельским населенным пунктам.

**5.5.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Ответственные за выполнение мероприятия |
|  | Всего | В том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | бюджет МО г. Венев | внебюджетных источников |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 2017-2022 | 15384,0 | - | - | 15384,0 | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 2017-2022 | 235546,1 | - | - | 232727,0 | 2819,1 | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 2017-2022 | 21446,9 | - | - | 21446,9 | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет межбюджетных трансфертов | 2017-2022 | 46285,7 | 46285,7 | - | - | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2017-2022 | 14879,8 | - | 14879,8 | - | - | - | МУ «УС ЖКХ» |
| Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 2019-2022 | 17659,4 | 9761,2 | - | 4398,2 | 3500,0 | - | МУ «УС ЖКХ» |

**5.5.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель и  задачи  подпрограммы | Перечень  показателей  конечного и  непосредственного  результата | Фактическое  значение  показателя  на момент  разработки  подпрограм  мы (базисное  значение) | Значения показателей по годам реализации  подпрограммы | | | | | | Плановое  значение  показателя  на день  окончания  действия  подпрограммы |
| 1-й год  реализации  подпрограм  мы | 2-й год  реализации  подпрограм  мы | 3-й год  реализации  подпрограм  мы | 4-й год  реализации  подпрограм  мы | 5-й год  реализации  подпрограм  мы | 6-й год реализации подпрограм  мы |
| Цель: приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования  Задача: развитие сети автомобильных дорог путем проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог;  улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог путем проведения их ремонтов;  обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения работ в рамках содержания автомобильных дорог;  приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования;  улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет реконструкции подъездов к сельским населенным пунктам | Доля протяженности дорожной сети городских агломераций, не соответствующих нормативным требованиям к их транспортно- эксплуатационному состоянию (км) | 86,5 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,4 |

**5.5.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам: | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 351201,9 | 81653,3 | 75640,5 | 54998,7 | 55285,1 | 27189,6 | 56434,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 56046,9 | 16057,0 | 30228,7 | 9761,2 | - | - | - |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | 14879,8 | 14879,8 | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования Веневский район | тыс. руб. | 273956,1 | 50716,5 | 42592,7 | 41737,5 | 55285,1 | 27189,6 | 56434,7 |
| бюджет муниципального образования г. Венев | тыс. руб. | 6319,1 | - | 2819,1 | 3500,0 | - | - | - |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |

**5.5.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы**

Реализация подпрограммы позволит достичь следующего социального эффекта:

- улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет приведения качества асфальтового покрытия улично-дорожной сети в соответствие нормативным требованиям;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них.

**5.5.7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения**

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся:

- несвоевременное и недостаточное финансирование за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год;

- несвоевременное и некачественное выполнение работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное вы­полнение договорных обязательств исполнителями работ.

При реализации подпрограммы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного финансового года, на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут изменяться сроки выполнения мероприятий. В этом случае объемы финансирования подпрограммы уточняются и при необходимости вносятся соответствующие изменения.

Контроль и анализ исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет комитет по взаимодействию с ОМСУ и организационной работе администрации муниципального образования Веневский район, который обобщает инфор­мацию о ходе реализации подпрограммы, отчеты исполнителей подпрограммы и ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпро­граммы из бюджета муниципального образования.

Объемы финансирования мероприятий за счет средств муниципального бюджета ежегодно уточняются.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

**5.6. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 2. Соисполнитель | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цели подпрограммы | Создание безопасных условий для проживания граждан |
| 4. Задачи подпрограммы | Переселение граждан, проживающих в аварийных и непригодных для проживания муниципальных жилых помещениях |
| 5. Показатели подпрограммы | Подбор свободных муниципальных жилых помещений, шт |
| 6. Сроки реализации подпрограммы | 2019– 2022 годы, в один этап |
| 7. Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет всего: 2600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 0 тыс. рублей;  2018 год – 0 тыс. рублей;  2019 год – 0 тыс. рублей;   1. год – 2600,0 тыс. рублей;   2021 год – 0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей.  в том числе  за счет средств бюджета Тульской области: 0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 0,0 тыс. рублей;  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей.  за счет средств бюджета МО Веневский район всего – 2600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 0 тыс. рублей  2018 год – 0 тыс. рублей;  2019 год – 0 тыс. рублей;  2020 год – 2600,0 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей. |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Подбор свободных муниципальных жилых помещений – 14 шт. |

**5.6.1** **Содержание проблемы и обоснование ее решения**

**программно-целевым методом**

Аварийный муниципальный жилищный фонд на территории Веневского района составляет 10 домов, в которых расположено 12 жилых помещений, площадью 547,2 кв.м. В данных квартирах проживает 12 семей (31 человек).

Ветхий муниципальный жилищный фонд составляет 19 домов, в которых расположено 34 жилых помещения, площадью 1301,1 кв.м. В данных домах проживает 34 семьи (83 человека).

Аварийный и ветхий муниципальный жилищный фонд составляет 1848,3 кв. метров общей площади, или 1,7 % от общей площади муниципального жилищного фонда района (106,0 тыс. кв. м).

Наибольшую долю (41,4 процентов) такого жилья занимает жилищный фонд шахтерского поселка Грицовский. В основном это щитовые дома, построенные для временного проживания, срок эксплуатации которых превышен.

На сегодняшний день администрация муниципального образования Веневский район без помощи регионального и федерального бюджетов не в состоянии решить проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, ранее принадлежащих организациям угольной отрасли.

Исходя из размеров ветхого и аварийного жилищного фонда, а также средней стоимости затрат на 1 кв. метр в 2017 году, для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в настоящее время необходимо 57,8 млн. рублей.

Для переселения граждан при средней общей площади на 1 человека 15 кв. метров требуется построить 1700 кв.м жилья, или один 60 - квартирный дом.

Подпрограмма предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом бюджетного финансирования муниципального образования Веневский район.

Подпрограмма рассчитана на 2018-2022 годы и будет уточняться на последующие годы до окончательной ликвидации аварийного и ветхого жилья.

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья входит в число приоритетов для формирования целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможности для улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства, эффективного функционирования рынка жилья. Переселение не может быть решено в процессе одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение длительного времени, носит комплексный характер, окажет значительный эффект на социальное благополучие в обществе, общее экономическое развитие.

**5.6.2. Цели и задачи подпрограммы**

Цель подпрограммы - создание безопасных условий для проживания граждан.

Основная задача – переселение граждан, проживающих в аварийных и непригодных для проживания муниципальных жилых помещениях.

**5.6.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | Ответствен-ные за выполнение мероприятия |
| Всего | том числе за счет средств: | | | |
| федераль-ного  бюджета | бюджета  Тульской  области | местных  бюджетов | внебюд-жетных  источни-ков |
| Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2019-2022 | 2600,0 | - | 0 | 2600,0 | - | МУ «УС ЖКХ» |

**5.6.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель и  задачи  подпрограммы | Перечень  показателей  конечного и  непосредственного  результата | Фактическое  значение  показателя  на момент  разработки  подпрограммы  (базисное  значение) | Значения показателей по годам реализации  подпрограммы | | | | | | Плановое  значение  показателя  на день  окончания  действия  подпрограммы |
| 1-й год  реализации  подпрограммы | 2-й год  реализации  подпрограммы | 3-й год  реализации  подпрограммы | 4-й год  реализации  подпрограммы | 5-й год  реализации  подпрограммы | 6-й год  реализации  подпрограммы |
| Цель: создание безопасных условий для проживания граждан  Задачи: переселение граждан, проживающих в аварийных и непригодных для проживания муниципальных жилых помещениях | Подбор свободных муниципальных жилых помещений, шт | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |

**5.6.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам: | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 2600,0 | - | - | - | 2600,0 | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования Веневский район | тыс. руб. | 2600,0 | - | - | - | 2600,0 | - | - |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |

**5.6.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы.**

Успешная реализация подпрограммы позволит переселить 14 семей в благоустроенные жилые помещения.

**5.6.7. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения.**

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся:

- несвоевременное и недостаточное финансирование за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год;

- несвоевременное и некачественное выполнение ремонтных работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное вы­полнение договорных обязательств исполнителями работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпро­граммы предусматривается проведение мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка пока­зателей и мероприятий подпрограммы, а также перераспределение объемов фи­нансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в хо­де реализации подпрограммы.

Контроль и анализ исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет МУ «УС ЖКХ», которое обобщает инфор­мацию о ходе реализации подпрограммы, отчеты исполнителей подпрограммы.

**6. Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы**

| №  п/п | Наименование показателя [<1>](#Par655) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й год  реализации  программы | 2-й год  реализации  программы | 3-й год  реализации  программы | 4-й год  реализации  программы | 5-й год  реализации  программы | 6-й год  реализации  программы | на момент завершения реализации программы |
| **Муниципальная программа муниципального образования Веневский район**  **«Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса»** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ»** | | | | | | | | |  |
| 1 | Обеспечение в полном объеме деятельности МУ «УС ЖКХ» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | |  |
| 2 | Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия | Ед. | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 28 |
| **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области»** | | | | | | | | | |
| 3 | Протяженность вновь построенных внутрипоселенческих распределительных газопроводов на территории Веневского района | км | 1 | 9 | 15 | 0 | 5 | 14 | 44 |
| 4 | Увеличение протяженности замененных водопроводных сетей | км | 12 | 0 | 7 | 15 | 5 | 5 | 44 |
| 5 | Улучшение качества водоснабжения квартир | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 6 | Ликвидация очагов произрастания борщевика Сосновского | га | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| **Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | |
| 7 | Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод | шт | 19 | 23 | 25 | 28 | 29 | 34 | 34 |
| **Подпрограмма «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район»** | | | | | | | | | |
| 8 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,4 |
| **Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район»** | | | | | | | | | |
| 9 | Подбор свободных муниципальных жилых помещений | шт | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| **Основное мероприятие «Обновление парка специализированной техники Веневского района»** | | | | | | | | | |
| 10 | Количество приобретенной специализированной техники в муниципальном образовании Веневский район | Ед. | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| **Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения»** | | | | | | | | | |
| 11 | Количество спиленных деревьев на территории районных кладбищ | шт | 0 | 0 | 63 | 30 | 30 | 30 | 153 |

Паспорт показателя

«Обеспечение в полном объеме деятельности МУ «УС ЖКХ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование  показателя (контактная информация:  Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Долгополов А.И., директор МУ «УС ЖКХ», 8-48745-2-48-04, stroi.otdel.adm.venev@mail.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Обеспечение в полном объеме деятельности МУ «УС ЖКХ» |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя [<1>](#Par563) | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя [<2>](#Par564) | Показатель формируется по данным бухгалтерского учета |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется МУ «УС ЖКХ» ежегодно |

Паспорт показателя

«Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование  показателя (контактная информация:  Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Долгополов А.И., директор МУ «УС ЖКХ», 8-48745-2-48-04, stroi.otdel.adm.venev@mail.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия |
| 3 | Единица измерения | ед. |
| 4 | Тип показателя [<1>](#Par563) | Показатель непосредственного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя [<2>](#Par564) | Показатель формируется по количеству выданных сертификатов |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется МУ «УС ЖКХ» ежеквартально и ежегодно |

Паспорт показателя

«Увеличение протяженности построенных распределительных газопроводов»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование  показателя (контактная информация:  Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Долгополов А.И., директор МУ «УС ЖКХ», 8-48745-2-48-04, stroi.otdel.adm.venev@mail.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Увеличение протяженности вновь построенных внутрипоселенческих распределительных газопроводов на территории Веневского района |
| 3 | Единица измерения | км |
| 4 | Тип показателя [<1>](#Par563) | Показатель непосредственного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя [<2>](#Par564) | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется МУ «УС ЖКХ» ежеквартально и ежегодно |

Паспорт показателя

«Увеличение протяженности замененных водопроводных сетей»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование  показателя (контактная информация:  Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Долгополов А.И., директор МУ «УС ЖКХ», 8-48745-2-48-04, stroi.otdel.adm.venev@mail.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 4 |
| 2 | Наименование показателя | Увеличение протяженности замененных водопроводных сетей |
| 3 | Единица измерения | Км |
| 4 | Тип показателя [<1>](#Par563) | Показатель непосредственного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя [<2>](#Par564) | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется МУ «УС ЖКХ» ежеквартально и ежегодно |

Паспорт показателя

«Улучшение качества водоснабжения квартир»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование  показателя (контактная информация:  Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Долгополов А.И., директор МУ «УС ЖКХ», 8-48745-2-48-04, stroi.otdel.adm.venev@mail.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 5 |
| 2 | Наименование показателя | Улучшение качества водоснабжения квартир |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя [<1>](#Par563) | Показатель непосредственного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя [<2>](#Par564) | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется МУ «УС ЖКХ» ежеквартально и ежегодно |

Паспорт показателя

«Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование  показателя (контактная информация:  Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Долгополов А.И., директор МУ «УС ЖКХ», 8-48745-2-48-04, stroi.otdel.adm.venev@mail.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 6 |
| 2 | Наименование показателя | Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод |
| 3 | Единица измерения | шт |
| 4 | Тип показателя [<1>](#Par563) | Показатель непосредственного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя [<2>](#Par564) | Показатель формируется по актам выполненных работ |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется МУ «УС ЖКХ» ежеквартально и ежегодно |

Паспорт показателя

«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование  показателя (контактная информация:  Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Долгополов А.И., директор МУ «УС ЖКХ», 8-48745-2-48-04, stroi.otdel.adm.venev@mail.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 7 |
| 2 | Наименование показателя | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя [<1>](#Par563) | Показатель непосредственного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя [<2>](#Par564) | Показатель формируется на основании отчета отдела инженерного обеспечения и благоустройства МУ «УС ЖКХ» |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется МУ «УС ЖКХ» ежеквартально и ежегодно |

Паспорт показателя

«Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории

муниципального образования Веневский район»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование  показателя (контактная информация:  Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Долгополов А.И., директор МУ «УС ЖКХ», 8-48745-2-48-04, stroi.otdel.adm.venev@mail.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 8 |
| 2 | Наименование показателя | Подбор свободных муниципальных жилых помещений |
| 3 | Единица измерения | шт |
| 4 | Тип показателя [<1>](#Par563) | Показатель непосредственного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя [<2>](#Par564) | Показатель формируется на основании количества приобретенного жилья |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется МУ «УС ЖКХ» ежеквартально и ежегодно |

Паспорт показателя

«Ликвидация очагов произрастания борщевика Сосновского»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование  показателя (контактная информация:  Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Долгополов А.И., директор МУ «УС ЖКХ», 8-48745-2-48-04, stroi.otdel.adm.venev@mail.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 9 |
| 2 | Наименование показателя | Ликвидация очагов произрастания борщевика Сосновского |
| 3 | Единица измерения | га |
| 4 | Тип показателя [<1>](#Par563) | Показатель непосредственного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя [<2>](#Par564) | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется МУ «УС ЖКХ» ежеквартально и ежегодно |

Паспорт показателя

«Количество приобретенной специализированной техники в муниципальном образовании Веневский район»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование  показателя (контактная информация:  Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Долгополов А.И., директор МУ «УС ЖКХ», 8-48745-2-48-04, stroi.otdel.adm.venev@mail.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 10 |
| 2 | Наименование показателя | Количество приобретенной специализированной техники в муниципальном образовании Веневский район |
| 3 | Единица измерения | Ед. |
| 4 | Тип показателя [<1>](#Par563) | Показатель непосредственного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя [<2>](#Par564) | Показатель формируется на основании отчета отдела инженерного обеспечения и благоустройства МУ «УС ЖКХ» |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется МУ «УС ЖКХ» ежеквартально и ежегодно |

Паспорт показателя

«Количество спиленных деревьев на территории районных кладбищ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование  показателя (контактная информация:  Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Долгополов А.И., директор МУ «УС ЖКХ», 8-48745-2-48-04, stroi.otdel.adm.venev@mail.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 11 |
| 2 | Наименование показателя | Количество спиленных деревьев на территории районных кладбищ |
| 3 | Единица измерения | шт |
| 4 | Тип показателя [<1>](#Par563) | Показатель непосредственного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя [<2>](#Par564) | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется МУ «УС ЖКХ» ежеквартально и ежегодно |

**7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы.**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, основного мероприятия | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Муниципальная программа** | **«Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса»** | | | | **МУ «УС ЖКХ»** |  |  | **0300000000** |  | **122005,9** | **145188,9** | **160356,7** | **101641,4** | **41483,5** | **80000,0** | **650676,4** |
| **Подпрограмма 1** | **Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ»** | | | | **МУ «УС ЖКХ»** |  |  | **0310000000** |  | **12212,4** | **13685,4** | **12257,7** | **10343,9** | **10343,9** | **11528,6** | **70371,9** |
| Мероприятие 1 | Мероприятие по обеспечению деятельности (оказание услуг) МУ «УС ЖКХ» | | | | МУ «УС ЖКХ» |  |  | 0310100000 |  | 12212,4 | 13685,4 | 12257,7 | 10343,9 | 10343,9 | 11528,6 | 70371,9 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0505 | 0310100590 | 100 | 10881,8 | 12349,8 | 10606,6 | 9173,9 | 9173,9 | 10464,6 | 62650,6 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0505 | 0310100590 | 200 | 1268,3 | 1240,2 | 1587,1 | 1106,0 | 1106,0 | 1000,0 | 7307,6 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0505 | 0310100590 | 800 | 62,3 | 95,4 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 413,7 |
| **Подпрограмма 2** | **Обеспечение жильем молодых семей** | | | | **МУ «УС ЖКХ»** |  |  | **0330000000** |  | **7106,2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7106,2** |
| **0320000000** |  | **0** | **1331,3** | **2084,5** | **950,0** | **950,0** | **950,0** | **6265,8** |
| Мероприятие 1 | Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 1003 | 03301L0200 | 300 | 6956,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6956,2 |
| 901 | 1003 | 03201L4970 | 300 | 0 | 1246,9 | 2084,5 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 6181,4 |
| Мероприятие 2 | Дополнительная социальная выплата молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств бюджета Тульской области | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 1003 | 03202S0240 | 300 | 150,0 | 84,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,4 |
| **Подпрограмма 3** | **Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области** | | | | **МУ «УС ЖКХ»** |  |  | **0340000000** |  | **10774,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10774,6** |
| **0330000000** |  | **0** | **22411,9** | **39466,4** | **0** | **0** | **7412,7** | **69291,0** |
| Мероприятие 1 | Мероприятия по разработке ПСД для строительства газопровода в н.п. Веневского района | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340120130 | 200 | 2507,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507,2 |
| 901 | 0502 | 0330120130 | 200 | 0 | 993,4 | 927,6 | 0 | 0 | 1600,0 | 3521,0 |
| 901 | 0502 | 0330120130 | 400 | 0 | 0 | 277,8 | 0 | 0 | 0 | 277,8 |
|  | *Экспертиза проекта газификации с. Дьяконово* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340120130* | *200* | *714,3* | *793,4* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1507,7* |
|  | *Экспертиза проекта газификации д. Михайловка* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340120130* | *200* | *588,7* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *588,7* |
|  | *Экспертиза проекта газификации д. Прудищи* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340120130* | *200* | *193,2* | *38,4* | *0* | *0* | *0* | *0* | *231,6* |
|  | *Экспертиза проекта газификации п. Мордвес, д. Алесово* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340120130* | *200* | *782,5* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *782,5* |
|  | *Экспертиза проекта газификации с. Венев монастырь* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340120130* | *200* | *221,1* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *221,1* |
|  | *Авторский надзор с. Венев монастырь* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340120130* | *200* | *4,7* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *4,7* |
|  | *Экспертиза проекта газификации д. Трухачевка* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340120130* | *200* | *2,7* | *38,7* | *0* | *0* | *0* | *0* | *41,4* |
|  | *Выполнение работ по техническому надзору за качеством строительства объекта газификации по адресу Тульская область, Веневский район, д. Бяково* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0330120130* | *200* | *0* | *100,0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *100,0* |
|  | *Разработка ПСД для строительства газопровода в н.п. Веневского района сл.Пушкарская, д. Рассылкино* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0330120130* | *200* | *0* | *22,9* | *7,6* | *0* | *0* | *1600,0* | *1630,5* |
|  | *Техническое обслуживание газопровода по объекту: «Газификация д. Михайловка Веневского района Тульской области»* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0330120130* | *200* | *0* | *0* | *110,0* | *0* | *0* | *0* | *110,0* |
|  | *Врезка-пуск по объекту: «Газификация д. Михайловка Веневского района Тульской области»* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0330120130* | *200* | *0* | *0* | *150,0* | *0* | *0* | *0* | *150,0* |
|  | *Техническое обслуживание газопровода по объекту: «Газификация ул. Первомайская, ул. Сельская, ул. Овражная, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Старокаширская, д.Алесово, в п. Мордвес Веневского района Тульской области»* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0330120130* | *200* | *0* | *0* | *110,0* | *0* | *0* | *0* | *110,0* |
|  | *Врезка-пуск по объекту: «Газификация ул. Первомайская, ул. Сельская, ул. Овражная, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Старокаширская, д.Алесово, в п. Мордвес Веневского района Тульской области»* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0330120130* | *200* | *0* | *0* | *150,0* | *0* | *0* | *0* | *150,0* |
|  | *Технический надзор по объекту: "Газификация ул. Первомайская, ул. Сельская, ул. Овражная, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Старокаширская, д.Алесово, в п. Мордвес Веневского района Тульской области"* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0330120130* | *200* | *0* | *0* | *400,0* | *0* | *0* | *0* | *400,0* |
| *901* | *0502* | *0330120130* | *400* | *0* | *0* | *49,5* | *0* | *0* | *0* | *49,5* |
|  | *Технический надзор по объекту: " Газификация д. Михайловка Веневского района Тульской области "* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0330120130* | *400* | *0* | *0* | *228,3* | *0* | *0* | *0* | *228,3* |
| Мероприятие 2 | Мероприятия по строительству газопровода в н.п. Веневского района | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340240010 | 200 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,0 |
| 901 | 0502 | 0340240010 | 400 | 1120,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120,4 |
| 901 | 0502 | 0330240010 | 400 | 0 | 1066,2 | 0 | 0 | 0 | 2100,0 | 3166,2 |
| 901 | 0502 | 03302S0320 | 400 | 0 | 429,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,4 |
|  | *Установка газовых плит д. Кукуй* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340240010* | *200* | *21,6* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *21,6* |
|  | *Установка газовых плит г. Венев, мкр. Южный, д. 44, кв. 43* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340240010* | *200* | *12,7* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *12,7* |
|  | *Установка газовых плит г. Венев, мкр. Южный, д. 38 Б, кв. 14* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340240010* | *200* | *16,7* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *16,7* |
|  | *Газификация д. Прудищи* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340240010* | *400* | *745,2* | *339,3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1084,5* |
| *901* | *0502* | *0330240010* | *400* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  | *Газификация с. Венев Монастырь* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340240010* | *400* | *246,5* | *486,7* | *0* | *0* | *0* | *0* | *733,2* |
|  | *Строительство газопровода д. Бяково* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340240010* | *400* | *57,0* | *153,4* | *0* | *0* | *0* | *0* | *210,4* |
| *901* | *0502* | *03302S0320* | *400* | *0* | *429,4* | *0* | *0* | *0* | *0* | *429,4* |
|  | *Обрезка газопровода п. Рассвет* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *03302S0320* | *400* | *0* | *8,6* | *0* | *0* | *0* | *0* | *8,6* |
|  | *Газификация д. Сетка* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *03302S0320* | *400* | *0* | *38,4* | *0* | *0* | *0* | *0* | *38,4* |
|  | *Пуск-врезка газа д. Прудищи* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340240010* | *400* | *71,7* | *39,8* | *0* | *0* | *0* | *0* | *111,5* |
|  | *Газификация д. Дьяконово* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0330240010* | *400* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  | *Строительство газопровода в н.п. Веневского района* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0330240010* | *400* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1100,0* | *1100,0* |
|  | *Строительство газопровода в н.п. Веневского района* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0330240010* | *400* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1000,0* | *1000,0* |
| Мероприятие 3 | Мероприятия по разработке ПСД для реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района | | | | | 901 | 0502 | 0340520150 | 200 | 3864,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3864,9 |
| 901 | 0502 | 0330420150 | 200 | 0 | 1824,5 | 0 | 0 | 0 | 3241,6 | 5066,1 |
|  | *Реконструкция водопроводных сетей п. Мордвес* | | *МУ «УС ЖКХ»* | | | *901* | *0502* | *0340520150* | *200* | *2346,0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2346,0* |
| *901* | *0502* | *0330420150* | *200* | *0* | *1824,5* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1824,5* |
|  | *Реконструкция водопроводных сетей п. Мордвес (маркшейдерия)* | | *МУ «УС ЖКХ»* | | | *901* | *0502* | *0340520150* | *200* | *46,7* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *46,7* |
|  | *Проверка сметной документации по Народному бюджету (п. Свиридово, с. Гати, д. Кухтинка)* | | *МУ «УС ЖКХ»* | | | *901* | *0502* | *0340520150* | *200* | *20,6* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *20,6* |
|  | *Разработка Акта технического обследования объектов водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Центральное, Мордвесское, Грицовское Веневского района (концессия)* | | *МУ «УС ЖКХ»* | | | *901* | *0502* | *0340520150* | *200* | *333,0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *333,0* |
|  | *Реконструкция водопроводных сетей п. Грицовский* | | *МУ «УС ЖКХ»* | | | *901* | *0502* | *0340520150* | *200* | *993,7* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *993,7* |
|  | *Сбор данных по водопроводным сетям п. Грицовский, геодезия* | | *МУ «УС ЖКХ»* | | | *901* | *0502* | *0340520150* | *200* | *70,0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *70,0* |
|  | *Маркшейдерские работы водопроводных сетей п. Грицовский* | | *МУ «УС ЖКХ»* | | | *901* | *0502* | *0340520150* | *200* | *43,1* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *43,1* |
|  | *Технические условия связи водопроводные сети п. Грицовский* | | *МУ «УС ЖКХ»* | | | *901* | *0502* | *0340520150* | *200* | *8,0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *8,0* |
|  | *Сбор исходных данных п. Грицовский* | | *МУ «УС ЖКХ»* | | | *901* | *0502* | *0340520150* | *200* | *3,8* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3,8* |
|  | *Разработка ПСД для реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района* | | *МУ «УС ЖКХ»* | | | *901* | *0502* | *0330420150* | *200* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3241,6* | *3241,6* |
| Мероприятие 4 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года» | | | | | 901 | 0502 | 03404R0180 | 400 | 2317,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2317,0 |
|  | *Строительство газопровода с. Венев-Монастырь* | *МУ «УС ЖКХ»* | | | | *901* | *0502* | *03404R0180* | *400* | *2317,0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2317,0* |
| Мероприятие 5 | Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей в н.п.Веневского района | | | | | 901 | 0502 | 0340640050 | 200 | 471,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,1 |
| 901 | 0502 | 0330540050 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,1 | 471,1 |
|  | *Линии водопровода с. Дедиловские Выселки* | | *МУ «УС ЖКХ»* | | | *901* | *0502* | *0340620150* | *200* | *79,6* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *79,6* |
|  | *Линии водопровода д. Рассылкино* | | *МУ «УС ЖКХ»* | | | *901* | *0502* | *0340620150* | *200* | *276,2* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *276,2* |
|  | *Линии водопровода с. Свиридово* | | *МУ «УС ЖКХ»* | | | *901* | *0502* | *0340620150* | *200* | *115,3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *115,3* |
|  | *Реконструкция водопроводных сетей в н.п.Веневского района* | | *МУ «УС ЖКХ»* | | | *901* | *0502* | *0330540050* | *200* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *471,1* | *471,1* |
| Мероприятие 6 | Субсидии на газификацию населенных пунктов в рамках подпрограммы "Газификация населенных пунктов Тульской области на 2014-2021 годы" государственной программы Тульской области "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области" | | | | | 901 | 0502 | 0340980320 | 400 | 443,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443,0 |
| Мероприятие 7 | Мероприятие по газификации н.п. Веневского района за счет субсидии из бюджета Тульской области | | | | | 901 | 0502 | 03306S0320 | 400 | 0 | 3337,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3337,4 |
| Мероприятие 8 | Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | | | | | 901 | 0502 | 03307L5670 | 400 | 0 | 14686,0 | 36012,9 | 0 | 0 | 0 | 50698,9 |
|  | *Газификация с. Дьяконово Веневского района Тульской области* | | | *МУ «УС ЖКХ»* | | *901* | *0502* | *03307L5670* | *400* | *0* | *14686,0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *14686,0* |
|  | *Газификация д. Михайловка Веневского района Тульской области* | | | *МУ «УС ЖКХ»* | | *901* | *0502* | *03307L5670* | *400* | *0* | *0* | *10 744,4* | *0* | *0* | *0* | *10744,4* |
|  | *Газификация ул. Первомайская, ул. Сельская, ул. Овражная, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Старокаширская, д. Алесово в п. Мордвес Веневского района Тульской области* | | | *МУ «УС ЖКХ»* | | *901* | *0502* | *03307L5670* | *400* | *0* | *0* | *25268,5* | *0* | *0* | *0* | *25268,5* |
| Мероприятие 9 | Реализация мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | | | | | 901 | 0405 | 03308S0680 | 200 | 0 | 75,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 275,0 |
| Мероприятие 10 | Мероприятие «Ликвидация накопленного экологического ущерба» | | | | | 901 | 0605 | 03309S0360 | 200 | 0 | 0 | 2048,1 | 0 | 0 | 0 | 2048,1 |
| **Подпрограмма 4** | **Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры** | | | | **МУ «УС ЖКХ»** |  |  | **0350000000** |  | **10259,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10259,4** |
| **0340000000** |  | **0** | **24479,8** | **43749,4** | **32462,4** | **3000,0** | **3674,0** | **107365,6** |
| Мероприятие 1 | Мероприятия по разработке ПСД для строительства и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0350120140 | 200 | 323,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,4 |
| 901 | 0502 | 0340120140 | 200 | 0 | 3333,1 | 8540,2 | 0 | 0 | 500,0 | 12373,3 |
| 901 | 0502 | 0340120140 | 400 | 0 | 0 | 3300,0 | 0 | 0 | 0 | 3300,0 |
|  | *ПИР по объекту: «Станция водоподготовки обезжелезивания в п. Грицовский»* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340120140* | *200* | *0* | *2500,5* | *790,8* | *0* | *0* | *0* | *3291,3* |
|  | *Реконструкция водопроводных сетей п. Мордвес Веневского района Тульской области* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340120140* | *200* | *0* | *0* | *435,3* | *0* | *0* | *0* | *435,3* |
|  | *ПИР по объекту: «Ремонт водопроводных сетей в п. Грицовский»* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340120140* | *200* | *0* | *533,6* | *314,1* | *0* | *0* | *0* | *847,7* |
|  | *Выполнение работ по разработке проектов организации зон санитарной охраны эксплуатируемых скважин, расположенных на территории Веневского района Тульской области* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340120140* | *200* | *0* | *249,3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *249,3* |
|  | *Экспертиза кровли с. Оленьково* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340120140* | *200* | *0* | *40,0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *40,0* |
|  | *ПИР «Ремонт центрального водопровода м-н «Южный», сл. Стрелецкая* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340120140* | *200* | *0* | *9,7* | *0* | *0* | *0* | *0* | *9,7* |
|  | *Авторский надзор по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей п. Мордвес Веневского района Тульской области»* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340120140* | *400* | *0* | *0* | *100,0* | *0* | *0* | *0* | *100,0* |
|  | *Экспертиза проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей п. Мордвес Веневского района Тульской области»* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340120140* | *400* | *0* | *0* | *1000,0* | *0* | *0* | *0* | *1000,0* |
|  | *Экспертиза проектно-сметной документации по объекту: «Строительство станции очистки воды в п. Грицовский Веневского района Тульской области»* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340120140* | *400* | *0* | *0* | *1000,0* | *0* | *0* | *0* | *1000,0* |
|  | *Авторский надзор по объекту: «Строительство станции очистки воды в п. Грицовский Веневского района Тульской области»* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340120140* | *400* | *0* | *0* | *100,0* | *0* | *0* | *0* | *100,0* |
|  | *Авторский надзор по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей п. Грицовский Веневского района Тульской области»* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340120140* | *400* | *0* | *0* | *100,0* | *0* | *0* | *0* | *100,0* |
|  | *Экспертиза проектно-сметной документации по объекту: «Газификация 35 жилых домов расположенных по адресу: Тульская область, Веневский район, п. Мордвес, ул. Привокзальная, ул. Первомайская, ул. 40 лет ВЛКСМ»* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340120140* | *400* | *0* | *0* | *1000,0* | *0* | *0* | *0* | *1000,0* |
|  | *Мероприятия по разработке ПСД для строительства и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340120140* | *200* | *323,4* | *0* | *0* | *0* | *0* | *500,0* | *823,4* |
|  | *ПИР (без прохождения экспертизы) по газификации внутрипоселкового газопровода низкого давления в шести населенных пунктах: д. Торбеевка, пос. Первомайский, д. Грызловка, д. Полошково, д. Большая Уваровка, с. Аксиньино Веневского района Тульской области.* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340120140* | *200* | *0* | *0* | *7000,0* | *0* | *0* | *0* | *7000,0* |
| Мероприятие 2 | Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0350220080 | 200 | 1879,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879,8 |
| 901 | 0502 | 0340220080 | 200 | 0 | 3015,0 | 3454,1 | 0 | 3000,0 | 1700,0 | 11169,1 |
|  | *Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов, а также техническое обслуживание и ремонт ЭЗУ, защищающего газопровод* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0501* | *0350220080* | *200* | *1879,8* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1879,8* |
| *901* | *0501* | *0340220080* | *200* | *0* | *3015,0* | *3454,1* | *0* | *3000,0* | *1700,0* | *11169,1* |
| Мероприятие 3 | Иные межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0350380490 | 500 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500,0 |
| 901 | 0502 | 0340380490 | 500 | 0 | 3000,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 3100,0 |
| Мероприятие 4 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0350440020 | 200 | 3553,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3553,6 |
| 901 | 0502 | 0340440020 | 200 | 0 | 1746,1 | 0 | 0 | 0 | 1474,0 | 3220,1 |
| 901 | 0502 | 03404S2720 | 200 | 0 | 0 | 13651,5 | 0 | 0 | 0 | 13651,5 |
| 901 | 0502 | 0350440020 | 800 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 |
| 901 | 0502 | 0340440020 | 400 | 0 | 0 | 14350,0 | 0 | 0 | 0 | 14350,0 |
|  | *Ремонт тепловых сетей по ул. Садовая пос. Метростроевский Веневского района* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340440020* | *200* | *0* | *1746,1* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1746,1* |
|  | *Замена тепловых сетей* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0350440020* | *200* | *3553,6* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3553,6* |
| *901* | *0502* | *0340440020* | *200* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1474,0* | *1474,0* |
|  | *Строительство по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей п. Грицовский Веневского района Тульской области»* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340440020* | *400* | *0* | *0* | *3750,0* | *0* | *0* | *0* | *3750,0* |
|  | *Строительство по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей п. Мордвес Веневского района Тульской области»* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340440020* | *400* | *0* | *0* | *5500,0* | *0* | *0* | *0* | *5500,0* |
|  | *Строительство станции очистки воды в п. Грицовский Веневского района Тульской области* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0340440020* | *400* | *0* | *0* | *5100,0* | *0* | *0* | *0* | *5100,0* |
|  | *Строительство и реконструкция объектов ЖКХ Веневского района* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *0350440020* | *800* | *2,6* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2,6* |
|  | *Ремонт центрального водопровода ул. Новая-Слобода Стрелецкая* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *03404S2720* | *200* | *0* | *0* | *5809,3* | *0* | *0* | *0* | *5809,3* |
|  | *Замена напорного канализационного коллектора в г. Веневе, ул. Б. Городенцы-ул. Бундурина* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0502* | *03404S2720* | *200* | *0* | *0* | *7842,2* | *0* | *0* | *0* | *7842,2* |
| Мероприятие 5 | Модернизация, ремонт и строительство коммунальной инфраструктуры за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 0340682720 | 200 | 0 | 13385,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13385,6 |
| Мероприятие  6 | «Чистая вода Веневского района» | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0502 | 03406S0390 | 400 | 0 | 0 | 353,6 | 32462,4 | 0 | 0 | 32816,0 |
| **Подпрограмма 5** | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район** | | | | **МУ «УС ЖКХ»** |  |  | **0360000000** |  | **81653,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **81653,3** |
| **0350000000** |  | **0** | **75640,5** | **54998,7** | **55285,1** | **27189,6** | **56434,7** | **269548,6** |
| Мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360120160 | 200 | 3732,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732,0 |
| 901 | 0409 | 0350120160 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11652,0 | 11652,0 |
|  | *Выполнение работ по ремонту уличного освещения вдоль автомобильной дороги по ул. Кольцевая в г. Веневе* | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360120160 | 200 | 509,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,7 |
|  | *Выполнение работ по ремонту уличного освещения вдоль автомобильной дороги по ул. Геологов-ул.9 мая в г. Веневе* | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360120160 | 200 | 55,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,4 |
|  | *Выполнение работ по ремонту уличного освещения вдоль автомобильной дороги по ул. Советская в г. Веневе* | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360120160 | 200 | 351,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,7 |
|  | *Выполнение работ по ремонту уличного освещения вдоль автомобильной дороги по ул. Белова в г. Веневе* | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360120160 | 200 | 147,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,3 |
|  | *Выполнение работ по ремонту уличного освещения вдоль автомобильной дороги по ул. Стрешнева в г. Веневе* | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360120160 | 200 | 266,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,8 |
|  | *Выполнение работ по обслуживанию двух светофорных объектов в*  *г. Венев Тульской области* | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360120160 | 200 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,9 |
|  | *Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов наружного освещения на автомобильных дорогах в г. Веневе* | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360120160 | 200 | 359,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,2 |
|  | *Выполнение работ нанесению горизонтальной разметки на асфальтобетонное покрытие проезжей части автомобильных дорог в г. Веневе* | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360120160 | 200 | 978,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978,3 |
|  | *Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений и ж/д переездов Веневского района* | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360120160 | 200 | 963,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963,7 |
|  | *Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов* | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0350120160 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11652,0 | 11652,0 |
| Мероприятие 2 | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования  населенных пунктов | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360220170 | 200 | 43604,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43604,5 |
| МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0350220170 | 200 | 0 | 42555,8 | 33039,3 | 52285,1 | 24189,6 | 39871,8 | 191941,6 |
|  | *Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования* | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360220170 | 200 | 34486,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34486,6 |
|  | *Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования* | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0350220170 | 200 | 0 | 0 | 31774,9 | 0 | 0 | 0 | 31774,9 |
|  | *Выполнение работ по устройству тротуара в н.п. Слобода Коломенская* | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0350220170 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования*  *населенных пунктов* | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360220170 | 200 | 9117,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9117,9 |
|  | *Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0409* | *0350220170* | *200* | *0* | *38104,1* | *0* | *52285,1* | *24189,6* | *39871,8* | *154450,6* |
|  | *Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования (БКД)* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0409* | *0350220170* | *200* | *0* | *4451,7* | *0* | *0* | *0* | *0* | *4451,7* |
|  | *Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ)* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0409* | *0350220170* | *200* | *0* | *0* | *100,0* | *0* | *0* | *0* | *100,0* |
|  | *Подготовка ПСД для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0409* | *0350220170* | *200* | *0* | *0* | *864,4* | *0* | *0* | *0* | *864,4* |
|  | *Проверка сметной документации по ремонту автомобильных дорог* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0409* | *0350220170* | *200* | *0* | *0* | *100,0* | *0* | *0* | *0* | *100,0* |
|  | *Проверка сметной документации по ремонту автомобильных дорог* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0409* | *0350220170* | *200* | *0* | *0* | *100,0* | *0* | *0* | *0* | *100,0* |
|  | *Проверка сметной документации по ремонту автомобильных дорог* | | | | *МУ «УС ЖКХ»* | *901* | *0409* | *0350220170* | *200* | *0* | *0* | *100,0* | *0* | *0* | *0* | *100,0* |
| Мероприятие 3 | Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360380170 | 500 | 3380,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380,0 |
| 901 | 0409 | 0350380170 | 500 | 0 | 2856,0 | 4300,0 | 3000,0 | 3000,0 | 4910,9 | 18066,9 |
| Мероприятие 4 | Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет межбюджетных трансфертов | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360453900 | 200 | 16057,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16057,0 |
| 901 | 0409 | 0350453900 | 200 | 0 | 30228,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30228,7 |
|  | *Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования* | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360453900 | 200 | 16057,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16057,0 |
|  | *Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования (БКД)* | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0350453900 | 200 | 0 | 30228,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30228,7 |
| Мероприятие 5 | Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0350580790 | 200 | 14879,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14879,8 |
|  | *Выполнение работ по ремонту автодороги по улице Кольцевая в г. Веневе Тульской области* | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 0360580790 | 200 | 14879,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14879,8 |
| Мероприятие  6 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0409 | 035R153930 | 200 | 0 | 0 | 17659,4 | 0 | 0 | 0 | 17659,4 |
| ***Подпрограмма 6*** | **Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район** | | | | ***МУ «УС ЖКХ»*** |  |  | **037000000** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **036000000** |  | **0** | **0** | **0** | **2600,0** | **0** | **0** | **2600,0** |
| *Мероприятие 1* | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район" | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0501 | 0370120530 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 | 0501 | 0360120530 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Мероприятие*  *2* | Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0501 | 036F3S0820 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2600,0 | 0 | 0 | 2600,0 |
| ***Основное мероприятие*** | **Обновление парка специализированной техники Веневского района** | | | | ***МУ «УС ЖКХ»*** | 901 | 0505 | 0370000000 | 200 | **0** | **7640,0** | **7300,0** | **0** | **0** | **0** | **14940,0** |
| *Мероприятие 1* | Приобретение коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0505 | 0370100000 | 200 | 0 | 7640,0 | 7300,0 | 0 | 0 | 0 | 14940,0 |
|  | Расходы на приобретение коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0505 | 03701S0040 | 200 | 0 | 7640,0 | 7300,0 | 0 | 0 | 0 | 14940,0 |
| ***Основное мероприятие*** | **Организация и содержание мест захоронения** | | | | ***МУ «УС ЖКХ»*** | 901 | 0503 | 0380000000 | 200 | **0** | **0** | **500,0** | **0** | **0** | **0** | **500,0** |
| *Мероприятие 1* | Содержание и благоустройство мест захоронения на кладбищах в поселениях | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0503 | 0380100000 | 200 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  | Расходы на содержание и благоустройство мест захоронения на кладбищах в поселениях | | | | МУ «УС ЖКХ» | 901 | 0503 | 0380120570 | 200 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |

**8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид риска | Определение факторов риска | Меры управления рисками |
| 1 | Макроэкономические риски | Кризисные явления в экономике, инфляция, рост безработицы могут негативно повлиять на криминогенную обстановку в районе, а также уменьшить доходную базу бюджетов муниципальных образований Веневского района | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы |
| 2 | Финансово-экономические риски | Неэффективное использование финансовых ресурсов, сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования или несвоевременное финансирование муниципальной программы в процессе ее реализации, а также риск несвоевременного и некачественного выполнения работ в рамках мероприятий муниципальной программы | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы, контроль выполнения мероприятий в рамках программы |
| 3 | Техногенные, экологические и природно-климатические риски | Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы) | Управление риском в рамках муниципальной программы невозможно |
| 4 | Геополитические риски | Ухудшение политической ситуации внутри страны и за ее пределами, что может повлечь за собой усиление экстремистских проявлений и угрозы совершения террористических актов, что в свою очередь негативно повлияет на криминогенную обстановку в районе | Осуществление мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму |
| 5 | Законодательные риски | Несвоевременное принятие нормативных правовых актов по вопросам реализации муниципальной программы, неточности в организации управления и мониторинга исполнения муниципальной программы | Оперативное реагирование на изменения законодательства |
| 6 | Социальные риски | Старение кадров муниципальных служащих | Осуществление мероприятий по привлечению к работе в органах местного самоуправления молодых специалистов |

**9. Календарный план-график реализации муниципальной программы муниципального образования**

**Веневский район**

**«Комплексное развитие муниципального образования Веневский район в сфере жилищно-коммунального комплекса» на очередной финансовый год и плановый период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по источникам финансирования) | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»** | **X** | **2017** | **2022** | **X** | **122005,9** | | | | | | **145188,9** | **160356,7** | **101641,4** | **41483,5** | **617232,9** |
| **1** | **Подпрограмма 1**  **Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ»** | **Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»** | **X** | **2017** | **2022** | **X** | **12212,4** | | | | | | **13685,4** | **12257,7** | **10343,9** | **10343,9** | **11528,6** |
| 1.1 | **Мероприятие 1**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Выплата заработной платы | 2017 | 2022 | 901 0505 0310100590 100 | 10881,8 | | | | | | 12349,8 | 10606,6 | 9173,9 | 9173,9 | 10464,6 |
|  | ***Контрольное событие***  *Выплата заработной платы* | *Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»* | *Х* | *Х* | *2022* | *901 0505 0310100590 100* | *10881,8* | | | | | | *12349,8* | *10606,6* | *9173,9* | *9173,9* | *10464,6* |
| 1.2 | **Мероприятие 2**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Закупка товаров, работ, услуг для нужд МУ «УС ЖКХ» | 2017 | 2022 | 901 0505 0310100590 200 | | 1268,3 | | | | | 1240,2 | 1587,1 | 1106,0 | 1106,0 | 1000,0 |
| 1.3 | **Мероприятие 3**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Закупка товаров, работ, услуг для нужд МУ«УСЖКХ | 2017 | 2022 | 901 0505 0310100590 800 | | 62,3 | | | | | 95,4 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| **2** | **Подпрограмма 2 Обеспечение жильем молодых семей** | **Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»** | **X** | **2017** | **2022** | **0330000000** | | **7106,2** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0320000000** | | **0** | | | | | **1331,3** | **2084,5** | **950,0** | **950,0** | **950,0** |
| 2.1 | **Мероприятие 1** Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Количество выданных сертификатов | 2017 | 2022 | 901 1003 03301L0200 300 | | 6956,2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 1003 03201L4970 300 | | 0 | | | | | 1246,9 | 2084,5 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
|  | ***Контрольное событие***  *Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»* | *Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»* | *Х* | *Х* | *2022* | *901 1003 03301L0200 300* | | *6956,2* | | | | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *901 1003 03201L4970 300* | | *0* | | | | | *1246,9* | *2084,5* | *950,0* | *950,0* | *950,0* |
| 2.2 | **Мероприятие 2**  Дополнительная социальная выплата молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств бюджета Тульской области | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Количество выданных сертификатов | 2017 | 2022 | 901 1003 03202S0240300 | | 150,0 | | | | | 84,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Подпрограмма 3**  **Устойчивое развитие сельских территорий Веневского района Тульской области** | **Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»** | **X** | **X** | **2022** | **0340000000** | | **10774,6** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0330000000** | | **0** | | | | | **22411,9** | **39466,4** | **0** | **0** | **7412,7** |
| 3.1 | **Мероприятие 1** Мероприятия по разработке ПСД для строительства газопровода в н.п. Веневского района | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Разработанная ПСД на объекты газификации | 2017 | 2022 | 901 0502 0340120130 200 | | 2507,2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 0502 0330120130 200 | | 0 | | | | | 993,4 | 927,6 | 0 | 0 | 1600,0 |
| 901 0502 0330120130 400 | | 0 | | | | | 0 | 277,8 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | **Мероприятие 2** Мероприятия по строительству газопровода в н.п. Веневского района | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»» | Строительство газопровода | 2017 | 2022 | 901 0502 0340240010 200 | | 51,0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 0502 0340240010 400 | | 1120,4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 0502 0330240010 400 | | 0 | | | | | 1066,2 | 0 | 0 | 0 | 2100,0 |
|  |  |  |  |  |  | 901 0502 03302S0320 400 | | 0 | | | | | 429,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *3.2.1* | ***Контрольное событие***  *Строительство газопровода в с. Бяково Веневского района* | *Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»* | *Х* | *Х* | *2018* | *901 0502 0330240010 400* | | *0* | | | | | *429,4* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3.3 | **Мероприятие 3** Мероприятия по разработке ПСД для реконструкции водопроводных сетей в н.п. Веневского района | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Разработанная ПСД на объекты водоснабжения | 2017 | 2022 | 901 0502 0340420150 200 | | 3864,9 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 0502 0330420150 200 | | 0 | | | | | 1824,5 | 0 | 0 | 0 | 3241,6 |
| *3.3.1* | ***Контрольное событие***  *Экспертиза ПИР водопровод Мордвес* | *Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»* | *Х* | *Х* | *2018* | *901 0502 0330420150 200* | | *0* | | | | | *1824,5* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3.4 | **Мероприятие 4** Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и плановый период до 2020 года» | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Развитие сельских территорий | 2017 | 2022 | 901 0502 03404R0180 400 | | 2317,0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *3.4.1* | ***Контрольное событие***  *Строительство газопровода с. Венев-Монастырь* | *Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»* | *Х* | *Х* | *2017* | *901 0502 03404R0180 400* | | *2317,0* | | | | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3.5 | **Мероприятие 5** Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей в н.п.Веневского района | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Строительство водопровода | 2017 | 2022 | 901 0502 0340640050 200 | | 471,1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 0502 0330540050 200 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,1 |
| 3.6 | **Мероприятие 6**  Субсидии на газификацию населенных пунктов в рамках подпрограммы "Газификация населенных пунктов Тульской области на 2014-2021 годы" государственной программы Тульской области "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области" | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» |  | 2017 | 2022 | 901 0502  0340980320 400 | | 443,0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Мероприятие по газификации н.п. Веневского района за счет субсидии из бюджета Тульской области | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Строительство газопровода | 2018 | 2022 | 901 0502  03306S0320 400 | | 0 | | | | | 3337,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | **Мероприятие 7**  Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Строительство газопровода | 2017 | 2022 | 901 0502  03307L5670 400 | | 0 | | | | | 14686,0 | 36012,9 | 0 | 0 | 0 |
| *3.8.1* | ***Контрольное событие***  *Газификация с.Дьяконово Веневского района Тульской области* | *Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»* | *Х* | *Х* | *2018* | *901 0502*  *03307L5670 400* | | *0* | | | | | *14686,0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *3.8.2* | ***Контрольное событие***  *Газификация д. Михайловка Веневского района Тульской области* | *Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»* | *Х* | *Х* | *2019* | *901 0502 03307L5670 400* | | *0* | | | | | *0* | *10744,4* | *0* | *0* | *0* |
| *3.8.3* | ***Контрольное событие***  *Газификация ул. Первомайская, ул. Сельская, ул. Овражная, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Старокаширская, д. Алесово в п. Мордвес Веневского района Тульской области* | *Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»* | *Х* | *Х* | *2019* | *901 0502 03307L5670 400* | | *0* | | | | | *0* | *25268,5* | *0* | *0* | *0* |
| *3.9* | **Мероприятие 8**  Реализация мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Борьба с борщевиком Сосновского | 2018 | 2022 | 901 0405  03308S0680 200 | | 0 | | | | | 75,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |
| *3.9.1* | ***Контрольное событие***  *Выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского* | *Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»* | *Х* | *Х* | *2018* | *901 0405*  *03308S0680 200* | | *0* | | | | | *75,0* | *200,0* | *0* | *0* | *0* |
| *3.10* | **Мероприятие 9**  «Ликвидация накопленного экологического ущерба» | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Ликвидация накопленного экологического ущерба | *2019* | *2022* | 901 0605 03309S0360 200 | | 0 | | | | | 0 | 2048,1 | 0 | 0 | 0 |
| *3.10.1* | ***Контрольное событие***  *Выполнение работ по ликвидации накопленного экологического ущерба* | *Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»* | *Х* | *Х* | *2019* | *901 0605 03309S0360 200* | | *0* | | | | | *0* | *2048,1* | *0* | *0* | *0* |
| **4** | **Подпрограмма 4**  **Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры** | **Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»** | **X** | **X** | **2022** | **0350000000** | | **10259,4** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0340000000** | | **0** | | | | | **24479,8** | **43749,4** | **32462,4** | **3000,0** | **3674,0** |
| 4.1 | **Мероприятие 1**  Мероприятия по разработке ПСД для строительства и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Разработка ПСД для объектов ЖКХ | 2017 | 2022 | 901 0502 0350120140200 | | 323,4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 0502 0340120140200 | | 0 | | | | | 3333,1 | 8540,2 | 0 | 500,0 | 500,0 |
| 901 0502 0340120140 400 | | 0 | | | | | 0 | 3300,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | **Мероприятие 2**  Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Бесперебойная работа газового оборудования | 2017 | 2022 | 901 0502 03502200080 200 | | | 1879,8 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 0502 03402200080 200 | | | 0 | | | | 3015,0 | 3454,1 | 0 | 3000,0 | 1700,0 |
| *4.2.1* | ***Контрольное событие***  *Техническое обслуживание и ремонту газового оборудования и газопроводов на территории Веневского района* | *Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»* | *Х* | *Х* | *2022* | *901 0502 03502200080 200* | | | 1879,8 | | | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *901 0502 03402200080 200* | | | *0* | | | | *3015,0* | *3454,1* | *0* | *3000,0* | *1700,0* |
| 4.3 | **Мероприятие 3**  Иные межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»» | Оплата за водоснабжение в МО Веневского района | 2017 | 2022 | 901 0502 0350380490 500 | | | 4500,0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 0502 0340380490 500 | | | 0 | | | | 3000,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | **Мероприятие 4**  Мероприятия по строительству и реконструкции объектов ЖКХ Веневского района | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Ремонт объектов ЖКХ | 2017 | 2022 | 901 0502 0350440020 200 | | | | 3553,6 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 0502 0340440020 200 | | | | 0 | | | 1746,1 | 0 | 0 | 0 | 1474,0 |
| 901 0502 03404S2720 200 | | | | 0 | | | 0 | 13651,5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 901 0502 0340440020 400 | | | | 0 | | | 0 | 14350,0 | 0 | 0 | 0 |
| *4.4.1* | ***Контрольное событие***  *Ремонт тепловых сетей по ул. Садовая пос. Метростроевский Веневского района* | *Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»* | *Х* | *Х* | *2022* | *901 0502 0340440020 200* | | | | *0* | | | *1746,1* | *0* | *0* | *0* | *660,0* |
| *4.5* | **Мероприятие 5**  Модернизация, ремонт и строительство коммунальной инфраструктуры за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Ремонт объектов ЖКХ | 2017 | 2022 | 901 0502 0340682720 200 | | | | 0 | | | 13385,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | **Мероприятие 6**  Иные межбюджетные ассигнования | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» |  | 2017 | 2022 | 901 0502 0350440020 800 | | | | 2,6 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | **Мероприятие 7**  «Чистая вода Веневского района» | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» |  | 2019 | 2022 | 901 0502 03406S0390 400 | | | | 0 | | | 0 | 353,6 | 32462,4 | 0 | 0 |
| **5** | **Подпрограмма 5**  **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район** | **Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»** | **Х** | **Х** | **2022** | **0360000000** | | | | **81653,3** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0350000000** | | | | **0** | | | **75640,5** | **54998,7** | **55285,1** | **27189,6** | **56434,7** |
| 5.1 | **Мероприятие 1**  Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние | 2017 | 2022 | 901 0409 0360120160 200 | | | | 3732,0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 0409 0350120160 200 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11652,0 |
| 5.2 | **Мероприятие 2**  Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние. | 2017 | 2022 | 901 0409 0360220170 200 | | | | 43604,5 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 0409 0350220170 200 | | | | 0 | | | 42555,8 | 33039,3 | 52285,1 | 24189,6 | 39871,8 |
| *5.2.1* | ***Контрольное событие 5.2.1***  *Ремонт автомобильных дорог общего пользования* | *Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»* | *Х* | *Х* | *2017* | *901 0409 0360220170 200* | | | | *34486,6* | | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *5.2.2* | ***Контрольное событие 5.2.2***  *Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов* | *Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»* | *Х* | *Х* | *2017* | *901 0409 0360220170 200* | | | | *9117,9* | | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *5.2.3* | ***Контрольное событие 5.2.3***  *Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов* | *Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»* | *Х* | *Х* | *2022* | *901 0409 0350220170 200* | | | | 0 | | | 34696,8 | 33039,3 | 52285,1 | 24189,6 | 39871,8 |
| *5.2.4* | ***Контрольное событие 5.2.4***  *Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов* | *Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»* | *Х* | *Х* | *2018* | *901 0409 0350220170 200* | | | | | 0 | | 7859,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | **Мероприятие 3**  Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние. | 2017 | 2022 | 901 0409 0360380170  500 | | | | | | 3380,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 0409 0350380170  500 | | | | | | 0 | 2856,0 | 4300,0 | 3000,0 | 3000,0 | 4910,9 |
| 5.4 | **Мероприятие 4**  Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет межбюджетных трансфертов | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние | 2017 | 2022 | 901 0409 0360453900 200 | | | | | | 16057,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 0409 0350453900 200 | | | | | | 0 | 30228,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | **Мероприятие 5**  Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние | 2017 | 2022 | 901 0490 0360580790 200 | | | | | | 14879,8 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 |
| 5.6 | **Мероприятие 6**  Региональный проект «Дорожная сеть» | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние | 2019 | 2022 | 901 0409 035R153930 200 | | | | | | 0 | 0 | 17659,4 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Подпрограмма 6 Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район** | **Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»»** | **Х** | **Х** | **2022** | **0370000000** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0360000000** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **2600,0** | **0** | **0** |
| 6.1. | **Мероприятие 1** Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район" | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Повышение комфортности проживания граждан | 2017 | 2022 | 901 0501 037012053 200 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 0501 036012053 200 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | **Мероприятие 2**  Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Повышение комфортности проживания граждан | 2019 | 2022 | 901 0501 036F3S0820 400 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2600,0 | 0 | 0 |
| **7.** | **Основное мероприятие**  **Обновление парка специализированной техники Веневского района** | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | **Х** | **Х** | **2022** | 901 0505 0370000000 200 | | | | | | **0** | **7640,0** | **7300,0** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1 | **Мероприятие 1**  Приобретение коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Обновление парка специализированной техники | 2018 | 2022 | 901 0505 03701S0040 200 | | | | | | 0 | 7640,0 | 7300,0 | 0 | 0 | 0 |
| *7.7.1* | ***Контрольное событие***  *Расходы на приобретение коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства* | *Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»* | *Х* | *Х* | *2018* | *901 0505 03701S0040 200* | | | | | | *0* | *7640,0* | *7300,0* | *0* | *0* | *0* |
| **8.** | **Основное мероприятие**  **Организация и содержание мест захоронения** | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | **Х** | **Х** | **2022** | 901 0503 0380000000 200 | | | | | | **0** | **0** | **500,0** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1 | **Мероприятие 1**  Содержание и благоустройство мест захоронения на кладбищах в поселениях | Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ» | Организация и содержание мест захоронения | 2018 | 2022 | 901 0503 0380100000 200 | | | | | | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| *8.8.1* | ***Контрольное событие***  *Расходы на содержание и благоустройство мест захоронения на кладбищах в поселениях* | *Долгополов А.И. – директор МУ «УС ЖКХ»* | *Х* | *Х* | *2019* | *901 0503 0380120570 200* | | | | | | *0* | *0* | *500,0* | *0* | *0* | *0* |