АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 16.02.2024 | № 174 |
| --- | --- |

О  подготовке и проведении  безаварийного пропуска паводковых вод

на территории муниципального образования Веневский район

в  2024 году

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 № 68- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тульской области от 02.02.1998 № 75- ЗТО «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Тульской области», распоряжением Правительства Тульской области от 09.02.2024 № 66-р «О подготовке и проведении безаварийного пропуска паводковых вод на территории Тульской области в 2024 году», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и повышения готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тульской области к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Веневский район в 2024 году, на основании  Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав районной межведомственной противопаводковой комиссии (приложение №1).

2. Утвердить Положение о районной межведомственной противопаводковой комиссии (приложение №2).

3. Утвердить План   мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Веневский район в 2024 году (приложение №3).

4. Возложить на районную межведомственную противопаводковую комиссию осуществление  координации работ по подготовке к пропуску паводковых вод, по предупреждению и ликвидации последствий возможных аварийных или чрезвычайных ситуаций во время  прохождения паводка.

5. Рекомендовать главам  администраций муниципальных образований Веневского района:

5.1. Организовать  исполнение, в части касающейся, мероприятий, предусмотренных планом по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Веневский район.

5.2. Определить проведение первоочередных мероприятий на гидротехнических сооружениях водоемов, провести комплекс инженерных мероприятий по усилению дамб в наиболее опасных местах. Назначить должностных лиц, ответственных за проведение превентивных мероприятий и пропуск паводковых вод по каждому гидротехническому сооружению.

5.3. Предусмотреть необходимое финансирование мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего половодья.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и  учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, организовать выполнение в полном объеме мероприятий, согласно приложения №3 настоящего постановления (в части, касающейся).

Через МУ «ЕДДС МО Веневский	 район» постоянно информировать районную межведомственную противопаводковую комиссию о состоянии паводковой обстановки и проводимых мероприятиях.

7. Редакции газеты «Красное знамя. Веневский район»  (Бунина А.О.) обеспечить информирование населения о паводковой обстановке и действиях при наводнениях и угрозе прекращения транспортного сообщения.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Веневского района».

9. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Студеникина Л.В.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

10. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования от 09.03.2023 № 300  «О подготовке и проведении безаварийного пропуска паводковых вод на территории Веневского района в период половодья   2023 году».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Веневский район Козлова П.А.

12. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район |  | А.Г. Шубчинский |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 16.02.2024 № 174 |
| --- | --- |

СОСТАВ

районной межведомственной противопаводковой комиссии

| Козлов Павел Александрович | - | заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Дорошин Федор Николаевич | - | начальник сектора ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации муниципального образования Веневский район, заместитель председателя комиссии |
| Петрова Светлана Николаевна | - | консультант сектора ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации муниципального образования Веневский район, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Антонова Юлия Сергеевна | - | председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |
| Филин Николай Николаевич | - | директор муниципального учреждения администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| Шевчук Андрей Валерьевич | - | директор автономной некоммерческой организации «Мордвесская управляющая компания» (по согласованию) |
| Халилов Александр Рафаилович | - | начальник ОНД и ПР по Веневскому району (по согласованию) |
| Шутова Елена Николаевна | - | начальник финансового управления администрации муниципального образования Веневский район |
| Соколовский Анатолий Александрович | - | МУП «Благоустройство Веневского района» |
| Могильников Спартак Владимирович | - | главный врач ГУЗ «Городская больница №11 г. Тулы» (Веневское подразделение) (по согласованию) |
| Селиванов Евгений Алексеевич | - | директор МУ «ЕДДС Веневского района» |
| Смирнова Марина Анатольевна | - | председатель комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район |
| Атюнин Николай Владимирович | - | начальник Веневского пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию) |
| Жидких Владимир Дмитриевич | - | глава администрации муниципального образования Грицовское Веневского района (по согласованию) |
| Чуйкова Светлана Викторовна | - | глава администрации муниципального образования Центральное Веневского района (по согласованию) |
| Пугачев Александр Владимирович | - | глава администрации муниципального образования Мордвесское Веневского района (по согласованию) |
| Шефер Владимир Александрович | - | начальник ОМВД России по Веневскому району (по согласованию) |
| Вебер Павел Александрович | - | начальник Веневских РЭС (по согласованию) |
| Румянцев Виктор Викторович | - | директор МУП «ВК Венев» |

|  |  | Приложение №2 к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 16.02.2024 № 174 |
| --- | --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о районной межведомственной противопаводковой комиссии

1. Положение о районной межведомственной комиссии (далее - Положение) разработано в развитие постановления Правительства РФ от 30.12.2003г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС».

2. Настоящее Положение является основным документом, определяющим деятельность Комиссии.

3. Комиссия состоит из глав администраций муниципальных образований Веневского района, руководителей структурных подразделений администрации муниципального образования Веневский район, руководителей предприятий, учреждений и организаций. Она возглавляется председателем Комиссии. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением  администрации муниципального образования Веневский район.

4. Комиссия в своей работе руководствуется законодательными актами РФ, постановлениями  и распоряжениями Правительства РФ, постановлениями правительства Тульской области, администрации муниципального образования Веневский район  и настоящим Положением.

5. Основной деятельностью комиссии является защита населения, территорий и отдельных объектов муниципального образования Веневский район от чрезвычайных ситуаций  в период весеннего половодья, обеспечение выполнения комплекса мероприятий по пропуску паводковых вод, предупреждению и ликвидации последствий ЧС.

6. Комиссия организует разработку и осуществление комплекса противопаводковых мероприятий и координирует по данному вопросу деятельность предприятий, учреждений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

7. Основными задачами комиссии являются:

- организация разработки районных  планов по предупреждению ЧС при весенних паводках;

- рассмотрение ежегодных прогнозов весенних паводков, организация разработки на их основе и осуществление совместно с заинтересованными предприятиями, учреждениями и организациями комплекса неотложных мероприятий по предупреждению и уменьшению разрушительных последствий при паводковом подъеме воды;

- координация деятельности предприятий, учреждений и организаций:

а) по защите и эвакуации населения, при необходимости, из районов подтопления и организация жизнеобеспечения пострадавшего и эвакуированного населения;

б) по предотвращению подтоплений населенных пунктов, дорог, отдельных объектов и ликвидации негативных последствий прохождения паводка;

в) осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением противопаводковых мероприятий.

8. Работа комиссии осуществляется в соответствии с Перечнем неотложных противопаводковых мероприятий, утвержденным данным постановлением администрации муниципального образования Веневский район.

9. Комиссии предоставляется право:

- принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для выполнения предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от форм собственности  и гражданами;

- запрашивать и получать от предприятий, учреждений и организаций сведения, необходимые для работы комиссии;

- проверять выполнение противопаводковых мероприятий предприятиями, учреждениями и организациями;

- заслушивать должностных лиц предприятий, учреждений и организаций по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

- принимать на себя, в необходимых случаях, непосредственное руководство работами по ликвидации последствий подтоплений и ЧС во время весеннего половодья.

|  | ## Приложение №3 ## к постановлению администрации ## муниципального образования ## Веневский район от 16.02.2024 № 173 |
| --- | --- |

План мероприятий

по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод

на территории муниципального образования Веневский район

в 2024 году

| Наименование мероприятия | Срок Проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Оценка обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования в период весеннего половодья | до 01.03.2024 | Главы администраций муниципальных образований Веневского района (по согласованию), сектор ГО, ЧС и МР администрации муниципального образования Веневский район |
| 2. Разработка плана практических мероприятий по контролю за уровнем паводковых вод на опасных участках, своевременного оповещения населения, эвакуации (отселения) людей и материальных ценностей из мест возможных подтоплений или затоплений, обеспечения устойчивости функционирования объектов экономики в период прохождения весеннего половодья 2024 года | до 01.03.2024 | Главы администраций муниципальных образований Веневского района (по согласованию), сектор ГО, ЧС и МР администрации муниципального образования Веневский район |
| 3. Проведение необходимых расчетов в потребности сил и средств. Определение мест их дислокации. Организация взаимодействия с Государственной инспекцией по маломерным судам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тульской области по порядку применения плавающих средств в местах возможных затоплений | до 01.03.2024 | Главы администраций муниципальных образований Веневского района (по согласованию), сектор ГО, ЧС и МР администрации муниципального образования Веневский район |
| 4. Корректировка и утверждение в установленном порядке алгоритма действий единых дежурно-диспетчерских служб при угрозе подтопления (затопления) с учетом подъема воды на реках и водоемах | до 01.03.2024 | МУ «ЕДДС МО Веневский район» |
| 5. Проверка состояния автодорог и мостов в районах возможных подтоплений и принятие мер по обеспечению безопасности движения | до 01.03.2024 | Главы администраций муниципальных образований Веневского района (по согласованию), Организации, обслуживающие и эксплуатирующие автодороги, проходящие по территории муниципального образования Веневский район (по согласованию) |
| 6. Проведение обследования гидротехнических сооружений. Временное закрепление бесхозяйных гидротехнических сооружений за эксплуатирующими организациями с назначением ответственных лиц за пропуск половодья. Проведение максимально возможной предполоводной сработки прудов, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, создание резерва материально-технических средств для предупреждения и ликвидации возможных аварий в соответствии со складывающейся обстановкой, проведение комплекса инженерных мероприятий по усилению дамб в наиболее опасных местах | до 01.03.2024 | Главы администраций муниципальных образований Веневского района (по согласованию), собственники гидротехнических сооружений (по согласованию) |
| 7. Во взаимодействии с руководителями организаций оптовой и розничной торговли создание запасов продовольствия, воды, предметов первой необходимости в населенных пунктах, где возможно нарушение транспортного сообщения в период паводка | до начала паводка | Главы администраций муниципальных образований Веневского района (по согласованию) |
| 8. Обеспечение своевременного оповещения населения о возможных местах затопления автодорог и искусственных сооружений, а также возможных объездных маршрутах. Организация работы средств массовой информации по достоверному информированию населения района о прогнозе и прохождении весеннего половодья | в течение предпавод- кового и паводкового периода | Главы администраций муниципальных образований Веневского района (по согласованию), сектор ГО, ЧС и МР администрации муниципального образования Веневский район, редакция газеты «Красное знамя. Веневский район», межведомственная противопаводковая комиссия |
| 9. Уточнение списков жителей, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), проведение адресной работы с населением, проживающим в этих зонах, особенно с одинокими, престарелыми, а также многодетными семьями, закрепление за ними, при необходимости, социальных работников (граждан) для оказания помощи | до 01.03.2024 | Главы администраций муниципальных образований Веневского района (по согласованию) |
| 10. Разработка мероприятий по своевременному оказанию медицинской помощи в населенных пунктах, с которыми возможно нарушение транспортного сообщения и обеспечение его выполнения | до 01.03.2024 | ГУЗ «Городская больница№11 города Тулы (Веневское подразделение) (по согласованию) |
| 11. Проведение смотра готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по организации жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья | В соответствии с ПОМ-2024 | Межведомственная противопаводковая комиссия Веневского района |
| 13. Разработка плана эксплуатации автодорог и искусственных сооружений в весенний период, создание необходимых резервов материальных ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций | до 01.03.2024 | Организации, обслуживающие и эксплуатирующие автодороги, проходящие по территории муниципального образования Веневский район (по согласованию) |
| 14. Организация взаимодействия в части готовности аварийно-диспетчерских служб и аварийно-ремонтных бригад к реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные подтоплением жилых домов и социально-значимых объектов | в течение предпавод- кового и паводкового периода | Межведомственная противопаводковая комиссия Веневского района |
| 15. Принятие мер по повышению надежности электроснабжения населенных пунктов и жизненно важных объектов, попадающих в зону возможных подтоплений | до 01.03.2024 | ПАО МРСК «Центра и Приволжья» Филиал «Тулэнерго». Веневские РЭС (по согласованию) |
| 16. Представление своевременной и достоверной информации в период прохождения весеннего половодья о сложившейся паводковой обстановке через муниципальное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Веневского района» в Главное управление МЧС России по Тульской области через Федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» и в ситуационный центр губернатора Тульской области. | ежедневно с 6.00 час. до 9.00 час. в течение паводкового периода | МУ «ЕДДС МО Веневский район», главы администраций муниципальных образований Веневского района (по согласованию) |
| 17. Принятие мер по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств и движения пешеходов по объездным дорогам, в случае затопления искусственных сооружений. Обозначение путей объезда и мест затопления соответствующими дорожными знаками. | В течение паводкового периода при возникнове-нии необходимос-ти | ОМВД России по Веневскому району (по согласованию) Межведомственная противопаводковая комиссия Веневского района |
| 18. Оперативное принятие мер по восстановлению движения транспорта и пешеходов с демонтажем технических средств и запрещающих знаков, используемых в период запрещения движения | после завершения периода весеннего половодья | ОМВД России по Веневскому району (по согласованию) Межведомственная противопаводковая комиссия Веневского района |
| 19. Организация учебного процесса в образовательных организациях, расположенных в населенных пунктах, с нарушением транспортного сообщения, с учетом обеспечения безопасности учащихся и педагогов, а также проведение занятий по безопасному поведению на водоемах в период весеннего половодья | в течение паводкового периода | комитет по социальным вопросам |
| 20. Обеспечение охраны общественного порядка, беспрепятственного ввода сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Веневского района в районы подтопления | в течение паводкового периода при возникновении необходимости | ОМВД России по Веневскому району (по согласованию) |
| 21. Доклады о выполненных мероприятиях и готовности муниципального образования к безаварийному пропуску паводковых вод в 2024 году (через Главное управление МЧС России по Тульской области, министерство региональной безопасности и контрольный комитет Тульской области) | до 01.03.2024 | Сектор ГО, ЧС и МР администрации муниципального образования Веневский район |