| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 03.06.2022 | № 522 |

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №181 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.12.2021 №1020 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №181 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района»:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3.  Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район | А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Веневский район

от 03.06.2022  № 522

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Веневский район

от 02.03.2022  № 181

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Веневский район  «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района»

- Основные положения

| 1.Куратор муниципальной программы | П.А. Козлов, заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель программы | Л.В. Козлова, исполняющая обязанности директора муниципального учреждения администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3. Цель программы | Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства. |
| 4. Направления | 1. Региональный проект «Чистая вода Тульской области» 2. Региональный проект «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области» 3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Веневского района» |
| 5. Период реализации программы | 2022-2026 |
| 6. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс. руб.) | 2022 – 59 078,5 2023 – 9 899,2 2024 – 7 456,1 2025 – 9 241,8 2026 – 9 241,8 |
| 9. Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, газового оборудования газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод - 83 шт. 2. Удельная величина потребления электрической энергии на 1 проживающего в многоквартирных домах – 471,30 кВт.ч. 3. Удельная величина потребления тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади в многоквартирных домах – 0,14 Гкал. 4. Удельная величина потребления горячей воды на 1 проживающего в многоквартирных домах – 6,50 куб. метров. 5. Удельная величина потребления холодной воды на 1 проживающего в многоквартирных домах – 41,10 куб. метров. 6. Удельная величина потребления природного газа на 1 проживающего в многоквартирных домах – 192,80 куб. метров. 7. Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения - 13 ед. 8. Протяженность построенных, замененных водопроводных сетей – 7,205 км. 9. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), модернизацию и капитальный ремонт объектов водоснабжения - 2 шт. 10. Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоотведения - 1 ед. 11. Протяженность построенных, замененных тепловых сетей – 1,544 км. |

- Основные меры правового регулирования муниципальной программы муниципального образования Веневский район  «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения

Веневского района»

| № п/п |  | Вид документа, реквизиты |  | Наименование документа | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 Повышение качества питьевой воды для населения Веневского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Региональный проект «Чистая вода Тульской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | # Постановление правительства Тульской области от 30.01.2019 N 21 (с изменениями на 17 декабря 2021 года) |  | «Об утверждении государственной программы Тульской области «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области» |  | Правительство Тульской области |  | КонсультантПлюс |  |
| 2. | # Закон Тульской области от 18 декабря 2020 года N 105-ЗТО (с изменениями на 2 декабря 2021 года) |  | ## «О бюджете Тульской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |  | Тульская областная Дума |  | КонсультантПлюс |  |
| Задача 2 Повышение надежности и качества работы коммунальных систем Веневского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Региональный проект «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | # Постановление правительства Тульской области от 30.01.2019 N 21 (с изменениями на 17 декабря 2021 года) |  | «Об утверждении государственной программы Тульской области «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области» |  | Правительство Тульской области |  | КонсультантПлюс |  |
| 2. | # Закон Тульской области от 18 декабря 2020 года N 105-ЗТО (с изменениями на 2 декабря 2021 года) |  | ## «О бюджете Тульской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |  | Тульская областная Дума |  | КонсультантПлюс |  |
| Задача 3 Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Веневского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Веневского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | # Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) |  | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  | Государственная Дума Российской Федерации |  | КонсультантПлюс |  |

- Показатели муниципальной программы муниципального образования Веневский район  «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района»

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский р-н) | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, на конкретную дату) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации МП 2022 | 2-й год реализации МП 2023 | 3-й год реализации МП 2024 | 4-й год реализации МП 2025 | 5-й год реализации МП 2026 |
| Задача 1 Повышение качества питьевой воды для населения Веневского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Региональный проект «Чистая вода Тульской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения | ед. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Протяженность построенных, замененных водопроводных сетей | км. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 7,205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), модернизацию и капитальный ремонт объектов водоснабжения | шт. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2 Повышение надежности и качества работы коммунальных систем Веневского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Региональный проект «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоотведения | ед. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3 Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Веневского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Веневского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, газового оборудования газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод | шт. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 64 | 73 | 79 | 81 | 83 |
| 2 | Удельная величина потребления электрической энергии на 1 проживающего в многоквартирных домах | кВт.ч | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, размещенной на сайте http://prognoz.tularegion.ru/rias | ежегодно | 471,30 | 471,30 | 471,30 | 471,30 | 471,30 |
| 3 | Удельная величина потребления тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади в многоквартирных домах | Гкал | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, размещенной на сайте http://prognoz.tularegion.ru/rias | ежегодно | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 4 | Удельная величина потребления горячей воды на 1 проживающего в многоквартирных домах | куб. метров | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, размещенной на сайте http://prognoz.tularegion.ru/rias | ежегодно | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 5 | Удельная величина потребления холодной воды на 1 проживающего в многоквартирных домах | куб. метров | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, размещенной на сайте http://prognoz.tularegion.ru/rias | ежегодно | 41,10 | 41,10 | 41,10 | 41,10 | 41,10 |
| 6 | Удельная величина потребления природного газа на 1 проживающего в многоквартирных домах | куб. метров | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, размещенной на сайте http://prognoz.tularegion.ru/rias | ежегодно | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 |
| 7 | Протяженность построенных, замененных тепловых сетей | км. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 1,544 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Структура муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района»

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |  |  |  |
| Региональный проект «Чистая вода Тульской области» |  |  |  |
| 1. | Повышение качества питьевой воды для населения Веневского района | Повышение качества предоставляемых населению услуг по водоснабжению и водоотведению, обеспечение население питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, централизованными системами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведёт к повышению качества жизни граждан | - Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения. - Протяженность построенных, замененных водопроводных сетей. - Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), модернизацию и капитальный ремонт объектов водоснабжения. |
| Региональный проект «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области» |  |  |  |
| 1. | Повышение надежности и качества работы коммунальных систем Веневского района | Повышение уровня и качества жизни населения, важнейшей составляющей которого является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения качественными коммунальными услугами | - Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоотведения. |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Веневского района» |  |  |  |
| 1. | Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Веневского района | Создание должного уровня обеспеченности населения района теплом, горячей водой и газом, создание условий для развития отраслей народного хозяйства, которые оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие Веневского муниципального района, на повышение уровня жизни населения, на состояние экономики в целом | - Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, газового оборудования газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод. - Удельная величина потребления электрической энергии на 1 проживающего в многоквартирных домах. - Удельная величина потребления тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади в многоквартирных домах. - Удельная величина потребления горячей воды на 1 проживающего в многоквартирных домах. - Удельная величина потребления холодной воды на 1 проживающего в многоквартирных домах. - Удельная величина потребления природного газа на 1 проживающего в многоквартирных домах. - Протяженность построенных, замененных тепловых сетей. |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1-ый год реализации МП 2022 | 2-ый год реализации МП 2023 | 3-ый год реализации МП 2024 | 4-ый год реализации МП 2025 | 5-ый год реализации МП 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 |  | 1600000000 |  | 59 078,5 | 9 899,2 | 7 456,1 | 9 241,8 | 9 241,8 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 |  | 1600000000 |  | 49 952,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 |  | 1600000000 |  | 6 284,5 | 9 447,2 | 7 004,1 | 8 789,8 | 8 789,8 |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневского района | 901 |  | 1600000000 |  | 2 841,7 | 452,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 |
| Структурный элемент 1 | Региональный проект «Чистая вода Тульской области» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 1620100000 | 400 200 | 52 776,7 | 654,5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0502 | 1620100000 | 400 200 | 49 952,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0502 | 1620100000 | 400 200 | 437,0 | 654,5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневского района | 901 | 0502 | 1620100000 | 400 200 | 2 387,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0502 | 1640100000 | 200 | 6 301,8 | 9 244,7 | 7 456,1 | 9 241,8 | 9 241,8 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0502 | 1640100000 | 200 | 5 847,5 | 8 792,7 | 7 004,1 | 8 789,8 | 8 789,8 |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневского района | 901 | 0502 | 1640100000 | 200 | 454,3 | 452,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 |

- Риски реализации муниципальной программы муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района»

и меры управления рисками

| N п/п | Вид риска | Определение факторов риска | Меры управления рисками |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |
| 1 | Макроэкономические риски | Кризисные явления в экономике, инфляция, рост безработицы могут негативно повлиять на криминогенную обстановку в районе, а также уменьшить доходную базу бюджетов муниципальных образований Веневского района | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы |
| 2 | Финансово-экономические риски | Неэффективное использование финансовых ресурсов, сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования или несвоевременное финансирование муниципальной программы в процессе ее реализации, а также риск несвоевременного и некачественного выполнения работ в рамках мероприятий муниципальной программы | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы, контроль выполнения мероприятий в рамках программы |
| 3 | Техногенные, экологические и природно-климатические риски | Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы) | Управление риском в рамках муниципальной программы невозможно |
| 4 | Геополитические риски | Ухудшение политической ситуации внутри страны и за ее пределами, что может повлечь за собой усиление экстремистских проявлений и угрозы совершения террористических актов, что в свою очередь негативно повлияет на криминогенную обстановку в районе | Осуществление мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму |
| 5 | Законодательные риски | Несвоевременное принятие нормативных правовых актов по вопросам реализации муниципальной программы, неточности в организации управления и мониторинга исполнения муниципальной программы | Оперативное реагирование на изменения законодательства |
| 6 | Социальные риски | Старение кадров муниципальных служащих | Осуществление мероприятий по привлечению к работе в органах местного самоуправления молодых специалистов |
| Внутренние риски |  |  |  |
| 7. | Административные риски | Связаны с недостаточной эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон муниципальной программы. Это может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий | Формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы: проведение мониторинга результативности ее реализации, повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы |

7.План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района» на 2022 год

| № п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Повышение качества питьевой воды для населения Веневского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект «Чистая вода Тульской области» | МУ «УС ЖКХ» | Региональный проект «Чистая вода Тульской области» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 1620100000 | 52 776,7 |
| 1.1.1 | Контрольное событие Выполнение проектных и изыскательских работ по объектам «Строительство системы водоснабжения в с. Березово Веневского района» и «Строительство артезианской скважины в с. Хавки Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение проектных и изыскательских работ по объектам «Строительство системы водоснабжения в с. Березово Веневского района» и «Строительство артезианской скважины в с. Хавки Веневского района» | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 901 0502 1620180400 400 | 3 610,9 |
| 1.1.2 | Контрольное событие Ремонт водопровода, водонапорной башни и артезианских скважин в с. Прудищи Веневского района Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт водопровода, водонапорной башни и артезианских скважин в с. Прудищи Веневского района Тульской области | 01.01.2022 | 31.08.2022 | 901 0502 16201S0390 200 | 6 527,6 |
| 1.1.3 | Контрольное событие Ремонт центрального водопровода г.Венев водозабор мкр. «Южный» - Слобода Стрелецкая | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт центрального водопровода г.Венев водозабор мкр. «Южный» - Слобода Стрелецкая | 01.01.2022 | 31.07.2022 | 901 0502 16201S0390 200 | 7 862,8 |
| 1.1.4 | Контрольное событие Строительство наружных сетей водоснабжения по ул.Новая-ул.Строительная в г.Веневе Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | Строительство наружных сетей водоснабжения по ул.Новая-ул.Строительная в г.Веневе Тульской области | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 16201S0390 400 | 27 175,4 |
| 1.1.5 | Контрольное событие Ремонт водозаборной скважины №1 (г. Венев, ул. Кольцевая) | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт водозаборной скважины №1 (г. Венев, ул. Кольцевая) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 16201S0390 200 | 366,8 |
| 1.1.6 | Контрольное событие Ремонт водозаборной скважины №2 (г. Венев, ул. Кольцевая) | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт водозаборной скважины №2 (г. Венев, ул. Кольцевая) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 16201S0390 200 | 773,0 |
| 1.1.7 | Контрольное событие Ремонт водозаборной скважины №3 (г. Венев, ул. Кольцевая) | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт водозаборной скважины №3 (г. Венев, ул. Кольцевая) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 16201S0390 200 | 776,8 |
| 1.1.8 | Контрольное событие Ремонт водозаборной скважины №4 (г. Венев, ул. Кольцевая) | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт водозаборной скважины №4 (г. Венев, ул. Кольцевая) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 16201S0390 200 | 594,0 |
| 1.1.9 | Контрольное событие Ремонт водозаборной скважины №5 (г. Венев, ул. Кольцевая) | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт водозаборной скважины №5 (г. Венев, ул. Кольцевая) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 16201S0390 200 | 755,2 |
| 1.1.10 | Контрольное событие Ремонт водозаборной скважины №1 (Веневский район, сл. Стрелецкая) | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт водозаборной скважины №1 (Веневский район, сл. Стрелецкая) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 16201S0390 200 | 491,4 |
| 1.1.11 | Контрольное событие Ремонт водозаборной скважины №2 (Веневский район, сл. Стрелецкая) | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт водозаборной скважины №2 (Веневский район, сл. Стрелецкая) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 16201S0390 200 | 525,0 |
| 1.1.12 | Контрольное событие Ремонт водозаборной скважины №3 (Веневский район, сл. Стрелецкая) | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт водозаборной скважины №3 (Веневский район, сл. Стрелецкая) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 16201S0390 200 | 472,6 |
| 1.1.13 | Контрольное событие Ремонт водозаборной скважины №4 (Веневский район, сл. Стрелецкая) | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт водозаборной скважины №4 (Веневский район, сл. Стрелецкая) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 16201S0390 200 | 766,6 |
| 1.1.14 | Контрольное событие Выполнение работ по ремонту скважин в п.Грицовский, Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту скважин в п.Грицовский, Веневского района | 01.04.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 16201S0390 200 | 36,3 |
| 1.1.15 | Контрольное событие Оплата по контракту № 03662000356210040600001 от 09.08.2021г. на выполнение работ по ремонту запорной арматуры и водопроводных колодцев в г. Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Оплата по контракту № 03662000356210040600001 от 09.08.2021г. на выполнение работ по ремонту запорной арматуры и водопроводных колодцев в г. Веневе | 01.04.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 16201S0390 200 | 1 985,3 |
| Задача 2 Повышение надежности и качества работы коммунальных систем Веневского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Региональный проект «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области» | МУ «УС ЖКХ» | Региональный проект «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 1620200000 | 0 |
| 2.1.1 | Контрольное событие Выполнение работ по устройству выгребной ямы (септика) для сбора и вывоза жидких бытовых отходов | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по устройству выгребной ямы (септика) для сбора и вывоза жидких бытовых отходов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 16202S0340 200 | 0 |
| Задача 3 Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Веневского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» | Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Веневского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 1640100000 | 6 301,8 |
| 3.1.1 | Контрольное событие Оказание услуг по техническому обслуживанию, эксплуатации, ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению газового оборудования, газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод муниципального образования Веневский район | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по техническому обслуживанию, эксплуатации, ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению газового оборудования, газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод муниципального образования Веневский район | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 1640120080 200 | 4 310,6 |
| 3.1.2 | Контрольное событие Выполнение работ по ремонту тепловых сетей по адресу: ул. Кольцевая д.5 – Молодежная д.41 пос. Грицовский Веневского района Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту тепловых сетей по адресу: ул. Кольцевая д.5 – Молодежная д.41 пос. Грицовский Веневского района Тульской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 1640120140 200 | 64,8 |
| 3.1.3 | Контрольное событие Выполнение работ по ремонту тепловых сетей по адресу: ул. Шахтерская 9 Молодежная д.31 пос. Грицовский Веневского района Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту тепловых сетей по адресу: ул. Шахтерская 9 Молодежная д.31 пос. Грицовский Веневского района Тульской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 1640120140 200 | 106,2 |
| 3.1.4 | Контрольное событие Выполнение работ по ремонту тепловых сетей по адресу: ул. Первомайская д.1,2 пос. Грицовский Веневского района Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту тепловых сетей по адресу: ул. Первомайская д.1,2 пос. Грицовский Веневского района Тульской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 1640120140 200 | 78,7 |
| 3.1.5 | Контрольное событие Выполнение работ по ремонту тепловых сетей по адресу: ул. Первомайская д.9,4 пос. Грицовский Веневского района Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту тепловых сетей по адресу: ул. Первомайская д.9,4 пос. Грицовский Веневского района Тульской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 1640120140 200 | 193,7 |
| 3.1.6 | Контрольное событие Выполнение работ по ремонту тепловых сетей по адресу: ул. Первомайская д.№ 25,26,27 пос. Грицовский Веневского района Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту тепловых сетей по адресу: ул. Первомайская д.№ 25,26,27 пос. Грицовский Веневского района Тульской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 1640120140 200 | 122,9 |
| 3.1.7 | Контрольное событие Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объектам: «Строительство системы водоснабжения в с. Березово Веневского района», «Строительство артезианской скважины в с. Хавки Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объектам: «Строительство системы водоснабжения в с. Березово Веневского района», «Строительство артезианской скважины в с. Хавки Веневского района» | 01.09.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 1640120140 200 | 883,2 |
| 3.1.8 | Контрольное событие Оказание услуг по проведению лабораторных исследований проб питьевой воды источников централизованного водоснабжения, расположенных по адресу: Тульская область, Веневский район, п. Мордвес (скважины: №1 по ул. Советская, №2 по ул. Советская, №3 по ул. Садовая) | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по проведению лабораторных исследований проб питьевой воды источников централизованного водоснабжения, расположенных по адресу: Тульская область, Веневский район, п. Мордвес (скважины: №1 по ул. Советская, №2 по ул. Советская, №3 по ул. Садовая) | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 901 0502 1640120140 200 | 36,8 |
| 3.1.9 | Контрольное событие Выполнение работ по ремонту тепловых сетей по адресу: МОУ«Оленьковская основная школа» п.Оленьковский, ул.Школьная | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту тепловых сетей по адресу: МОУ«Оленьковская основная школа» п.Оленьковский, ул.Школьная | 24.02.2022 | 28.03.2022 | 901 0502 1640120140 200 | 55,2 |
| 3.1.10 | Контрольное событие Оказание услуг по проверке сметной документации | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по проверке сметной документации | 18.03.2022 | 31.12.2022 | 901 0502 1640120140 200 | 37,2 |
| 3.1.11 | Контрольное событие Оплата по контракту №21-4-111 от 19.07.2021 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по адресу: Тульская область, Веневский район, п. Грицовский | МУ «УС ЖКХ» | Оплата по контракту №21-4-111 от 19.07.2021 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по адресу: Тульская область, Веневский район, п. Грицовский | 01.01.2022 | 31.08.2022 | 901 0502 1640120140 400 | 412,5 |