| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 28.07.2022 | № 734 |

Об утверждении мероприятий  по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Веневский район к отопительному периоду 2022-2023 годов

Во исполнение приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 30.03.2021 № 28 «О подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса Тульской области к отопительному периоду 2021-2022 годов», приказом Минэнерго России  от 12.03.2013  № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Веневский район к отопительному периоду 2022-2023 годов (приложение №1).

- Утвердить показатели готовности объектов жилищно коммунального комплекса муниципального образования Веневский район к отопительному периоду 2022-2023 годов (приложение №2).

- Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Зайцева О.Ю.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Веневский район Козлова П.А.

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район | ### А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Веневский район

от  28.07.2022 № 734

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Веневский район к отопительному периоду 2022-2023 годов

| № п/п | Муниципальный район | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Веневский район |  |  |
| 1 | Проведение ЭПБ, Котельная БМК-15 п.Грицовский | 31.07.2022 г. | ООО «Теплоресурс» |
| 2 | Проведение ЭПБ, Котельная №7 д.Кукуй | 10.12.2022 г. | ООО «Теплоресурс» |
| 3 | Проведение ЭПБ, Котельная №7 д.Кукуй | 07.12.2022 г. | ООО «Теплоресурс» |

| Показатели готовности объектов жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований Тульской области к отопительному периоду 2022-2023 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловое хозяйство |  |  |  |  |  |  | Жилищный фонд |  |  |
|  | Подготовка котельных и сдача их по актам, ед. | Подготовка тепловых пунктов и сдача их по актам, ед | Ремонт и замена котлов, ед | Подготовка ЦТП, ед | Ремонт и замена насосов, ед | Замена ветхих тепловых сетей, км | Опрессовка тепловых сетей, км | Подготовка и сдача жилых домов, ед | Ремонт кровель, тыс.кв.м. | Промывка и ремонт систем центрального отопления, ед |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ООО «Теплоресурс» | 3 |  | 8 |  | 22 | 0,122 | 8,749 |  |  |  |
| ООО "ККС" | 8 |  | 16 | 5 | 28 | 1,2 | 23,15 |  |  |  |
| МУП «УО МО Веневский район» |  |  |  |  |  |  |  | 169 | 3,0 | 147 |
| Комитет по образованию | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУП ТО Веневский ПНИ | 1 |  |  |  |  |  | 0,232 |  |  |  |
| ЗАО «Теплоком» |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 5,0 | 60 |
| АМО Веневский район |  |  |  |  |  | 0,178 |  | 77 |  |  |
| ИТОГО: | 17 | 10 | 24 | 5 | 50 | 1,5 | 32,131 | 306 | 8 | 207 |

|  | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  | Электрохозяйство |  | Благоустройство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей, км | Замена ветхих канализационных сетей, км | Ремонт артезианских скважин, ед | Ремонт водопроводных насосных станций, ед | Ремонт водоразборных колонок, ед | Ремонт линий электропередач, км | Ремонт ТП, ед | Подготовка уборочной техники, ед | Капиталный ремонт дорог и тротуаров, тыс.кв.м. |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| МУП Коммунальщик | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| АНО МУК |  |  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |
| АМО Веневский район |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 55,95 |
| ИТОГО: | 0,31 | 0,15 | 4 |  | 6 |  | 0 | 11 | 55,95 |