|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **Муниципальное образование Веневский район** | |
| **Администрация** | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
|  | |
| **от 11.10.2022** | **№ 991** |

**О внесении изменений в постановление администрации**

**муниципального образования Веневский район от 14.02.2022 №138**

**«Об утверждении паспорта муниципальной программы**

**муниципального образования город Венев Веневского района**

**«Формирование современной городской среды**

**муниципального образования город Венев Веневского района»**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 14.02.2022 №138 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Зайцева О.Ю.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования**  **Веневский район** | **А.Г. Шубчинский** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации муниципального образования Веневский район  от 11.10.2022\_ № \_991 |

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район 14.02.2022 №138 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района»**

В приложении к постановлению:

1. Пункт «2. Основные меры правового регулирования муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района»» паспорта муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района» изложить в новой редакции:
2. **Основные меры правового регулирования муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид документа,  реквизиты | Наименование  документа | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования город Венев Веневского района, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования город Венев Веневского района | | | | |
| 1. Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности: «Формирование комфортной городской среды» | | | | |
| 1 | Указ Президента РФ  от 21.07.2020г. №474 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Президент РФ | [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru/) |
| 2 | Указ Президента РФ  от 09.05.2017г. №203 | «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации» | Президент РФ | [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru/) |
| 3 | Постановление  Правительства РФ  от 10.02.2017г. №169 | "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" | Правительство Российской Федерации | [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru/) |
| 4 | Постановление Правительства РФ  от 07.03.2018г. №237 | «Об утверждении [Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды](https://docs.cntd.ru/document/556774124#6500IL)» | Правительство Российской Федерации | [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru/) |
| 5 | Постановление Правительства РФ  от 09.02.2019г. №106 | «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Правительство Российской Федерации | [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru/) |
| 6 | Постановление Правительства РФ  от 26.05.2021г. №786 | «О системе управления государственными программами Российской Федерации на 2017-2030 годы» | Правительство Российской Федерации | [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru/) |
| 7 | Указ Губернатора Тульской области  от 11.07.2016г. №102 | «Об утверждении основных направлений деятельности правительства Тульской области на период до 2026 года» | Губернатор ТО | [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru/) |
| 8 | Закон Тульской области  от 18.12.2020г. №105-ЗТО | «О бюджете Тульской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | Тульская областная Дума | docs.cntd.ru |
| 9 | Постановление Правительства Тульской области от 06.02.2014г. №50 | «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств» | Тульская областная Дума | [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru/) |
| 10 | Постановление Правительства Тульской области от 09.10.2017г.  №457 | «Об утверждении Государственной программы Тульской области «Формирование современной городской среды в Тульской области на 2018 - 2024 годы» | Тульская областная Дума | docs.cntd.ru |
| 11 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 23.09.2019г.  №965 | «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 12 | Распоряжение администрации муниципального образования Веневский район от 18.02.2022г.  №40-р | «Об утверждении адресного перечня дворовых территорий и общественных пространств по благоустройству в рамках муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район» на 2022-2026 годы» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 13 | Распоряжение администрации муниципального образования Веневский район от 19.10.2021г.  №589-р | «Об утверждении адресного перечня дворовых территорий и общественных пространств по благоустройству в рамках муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район» на 2022 год» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 14 | Распоряжение администрации муниципального образования Веневский район от 11.08.2022г.  №189-р | «Об утверждении адресного перечня дворовых территорий и общественных пространств по благоустройству в рамках муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район» на 2023 год» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 15 | Распоряжение администрации муниципального образования Веневский район от 18.05.2022г.  №112-р | «О назначении экспертов по исполнению муниципальных контрактов в рамках реализации программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 16 | Распоряжение администрации муниципального образования Веневский район от 18.05.2022г.  №111-р | «О создании комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 17 | Распоряжение администрации муниципального образования Веневский район от 20.05.2020г.  №264-р | «О создании комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 18 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 17.08.2022г.  №799 | «Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 19 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 19.06.2018г.  №554 | «Об утверждении порядка общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении муниципального образования Веневский район» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 20 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 17.08.2022г.  №800 | «Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 21 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 04.07.2017г.  №854 | «Об утверждении Положения о порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального образования Веневский район» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 22 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 29.09.2017г.  №1188 | «Об утверждении Положения о порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» город Венев Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 23 | Распоряжение администрации муниципального образования Веневский район от 03.11.2021г.  №599-р | «О назначении ответственных лиц за размещение информации по документам стратегического планирования в государственной автоматизированной системе «Управление»» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 24 | Решение Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района  от 23.07.2020г. №22/2 | «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Венев Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |

1. Пункт «3. Показатели муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района» паспорта муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района» изложить в новой редакции:

**3. Показатели муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель  (наименование отраслевого (функци  онального) и территориального органа администрации МО Веневский р-н) | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно,  на конкретную дату) | Значения показателей | | | | |
| 1-ый год реализа  ции  МП  2022 | 2-ый год реализа  ции  МП  2023 | 3-ый год реализа  ции  МП  2024 | 4-ый год реализа  ции  МП  2025 | 5-ый год реализа  ции  МП  2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования город Венев Веневского района, повышение  уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования город Венев Веневского района | | | | | | | | | | |
| 1. Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности: «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется как отношение количества благоустроенных дворовых территорий за отчетный период к общему количеству дворовых территорий на конец отчетного периода, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 7,6 | 3,0 | 10,6 | 11,4 | 9,1 |
| 1.2 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс. кв.м | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется суммированием площади отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий за отчетный период, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 5,4 | 3,6 | 6,3 | 9,2 | 10,0 |
| 1.3 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется суммированием количества благоустроенных дворовых территорий за отчетный период,  на основании актов выполненных работ | ежегодно | 10 | 4 | 14 | 15 | 12 |
| 1.4 | Доля  благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется как отношение количества благоустроенных общественных территорий за отчетный период к общему количеству общественных территорий на конец отчетного периода, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 1.5 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий | тыс. кв.м | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется суммированием площади отремонтированного асфальтового покрытия за отчетный период, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 0 | 0 | 5,0 | 5,2 | 2,2 |
| 1.6 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется суммированием количества благоустроенных общественных территорий за отчетный период, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |

1. Пункт «6. Адресный перечень объектов муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района» паспорта муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района» изложить в новой редакции:
2. **Адресный перечень объектов муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия, объекта, проекта** | **Общий объем финансирования (тыс.руб.)** | **В том числе по источникам финансирования (тыс.руб.)** | | | |
| **Средства федерального бюджета** | **Средства бюджета Тульской области** | **Средства бюджета муниципального образования**  **г. Венев** | **Иные источники (дополнительные средства бюджета МО город Венев)** |
| ***1.*** | ***«Формирование комфортной городской среды» 2022 год*** | | | | | |
| **Всего по программе** | | **9 923,9** | **9 322,6** | **388,4** | **198,2** | **14,7** |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 9 627,4 | 9 057,4 | 377,4 | 192,6 | 0 |
| 1.1.1 | Ремонт внутридворовой территории  многоквартирного дома № 14в  по ул. Белова в г. Веневе | 582,6 | 548,1 | 22,8 | 11,7 | 0 |
| 1.1.2 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 14г  по ул. Белова в г. Веневе | 770,7 | 725,1 | 30,2 | 15,4 | 0 |
| 1.1.3 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 22  по ул. Белова в г. Веневе | 2 013,3 | 1 894,1 | 78,9 | 40,3 | 0 |
| 1.1.4 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 24  по ул. Белова в г. Веневе |
| 1.1.5 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 15  по ул. Советская в г. Веневе | 1 823,4 | 1 715,4 | 71,5 | 36,5 | 0 |
| 1.1.6 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 6  по ул. Пролетарская в г. Веневе | 1 617,6 | 1 521,9 | 63,4 | 32,3 | 0 |
| 1.1.7 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 10  по ул. Пролетарская в г. Веневе | 534,5 | 502,8 | 21,0 | 10,7 | 0 |
| 1.1.8 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 15  по ул. Пролетарская в г. Веневе | 1 015,8 | 955,7 | 39,8 | 20,3 | 0 |
| 1.1.9 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 2а  пл. Ильича в г. Веневе | 828,7 | 779,6 | 32,5 | 16,6 | 0 |
| 1.1.10 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 8  по ул. Л. Толстого в г. Веневе | 440,8 | 414,7 | 17,3 | 8,8 | 0 |
| 1.2 | *Выполнение работ по ремонту освещения внутридворовых территорий МКД № 14в, 14г, 22, 24 по ул. Белова, № 15 по*  *ул. Советская, №6, 10, 15 по ул. Пролетарская, № 2а пл. Ильича в г. Веневе* | 296,5 | 265,2 | 11,0 | 5,6 | 14,7 |
| ***2.*** | ***«Формирование комфортной городской среды» 2023 год*** | | | | | |
| 2.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 16  по ул. Пролетарская в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 38а  мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 38б  мкр. «Южный» г. Венева |
| 2.1.4 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 38в  мкр. «Южный» г. Венева |
| **3.** | ***«Формирование комфортной городской среды» 2024 год*** | | | | | |
| 3.1 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Благоустройство Парка КиО  им. Д.Т. Стихарева г. Венева |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Благоустройство сквера в микрорайоне «Южный» |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 9  по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома  № 12 по ул. К. Маркса в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома  № 12-а по ул. К. Маркса в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома  № 17 по ул. К. Маркса в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома  № 19 по ул. К. Маркса в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 9-а  по ул. Советская в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома  № 7 по ул. Международная в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома  № 10-б по ул. Революционная в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома  № 42 по ул. Декабристов в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 13  по ул. Володарского в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.11 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 16  по ул. Володарского в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.12 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 21  по ул. Володарского в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.13 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 23  по ул. Володарского в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.14 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 25  по ул. Володарского в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| ***4.*** | ***«Формирование комфортной городской среды» 2025 год*** | | | | | |
| 4.1 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Концепция реновации центра г. Венева «Сенная площадь» |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | *Выполнение работ по разработке проекта «Концепция реновации центра г. Венева «Сенная площадь»* |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Благоустройство сквера  по ул. Спортивная в пос. Метростроевский  Веневского района |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 10  по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 12  по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 17  по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 19-а  по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 22  по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 24-а  по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 1  мкр. «Южный» в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 4.2.8 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 2  мкр. «Южный» в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 4.2.9 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 3  мкр. «Южный» в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 4.2.10 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 4  мкр. «Южный» в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 4.2.11 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 5  мкр. «Южный» в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 4.2.12 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 6  мкр. «Южный» в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 4.2.13 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома  № 3 по ул. Первомайская  пос. Грицовский Веневского района |  |  |  |  |  |
| 4.2.14 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома  № 4 по ул. Первомайская  пос. Грицовский Веневского района |  |  |  |  |  |
| 4.2.15 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома  № 5 по ул. Первомайская  пос. Грицовский Веневского района |  |  |  |  |  |
| ***5.*** | ***«Формирование комфортной городской среды» 2026 год*** | | | | | |
| 5.1 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Ремонт и благоустройство общественного пространства по ул. Большие Городенцы  в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Благоустройство сквера площади Ильича  г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 39  мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 41-а  мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 41-б  мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 43  мкр.«Южный» в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 44  мкр.«Южный» в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 45  мкр.«Южный» в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 46-а мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.8 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 46-в мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.9 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 47  мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.10 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 47-а  мкр. «Южный» г. Венева |
| 5.2.11 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 47-б  мкр. «Южный» г. Венева |
| 5.2.12 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 70-а  мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Козлов П.А. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Давиденко С.Г. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| МУ «Управление  строительства и ЖКХ |  | С.Г. Клевков |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Шутова Е.Н.  Смирнова М.А. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Андреева А.Н. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Соловьева А.Г. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Исп. Судакова О.Ф.,

Тел. 8(48745) 2-47-68

Список

на рассылку постановления администрации МО Веневский район

**О внесении изменений в постановление администрации**

**муниципального образования Веневский район от 14.02.2022 №138**

**«Об утверждении паспорта муниципальной программы**

**муниципального образования город Венев Веневского района**

**«Формирование современной городской среды**

**муниципального образования город Венев Веневского района»**

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Название структурного подразделения, органа, организации | Ф.И.О. | Кол-во экземп  ляров |
| 1 | Прокуратура Веневского района | Шутова О.В. | 1 |
| 2 | Заместителю главы администрации МО Веневский район | Козлов П.А. | 1 |
| 3 | МУ «УС ЖКХ» | Клевков С.Г. | 3 |
| 4 | Финансовое управление | Шутова Е.Н. | 1 |
| 5 | Отдел по ОМСУ и информационным технологиям | Зайцева О.Ю. | 1 |
| 6 | Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК | Смирнова М.А. | 1 |
| 7 | Отдел по правовой работе | Андреева А.Н. | 1 |
| 8 | Газета «Вести Веневского района» | Рыбина М.Ю. | 1 |
| 9 | МУК «МЦБС» | Кобец О.А. | 1 |
| 10 | Консультант |  | 1 |
|  | **Итого** | | **12** |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ф. Судакова  (Подпись) |  |