| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Центральное Веневского района |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от ______________________ | №________ |

Об утверждении  программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Центральное Веневского района

на 2017-2034 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и на основании Устава муниципального образования Центральное Веневского района, администрация муниципального образования Центральное Веневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить    программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Центральное Веневского района на 2017-2034 годы».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Центральное Веневского района №95 от 01.04.2016 года.

3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Центральное Веневского района.

4. Постановление  вступает в силу со дня обнародования.

Заместитель главы  администрации

муниципального образования

Центральное Веневского района				Т.А.Лобанова

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Центральное Веневского района от ___________________________ |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

муниципального образования 	Центральное Веневского района «Комплексное развитие  систем коммунальной  инфраструктуры МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА                                         НА  2017-2034 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

- муниципальной программы муниципального образования Центральное Веневского района

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования  Центральное Веневского района на 2017-2034 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Центральное Веневского района |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры |
| Задачи программы | Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Центральное Веневского района. Привлечение инвестиций в жилищно- коммунальный комплекс. |
| Целевые показатели | Снижение общего износа основных фондов коммунального комплекса к 2034 году до 10 процентов, увеличение доли частных инвестиций в общем объёме вложений в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры к 2034 году -60 процентов |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации программы с 2017 по 2034 г. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Всего: 131120,0 тыс. руб. В том числе по годам 2017 год- 4500,0 тыс. руб 2018 год – 4200,0 тыс. руб. 2019 год – 6300,0 тыс. руб. 2020 год- 7600,0 тыс. руб. 2021-2034 г.г. – 108520,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, наращивание мощности коммунальной инфраструктуры, эффективное функционирование организаций коммунального комплекса. |

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.

В коммунальный комплекс муниципального образования Центральное Веневского района входят: 74 км водопроводных сетей, 28 артезианских скважина, 14.97 км канализационных сетей, 3 КНС, улично- дорожная сеть.

Основная общая черта технического состояния коммунального хозяйства- большая степень износа оборудования.

Обслуживание объектов водопроводного и канализационного хозяйства осуществляет МУП «Коммунальщик».

- План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

Предложения Генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории - техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную и средовую ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач Генерального плана МО Центральное.

Проектом предлагается следующая типология нового жилищного строительства: дома усадебного типа, коттеджного типа, блокированная, многоквартирная, секционная, индивидуальная с ведением подсобного хозяйства

- Перечень мероприятий и целевых показателей.

| Наименование мероприятия | Ед. изм. (км,м3/сут., и т.д.) | Всего | 2017год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022- 2034 годы | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по повышению качества и обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ветхих водопроводных сетей | км | 33,8 | 3,3 | 3,0 | 5,1 | 6,4 | 3,0 | 13,0 | АМО Веневский район |
| Строительство магистральных водопроводов | км | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 | АМО Веневский район |
| Замена водонапорных башен | Шт | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | АМО Веневский район |
| Замена ветхих канализационных сетей | км | 11,1 |  |  |  |  | 6,1 | 5 | АМО Веневский район |
| Реконструкция системы очистных сооружений | шт. | 3 |  |  |  |  |  | 3 | АМО Веневский район |
| Реконструкция КНС | Шт. | 3 |  |  |  |  |  | 3 | АМО Веневски й район |
| Строительство самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации | км |  |  |  |  |  |  | 8 | АМО Веневский район |
| Мероприятия по повышению качества и обеспеченности населения услугами теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство модульной котельной в п. Метростроевский | Шт | 1 |  |  |  |  |  | 1 | АМО Веневский район |
| Реконструкция тепловых сетей в п. Метростроевский | км | 3,3 |  |  |  |  |  | 3,3 | АМО Веневский район |
| Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация стихийных свалок | тыс. м3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | МО г. Венев |

4.    Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

| Наименование мероприятия | Объем необходимых инвести-ций, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Все-го | ФБ | ОБ | МБ | ВнбИ |  |
| Капитальные вложения в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов центрального водоснабжения и водоотведения (согласно утвержденных схем водоснабжения и водоотведения), в том числе: | 97120,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению качества и обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения | 97120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Замена ветхих водопроводных сетей | 33800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Строительство магистральных водопроводов | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Замена водонапорных башен | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Замена ветхих канализационных сетей | 13320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Реконструкция системы очистных сооружений | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Реконструкция КНС | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Строительство самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Мероприятия по повышению качества и обеспеченности населения услугами теплоснабжения | 33000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство модульной котельной в п. Метростроевский | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Реконструкция тепловых сетей п. Метростроевский | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация стихийных свалок | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Итого: | 131120,0 |  |  |  |  |  |  |

- Обосновывающие материалы

6.1. Действующие  тарифы на ресурсы

| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обслуживающее предприятие | Утвержденный тариф, руб/Гкал | Нормативный акт | Дата введения | Средний норматив, Гкал в мес./м2 |
| ООО «ВТК» | 1892,32 | Постановление комитета Тульской области по тарифам №46/8 от 18.12.2015 г. | 01.01.2016 | 0,01523 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Утвержденный тариф, руб./м3 | Нормативный акт | Дата введения | Средний норматив, м3/чел |
| МУП «Коммунальщик» Веневский район | 20-57 | Постановление Комитета Тульской области по тарифам №47/4 от 14.12.2016 | 01.07.2017 | 8,26 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
|  | Утвержденный тариф, руб./м3 | Нормативный акт | Дата введения | Средний норматив, м3/чел |
| МУП «Коммунальщик» Веневский район | 25-76 | Постановление Комитета Тульской области по тарифам №47/4 от 14.12.2016 | 01.07.2017 | 8,26 |

6.2. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.

    - Система водоснабжения муниципального образования Центральное Веневского района

Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важнейших факторов санитарно- эпидемиологического благополучия населения. На территории муниципального образования Центральное Веневского района расположено 104  населенных пункта из которых в 41 имеется централизованная система водоснабжения с численностью населения 6374 человек (90,1%). Оставшаяся часть населения пользуется водой из общественных и частных колодцев.  В настоящее время износ водопроводных сетей составляет 80%. В целях экономии энергоресурсов необходимо установить автоматику уровня воды на водонапорных башнях.

6.2.2. Система водоотведения

На территории муниципального образования Центральное Веневского района расположены 4 канализационные насосные станции.

| Наименование объекта | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка и тип основного оборудования | производитель-ность м3/час | напор. м | мощность, кВт |
| КНС № 1 | насос СД 100/40 (2шт.) | 100 | 40 | 22 |
| КНС № 2 | насос СД 100/40 (2шт.) | 100 | 40 | 22 |
| КНС № 3 | насос СД 100/40 (2шт.) | 100 | 40 | 22 |

Система водоотведения поселков и сельских населенных пунктов развита слабо. Центральные очистные сооружения существуют только в п. Метростроевский, в остальных населенных пунктах выгребные ямы, которые требуют капитального ремонта. Протяженность канализационных сетей 14,97 км. Износ составляет 80% .

В поселке Метростроевский сточные воды с населенного пункта поступают в канализационно- насосную станцию №1,2,3 в приёмные резервуары, затем под напором перекачиваются на очистные сооружения (станцию биологической очистки сточных вод) и проходят биологическую очистку, в конечном итоге сточные воды поступают в контактный резервуар, далее в реку Осетр.

    - Тепловое хозяйство МО Центральное

Источником централизованного теплоснабжения жилого фонда и общественно административных зданий п. Метростроевский и п. Каменный являются 2 котельные, работающие на природном газе. Эффективность и надежность системы теплоснабжения достигается проведением плановых и текущих ремонтов и эксплуатационным контролем за состоянием тепловых сетей ресурсоснабжающим предприятием ООО «Веневская тепловая компания».

Обязательными критериями принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

    - Электроснабжение

Электроснабжение муниципального образования Центральное Веневского района осуществляет АО «ТНС энерго Тула».

    - Газоснабжение

Газоснабжение муниципального образования Центральное Веневского района производится в основном на базе природного и в меньших объёмах сжиженного газа. Природный газ подается по газопроводам- отводам от магистральных газопроводов. Газоснабжение мунциипального образования Центральное обеспечивает- ООО «Газпром межригионгаз Тула»

Система сетевого газоснабжения действует: п. Метростроевский, с. Хрусловка, д. Гурьево, д. Анишино, с. Богоявленка, с. Дедиловские Выселки, п. Рассвет, с. Хавки, сл. Коломенская, д. Островки, с. Урусово, с. Гати, с. Березово, сл. Стрелецкая, с. Щучье.

Развитие газификации на территории муниципального образования является приоритетным вопросом в работе администрации муниципального образования Центральное Веневского района.

5.5 Современное состояние системы очистки и уборки муниципального образования Центральное Веневского района

Собранием депутатов муниципального образования Центральное Веневского района разработаны и вынесены на публичные слушания Правила санитарного состояния и благоустройства муниципального образования Центральное Веневского района.

Правила устанавливают основные требования к организации уборки территории, сбора и вывоза  бытовых отходов и мусора, охраны и содержания зеленых насаждений, освещения улиц, а также к  обеспечению чистоты и порядка в муниципальном образовании Центральное Веневского района.

Организация работ по уборке, санитарной очистке и благоустройству территории проводится предприятиями, организациями, гражданами, в ведении, пользовании, собственности, аренде которых находятся жилые дома (частный сектор), садовые дома, торговые, культурно- бытовые и другие здания, сооружения и земельные участки.

Для сбора твердых бытовых отходов пользуются системой несменяемых контейнеров, при которой отходы собираются в стационарные контейнеры, вместимостью 0,8 м3, а затем перегружаются в мусоровозы.

Сбор и транспортирование твердых бытовых отходов к месту их размещения- полигону, осуществляется в основном по планово- регулярной схеме, в сроки, предусмотренные санитарными правилами, по утвержденным графикам с использованием специальной техники.