# Тульская область

**Муниципальное образование**

**Грицовское**

## Веневского района

**Администрация**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 29.09.2017г. № 97

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Грицовское Веневского района»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.04.2016 № 331 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Грицовское Веневского района», Уставом муниципального образования Грицовское Веневского района, администрация муниципального образования Грицовское Веневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Грицовское Веневского района»**.**

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Грицовское Веневского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Глава администрации

МО ПГТ Грицовский

Веневского района В.И. Кипиани

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Грицовское Веневский район

от 29.09.2017г. № 97

**Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Грицовское Веневского района на 2018-2022годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Центральное Веневского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель   программы | Администрация МО Грицовское Веневского района |
| 2. Соисполнители программы | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель программы | Обеспечение развития транспортной инфраструктуры муниципального образования с повышением уровня ее безопасности, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования. |
| 4. Задачи программы | 1. Развитие сети автомобильных дорог путем проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог;  2. Обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения работ в рамках содержания автомобильных дорог;  3. Улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет реконструкции подъездов к сельским населенным пунктам. |
| 5. Программно-целевые инструменты программы | 1. Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог». |
| 6. Показатели программы | 1. Протяженность ремонта автомобильных дорог до сельских населенных пунктов, в сельских населенных пунктах муниципального образования Грицовское Веневского района, 12,0км.  2. Замена дорожных знаков, 15шт  3. Установка лежачих ИДН, 3шт |
| 7. Сроки и этапы реализации   программы | 2018-2022 гг. |
| 8. Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем финансирования программы из средств бюджета муниципального образования Веневский район – 0,0 тысяч рублей, в том числе по годам:  2018 год. – 0 тыс. руб.;  2019 год – 0 тыс. руб.;  2020 год – 0 тыс. руб.;  2021 год – 0 тыс. руб.;  2022 год – 0 тыс. руб.  В том числе:   1. **Подпрограмма** «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог».   Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета муниципального образования Веневский район – 0,0 тысяч рублей, в том числе по годам:  2018 год. – 0 тыс. руб.;  2019 год – 0 тыс. руб.;  2020 год – 0 тыс. руб.;  2021 год – 0 тыс. руб.;  2022 год – 0 тыс. руб. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Модернизация дорожно-уличной сети муниципального образования Грицовское Веневского района, снижение аварийности.  2. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние.  3. Предполагается отремонтировать 12,0 км. автомобильных дорог в населенных пунктах, заменить 15 дорожных знаков, установить 3 ИДН. |

1. **Цель и задачи муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития района, прогноз конечных результатов муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является обеспечение развития транспортной инфраструктуры муниципального образования с повышением уровня ее безопасности, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Развитие сети автомобильных дорог путем проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог;

2. Обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения работ в рамках содержания автомобильных дорог;

3. Улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет реконструкции подъездов к сельским населенным пунктам.

По итогам реализации муниципальной программы планируется:

1. Модернизация дорожно-уличной сети муниципального образования Центральное Веневского района, снижение аварийности.

2. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние.

3. Предполагается отремонтировать 12,0 км. автомобильных дорог в населенных пунктах, заменить 15 дорожных знаков, установить 3 ИДН.

**Сроки и этапы муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в один этап: 2018 – 2022 годы.

**1. Подпрограммы муниципальной программы**

**1.1. Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель   подпрограммы | Администрация МО Грицовское Веневского района |
| 2. Соисполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель подпрограммы | Обеспечение развития транспортной инфраструктуры муниципального образования с повышением уровня ее безопасности, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования. |
| 4. Задачи подпрограммы | 1. Развитие сети автомобильных дорог путем проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог;  2. Обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения работ в рамках содержания автомобильных дорог;  3. Улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет реконструкции подъездов к сельским населенным пунктам. |
| 5. Показатели подпрограммы | 1. Протяженность ремонта автомобильных дорог до сельских населенных пунктов, в сельских населенных пунктах муниципального образования Грицовское Веневского района, 12,0км.  2. Замена дорожных знаков, 15 шт  3. Установка лежачих ИДН, 3шт |
| 6. Сроки и этапы реализации   подпрограммы | 2018-2022 гг. |
| 7. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета муниципального образования Веневский район – 0 тысяч рублей, в том числе по годам:  2018 год. – 0 тыс. руб.;  2019 год – 0 тыс. руб.;  2020 год – 0 тыс. руб.;  2021 год – 0 тыс. руб.;  2022 год – 0 тыс. руб. |
| 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Модернизация дорожно-уличной сети муниципального образования Грицовское Веневского района, снижение аварийности.  2. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние.  3. Предполагается отремонтировать 12,0 км., автомобильных дорог в населенных пунктах, заменить 15 дорожных знаков, установить 3 ИДН. |

**1.2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом**

Хорошее состояние улично-дорожной сети – необходимое условие успешного развития экономики и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. Экологическая ситуация существенно ухудшается при снижении скорости движения и образовании транспортных заторов.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий и затрат на автомобильные перевозки.

Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию в социально экономическом развитии.

Указанные проблемы обуславливают необходимость решения их программными методами.

В результате реализации мероприятий предполагается отремонтировать 12,0 км. автомобильных дорог в населенных пунктах, заменить 15 дорожных знаков, установить 3 ИДН

**1.3. Цель и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования.

Задачи подпрограммы:

развитие сети автомобильных дорог путем проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог;

улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог путем проведения их ремонтов;

обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения работ в рамках содержания автомобильных дорог;

приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования;

улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет реконструкции подъездов к сельским населенным пунктам

**1.4. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | Ответственные за выполнение мероприятия | |
| Всего | В том числе за счет средств: | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |
| **Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории Веневского района** | | | | | | | | |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 2018-2022 |  |  |  |  |  | Администрация МО Грицовское Веневского района | |
| Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 2018-2022 |  |  |  |  |  | | Администрация МО Грицовское Веневского района |

**1.5. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель и  задачи  подпрограммы | Перечень  показателей  конечного и  непосредственного  результата | Фактическое  значение  показателя  на момент  разработки  подпрограммы  (базисное  значение) | Значения показателей по годам реализации  подпрограммы | | | | | Плановое значение  показателя на день  окончания действия  подпрограммы |
| 1-й год  реализации  подпрограммы | 2-й год  реализации  подпрограммы | 3-й год  реализации  подпрограммы | 4-й год  реализации  подпрограммы | 5-й год  реализации  подпрограммы |
| Цель: приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования  Задача: развитие сети автомобильных дорог путем проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог;  улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог путем проведения их ремонтов;  обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения работ в рамках содержания автомобильных дорог;  приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования;  улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет реконструкции подъездов к сельским населенным пунктам | Протяженность ремонта автомобильных дорог до сельских населенных пунктов, в сельских населенных пунктах муниципального образования Веневский район, км | 0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 12,0 |
| замена дорожных знаков | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| установка ИДН | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |

**1.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения |  | Потребность в ресурсах | | | | |
| Всего | В том числе по годам: | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | | |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | | |
| бюджет Тульской области | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | | |
| бюджет муниципального образования Веневский район | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | | |

**1.7. Социально-экономическая эффективность подпрограммы**

Реализация подпрограммы позволит достичь следующего социального эффекта:

- улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет приведения качества асфальтового покрытия улично-дорожной сети в соответствие нормативным требованиям;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них

**1.8. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения**

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся:

- несвоевременное и недостаточное финансирование за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год;

- несвоевременное и некачественное выполнение работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное вы­полнение договорных обязательств исполнителями работ.

При реализации подпрограммы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного финансового года, на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут изменяться сроки выполнения мероприятий. В этом случае объемы финансирования подпрограммы уточняются и при необходимости вносятся соответствующие изменения.

Контроль и анализ исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет комитет по взаимодействию с ОМСУ и организационной работе администрации муниципального образования Веневский район, который обобщает инфор­мацию о ходе реализации подпрограммы, отчеты исполнителей подпрограммы и ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпро­граммы из бюджета муниципального образования.

Объемы финансирования мероприятий за счет средств муниципального бюджета ежегодно уточняются.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

**2. Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы**

| № п/п | Наименование показателя [<1>](#Par655) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | на момент завершения реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й год  реализации  программы | 2-й год  реализации  программы | 3-й год  реализации  программы | 4-й год  реализации  программы | 5-й год  реализации  программы |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»**  **МО Грицовское Веневского района на 2018-2022 годы** | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность ремонта автомобильных дорог до сельских населенных пунктов, в сельских населенных пунктах муниципального образования Веневский район | км. | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 12,0 |
| 2 | Замена дорожных знаков | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | Установка ИДН | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |

Паспорт показателя

«Установка ИДН»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование  показателя (контактная информация:  Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Соловых Н.С. главный специалист отдела по работе с  населением и муниципальным услугам 6-20-64 |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Установка ИДН |
| 3 | Единица измерения | Шт |
| 4 | Тип показателя [<1>](#Par563) | Показатель непосредственного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя [<2>](#Par564) | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется ежеквартально и ежегодно |

Паспорт показателя

«Протяженность ремонта автомобильных дорог до сельских населенных пунктов, в сельских населенных пунктах муниципального образования Веневский район»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование  показателя (контактная информация:  Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Соловых Н.С. главный специалист отдела по работе с  населением и муниципальным услугам 6-20-64 |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Протяженность ремонта автомобильных дорог до сельских населенных пунктов, в сельских населенных пунктах муниципального образования Веневский район |
| 3 | Единица измерения | Км |
| 4 | Тип показателя [<1>](#Par563) | Показатель непосредственного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя [<2>](#Par564) | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется ежеквартально и ежегодно |

Паспорт показателя

«Замена дорожных знаков»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование  показателя (контактная информация:  Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Соловых Н.С. главный специалист отдела по работе с  населением и муниципальным услугам 6-20-64 |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Замена дорожных знаков |
| 3 | Единица измерения | Шт. |
| 4 | Тип показателя [<1>](#Par563) | Показатель непосредственного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя [<2>](#Par564) | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется ежеквартально и ежегодно |

**3. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид риска | Определение факторов риска | Меры управления рисками |
| 1 | Макроэкономические риски | Кризисные явления в экономике, инфляция, рост безработицы могут негативно повлиять на криминогенную обстановку в районе, а также уменьшить доходную базу бюджетов муниципальных образований Веневского района | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы |
| 2 | Финансово-экономические риски | Неэффективное использование финансовых ресурсов, сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования или несвоевременное финансирование муниципальной программы в процессе ее реализации, а также риск несвоевременного и некачественного выполнения работ в рамках мероприятий муниципальной программы | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы, контроль выполнения мероприятий в рамках программы |
| 3 | Техногенные, экологические и природно-климатические риски | Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы) | Управление риском в рамках муниципальной программы невозможно |
| 4 | Геополитические риски | Ухудшение политической ситуации внутри страны и за ее пределами, что может повлечь за собой усиление экстремистских проявлений и угрозы совершения террористических актов, что в свою очередь негативно повлияет на криминогенную обстановку в районе | Осуществление мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму |
| 5 | Законодательные риски | Несвоевременное принятие нормативных правовых актов по вопросам реализации муниципальной программы, неточности в организации управления и мониторинга исполнения муниципальной программы | Оперативное реагирование на изменения законодательства |
| 6 | Социальные риски | Старение кадров муниципальных служащих | Осуществление мероприятий по привлечению к работе в органах местного самоуправления молодых специалистов |

**4. Календарный план-график реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Грицовское Веневского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольного события программы | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по источникам финансирования) | | | | |
| Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий  год планового периода | Четвертый  год планового периода | |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 2018 | 2022 |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | **Подпрограмма 1**  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог |  | 2018 | 2022 |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1 | **Мероприятие 1** Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  | 2018 | 2022 |  |  |  |  |  |  | |
| 1.2 | **Мероприятие 2**  Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  | 2018 | 2022 |  |  |  |  |  |  | |