**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН**

# **СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВЕНЕВСКИЙ РАЙОН**

**6-го созыва**

 **(51-е заседание)**

# **Р Е Ш Е Н И Е**

# От 28 апреля 2022 года № 51/319

# г. Венев

**Отчет председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Веневский район о результатах деятельности**

**Контрольно-счетной палаты муниципального образования**

**Веневский район за 2021 год**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 15.10.2021 № 44/269 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования Веневский район», заслушав и обсудив отчет председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Веневский район Решетняка С.А. о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования Веневский район за 2021 год, на основании Устава муниципального образования Веневский район, Собрание представителей муниципального образования Веневский район РЕШИЛО:

1. Отчет председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Веневский район о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования Веневский район за 2021 год принять к сведению (приложение).
2. Работу председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Веневский район признать удовлетворительной.
3. Решение и приложение к нему подлежат опубликованию в газете «Вести Веневского района» и на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район (<https://venev.tularegion.ru>).
4. Решение вступает в силу со дня подписания.

**Глава муниципального образования**

**Веневский район М.А. Камаева**

Приложение

к решению Собрания представителей

 муниципального образования

 Веневский район

 от 28.04.2022 № 51/319

**Отчет**

**председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Веневский район о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования Веневский район за 2021 год**

**Уважаемые депутаты!**

 Контрольно-счетной палатой в течение 2021 года проведено по поручениям и запросам счетной палаты Тульской области, поручениям глав муниципальных образований, глав администраций поселений Веневского района 11 контрольных и 10 экспертно-аналитических мероприятий. Подготовлено 10 экспертных заключений на проекты решений, в том числе: 5 - об исполнении бюджетов муниципальных образований за 2020 год и 5 - о бюджетах поселений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

 Общий объем финансовых нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий составил 10,4 млн. рублей, в том числе:

 - нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 6,9 млн. рублей;

 - нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными юридическими лицами – 3,8 млн. рублей.

 Устранено в течение 2021 года выявленных нарушений на общую сумму 10,0 млн. рублей, в том числе:

 - нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности в общей сумме 7,4 млн. рублей;

 - нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 2,6 млн. рублей.

 В течение года направлено 12 представлений и предписаний по устранению выявленных нарушений, по которым принимались меры по их устранению.

 Подготовлено в 2021 году 23 предложения (рекомендаций) по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе по совершению бюджетного процесса в поселениях района.

 Из общего количества направленных предложений учтено 20.

 В истекшем периоде Контрольно-счетной палатой уделялось особое внимание обоснованности и эффективности расходования бюджетных средств на строительство и введение в эксплуатацию объектов капитального строительства, ремонт имеющихся объектов, а также учету имущества поселений района.

 Обращаем внимание на результаты проведенных наиболее значимых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2021 году:

 1.В 2019 году администрацией МО Веневский район заключено с министерством строительства и ЖКХ Тульской области соглашение о предоставлении району межбюджетного трансферта, в том числе из бюджета РФ 60,0млн. руб. для реализации проекта по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Фактический размер бюджетных ассигнований, с учетом средств регионального бюджета и бюджета района составил 76,5 млн. рублей.

Срок выполнения вышеуказанных работ – 2019 – 2020 годы.

В ходе проведения в мае – июне 2021 года данного контрольного мероприятия установлено наличие значительных разрушений и деформаций покрытия из террасной доски (ДПК) – декинга на объектах благоустройства (павильонах, переходе между детскими площадками, малых архитектурных формах (МАФы) на общей площади (по подсчетам специалистов) 529,0 м2 общей стоимостью, с учетом монтажных работ в сумме 3.8 млн. рублей.

Не представлены, несмотря на неоднократные запросы КСП, сертификаты соответствия на смонтированные павильоны и МАФы.

Не представлены (несмотря на предписания) совместные акты заказчика и подрядчика о недостатках и дефектах, обнаруженных на возведенных объектах благоустройства исторического центра г. Венева, а также документы на последующий демонтаж покрытия – декинга и последующее проведение работ на освободившейся площади.

В части исполнения представления КСП по результатам контрольного мероприятия представлена копия экспертного заключения эксперта в области товароведческого исследования о непригодности вышеуказанного покрытия для благоустройства территории, о его несоответствии требованиям ГОСТа.

В истекшем периоде 2022 года администрацией МО Веневский район начались активные контакты с подрядчиком по решению вышеперечисленных вопросов, о результатах данных контактов будет доложено позже.

Также по представлению КСП в состав единого комплекса по благоустройству исторического центра «Красная площадь» г. Венева включены затраты на дополнительные и проектные работы по благоустройству данного объекта в общей сумме 4,3 млн. рублей.

2. В рамках единого общероссийского контрольного мероприятия проведена проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2020 годах в муниципальном образовании Веневский район в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Проверкой установлено, что в 2020 году администрацией МО Веневский район и Региональным фондом развития жилищного строительства и ипотечного кредитования заключен муниципальный контракт на приобретение жилых квартир в многоквартирном жилом доме в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Цена контракта определена в сумме 33,0 млн. рублей, согласно Приложения № 1 к контракту приобретено 14 квартир.

Источники финансирования:

 - 25,0 млн. рублей - средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

 - 1,0 млн. рублей - средства бюджета Тульской области;

 - 2,9 млн. руб. – иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области;

- 4,1 млн. рублей - средства бюджета МО Веневский район в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилфонда на территории Веневского района».

Приобретено 14 квартир общей площадью 758,0 м2, которые впоследствии переданы в собственность гражданам, переселяемым из аварийного жилья.

В ходе проверки установлено отсутствие в муниципальном образовании Веневский район нормативного акта, регистрирующего порядок распределения новых жилых помещений гражданам, переселенным из аварийного жилья, непригодного для проживания и подлежащего сносу.

Отсутствие данного документа создает возможность необоснованного распределения жилых помещений и имеет признаки коррупционности.

После направления представления КСП в адрес администрации МО Веневский район администрацией района принято постановление, регулирующие порядок переселения граждан, проживающих в аварийном жилом фонде на территории МО Веневский район.

3. При проведении контрольного мероприятия по проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год в МО Центральное Веневского района установлено:

а) допускалось заключение договоров подряда на осуществление перевозок строительного мусора после сноса объектов недвижимости и ликвидации несанкционированных свалок в общей сумме 1,1 млн. рублей без составления обязательных дефектных актов и сметных расчетов с указанием предполагаемого объема вывоза мусора;

б) в нарушение нормативных документов по учету основных средств не учтено в составе основных средств и материальных запасов приобретенное имущество в общей сумме 0,7 млн. рублей.

В декабре 2021 года администрацией МО Центральное представлена информация об устранении выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений, а именно:

1. В целях экономного и эффективного расходования бюджетных средств по ликвидации стихийных свалок на территории поселения создана комиссия по выявлению и обследованию стихийных свалок на территории поселения, утверждена форма протокола согласования цены и стоимости предстоящих работ по ликвидации стихийных свалок.

2. Произведена работа по включению в состав имущества казны основных средств в сумме 0,7 млн. рублей.

3. По предложению Контрольно-счетной палаты администрацией МО Центральное проведена инвентаризация 10 квартир, расположенных в Тулубьевском сельском округе.

Проведенной работой установлено:

- три квартиры находятся в стадии приватизации;

- в двух квартирах заключены договоры социального найма;

- в трех квартирах есть зарегистрированные, которые не проживают в них длительное время, в текущем году будут обращения в судебные органы для снятия их с регистрационного учета;

- две квартиры разбиты и в 2022 году будет произведена работа по исключению данных квартир из имущества казны поселения.

4. При проведении контрольных мероприятий в муниципальном образовании Мордвесское Веневского района за период 2019 – 2020 годы установлено, что в нарушении ст. 219 ГК РФ, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» не осуществлялась постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация права муниципальной собственности некоторых объектов собственности общей стоимостью 2,8 млн. рублей.

В 2021 году администрацией поселения включено в состав имущества муниципальной казны данные объекты собственности общей стоимостью 2,8 млн. рублей.

 5. Администрацией муниципального образования Веневский район в ноябре 2021 года заключены муниципальные контракты с ООО «Дорожник» и ООО «Леспримторг» на выполнение работ по созданию (обустройству) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории г. Венева и сельских поселениях Веневского района.

 Проведенными контрольными мероприятиями по данному вопросу установлено, что на местах обустройства вышеуказанных площадок уже находились контейнерные площадки, причем в муниципальных образованиях Мордвесское и Центральное снесенные площадки числились в муниципальной казне.

 Расходы на демонтажные работы ранее обустроенных контейнерных площадок в сметы на работы по обустройству в 2021 году не предусматривались.

 Ликвидационный акт на демонтируемые площадки представлен в ходе контрольных мероприятий только муниципальным образованием Мордвесское, согласно которому ликвидационной комиссии предложено списать 12 единиц контейнерных площадок общей балансовой стоимостью 376,2 тыс. рублей по причине изношенности металлических конструкций. В процессе производства демонтажных работ выявлено наличие строительного материала, пригодного для повторного использования, а именно:

 - профлист – 41 штука;

 - профилированная труба – 45 погонных метров.

 В поселении Центральное в ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что на месте ранее обустроенных контейнерных площадок в количестве 9 штук обустроены новые контейнерные площадки.

 Стоимость ранее обустроенных 9 контейнерных площадок составляла, согласно оборотно-сальдовой ведомости имущества муниципальной казны – 288,1 тыс. рублей.

 Согласно информации, предоставленной специалистами администрации муниципального образования Центральное, полученный от ликвидации ранее обустроенных контейнерных площадок, доставлен самосвалом на мусорный полигон в г. Веневе.

 По городу Веневу из определенных техническим заданием на монтаж новых контейнерных площадок по 13 адресам ранее обустроенные площадки имели заграждения из металлического цветного профилированного железа. В составе имущества муниципальной казны демонтированные контейнерные площадки не числились. В мае текущего года администрацией района должна представлена информация по материалам, пригодным для использования ликвидируемых контейнерных площадок в городе Веневе.