**Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в администрации муниципального образования Грицовское Веневского района за период деятельности с 01.01.2023 по 31.12.2023**

По результатам контрольного мероприятия установлено:

1. При выполнении подрядчиком работ (услуг) по ликвидации на территории поселения несанкционированных свалок отсутствует информация о поступлении вывозимого мусора с ликвидируемых свалок на полигоны ТБО.

Действующей статьей 51 Федерального закона РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» запрещен сброс отходов производства и потребления в недра и почву.

В июне и августе 2023 года администрацией поселения перечислено в адрес ИП по муниципальным договорам соответственно 45,0 тыс. руб. и 30,0 тыс. руб. за ликвидации 23 свалок на территории пос. Грицовский и других населенных пунктах муниципального образования.

В представленных дефектных актах, составленных комиссией и утвержденных заместителем главы администрации поселения, связанных с вопросами ликвидации несанкционированных свалок отсутствуют:

- ориентировочные площади, объемы (куб. м.) или массы (тонны) накопленных твердых бытовых (коммунальных) отходов, наличия промышленных отходов;

- характер (вид, тип) отходов, степень опасности;

- фото (до и после выполнения работ).

В представленных актах приемки работ (услуг), связанных с ликвидацией несанкционированных свалок отсутствуют:

- фактические объемы или массы вывезенных отходов;

- фактическая площадь земельных участков, освобожденных от несанкционированных свалок;

- адреса мест, на территории которых размещены ликвидируемые свалки.

2. При выполнении ИП муниципального контракта по предоставлению техники для развозки песка по песочницам и оказание услуг по посыпке улично-дорожной сети асфальтовой крошкой на территории МО Грицовское Веневского района на общую сумму 37,4 тыс. руб. не представлена информацияо местонахождении песочниц, по которым была осуществлена доставка песка, также не указаны конкретные адреса улиц, по которым осуществлена посыпка асфальтовой крошкой по вышеуказанному договору.

При выполнении ИП работ по гражданско-правовому договору от июля 2023 года за косьбу сорной растительности на территории МО Грицовское Веневского района в сумме 20,0 тыс. руб. в приложенных к оплате оправдательных документах отсутствуют наименования населенных пунктов, в которых выполнялись вышеуказанные работы.

**С учетом вышеизложенного предлагается в муниципальном образовании Грицовское Веневского района:**

1. Осуществлять работу по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения в соответствии с Федеральными законами от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды».

При составлении дефектных актов, связанных с ликвидацией стихийных свалок отражать в них:

- ориентировочные площади, объемы (куб. м.) или массы (тонны) накопленных твердых бытовых (коммунальных) отходов, наличия промышленных отходов;

- характер (вид, тип) отходов, степень опасности.

Производить фото (видео) фиксацию несанкционированных свалок (до и после выполнения работ по их ликвидации).

При составлении актов приемки работ (услуг), связанных с ликвидацией несанкционированных свалок отражать:

- фактические объемы или массы вывезенных отходов;

- фактическую площадь земельных участков, освобожденных от несанкционированных свалок;

- адреса мест, на которых размещены ликвидируемые свалки.

2. При заключении муниципальных контрактов на выполнение и впоследствии приемке работ по косьбе сорной растительности, посыпке асфальтовой крошкой и прочие работы, указывать адреса, по которым осуществлялись те или иные работы.