ПРОЕКТ

|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **Муниципальное образование Веневский район** | |
| **Администрация** | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
|  | |
| **от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев**

**Веневского района»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 23.09.2019 №966 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Венев Веневского района», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района» (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Веневский район:

от 27.09.2017 №1179 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»;

от 29.12.2017 №1628 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 27.09.2017 №1179 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»;

от 21.06.2018 №557 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 27.09.2017 №1179 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»;

от 19.02.2019 №211 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 27.09.2017 №1179 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»;

от 20.02.2019 №216 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 27.09.2017№1179 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»;

от 19.11.2019 №1155 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 27.09.2017 №1179 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»;

от 04.02.2020 №107 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 27.09.2017 №1179 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»;

от 06.02.2020 №126 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 27.09.2017 №1179 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»;

от 24.08.2020 №660 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 27.09.2017 №1179 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

4. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Веневский Казенного А.И.

6. Постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

**Глава администрации  
 муниципального образования  
 Веневский район А.Г. Шубчинский**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования Веневский район  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель программы | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнители программы | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель программы | Обеспечение развития транспортной инфраструктуры муниципального образования с повышением уровня ее безопасности. |
| 4. Задачи программы | Создание условий для безопасного дорожного движения, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования. |
| 5. Программно-целевые инструменты программы | Подпрограмма 1: «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог». |
| 6. Показатели программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %.  2. Количество светофорных объектов, шт.  3. Количество замененных и установленных дорожных знаков, шт.  4. Количество замененных и установленных лежачих ИДН, шт.  5. Количество замененных и установленных остановочных павильонов, шт. |
| 7. Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в один этап.  Срок реализации: 2021-2025 годы. |
| 8. Объем ресурсного обеспечения программы  (в тыс. руб.) | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники.  финансиро-вания./годы реализации МП | Всего | В том числе | | | | | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | | 2021 | 10534,0 | - | - | - | 10534,0 | | 2022 | 11000,0 | - | - | - | 11000,0 | | 2023 | 11000,0 | - | - | - | 11000,0 | | 2024 | 12000,0 | - | - | - | 12000,0 | | 2025 | 12000,0 | - | - | - | 12000,0 | | Всего | 56534,0 | - | - | - | 56534,0 | |
| 9. Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 4,03 %.  2. Количество светофорных объектов - 7 шт.  3. Количество замененных и установленных дорожных знаков – 500 шт.  4. Количество замененных и установленных лежачих ИДН - 21 шт.  5. Количество замененных и установленных остановочных павильонов - 5 шт. |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ответственный исполнитель  подпрограммы | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель подпрограммы | Создание условий для безопасного дорожного движения, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования. |
| 4. Задачи подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети. |
| 5. Показатели подпрограммы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %.  2. Количество светофорных объектов, шт.  3. Количество замененных и установленных дорожных знаков, шт.  4. Количество замененных и установленных лежачих ИДН, шт.  5. Количество замененных и установленных остановочных павильонов, шт. |
| 6. Сроки и этапы реализации  подпрограммы | 2021-2025 гг., в один этап |
| 7. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс. руб.) | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники.финансиро-вания./годы реализации МП | Всего | В том числе | | | | | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Средства бюджета МО г.Венев Веневского района | | 2021 | 10534,0 | - | - | - | 10534,0 | | 2022 | 11000,0 | - | - | - | 11000,0 | | 2023 | 11000,0 | - | - | - | 11000,0 | | 2024 | 12000,0 | - | - | - | 12000,0 | | 2025 | 12000,0 | - | - | - | 12000,0 | | Всего | 56534,0 | - | - | - | 56534,0 | |
| 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 4,03 %.  2. Количество светофорных объектов - 7 шт.  3. Количество замененных и установленных дорожных знаков – 500 шт.  4. Количество замененных и установленных лежачих ИДН - 21 шт.  5. Количество замененных и установленных остановочных павильонов - 5 шт. |

1. **Цель и задачи, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является обеспечение развития транспортной инфраструктуры муниципального образования с повышением уровня ее безопасности.

Задачей муниципальной программы является создание условий для безопасного дорожного движения, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования.

По итогам реализации муниципальной программы планируется:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 4,03 %.

2. Количество светофорных объектов –7 шт.

3. Количество замененных и установленных дорожных знаков – 500 шт.

4. Количество замененных и установленных лежачих ИДН -21 шт.

5. Количество замененных и установленных остановочных павильонов - 5 шт.

**2.Этапы и сроки реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в один этап с 2021по 2025годы.

1. **Перечень подпрограмм, мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» | | | | | | |
| Задача 1 Создание условий для безопасного дорожного движения, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования. | | | | | | |
| 1. | Мероприятие по безопасности дорожного движения на территории города Венева | МУ «УС ЖКХ» | 2021 | 2025 | Модернизация дорожно-уличной сети города, снижение аварийности. | Связь с показателем 2,3,4,5 |
| 2. | Мероприятие по ремонту дорожно-уличной сети | МУ «УС ЖКХ» | 2021 | 2025 | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние. | Связь с показателем 1 |
| 3. | Мероприятие по содержанию дорог, тротуаров, площадей | МУ «УС ЖКХ» | 2021 | 2025 | Модернизация дорожно-уличной сети города, снижение аварийности. | Связь с показателем 1 |

**4. Основные меры правового регулирования муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид и реквизиты нормативного правового акта | Наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки подготовки (квартал, год) |
| **Задача 1 Создание условий для безопасного дорожного движения, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования** | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог»** | | | | |
| 1. | Федеральный закон от 08.11.2007№ 257 | «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» | Органы государственной власти | 2021-2025  Внесение изменений по мере необходимости |
| 2. | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=0DD7C428C7AE392AE62A78C18CA636E01994E15F7E1C473102CBB46E9Do3Y4G) от 10.12.1995  N 196-ФЗ | "О безопасности дорожного движения" | Органы государственной власти | 2021-2025  Внесение изменений по мере необходимости |
| 3. | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=0DD7C428C7AE392AE62A78C18CA636E01995ED5D7C1D473102CBB46E9Do3Y4G) от 06.10.2003  N 131-ФЗ | "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | Органы государственной власти | 2021-2025  Внесение изменений по мере необходимости |

**5. Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Ответственный исполнитель | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика) | Система  мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, на конкретную дату) | Значения показателей | | | | |
| 1-ый год реализации МП | 2-ый год реализации МП | 3-ый год реализации МП | 4-ый год реализации МП | 5-ый год реализации МП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» | | | | | | | | | | |
| Задача: Создание условий для безопасного дорожного движения, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования. | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, размещенной на сайте <http://prognoz.tularegion.ru/rias> | ежегодно | 5,07 | 4,84 | 4,55 | 4,29 | 4,03 |
| 1.2 | Количество светофорных объектов | шт. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Количество замененных и установленных дорожных знаков | шт. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Количество замененных и установленных лежачих ИДН | шт. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 1.5 | Количество замененных и установленных остановочных павильонов | шт. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, представленной в актах выполненных работ | ежеквартально | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**6. Ресурсное обеспечениереализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1-ый год реализа-ции МП | 2-ый год реализа-ции МП | 3-ый год реализа-ции МП | 4-ый год реализа-ции МП | 5-ый год реализа-ции МП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 |  | 0400000000 |  | 10 534,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| Бюджет МО г.Венев Веневского района | 901 |  | 0400000000 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 0410000000 |  | 10 534,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| Бюджет МО г.Венев Веневского района | 901 | 0409 | 0410000000 |  | 10 534,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| Мероприятие 1 | Мероприятие по безопасности дорожного движения на территории города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 04101 00000 |  | 5 534,0 | 5500,0 | 5500,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| Бюджет МО г.Венев Веневского района | 901 | 0409 | 04101 00000 |  | 5 534,0 | 5500,0 | 5500,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| Мероприятие 2 | Мероприятие по ремонту дорожно-уличной сети | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 04 1 02 0000 0 |  | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  |  | Бюджет МО г.ВеневВеневского района | 901 | 0409 | 04 1 02 0000 0 |  | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Мероприятие 3 | Мероприятие по содержанию дорог, тротуаров, площадей | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 04 1 03 0000 0 |  | 3500,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
|  |  |  | Бюджет МО г.Венев Веневского района | 901 | 0409 | 04 1 03 0000 0 |  | 3500,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |

**7. Риски реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид риска | Определение факторов риска | Меры управления рисками | Оценка уровня влияния риска |
| 1 | Макроэкономические риски | Кризисные явления в экономике, инфляция, рост безработицы могут негативно повлиять на криминогенную обстановку в районе, а также уменьшить доходную базу бюджетов муниципальных образований Веневского района | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы | Высокий |
| 2 | Финансово-экономические риски | Неэффективное использование финансовых ресурсов, сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования или несвоевременное финансирование муниципальной программы в процессе ее реализации, а также риск несвоевременного и некачественного выполнения работ в рамках мероприятий муниципальной программы | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы, контроль выполнения мероприятий в рамках программы | Высокий |
| 3 | Техногенные, экологические и природно-климатические риски | Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы) | Управление риском в рамках муниципальной программы невозможно | Низкий |
| 4 | Геополитические риски | Ухудшение политической ситуации внутри страны и за ее пределами, что может повлечь за собой усиление экстремистских проявлений и угрозы совершения террористических актов, что в свою очередь негативно повлияет на криминогенную обстановку в районе | Осуществление мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму | Низкий |
| 5 | Законодательные риски | Несвоевременное принятие нормативных правовых актов по вопросам реализации муниципальной программы, неточности в организации управления и мониторинга исполнения муниципальной программы | Оперативное реагирование на изменения законодательства | Средний |
| 6 | Социальные риски | Старение кадров муниципальных служащих | Осуществление мероприятий по привлечению к работе в органах местного самоуправления молодых специалистов | Средний |

**8. План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование  (тыс. руб.) |
| Подпрограмма 1: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог | | | | | | | |
| Задача 1: Создание условий для безопасного дорожного движения, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования. | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие:**  Мероприятие по безопасности дорожного движения | МУ «УС ЖКХ» | Модернизация дорожно-уличной сети города, снижение аварийности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0410100000 | 5 534,0 |
| Контрольное событие 1.1.1 Выполнение работ по установке дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей на улицах города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по установке дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей на улицах города Венева | 01.04.2021 | 15.10.2021 | 901 0409 0410120100 244 225 | 1000,0 |
| Контрольное событие 1.1.2Выполнение работ по оборудованию пешеходных переходов на территории города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по оборудованию пешеходных переходов на территории города Венева | 01.05.2021 | 01.08.2021 | 901 0409 0410120100 244 225 | 2234,0 |
| Контрольное событие 1.1.3Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на территории г. Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на территории г. Венева | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 901 0409 0410120100 244 225 | 300,0 |
| Контрольное событие 1.1.4Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог г. Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог г. Венева | 01.05.2021 | 01.08.2021 | 901 0409 0410120100 244 225 | 1500,0 |
| Контрольное событие 1.1.5 Выполнение работ по обустройству автобусных остановок | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по обустройству автобусных остановок | 01.05.2021 | 01.09.2021 | 901 0409 0410120100 244 225 | 500,0 |
| 1.2 | **Мероприятие:**  Мероприятие по ремонту дорожно-уличной сети города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0410200000 | 1500,0 |
| Контрольное событие 1.2.1 Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в городе Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в городе Веневе | 01.04.2021 | 01.08.2021 | 901 0409 0410220110 244 225 | 1500,0 |
| 1.3 | **Мероприятие:**  Мероприятие по содержанию дорог, тротуаров, площадей | МУ «УС ЖКХ» | Модернизация дорожно-уличной сети города, снижение аварийности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0410300000 | 3500,0 |
| Контрольное событие 1.3.1  Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети города Венева | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 901 0409 0410320120 244 225 | 3500,0 |