|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации муниципального образования Веневский район  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район 14.02.2022 №136 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район»**

В приложении к постановлению:

1. «ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район» изложить в новой редакции:

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Куратор муниципальной программы | П. А. Козлов, заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район |
| 2.Ответственный исполнитель  программы | Л. В. Козлова, исполняющий обязанности директора Муниципального учреждения администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (Далее – МУ «УС ЖКХ») |
| 3.Цель программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Веневский район |
| 4.Направления | 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»  2. Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Благоустройство дворовых и общественных территорий» |
| 5.Период реализации  программы | 2022-2026 годы |
| 6.Объем ресурсного обеспечения программы  (в тыс.руб.) | 2022 - 9 923,9  2023 - 9 711,1  2024 - 10 790,1  2025 - 0,0  2026 - 0,0 |
| 7.Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации программы ожидается достижение следующих показателей:  - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий с 58,3 % до 100 %;  - увеличение площади отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий с 80,0 тыс.кв.м до 114,5 тыс.кв.м;  - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий от 77 ед. до 132 ед.;  - увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий с 70% до 100 %;  - увеличение площади отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий с 116 тыс.кв.м до 128,3 тыс.кв.м;  - увеличение количества благоустроенных общественных территорий от 14 ед. до 20 ед. |

**3. Показатели муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель  (наименование отраслевого (функци  онального) и территориального органа администрации МО Веневский р-н) | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно,  на конкретную дату) | Значения показателей | | | | |
| 1-ый год реализа  ции  МП  2022 | 2-ый год реализа  ции  МП  2023 | 3-ый год реализа  ции  МП  2024 | 4-ый год реализа  ции  МП  2025 | 5-ый год реализа  ции  МП  2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Веневский район | | | | | | | | | | |
| 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется как отношение количества благоустроенных дворовых территорий за отчетный период к общему количеству дворовых территорий на конец отчетного периода, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 7,6 | 13,6 | 11,4 | 4,5 | 4,5 |
| 1.2 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс. кв.м | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется суммированием площади отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий за отчетный период, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 5,4 | 7,6 | 10,2 | 4,7 | 6,5 |
| 1.3 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется суммированием количества благоустроенных дворовых территорий за отчетный период,  на основании актов выполненных работ | ежегодно | 10 | 18 | 15 | 6 | 6 |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования Веневский район | | | | | | | | | | |
| 1. Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Доля  благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется как отношение количества благоустроенных общественных территорий за отчетный период к общему количеству общественных территорий на конец отчетного периода, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 1.5 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий | тыс. кв.м | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется суммированием площади отремонтированного асфальтового покрытия за отчетный период, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 0 | 4,2 | 2,8 | 4,0 | 1,3 |
| 1.6 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется суммированием количества благоустроенных общественных территорий за отчетный период, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Ответствен  ный исполнитель | Источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.руб.) годы | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1-ый год реализации  МП  2022 | 2-ый год реализации  МП  2023 | 3-ый год реализации  МП  2024 | 4-ый год реализации МП  2025 | 5-ый год реализации МП  2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муници  пальная программа | «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район» | МУ «УС ЖКХ» | Всего,  в том числе | 901 | 0503 | 1400000000 | 200 | 9 923,9 | 9 711,1 | 10790,1 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 901 | 0503 | 1400000000 | 200 | 9 322,6 | 9322,6 | 10358,5 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Тульской области | 901 | 0503 | 1400000000 | 200 | 388,4 | 388,5 | 431,6 | 0 | 0 |
| Средства бюджета  МО г. Венев Веневского района | 901 | 0503 | 1400000000 | 200 | 212,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Структур  ный элемент 1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | МУ «УС ЖКХ» | Всего,  в том числе | 901 | 0503 | 141F200000 | 200 | 9 909,2 | 9 711,1 | 10790,1 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 901 | 0503 | 141F200000 | 200 | 9322,6 | 9322,6 | 10358,5 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Тульской области | 901 | 0503 | 141F200000 | 200 | 388,4 | 388,5 | 431,6 | 0 | 0 |
| Средства бюджета  МО г. Венев Веневского района | 901 | 0503 | 141F200000 | 200 | 198,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Структур  ный элемент 2 | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | МУ «УС ЖКХ» | Всего,  в том числе | 901 | 0503 | 1430100000 | 200 | 14,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета МО г. Венев Веневского района | 901 | 0503 | 1430100000 | 200 | 14,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. Адресный перечень объектов муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия, объекта, проекта** | **Общий объем финансирования (тыс.руб.)** | **В том числе по источникам финансирования (тыс.руб.)** | | | |
| **Средства федерального бюджета** | **Средства бюджета Тульской области** | **Средства бюджета муниципального образования**  **г. Венев** | **Иные источники (дополнительные средства бюджета МО город Венев)** |
| ***1.*** | ***«Формирование комфортной городской среды» 2022 год*** | | | | | |
| **Всего по программе** | | **9 923,9** | **9 322,6** | **388,4** | **198,2** | **14,7** |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 9 627,4 | 9 057,4 | 377,4 | 192,6 | 0 |
| 1.1.1 | Ремонт внутридворовой территории  многоквартирного дома № 14в  по ул. Белова в г. Веневе | 582,6 | 548,1 | 22,8 | 11,7 | 0 |
| 1.1.2 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 14г  по ул. Белова в г. Веневе | 770,7 | 725,1 | 30,2 | 15,4 | 0 |
| 1.1.3 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 22  по ул. Белова в г. Веневе | 2 013,3 | 1 894,1 | 78,9 | 40,3 | 0 |
| 1.1.4 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 24  по ул. Белова в г. Веневе |
| 1.1.5 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 15  по ул. Советская в г. Веневе | 1 823,4 | 1 715,4 | 71,5 | 36,5 | 0 |
| 1.1.6 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 6  по ул. Пролетарская в г. Веневе | 1 617,6 | 1 521,9 | 63,4 | 32,3 | 0 |
| 1.1.7 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 10  по ул. Пролетарская в г. Веневе | 534,5 | 502,8 | 21,0 | 10,7 | 0 |
| 1.1.8 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 15  по ул. Пролетарская в г. Веневе | 1 015,8 | 955,7 | 39,8 | 20,3 | 0 |
| 1.1.9 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 2а  пл. Ильича в г. Веневе | 828,7 | 779,6 | 32,5 | 16,6 | 0 |
| 1.1.10 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 8  по ул. Л. Толстого в г. Веневе | 440,8 | 414,7 | 17,3 | 8,8 | 0 |
| 1.2 | *Выполнение работ по ремонту освещения внутридворовых территорий МКД № 14в, 14г, 22, 24 по ул. Белова, № 15 по*  *ул. Советская, №6, 10, 15 по ул. Пролетарская, № 2а пл. Ильича в г. Веневе* | 296,5 | 265,2 | 11,0 | 5,6 | 14,7 |
| ***2.*** | ***«Формирование комфортной городской среды» 2023 год*** | | | | | |
| 2.1 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Благоустройство Парка КиО  им. Д.Т. Стихарева г. Венева |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Благоустройство сквера площади Ильича  г. Венева |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 16  по ул. Пролетарская в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 9  по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 10  по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 12  по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 17  по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 19а  по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 22  по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 24а  по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 42  по ул. Декабристов в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 12а  по ул. К. Маркса в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 17  по ул. К. Маркса в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 19  по ул. К. Маркса в г. Веневе |
| 2.2.13 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 7  по ул. Международная в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома №10б  по ул. Революционная в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 46в мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома  № 3 по ул. Первомайская  пос. Грицовский Веневского района |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома  № 4 по ул. Первомайская  пос. Грицовский Веневского района |
| 2.2.18 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома  № 5 по ул. Первомайская  пос. Грицовский Веневского района |
| **3.** | ***«Формирование комфортной городской среды» 2024 год*** | | | | | |
| 3.1 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Благоустройство сквера в микрорайоне «Южный» |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Благоустройство сквера  по ул. Спортивная в пос. Метростроевский  Веневского района |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 9а  по ул. Советская в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 13  по ул. Володарского в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 16  по ул. Володарского в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 21  по ул. Володарского в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 23  по ул. Володарского в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 25  по ул. Володарского в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 1  мкр. «Южный» в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 2  мкр. «Южный» в г. Веневе |
| 3.2.9 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 3  мкр. «Южный» в г. Веневе |
| 3.2.10 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 4  мкр. «Южный» в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.11 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 5  мкр. «Южный» в г. Веневе |
| 3.2.12 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 6  мкр. «Южный» в г. Веневе |
| 3.2.13 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 43  мкр.«Южный» в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.14 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 44  мкр.«Южный» в г. Веневе |
| 3.2.15 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 45  мкр.«Южный» в г. Веневе |
| ***4.*** | ***«Формирование комфортной городской среды» 2025 год*** | | | | | |
| 4.1 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Концепция реновации центра г. Венева «Сенная площадь» |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 38а  мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 38б  мкр. «Южный» г. Венева |
| 4.2.3 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 38в  мкр. «Южный» г. Венева |
| 4.2.4 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 39  мкр. «Южный» г. Венева |
| 4.2.5 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 41а  мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 41б  мкр. «Южный» г. Венева |
| ***5.*** | ***«Формирование комфортной городской среды» 2026 год*** | | | | | |
| 5.1 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Ремонт и благоустройство общественного пространства по ул. Большие Городенцы  в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 46а мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 47  мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 47а  мкр. «Южный» г. Венева |
| 5.2.4 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 47б  мкр. «Южный» г. Венева |
| 5.2.5 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 70а  мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 12  по ул. К. Маркса в г. Веневе |  |  |  |  |  |

**8. План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответствен ный исполнитель  (соисполни тель) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) |
| Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Веневский район | | | | | | | |
| 1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | МУ «УС ЖКХ» | Увеличение благоустроенных дворовых территорий МКД с 58,3 % до 100 % (от 77 ед. до 132 ед.).  Увеличение благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные,  и т.д.) с 70% до 100 % (от 14 ед. до 20 ед.). | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 9010503141F200000 | 9 909,2 |
| 1.1 | **Контрольное событие 1:**  Ремонт внутридомовых территорий многоквартирных домов № 14в по ул. Белова,  № 14г по ул. Белова,  № 22 по ул. Белова,  № 24 по ул. Белова,  № 15 по ул. Советская,  № 6 по ул. Пролетарская,  № 10 по ул. Пролетарская,  № 15 по ул. Пролетарская,  № 8 по ул. Л.Толстого,  № 2а пл. Ильича в г. Веневе | МУ «УС ЖКХ» | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с 58,3 % до 65,9 % (от 77 ед. до 86 ед.) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 9010503141F255550 | 9 909,2 |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования Веневский район | | | | | | | |
| 2 | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | МУ «УС ЖКХ» | Увеличение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Веневский район | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 90105031430100000 | 14,7 |
| 2.1 | **Контрольное событие 1:**  Ремонт внутридомовых территорий многоквартирных домов № 14в по ул. Белова,  № 14г по ул. Белова,  № 22 по ул. Белова,  № 24 по ул. Белова,  № 15 по ул. Советская,  № 6 по ул. Пролетарская,  № 10 по ул. Пролетарская,  № 15 по ул. Пролетарская,  № 8 по ул. Л.Толстого,  № 2а пл. Ильича в г. Веневе | МУ «УС ЖКХ» | - увеличение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Веневский район | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 90105031430120620 | 14,7 |