ПРОЕКТ

|  |
| --- |
| **Тульская область** |
| **Муниципальное образование Веневский район** |
| **Администрация** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| **от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 23.09.2019 №965 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Веневский Казеннова А.И.

5. Постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации** **муниципального образования Веневский район** | **А.Г. Шубчинский** |

 Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Веневский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Веневский район**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в**

**Веневском районе»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель программы | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнители программы | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель программы | 1. Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования. |
| 4. Задачи программы  | 1. Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования.2. Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированной техники. |
| 5. Программно-целевые инструменты программы | Подпрограмма 1: «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район».Основное мероприятие: «Обновление парка специализированной техники Веневского района». |
| 6. Показатели программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %.2. Количество приобретенной специализированной техники в муниципальном образовании Веневский район, ед. |
| 7. Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в один этап.Срок реализации: 2021-2025 годы. |
| 8. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс. руб.) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования/годы реализации МП | Всего | В том числе |
| Средства федерально-го бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Иные источни-ки |
| 2021 | 52524,0 | - | - | 52524,0 | - |
| 2022 | 70076,8 | - | - | 70076,8 | - |
| 2023  | 71330,4 | - | - | 71330,4 | - |
| 2024 | 59600,0 | - | - | 59600,0 | - |
| 2025 | 59600,0 | - | - | 59600,0 | - |
| Всего | 313131,2 | - | - | 313131,2 | - |

 |
| 9. Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Веневского района – 43,99 %.2. Количество приобретенной специализированной техники в муниципальном образовании Веневский район - 5 ед. |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель подпрограммы  | МУ «УС ЖКХ» |
| 2. Соисполнители подпрограммы  | Администрация муниципального образования Веневский район |
| 3. Цель подпрограммы  | Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования. |
| 4. Задачи подпрограммы  | 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог путем проведения их ремонтов.2. Улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства и реконструкции подъездов к сельским населенным пунктам. |
| 5. Показатели подпрограммы  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы  | 2021-2025 гг., в один этап |
| 7. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс. руб.) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования/годы реализации МП | Всего | В том числе |
| Средства федерально-го бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства бюджета МО Веневский район | Иные источни-ки |
| 2021 | 52524,0 | - | - | 52524,0 | - |
| 2022 | 70076,8 | - | - | 70076,8 | - |
| 2023  | 71330,4 | - | - | 71330,4 | - |
| 2024 | 59600,0 | - | - | 59600,0 | - |
| 2025 | 59600,0 | - | - | 59600,0 | - |
| Всего | 313131,2 | - | - | 313131,2 | - |

 |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 43,99 % |

1. **Цель и задачи, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования.

2. Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированной техники.

По итогам реализации муниципальной программы планируется:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Веневского района – 43,99 %

2. Количество приобретенной специализированной техники в муниципальном образовании Веневский район - 5 ед.

1. **Этапы и сроки реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в один этап с 2021 по 2025годы.

1. **Перечень подпрограмм (основных мероприятий), мероприятий муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия(мероприятия) | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| Начало  | Окончание  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район»  |
| Задача 1 Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования |
| 1.1 | Мероприятие по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | МУ «УС ЖКХ» | 2021 | 2025 | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Связь с показателем 1 |
| 1.2 | Мероприятие по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | МУ «УС ЖКХ» | 2021 | 2025 | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | - |
| 1.3 | Региональный проект «Дорожная сеть» | МУ «УС ЖКХ» | 2021 | 2025 | Выполнение работ в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» | Связь с показателем 1 |
| Основное мероприятие: «Обновление парка специализированной техники Веневского района» |
| Задача 2 Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированной техники |
| 8.1 | Мероприятие «Приобретение коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства» | МУ «УС ЖКХ» | 2021 | 2025 | Обновление парка специализированной техники Веневского района | Связь с показателем 2 |

**4. Основные меры правового регулирования муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид и реквизиты нормативного правового акта | Наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки подготовки (квартал, год)  |
| **Задача 1Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования** |
| **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район»** |
| 1 | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. От 30.10.2017)  | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Государственная дума РФ | 2021-2025Внесение изменений по мере необходимости |
| 2 | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ  | «О безопасности дорожного движения» | Государственная дума РФ | 2021-2025Внесение изменений по мере необходимости |
| 3 | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257 | «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» | Государственная дума РФ | 2021-2025Внесение изменений по мере необходимости |
| **Задача 2 Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированной техники** |
| **Основное мероприятие: «Обновление парка специализированной техники Веневского района»** |
| 1 | Распоряжение Правительства Тульской области от 20.08.2018 № 530-р | «Об утверждении распределения в 2018 году субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на реализацию основного мероприятия «Обновление парка специализированной техники Тульской области» государственной программы Тульской области «Модернизация и обновление специализированной техники в Тульской области» | Правительство Тульской области | 2021-2025Внесение изменений по мере необходимости |

1. **Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Ед. изм. | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, на конкретную дату) | Значения показателей |
| 1-й годреализацииМП | 2-й год реализацииМП | 3-й годреализацииМП | 4-й годреализацииМП | 5-й годреализацииМП |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Показатель формируется на основании информации, размещенной на сайте <http://prognoz.tularegion.ru/rias> | ежегодно | 55,27 | 52,74 | 49,62 | 46,76 | 43,99 |
| 2 | Количество приобретенной специализированной техники в муниципальном образовании Веневский район | ед. | Показатель формируется на основании акта приемки-передачи товара | ежеквартально | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Код бюджетной классификации  | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1-ый год реализации МП  | 2-ый год реализации МП  | 3-ый год реализации МП  | 4-ый год реализации МП  | 5-ый год реализации МП  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Муниципальная программа** |  **«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** |  | **1700000000** |  | **52524,0** | **70076,8** | **71330,4** | **59600,0** | **59600,0** |
|  |  |  | **Федеральный бюджет** | **901** |  | **1700000000** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  | **Бюджет Тульской области** | **901** |  | **1700000000** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  | **Бюджет МО Веневский район** | **901** |  | **1700000000** |  | **52524,0** | **70076,8** | **71330,4** | **59600,0** | **59600,0** |
| **Подпрограмма 1** | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** |  | **1710000000** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  | **Бюджет МО Веневский район** | **901** |  | **1710000000** |  | **52524,0** | **70076,8** | **71330,4** | **59600,0** | **59600,0** |
| Мероприятие 1 | Мероприятие по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 1710100000 |  | 48524,0 | 66076,8 | 67330,4 | 55600,0 | 55600,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0409 | 1710100000 |  | 48524,0 | 66076,8 | 67330,4 | 55600,0 | 55600,0 |
| Мероприятие 2 | Мероприятие по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 1710200000 |  | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0409 | 1710200000 |  | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| Мероприятие 3 | Региональный проект «Дорожная сеть» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 171R100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0409 | 171R100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие** | **Обновление парка специализированной техники Веневского района** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** |  | **1720000000** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  | **Бюджет МО Веневский район** | **901** |  | **1720000000** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1 | Приобретение коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0505 | 1720100000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0505 | 1720100000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид риска | Определение факторов риска | Меры управления рисками | Оценка уровня влияния риска |
| 1 | Макроэкономические риски | Кризисные явления в экономике, инфляция, рост безработицы могут негативно повлиять на криминогенную обстановку в районе, а также уменьшить доходную базу бюджетов муниципальных образований Веневского района  | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы | Высокий |
| 2 | Финансово-экономические риски | Неэффективное использование финансовых ресурсов, сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования или несвоевременное финансирование муниципальной программы в процессе ее реализации, а также риск несвоевременного и некачественного выполнения работ в рамках мероприятий муниципальной программы | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы, контроль выполнения мероприятий в рамках программы | Высокий |
| 3 | Техногенные, экологические и природно-климатические риски | Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы) | Управление риском в рамках муниципальной программы невозможно | Низкий  |
| 4 | Геополитические риски | Ухудшение политической ситуации внутри страны и за ее пределами, что может повлечь за собой усиление экстремистских проявлений и угрозы совершения террористических актов, что в свою очередь негативно повлияет на криминогенную обстановку в районе | Осуществление мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму | Низкий  |
| 5 | Законодательные риски | Несвоевременное принятие нормативных правовых актов по вопросам реализации муниципальной программы, неточности в организации управления и мониторинга исполнения муниципальной программы | Оперативное реагирование на изменения законодательства | Средний  |
| 6 | Социальные риски | Старение кадров муниципальных служащих | Осуществление мероприятий по привлечению к работе в органах местного самоуправления молодых специалистов | Низкий  |

**8.Планреализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) |
| Подпрограмма 1: Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Веневский район |
| Задача 1 Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования |
| 1.1 | **Мероприятие:**Мероприятие по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние.  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 901 0409 1710100000 | 48524,0 |
|  | Контрольное событие 1.1.1Ремонт автомобильных дорог общего пользования | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 01.02.2021 | 31.11.2021 | 901 0409 1710120170 200 | 48524,0 |
| 1.2 | **Мероприятие:**Мероприятие по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | МУ «УС ЖКХ» | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 901 0409 1710200000 | 4000,0 |
|  | Контрольное событие 1.2.1Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (передача полномочий) | МУ «УС ЖКХ» | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (передача полномочий)  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 901 0409 1710280170 500 | 4000,0 |
| 1.3 | **Мероприятие:**Региональный проект «Дорожная сеть» | МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 901 0409 171R100000 | 0 |
| Основное мероприятие: Обновление парка специализированной техники Веневского района |
| Задача 2: Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированной техники |
| 2.1 | **Мероприятие:**Мероприятие «Приобретение коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства» | МУ «УС ЖКХ» | Обновление парка специализированной техники | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 901 0505 1720100000 | 0 |