**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 25.02.2025 | № 182 |

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 г. № 181 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.12.2021 г. № 1020 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 г. № 181 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Студеникина Л.В.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Веневский район** |  | **А.Г. Шубчинский** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский районот 25.02.2025 № 182 |

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 г. № 181 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района»**

В приложении к постановлению:

* + - 1. В разделе 1 «Основные положения» изложить в новой редакции пункт 6 «Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс.руб.)» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 6. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс.руб.) | 2022 – 68 256,52023 – 18 499,82024 – 44 082,72025 – 9 666,02026 – 9 609,0 |

2. Раздел 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района» изложить в новой редакции:

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия | Ответственный исполнитель(наименование органа исполнительной власти, ГРБС, организации, учреждения) | Источникифинансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1-ый год реализации МП2022 | 2-ый год реализации МП2023 | 3-ый год реализации МП2024 | 4-ый год реализации МП2025 | 5-ый год реализации МП2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Муниципальная программа** | **«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** |  | **1600000000** |  | **68256,5** | **18499,8** | **44 082,7** | **9 666,0** | **9 609,0** |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 |  | 1600000000 |  | 58326,4 | 5413,7 | 32 897,6 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 |  | 1600000000 |  | 7062,3 | 12113,9 | 10 126,6 | 8 566,0 | 8 509,0 |
|  |  |  | Бюджет МОг. Венев Веневского района | 901 |  | 1600000000 |  | 2 867,8 | 547,8 | 1 058,5 | 1 100,0 | 1 100,0 |
|  |  |  | Бюджет МО Центральное Веневского района | 901 |  | 1600000000 |  | 0 | 424,4 | 0 | 0 | 0 |
| **Структурный элемент 1** | **Региональный проект «Чистая вода Тульской области»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0502** | **1620100000** |  | **51 621,0** | **5 838,1** | **20 020,2** | **0** | **0** |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0502 | 1620100000 | 410240 | 48 561,4 | 5 413,7 | 19 323,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0502 | 1620100000 | 410 | 806,1 | 0 | 696,8 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневского района | 901 | 0502 | 1620100000 | 410 | 2 253,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Центральное Веневского района | 901 | 0502 | 1620100000 | 240 | 0 | 424,4 | 0 | 0 | 0 |
| **Структурный элемент 2** | **Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Строительство и реконструкция объектов ЖКХ Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0502** | **1630100000** |  | **0** | **6 426,0** | **3 343,1** | **1 560,0** | **1277,0** |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0502 | 1630100000 | 410240 | 0 | 6 426,0 | 3 343,1 | 1 560,0 | 1 277,0 |
| **Структурный элемент 3** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0502** | **1640100000** |  | **16 635,5** | **6 235,7** | **20 719,4** | **8 106,0** | **8 332,0** |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0502 | 1640100000 | 240 | 9 765,0 | 0 | 13 574,2 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0502 | 1640100000 | 240 | 6 256,2 | 5 687,9 | 6 086,7 | 7 006,0 | 7 232,0 |
|  |  |  | Бюджет МО г. Венев Веневского района | 901 | 0502 | 1640100000 | 240 | 614,3 | 547,8 | 1 058,5 | 1 100,0 | 1 100,0 |

3. Раздел 7 «План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района» на 2024 год» изложить в новой редакции:

**7. План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района»**

**на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель(соисполнитель)(наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) |
| Задача 1 Повышение качества питьевой воды для населения Веневского района |
| 1. Региональный проект «Чистая вода Тульской области» |
| 1. | **Региональный проект «Чистая вода Тульской области»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Региональный проект «Чистая вода Тульской области»** | **01.04.2024** | **31.12.2024** | **901 0502 16 2 01 00000** | **20 020,2** |
| *1.1* | *Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), модернизацию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения Тульской области* | МУ «УС ЖКХ» | *Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), модернизацию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения Тульской области* | *01.01.2024* | *01.07.2024* | *901 0502 1620180400 410* | *9 572,6* |
| 1.1.2 | Контрольное событие:Выполнение проектных и изыскательских работ | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации в целях реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений г. Венев Тульской области» | 01.01.2024 | 01.07.2024 | 901 0502 1620180400 410 | 9 572,6 |
| *1.2* | *Расходы на строительство (реконструкцию), модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения Тульской области* | МУ «УС ЖКХ» | *Расходы на строительство (реконструкцию), модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения Тульской области* | *25.04.2024* | *25.12.2024* | *901 0502 16201S0390 240* | *10 447,6* |
| 1.2.1 | Контрольное событие:Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Даровая Веневского | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Даровая Веневского | 25.04.2024 | 01.10.2024 | 901 0502 16201S0390 240 | 3 094,3 |
| 1.2.2 | Контрольное событие:Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Дьяконово Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Дьяконово Веневского района | 25.04.2024 | 01.10.2024 | 901 0502 16201S0390 240 | 2 865,5 |
| 1.2.3 | Контрольное событие:Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Островки Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Островки Веневского района | 25.04.2024 | 01.10.2024 | 901 0502 16201S0390 240 | 1 906,9 |
| 1.2.4 | Контрольное событие:Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в сл. Озеренская Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в сл. Озеренская Веневского района | 25.04.2024 | 01.10.2024 | 901 0502 16201S0390 240 | 2 027,7 |
| 1.2.5 | Контрольное событие:Выполнение работ по ремонту объектов водоснабжения на территории Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту объектов водоснабжения на территории Веневского района | 01.10.2024 | 25.12.2024 | 901 0502 16201S0390 240 | 553,2 |
| Задача 2 Повышение надежности и качества работы коммунальных систем Веневского района |
| **2.** | **Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности****«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов ЖКХ Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности****«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов ЖКХ Веневского района»** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **901 0502 1630100000** | **3 343,1** |
| 2.1 | Контрольное событие:Выполнение работ по ремонту объектов ЖКХ Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту объектов ЖКХ Веневского района | 01.04.2024 | 28.12.2024 | 901 0502 1630140020 240  | 2 872,0 |
| 2.2 | Контрольное событие:Оказание услуг по проверке сметной документации | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по проверке сметной документации | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 901 0502 1630140020 240 | 16,0 |
| 2.3 | Контрольное событие:Поставка материалов для ремонта объектов ЖКХ Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Поставка материалов для ремонта объектов ЖКХ Веневского района | 01.02.2024 | 25.12.2024 | 901 0502 1630140020 240 | 179,1 |
| 2.4 | Контрольное событие:Выполнение работ по актуализации схем водоснабжения и водоотведения на территории Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по актуализации схем водоснабжения и водоотведения на территории Веневского района | 01.06.2024 | 30.09.2024 | 901 0502 1630140020 240 | 191,0 |
| 2.5 | Контрольное событие:Оказание услуг по поверке приборов учета тепловой энергии | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по поверке приборов учета тепловой энергии | 01.06.2024 | 30.09.2024 | 901 0502 1630140020 240 | 85,0 |
| Задача 3 Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Веневского района |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий** **«Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Веневского района** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **901 0502 1640100000** | **20 719,4** |
| 3.1 | Контрольное событие:Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, газового оборудования и газопроводов | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, газового оборудования и газопроводов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 901 0502 1640120080 240 | 7 045,2 |
| 3.2 | Контрольное событие:Разработка ПСД объектов ЖКХ Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Разработка ПСД объектов ЖКХ Веневского района | 01.04.2024 | 25.12.2024 | 901 0502 1640120140 240 | 100,0 |
| 3.3 | Контрольное событие:Выполнение работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения пос. Грицовский, МО Веневский район | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения пос. Грицовский, МО Веневский район | 01.08.2024 | 25.12.2024 | 901 0502 164018032I 240 | 13 574,2 |