|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **Муниципальное образование Веневский район** | |
| **Администрация** | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
|  | |
| **от 14.02.2022** | **№ 138** |

**Об утверждении паспорта муниципальной программы**

**муниципального образования город Венев Веневского района**

**«Формирование современной городской среды**

**муниципального образования город Венев Веневского района»**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить паспорт муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Зайцева О.Ю.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2022 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель главы администрации муниципального образования**  **Веневский район** | **А.И. Казеннов** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации муниципального образования Веневский район  от 14.02.2022 № 138 |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**муниципального образования город Венев Веневского района**

**«Формирование современной городской среды**

**муниципального образования город Венев Веневского района»**

**1.Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Куратор муниципальной программы | П. А. Козлов, заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район |
| 2.Ответственный исполнитель  программы | Л. В. Козлова, исполняющий обязанности директора Муниципального учреждения администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (Далее – МУ «УС ЖКХ») |
| 3.Цель программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Венева Веневского района |
| 4.Направления | 1.Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности: «Формирование комфортной городской среды» |
| 5.Период реализации   программы | 2022-2026 годы |
| 6.Объем ресурсного обеспечения программы  (в тыс.руб.) | 2022-220,9  2023-0,0  2024-0,0  2025-0,0  2026-0,0 |
| 7.Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации программы ожидается достижение следующих показателей:  - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий с 58,3 % до 100 %;  - увеличение площади отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий с 80,0 тыс.кв.м до 115,5 тыс.кв.м;  - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий от 77 ед. до 132 ед.;  - увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий с 70% до 100 %;  - увеличение площади отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий с 116 тыс.кв.м до 128,3 тыс.кв.м;  - увеличение количества благоустроенных общественных территорий от 14 ед. до 20 ед. |

1. **Основные меры правового регулирования муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид документа,  реквизиты | Наименование  документа | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования город Венев Веневского района, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования город Венев Веневского района | | | | |
| 1. Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности: «Формирование комфортной городской среды» | | | | |
| 1 | Указ Президента РФ  от 21.07.2020г. №474 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Президент РФ | [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru/) |
| 2 | Указ Президента РФ  от 09.05.2017г. №203 | «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации» | Президент РФ | [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru/) |
| 3 | Постановление  Правительства РФ  от 10.02.2017г. №169 | "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" | Правительство Российской Федерации | [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru/) |
| 4 | Постановление Правительства РФ  от 07.03.2018г. №237 | «Об утверждении [Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды](https://docs.cntd.ru/document/556774124#6500IL)» | Правительство Российской Федерации | [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru/) |
| 5 | Постановление Правительства РФ  от 09.02.2019г. №106 | «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Правительство Российской Федерации | [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru/) |
| 6 | Постановление Правительства РФ  от 26.05.2021г. №786 | «О системе управления государственными программами Российской Федерации на 2017-2030 годы» | Правительство Российской Федерации | [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru/) |
| 7 | Указ Губернатора Тульской области  от 11.07.2016г. №102 | «Об утверждении основных направлений деятельности правительства Тульской области на период до 2026 года» | Губернатор ТО | [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru/) |
| 8 | Закон Тульской области  от 18.12.2020г. №105-ЗТО | «О бюджете Тульской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | Тульская областная Дума | docs.cntd.ru |
| 9 | Постановление Правительства Тульской области от 06.02.2014г. №50 | «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств» | Тульская областная Дума | [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru/) |
| 10 | Постановление Правительства Тульской области от 09.10.2017г.  №457 | «Об утверждении Государственной программы Тульской области «Формирование современной городской среды в Тульской области на 2018 - 2024 годы» | Тульская областная Дума | docs.cntd.ru |
| 11 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 23.09.2019г.  №965 | «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 12 | Распоряжение администрации муниципального образования Веневский район от 22.02.2019г.  №74-р | «Об утверждении адресного перечня дворовых территорий и общественных пространств по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района» на 2019-2024 годы» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 13 | Распоряжение администрации муниципального образования Веневский район от 19.10.2021г.  №589-р | «Об утверждении адресного перечня дворовых территорий и общественных пространств по благоустройству в рамках муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район» на 2022 год» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 14 | Распоряжение администрации муниципального образования Веневский район от 20.05.2020г.  №262-р | «О назначении экспертов по исполнению муниципальных контрактов в рамках реализации программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 15 | Распоряжение администрации муниципального образования Веневский район от 20.05.2020г.  №263-р | «О создании комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 16 | Распоряжение администрации муниципального образования Веневский район от 20.05.2020г.  №264-р | «О создании комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 17 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 04.07.2017г.  №853 | «Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального образования Веневский район» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 18 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 19.06.2018г.  №554 | «Об утверждении порядка общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении муниципального образования Веневский район» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 19 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 29.09.2017г.  №1187 | «Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» город Венев Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 20 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 04.07.2017г.  №854 | «Об утверждении Положения о порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального образования Веневский район» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 21 | Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 29.09.2017г.  №1188 | «Об утверждении Положения о порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» город Венев Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 22 | Распоряжение администрации муниципального образования Веневский район от 03.11.2021г.  №599-р | «О назначении ответственных лиц за размещение информации по документам стратегического планирования в государственной автоматизированной системе «Управление»» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |
| 23 | Решение Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района  от 23.07.2020г. №22/2 | «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Венев Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» | venev.tularegion.ru |

1. **Показатели муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель  (наименование отраслевого (функци  онального) и территориального органа администрации МО Веневский р-н) | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно,  на конкретную дату) | Значения показателей | | | | |
| 1-ый год реализа  ции  МП  2022 | 2-ый год реализа  ции  МП  2023 | 3-ый год реализа  ции  МП  2024 | 4-ый год реализа  ции  МП  2025 | 5-ый год реализа  ции  МП  2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования город Венев Веневского района, повышение  уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования город Венев Веневского района | | | | | | | | | | |
| 1. Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности: «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется как отношение количества благоустроенных дворовых территорий за отчетный период к общему количеству дворовых территорий на конец отчетного периода, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 6,8 | 13,6 | 11,4 | 4,5 | 5,3 |
| 1.2 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс. кв.м | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется суммированием площади отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий за отчетный период, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 5,2 | 8,1 | 10,2 | 4,7 | 7,3 |
| 1.3 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется суммированием количества благоустроенных дворовых территорий за отчетный период,  на основании актов выполненных работ | ежегодно | 9 | 18 | 15 | 6 | 7 |
| 1.4 | Доля  благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется как отношение количества благоустроенных общественных территорий за отчетный период к общему количеству общественных территорий на конец отчетного периода, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 1.5 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий | тыс. кв.м | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется суммированием площади отремонтированного асфальтового покрытия за отчетный период, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 0 | 4,2 | 2,8 | 4,0 | 1,3 |
| 1.6 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель определяется суммированием количества благоустроенных общественных территорий за отчетный период, на основании актов выполненных работ | ежегодно | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |

**4. Структура муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности | | | |
| «Формирование комфортной городской среды» | | | |
| Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования город Венев Веневского района, повышение  уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования город Венев Веневского района | | | |
| 1 | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования город Венев Веневского района, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования город Венев Веневского района | Увеличение благоустроенных дворовых территорий МКД с 58,3 % до 100 % (от 77 ед. до 132 ед.).  Увеличение благоустроенных обществен-ных территорий (парки, скверы, набережные, и т.д.) с 70% до 100 % (от 14 ед. до 20 ед.).  Увеличение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустрой-ству территорий муниципального образования город Венев Веневского района | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.  2.Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий.  3. Количество благоустроенных дворовых территорий.  4. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.  5. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий.  6. Количество благоустроенных общественных территорий. |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Ответствен  ный исполнитель | Источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.руб.) годы | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1-ый год реализации  МП  2022 | 2-ый год реализации МП  2023 | 3-ый год реализации МП  2024 | 4-ый год реализации МП  2025 | 5-ый год реализации МП  2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муници  пальная программа | «Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» | Всего,  в том числе | 901 | 0503 | 053000000 | 500 | 220,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета  МО г. Венев Веневского района | 901 | 0503 | 053000000 | 500 | 220,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 1 | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности: «Формирование комфортной городской среды» | МУ «УС ЖКХ» | Всего,  в том числе | 901 | 0503 | 0530100000 | 500 | 220,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета МО г. Венев  Веневского района | 901 | 0503 | 0530100000 | 500 | 220,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. Адресный перечень объектов муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия, объекта, проекта** | **Общий объем финансирования (тыс.руб.)** | **В том числе по источникам финансирования (тыс.руб.)** | | | |
| **Средства федерального бюджета** | **Средства бюджета Тульской области** | **Средства бюджета муниципального образования**  **г. Венев** | **Иные источники (дополнительные средства бюджета МО город Венев)** |
| ***1.*** | ***«Формирование комфортной городской среды» 2022 год*** | | | | | |
| Всего по программе | | **9932,0** | **9322,7** | **388,4** | **198,2** | **22,7** |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | **9932,0** | **9322,7** | **388,4** | **198,2** | **22,7** |
| 1.1.1 | Ремонт внутридворовой территории  многоквартирного дома № 14в  по ул. Белова в г. Веневе | 629,9 | 592,6 | 24,7 | 12,6 | 0 |
| 1.1.2 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 14г  по ул. Белова в г. Веневе | 833,3 | 784,0 | 32,6 | 16,7 | 0 |
| 1.1.3 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 22  по ул. Белова в г. Веневе | 2176,7 | 2026,5 | 84,4 | 43,1 | 22,7 |
| 1.1.4 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 24  по ул. Белова в г. Веневе |
| 1.1.5 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 15  по ул. Советская в г. Веневе | 1971,2 | 1854,5 | 77,3 | 39,4 | 0 |
| 1.1.6 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 6  по ул. Пролетарская в г. Веневе | 1748,9 | 1645,4 | 68,6 | 34,9 | 0 |
| 1.1.7 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 10  по ул. Пролетарская в г. Веневе | 577,9 | 543,6 | 22,7 | 11,6 | 0 |
| 1.1.8 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 15  по ул. Пролетарская в г. Веневе | 1098,3 | 1033,3 | 43,0 | 22,0 | 0 |
| 1.1.9 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 2а  пл. Ильича в г. Веневе | 895,8 | 842,8 | 35,1 | 17,9 | 0 |
| ***2.*** | ***«Формирование комфортной городской среды» 2023 год*** | | | | | |
| 2.1 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Благоустройство Парка КиО  им. Д.Т. Стихарева г. Венева |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Благоустройство сквера площади Ильича  г. Венева |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 16  по ул. Пролетарская в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 8  по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 9  по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 10  по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 12  по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 17  по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 19а  по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 22  по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 24а  по ул. Л. Толстого в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 42  по ул. Декабристов в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 12а  по ул. К. Маркса в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 17  по ул. К. Маркса в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 19  по ул. К. Маркса в г. Веневе |
| 2.2.14 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 7  по ул. Международная в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома №10б  по ул. Революционная в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома  № 3 по ул. Первомайская  пос. Грицовский Веневского района |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома  № 4 по ул. Первомайская  пос. Грицовский Веневского района |
| 2.2.18 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома  № 5 по ул. Первомайская  пос. Грицовский Веневского района |
| **3.** | ***«Формирование комфортной городской среды» 2024 год*** | | | | | |
| 3.1 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Благоустройство сквера в микрорайоне «Южный» |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Благоустройство сквера  по ул. Спортивная в пос. Метростроевский  Веневского района |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 9а  по ул. Советская в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 13  по ул. Володарского в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 16  по ул. Володарского в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 21  по ул. Володарского в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 23  по ул. Володарского в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 25  по ул. Володарского в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 1  мкр. «Южный» в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 2  мкр. «Южный» в г. Веневе |
| 3.2.9 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 3  мкр. «Южный» в г. Веневе |
| 3.2.10 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 4  мкр. «Южный» в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.11 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 5  мкр. «Южный» в г. Веневе |
| 3.2.12 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 6  мкр. «Южный» в г. Веневе |
| 3.2.13 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 43  мкр.«Южный» в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 3.2.14 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 44  мкр.«Южный» в г. Веневе |
| 3.2.15 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 45  мкр.«Южный» в г. Веневе |
| ***4.*** | ***«Формирование комфортной городской среды» 2025 год*** | | | | | |
| 4.1 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Концепция реновации центра г. Венева «Сенная площадь» |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 38а  мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 38б  мкр. «Южный» г. Венева |
| 4.2.3 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 38в  мкр. «Южный» г. Венева |
| 4.2.4 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 39  мкр. «Южный» г. Венева |
| 4.2.5 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 41а  мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 41б  мкр. «Южный» г. Венева |
| ***5.*** | ***«Формирование комфортной городской среды» 2026 год*** | | | | | |
| 5.1 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Ремонт и благоустройство общественного пространства по ул. Большие Городенцы  в г. Веневе |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 46а мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 46в мкр. «Южный» г. Венева |
| 5.2.3 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 47  мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 47а  мкр. «Южный» г. Венева |
| 5.2.5 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 47б  мкр. «Южный» г. Венева |
| 5.2.6 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 70а  мкр. «Южный» г. Венева |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 | Ремонт внутридворовой территории многоквартирного дома № 70б  мкр. «Южный» г. Венева |

**7. Риски реализации муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид риска | Определение факторов риска | Меры управления рисками |
| Внешние риски | | | |
| 1. | Макроэкономические риски | Кризисные явления в экономике, инфляция, рост безработицы могут негативно повлиять на финансовую обстановку в районе, снизить динамику поступления доходов в бюджет муниципального образования Веневский район | Своевременная корректировка объемов финансирования и мероприятий муниципальной программы |
| 2. | Финансово-экономические риски | Незапланированное сокращение в ходе реализации программы предусмотренных объемов финансирования | Проведение анализа, сокращение расходов бюджета района |
| 3. | Техногенные, экологические и природно-климатические  риски | Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы | Финансирование мероприятий для устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы |
| 4. | * + Управленческие риски | Неэффективное управление реализацией программы, низкое качество межведомственного взаимодействия, недостаточный контроль за реализацией программы | Методическое и экспертно-аналитическое сопровождение |
| 5. | Законодательные риски | Изменения федерального (регионального) законодательства | Оперативное реагирование на изменения законодательства |
| 6. | Социальные  риски | Отсутствие заявок на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и низкой социальной активностью населения в выборе муниципальной территории общего пользования, приоритетной для благоустройства, а также видов работ и согласовании проектных решений | Открытость и прозрачность планов мероприятий и практических действий, информационного сопровождения муниципальной программы |
| Внутренние риски | | | |
| 7. | Административные риски | Связаны с недостаточной эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон муниципальной программы. Это может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий | Формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы: проведение мониторинга результативности ее реализации, повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы |

**8. План реализации муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответствен ный исполнитель  (соисполни тель) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) |
| Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования город Венев Веневского района, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования город Венев Веневского района | | | | | | | |
| 1 | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности: «Формирование комфортной городской среды» | МУ «УС ЖКХ» | Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Венева Веневского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 901050305301000000  500 | 220,9 |
| 1.1.1 | **Контрольное событие 1:**  Ремонт внутридомовых территорий многоквартирных домов № 14в по ул. Белова,  № 14г по ул. Белова,  № 22 по ул. Белова,  № 24 по ул. Белова,  № 15 по ул. Советская,  № 6 по ул. Пролетарская,  № 10 по ул. Пролетарская,  № 15 по ул. Пролетарская,  № 2а пл. Ильича в г. Веневе | МУ «УС ЖКХ» | - увеличение благоустроенных дворовых территорий МКД с 58,3 % до 67,4 % (от 77 ед. до 89 ед.) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 90105030530120510 500 | 220,9 |