**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | № **\_\_\_\_\_\_\_** |

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 № 179 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.12.2021 № 1020 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 № 179 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Студеникина Л.В.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Веневский район** |  | **А.Г. Шубчинский** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации муниципального образования Веневский район  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 № 179 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»**

В приложении к постановлению:

* + - 1. В разделе 1 «Основные положения» пункт 6 «Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс. руб.)» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 6. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс. руб.) | 2022 – 87616,5  2023 – 144004,8  2024 – 181 045,0  2025 – 261 256,8  2026 – 93 218,5  2027 – 96 028,2 |

2. Раздел 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» изложить в новой редакции:

**«5. Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия | Ответственный исполнитель  (наименование органа исполнительной власти, ГРБС, организации, учреждения) | Источники  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |  |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1-ый год реализации МП  2022 | | 2-ой год реализации МП  2023 | 3-ий год реализации МП  2024 | 4-ый год реализации МП  2025 | 5-ый год реализации МП  2026 | 6-ой год реализации МП  2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Муниципальная программа** | **«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** |  | **1700000000** |  | | **87616,5** | **144004,8** | **181 045,0** | **261 256,8** | **93 218,5** | **96 028,2** |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 |  | 1700000000 |  | | 38780,8 | 80799,4 | 88 769,1 | 174 449,7 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 |  | 1700000000 |  | | 48835,7 | 63205,4 | 92 275,9 | 86 807,1 | 93 218,5 | 96 028,2 |
| **Структурный элемент 1** | **Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0409** | **172И800000** |  | | **18796,5** | **47122,0** | **71 581,2** | **70 548,5** | **0** | **0** |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0409 | 172И8100000 | 240 | | 18796,5 | 36078,8 | 60 249,9 | 55 003,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0409 | 172И800000 | 240 | | 0 | 11043,2 | 11 331,3 | 15 545,1 | 0 | 0 |
| **Структурный элемент 2** | **Ведомственный проект «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0409** | **1730100000** |  | | **19984,3** | **30602,5** | **21 551,2** | **28 875,8** | **0** | **0** |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0409 | 1730100000 | 240 | | 19984,3 | 30602,5 | **21 551,2** | 28 875,8 | 0 | 0 |
| **Структурный элемент 3** | **Ведомственный проект «Обеспечение круглогодичного бесперебойного сообщения сельских населенных пунктов, улучшение транспортного сообщения с дорогами общего пользования с твердым покрытием»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0409** | **1730200000** |  | | 0 | 0 | **0** | **90 570,5** | **0** | **0** |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0409 | 1730200000 | 240 | | 0 | 0 | 0 | 90 570,5 | 0 | 0 |
| **Структурный элемент 4** | **Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.**  **«Обновление парка специализированной техники Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0409** | **1730200000** |  | | **0** | **12920,0** | **4 610,0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0502 | 1730200000 | 240 | | 0 | 12920,0 | 4 610,0 | 0 | 0 | 0 |
| **Структурный элемент 5** | **Комплекс процессных мероприятий «Строительство, ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Всего, в том числе:** | **901** | **0409** | **1740100000** |  | | **43835,7** | **53360,3** | **83 302,6** | **71 262,0** | **93 218,5** | **96 028,2** |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0409 | 1740100000 | 240 | | 0 | 1198,1 | 2 358,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0409 | 1740100000 | 240  540 | | 48835,7 | 52162,2 | 80 944,6 | 71 262,0 | 93 218,5 | 96 028,2 |

3. Раздел 7 «План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» на 2025 год» изложить в новой редакции:

**«7. План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» на 2025 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель  (наименование органа исполнительной власти, ГРБС, организации, учреждения) | | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) |
| Задача 1: «Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»** | МУ «УС ЖКХ» | | **Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние** | **01.01.2025** | | **31.12.2025** | | **901 0409 172И800000** | **70 548,5** |
| 1.1. | Контрольное событие 1:  Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования (место выполнения – ул. Советская и ул. Володарского г. Венев) | МУ «УС ЖКХ» | | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Веневский район (место выполнения – ул. Советская и ул. Володарского г. Венев) | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | | 901 0409 172И8SД140 240 | 70 548,5 |
| Задача 2: «Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования» | | | | | | | | | | |
| **2** | **Ведомственные проекты, иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности** | МУ «УС ЖКХ» | | **Ведомственные проекты, иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности** | 01.01.2025 | | 25.12.2025 | | **901 0409 1730000000** | **119 446,3** |
| **2.1** | *Ведомственный проект «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований»* | *МУ «УС ЖКХ»* | | *Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения* | *01.01.2025* | | *30.12.2025* | | *901 0409 1730100000* | ***28 875,8*** |
| 2.1.1 | Контрольное событие 2: Выполнение работ по ремонту подходов к железнодорожному переезду ПК 9 участка автодороги "Сетка-Даниловское-Долговка-Селенка-Павлово Воронцово-Якимовское" Веневского района | МУ «УС ЖКХ | | Выполнение работ по ремонту подходов к железнодорожному переезду ПК 9 участка автодороги "Сетка-Даниловское-Долговка-Селенка-Павлово Воронцово-Якимовское" Веневского района | 01.01.2025 | | 30.12.2025 | | 901 0409 173019Д180 240 | 12 933,0 |
| 2.1.2 | Контрольное событие 3: Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования (место выполнения - автодорога КТМР - Хавки, ул. Веневские просторы | МУ «УС ЖКХ | | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования (место выполнения - автодорога КТМР - Хавки, ул. Веневские просторы | 01.06.2025 | | 15.07.2025 | | 901 0409 173019Д180 240 | 15 942,8 |
| Задача 3: «Улучшение транспортного сообщения с дорогами общего пользования с твердым покрытием» | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Ведомственный проект «Обеспечение круглогодичного бесперебойного сообщения сельских населенных пунктов, улучшение транспортного сообщения с дорогами общего пользования с твердым покрытием»** | | **МУ «УС ЖКХ»** | **Обеспечение круглогодичного бесперебойного сообщения сельских населенных пунктов, улучшение транспортного сообщения с дорогами общего пользования с твердым покрытием** | | **07.03.2025** | | **01.07.2025** | **901 0409 1730200000** | **90 570,5** |
| **3.1** | *Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам* | | *МУ «УС ЖКХ»* | *Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам* | | *07.03.2025* | | *01.07.2025* | *901 0409 17302802*  *240* | ***90 570,5*** |
| 3.1.1 | Контрольное событие 22: Выполнение работ по ремонту автодороги Аксиньино - Пирогово – Борозденки | | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту автодороги Аксиньино - Пирогово – Борозденки | | 07.03.2025 | | 01.07.2025 | 901 0409 17302802  240 | 17 348,0 |
| 3.1.2 | Контрольное событие 23: Выполнение работ по ремонту автодороги Богородицкое - Малая Связьма - Большая Связьма - Ивановское - М4 | | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту автодороги Богородицкое - Малая Связьма - Большая Связьма - Ивановское - М4 | | 07.03.2025 | | 01.07.2025 | 901 0409 17302802  240 | 34 939,8 |
| 3.1.3 | Контрольное событие 24: Выполнение работ по ремонту автодороги Трухачевка – Стомна | | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту автодороги Трухачевка – Стомна | | 07.03.2025 | | 01.07.2025 | 901 0409 17302802  240 | 14 698,8 |
| 3.1.4 | Контрольное событие 25: Выполнение работ по ремонту автодороги автодорога Хавки – Борзовка | | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту автодороги автодорога Хавки – Борзовка | | 07.03.2025 | | 01.07.2025 | 901 0409 17302802  240 | 23 583,9 |
| Задача 4: «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | | | | | | | | | | |
| **4.** | **Комплекс процессных мероприятий**  **«Строительство, ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования»** | | МУ «УС ЖКХ» | **Строительство, ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования** | | **01.01.2025** | | **31.12.2025** | **901 0409 1740100000** | **71 262,0** |
| ***4.1.*** | *Расходы на проектирование строительство, ремонт, капремонт и содержание автодорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений* | | *МУ «УС ЖКХ»* | *Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования* | | *01.01.2025* | | *29.12.2025* | *901 0409 174019Д100 240* | ***51 481,7*** |
| *4.1.1* | Контрольное событие 4: Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в н.п. Веневского района | | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в н.п. Веневского района | | 01.01.2025 | | 29.12.2025 | 901 0409 174019Д100 240 | 29 096,7 |
| *4.1.2* | Контрольное событие 5: Выполнение СМР по обустройству подходов к ж/д переездам | | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение СМР по обустройству подходов к ж/д переездам | | 01.01.2025 | | 29.12.2025 | 901 0409 174019Д100 240 | 12 933,1 |
| *4.1.3* | Контрольное событие 6: Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог | | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог | | 01.01.2025 | | 29.12.2025 | 901 0409 174019Д100 240 | 3 500,0 |
| *4.1.4* | Контрольное событие 7: Выполнение работ по ремонту участка автодороги вблизи строения № 82 (Интердекор) в микрорайоне Южный города Венева | | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту участка автодороги вблизи строения №82 (Интердекор) в микрорайоне Южный города Венева | | 01.01.2025 | | 29.12.2025 | 901 0409 174019Д100 240 | 1 481,7 |
| *4.1.5* | Контрольное событие 8: Выполнение работ по ремонту искусственных сооружений автодорог | | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту искусственных сооружений автодорог | | 01.01.2025 | | 29.12.2025 | 901 0409 174019Д100 240 | 1 500,0 |
| *4.1.6* | Контрольное событие 9: Выполнение работ по укреплению обочин | | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по укреплению обочин | | 01.01.2025 | | 29.12.2025 | 901 0409 174019Д100 240 | 805,2 |
| *4.1.7* | Контрольное событие 10: Выполнение работ по планировке грунтовых дорог Веневского района (грейдирование) | | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по планировке грунтовых дорог Веневского района (грейдирование) | | 01.01.2025 | | 29.12.2025 | 901 0409 174019Д100 240 | 1 200,0 |
| *4.1.8* | Контрольное событие 11: Оказание услуг по проверке сметной документации | | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по проверке сметной документации | | 01.01.2025 | | 29.12.2025 | 901 0409 174019Д100 240 | 300,0 |
| *4.1.9* | Контрольное событие 12: Оказание услуг по проведению экспертизы ПСД для обустройства подходов к ж/д переездам | | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по проведению экспертизы ПСД для обустройства подходов к ж/д переездам | | 01.01.2025 | | 29.12.2025 | 901 0409 174019Д100 240 | 65,0 |
| *4.1.10* | Контрольное событие 13: Оказание услуг по диагностике улично-дорожной сети | | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по диагностике улично-дорожной сети | | 01.01.2025 | | 29.12.2025 | 901 0409 174019Д100 240 | 600,0 |
| ***4.2.*** | *Расходы на обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства* | | *МУ «УС ЖКХ* | *Содержание элементов обустройства автодорог* | | *01.01.2025* | | *31.12.2025* | *901 0409 174019Д110 240* | ***12 500,0*** |
| *4.2.1* | Контрольное событие 14:  Оказание услуг по разработке проекта организации дорожного движения и изготовлению паспортов улично-дорожной сети Веневского района | | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по разработке проекта организации дорожного движения и изготовлению паспортов улично-дорожной сети Веневского района | | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | 901 0409 174019Д110 240 | 800,0 |
| *4.2.2* | Контрольное событие 15:  Выполнение работ по вырубке деревьев и кустарников, вдоль автомобильных дорог | | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по вырубке деревьев и кустарников, вдоль автомобильных дорог | | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | 901 0409 174019Д110 240 | 1 200,0 |
| *4.2.3* | Контрольное событие 16:  Оказание услуг по окосу сорной растительности вдоль автомобильных дорог местного значения к населенным пунктам | | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по окосу сорной растительности вдоль автомобильных дорог местного значения к населенным пунктам | | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | 901 0409 174019Д110 240 | 3 500,0 |
| *4.2.4* | Контрольное событие 17:  Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на территории г .Венева | | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на тер.г.Венева | | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | 901 0409 174019Д110 240 | 1 000,0 |
| *4.2.5* | Контрольное событие 18:  Выполнение работ по установке дорожных знаков | | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по установке дорожных знаков | | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | 901 0409 174019Д110 240 | 500,0 |
| *4.2.6* | Контрольное событие 19:  Выполнение работ по обустройству подходов к общеобразовательным учреждениям | | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по обустройству подходов к общеобразовательным учреждениям | | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | 901 0409 174019Д110 240 | 1 000,0 |
| *4.2.7* | Контрольное событие 20:  Выполнение работ по нанесению разметки на асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог в г. Веневе и пос. Грицовский | | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по нанесению разметки на асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог в г. Веневе и пос. Грицовский | | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | 901 0409 174019Д110 240 | 2 000,0 |
| *4.2.8* | Контрольное событие 21:  Выполнение работ по обустройству автобусных остановок | | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по обустройству автобусных остановок | | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | 901 0409 174019Д110 240 | 700,0 |
| *4.2.9* | Контрольное событие 22:  Уличное освещение вдоль автодорог | | МУ «УС ЖКХ» | Уличное освещение вдоль автодорог | | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | 901 0409 174019Д110 240 | 1 000,0 |
| *4.2.10* | Контрольное событие 23:  Установка барьерного ограждения по ул. Свободная г. Венев | | МУ «УС ЖКХ» | Установка барьерного ограждения по ул. Свободная г. Венев | | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | 901 0409 174019Д110 240 | 800,0 |
| ***4.3.*** | *Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов* | | МУ «УС ЖКХ» | *Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов* | | *01.01.2025* | | *31.12.2025* | *901 0409 174019Д120 540* | ***7 280,3*** |
| 4.3.1 | Контрольное событие 24:  Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | | МУ «УС ЖКХ» | Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | | 01.01.2025 | | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  31.12.2025 | 901 0409 174019Д120 540 | 7 280,3 |