АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 05.02.2024 | № 138 |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №179 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.12.2021 №1020 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 №179 «Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».

3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Студеникина Л.В.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

| Глава администрации муниципального образования Веневский район | А.Г. Шубчинский |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 05.02.2024 № 138

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 № 179

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»

- Основные положения

| 1. Куратор муниципальной программы | П.А. Козлов, заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель программы | Н.Н. Филин, директор муниципального учреждения администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3. Цель программы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования Веневского района. |
| 4. Направления | 1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»; 2. Ведомственный проект «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований»; 3. Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Обновление парка специализированной техники Веневского района»; 4. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорого общего пользования». |
| 5. Период реализации программы | 2022-2026 |
| 6. Объем ресурсного обеспечения программы (в тыс. руб.) | 2022 – 87 616,5 2023 – 144 004,8 2024 – 130 743,8 2025 – 75 159,0 2026 – 75 159,0 |
| 7. Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Веневского района – 50 %. 2. Количество приобретенных остановочных павильонов – 2 ед. 3. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения – 3,754 км. 4. Количество приобретенной специализированной техники в муниципальном образовании Веневский район - 1 ед. 5. Количество населенных пунктов, в которых произведено устройство элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения – 15 ед. |

- Основные меры правового регулирования муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»

| № п/п |  | Вид документа, реквизиты | Наименование документа | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: «Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ # (ред. от 25.12.2023) |  | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Государственная Дума Российской Федерации |  | КонсультантПлюс |  |
| 2 | # Федеральный закон от 08.11.2007 №257 # (ред. от 04.08.2023) |  | # «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Государственная Дума Российской Федерации |  | КонсультантПлюс |  |
| 3 | # Закон Тульской области от 18.12.2020 года №105-ЗТО (ред. от 02.12.2021) |  | ## «О бюджете Тульской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | Тульская областная Дума |  | КонсультантПлюс |  |
| 4 | Постановление Правительства Тульской области от 20.11.2013 г. №662 (ред. от 31.03.2023) |  | ## «Об утверждении Государственной программы Тульской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области» | Правительство Тульской области |  | КонсультантПлюс |  |
| Ведомственный проект «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Постановление Правительства Тульской области от 20.11.2013 г. №662 (ред. от 31.03.2023) |  | ## «Об утверждении Государственной программы Тульской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области» | Правительство Тульской области |  | КонсультантПлюс |  |
| Задача 2: «Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированной техники» |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Обновление парка специализированной техники Веневского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | # Постановление Правительства Тульской области от 30.12.2021 № 907 # (ред. от 27.06.2023) |  | «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение специализированной техники» | Правительство Тульской области |  | КонсультантПлюс |  |
| Задача 3: «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | # Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ # (ред. от 25.12.2023) |  | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Государственная Дума Российской Федерации |  | КонсультантПлюс |  |
| 8 | # Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ # (ред. от 25.12.2023) |  | «О безопасности дорожного движения» | Государственная Дума Российской Федерации |  | КонсультантПлюс |  |

- Показатели муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский р-н) | Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета, методика) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, на конкретную дату) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации МП 2022 | 2-й год реализации МП 2023 | 3-й год реализации МП 2024 | 4-й год реализации МП 2025 | 5-й год реализации МП 2026 |
| Задача 1: «Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании информации, размещенной на сайте http://prognoz.tularegion.ru/rias | ежегодно | 68,16 | 68,0 | 63,00 | 59,60 | 50,00 |
| Ведомственный проект «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество приобретенных остановочных павильонов | ед. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании акта приемки-передачи товара | ежеквартально | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании акта приемки-передачи товара | ежеквартально | 0 | 3,754 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2: «Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированной техники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Обновление парка специализированной техники Веневского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество приобретенной специализированной техники в муниципальном образовании Веневский район | ед. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании акта приемки-передачи товара | ежеквартально | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Задача 3: «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество населенных пунктов, в которых произведено устройство элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | МУ «УС ЖКХ» | Показатель формируется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ | ежеквартально | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

- Структура муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |  |  |  |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» |  |  |  |
| 1 | Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Решение поставленной задачи поможет сформировать доступную и эффективную автодорожную сеть района, обеспечивающую комфортное и беспрепятственное передвижение транспортных средств, удовлетворить растущий спрос экономики и населения в транспортном сообщении, повысить инвестиционную привлекательность муниципального образования Веневский район | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Ведомственные проекты |  |  |  |
| Ведомственный проект «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований» |  |  |  |
| 2 | Увеличение количества остановочных пунктов, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | Позволит увеличить количество остановочных пунктов, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | - Количество приобретенных остановочных павильонов (единиц) |
| 3 | Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Позволит увеличить долю автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | - Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (километров) |
| Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности |  |  |  |
| «Обновление парка специализированной техники Веневского района» |  |  |  |
| 4 | Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированной техники | Приобретение специализированной техники позволит выполнять работы по своевременному поддержанию надлежащих эксплуатационных характеристик дорожного полотна. | - Количество приобретенной специализированной техники в муниципальном образовании Веневский район |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |
| 5 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обеспечение увеличения протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | - Количество населенных пунктов, в которых произведено устройство элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения. |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, (основного мероприятия), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1-ый год реализации МП 2022 |  | 2-ый год реализации МП 2023 | 3-ый год реализации МП 2024 | 4-ый год реализации МП 2025 | 5-ый год реализации МП 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 |  | 1700000000 |  | 87 616,5 |  | 144 004,8 | 130 743,8 | 75 159,0 | 75 159,0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 |  | 1700000000 |  | 38 780,8 |  | 80 799,4 | 60 249,9 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 |  | 1700000000 |  | 48 835,7 |  | 63 205,4 | 70 493,9 | 75 159,0 | 75 159,0 |
| Структурный элемент 1 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 171R100000 | 240 | 18 796,5 |  | 47 122,0 | 74 055,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0409 | 171R100000 | 240 | 18 796,5 |  | 36 078,8 | 60 249,9 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0409 | 171R100000 | 240 | 0 |  | 11 043,2 | 13 805,1 |  |  |
| Структурный элемент 2 | Ведомственный проект «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 1730100000 | 240 | 19 984,3 |  | 30 602,5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0409 | 1730100000 | 240 | 19 984,3 |  | 30 602,5 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 3 | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности. «Обновление парка специализированной техники Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 1730200000 | 240 | 0 |  | 12 920,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0502 | 1730200000 | 240 | 0 |  | 12 920,0 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 4 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования» | МУ «УС ЖКХ» | Всего, в том числе: | 901 | 0409 | 1740100000 | 240 540 | 43 835,7 |  | 53 360,3 | 56 688,8 | 75 159,0 | 75 159,0 |
|  |  |  | Бюджет Тульской области | 901 | 0409 | 1740100000 | 240 | 0 |  | 1 198,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО Веневский район | 901 | 0409 | 1740100000 | 240 540 | 48 835,7 |  | 52 162,2 | 56 688,8 | 75 159,0 | 75 159,0 |

- Риски реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» и меры управления рисками

| № п/п | Вид риска | Определение факторов риска | Меры управления рисками |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |
| 1 | Макроэкономические риски | Кризисные явления в экономике, инфляция, рост безработицы могут негативно повлиять на криминогенную обстановку в районе, а также уменьшить доходную базу бюджетов муниципальных образований Веневского района | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы |
| 2 | Финансово-экономические риски | Неэффективное использование финансовых ресурсов, сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования или несвоевременное финансирование муниципальной программы в процессе ее реализации, а также риск несвоевременного и некачественного выполнения работ в рамках мероприятий муниципальной программы | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы, контроль выполнения мероприятий в рамках программы |
| 3 | Техногенные, экологические и природно-климатические риски | Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы) | Управление риском в рамках муниципальной программы невозможно |
| 4 | Геополитические риски | Ухудшение политической ситуации внутри страны и за ее пределами, что может повлечь за собой усиление экстремистских проявлений и угрозы совершения террористических актов, что в свою очередь негативно повлияет на криминогенную обстановку в районе | Осуществление мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму |
| 5 | Законодательные риски | Несвоевременное принятие нормативных правовых актов по вопросам реализации муниципальной программы, неточности в организации управления и мониторинга исполнения муниципальной программы | Оперативное реагирование на изменения законодательства |
| 6 | Социальные риски | Старение кадров муниципальных служащих | Осуществление мероприятий по привлечению к работе в органах местного самоуправления молодых специалистов |
| Внутренние риски |  |  |  |
| 7 | Административные риски | Связаны с недостаточной эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон муниципальной программы. Это может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий | Формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы: проведение мониторинга результативности ее реализации, повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы |

7. План реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» на 2023 год

| № п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) |  | Срок начала реализации |  | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: «Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | МУ «УС ЖКХ» |  | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 901 0409 171R100000 | 47 122,0 |
| 1.1. | Контрольное событие: Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Веневский район (место выполнения работ: Тульская область, город Венев, ул. Бундурина) | МУ «УС ЖКХ» |  | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Веневский район (место выполнения работ: Тульская область, город Венев, ул. Бундурина) |  | 01.05.2023 |  | 01.10.2023 | 901 0409 171R153930 240 | 47 122,0 |
| 2 | Ведомственный проект «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований» | МУ «УС ЖКХ» |  | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований |  | 01.06.2023 |  | 01.12.2023 | 901 0409 1730100000 | 30 602,5 |
| 2.1 | Контрольное событие: Оказание услуг на приобретение остановочных павильонов в Веневском районе | МУ «УС ЖКХ» |  | Оказание услуг на приобретение остановочных павильонов в Веневском районе |  | 01.06.2023 |  | 01.09.2023 | 901 0409 1730182440 240 | 204,0 |
| 2.2 | Контрольное событие: Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | МУ «УС ЖКХ» |  | Выполнение работ по ремонту: - автомобильной дороги по ул. Первомайская от центральной площади до госпиталя в п. Грицовский Веневского района; -участка автомобильной дороги по ул. Шахтерская в п. Грицовский Веневского района. |  | 15.08.2023 |  | 01.12.2023 | 901 0409 1730182440 240 | 12 191,6 |
| 2.3 | Контрольное событие: Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Первомайская от ул. Степная до ул. Школьная в п. Грицовский Веневского района Тульской области | МУ «УС ЖКХ» |  | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Первомайская от ул. Степная до ул. Школьная в п. Грицовский Веневского района Тульской области |  | 15.08.2023 |  | 01.12.2023 | 901 0409 1730182440 240 | 11 706,9 |
| 2.4 | Контрольное событие: Выполнение работ по ремонту участка автодороги Адашево – Глебково – Никифоровка Веневского района | МУ «УС ЖКХ» |  | Выполнение работ по ремонту участка автодороги Адашево – Глебково – Никифоровка Веневского района |  | 01.11.2023 |  | 31.12.2023 | 901 0409 1730182440 240 | 6 500,0 |
| Задача 2: «Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированной техники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Обновление парка специализированной техники Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» |  | Приобретение специализированной техники для выполнение работы по своевременному поддержанию надлежащих эксплуатационных характеристик дорожного полотна |  | 15.07.2023 |  | 25.12.2023 | 901 0502 1730200000 | 12 920,0 |
| 3.1 | Контрольное событие: Поставка средства транспортного для коммунального хозяйства и содержания дорог Веневского района | МУ «УС ЖКХ» |  | Поставка средства транспортного для коммунального хозяйства и содержания дорог Веневского района |  | 15.07.2023 |  | 25.12.2023 | 901 0502 173028114I 240 | 12 920,0 |
| Задача 3: «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования» |  | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 901 0409 1740100000 | 53 360,3 |
| 4.1. | Расходы на ремонт, капремонт автодорог общего пользования |  | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 901 0409 1740120170 240 | 27 817,3 |
| 4.1.1 | Контрольное событие: Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Веневского района (- ремонт автодороги по ул. Садовая в с.Хавки Веневского района; - ремонт автодороги в н.п. Игумново Веневского района) |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Веневского района (- ремонт автодороги по ул. Садовая в с.Хавки Веневского района; - ремонт автодороги в н.п. Игумново Веневского района) | 01.05.2023 |  | 31.12.2023 |  | 901 0409 1740120170 240 | 3 162,5 |
| 4.1.2 | Контрольное событие: Выполнение работ по ремонту участка автодороги по ул. Новая в г.Веневе; |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту участка автодороги по ул. Новая в г.Веневе | 15.05.2023 |  | 28.06.2023 |  | 901 0409 1740120170 240 | 9 606,3 |
| 4.1.3 | Контрольное событие: Выполнение работ по ремонту автоподъезда к ЦКР вблизи домов 68 и 69 микрорайона Южный г.Венева |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту автоподъезда к ЦКР вблизи домов 68 и 69 микрорайона Южный г.Венева | 19.07.2023 |  | 01.09.2023 |  | 901 0409 1740120170 240 | 6 149,6 |
| 4.1.4 | Контрольное событие: Выполнение работ по диагностике улично-дорожной сети муниципального образования Веневский район |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по диагностике улично-дорожной сети муниципального образования Веневский район | 16.10.2023 |  | 01.12.2023 |  | 901 0409 1740120170 240 | 153,0 |
| 4.1.5 | Контрольное событие: Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин автомобильных дорог в городе Веневе |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин автомобильных дорог в городе Веневе | 01.03.2023 |  | 01.12.2023 |  | 901 0409 1740120170 240 | 599,3 |
| 4.1.6 | Контрольное событие: Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в н.п. Веневского района, в г.Веневе |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в н.п. Веневского района, в г.Веневе | 01.03.2023 |  | 20.12.2023 |  | 901 0409 1740120170 240 | 4 856,3 |
| 4.1.7 | Контрольное событие: Разработка проектно-сметной документации для обустройства подходов к железнодорожным переездам на территории Веневского района |  | МУ «УС ЖКХ» | Разработка проектно-сметной документации для обустройства подходов к железнодорожным переездам на территории Веневского района | 01.04.2023 |  | 01.10.2023 |  | 901 0409 1740120170 240 | 1 428,2 |
| 4.1.8 | Контрольное событие: Оказание услуг по проверке сметной документации |  | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по проверке сметной документации | 10.01.2023 |  | 20.12.2023 |  | 901 0409 1740120170 240 | 275,8 |
| 4.1.9 | Контрольное событие: Выполнение работ по ремонтной планировке грунтовых автодорог в МО Грицовское Веневского района в 2023 году |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонтной планировке грунтовых автодорог в МО Грицовское Веневского района в 2023 году | 01.06.2023 |  | 01.11.2023 |  | 901 0409 1740120170 240 | 839,5 |
| 4.1.10 | Контрольное событие: Выполнение работ по устройству водоотвода на автодороге по ул. Молодежная в пос. Грицовский Веневского района |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по устройству водоотвода на автодороге по ул. Молодежная в пос. Грицовский Веневского района | 30.01.2023 |  | 01.04.2023 |  | 901 0409 1740120170 240 | 591,7 |
| 4.1.11 | Контрольное событие: Выполнение работ по устройству водоприемных колодцев вблизи автодороги по ул. Молодежная в пос. Грицовский Веневского района |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по устройству водоприемных колодцев вблизи автодороги по ул. Молодежная в пос. Грицовский Веневского района | 01.02.2023 |  | 01.03.2023 |  | 901 0409 1740120170 240 | 155,1 |
| 4.2 | Расходы на содержание элементов обустройства автодорог |  | МУ «УС ЖКХ | Содержание элементов обустройства автодорог | 01.02.2023 |  | 01.03.2023 |  | 901 0409 1740120650 240 | 17 044,9 |
| 4.2.1 | Контрольное событие: Оказание услуг по разработке проекта организации дорожного движения и диагностике, изготовлению паспортов улично-дорожной сети Веневского района |  | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по разработке проекта организации дорожного движения и диагностике, изготовлению паспортов улично-дорожной сети Веневского района | 01.03.2023 |  | 01.12.2023 |  | 901 0409 1740120650 240 | 218,1 |
| 4.2.2 | Контрольное событие: Выполнение работ по опиловке аварийных деревьев вдоль автомобильных дорог г. Венева |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по опиловке аварийных деревьев вдоль автомобильных дорог г. Венева | 01.02.2023 |  | 01.11.2023 |  | 901 0409 1740120650 240 | 1 599,2 |
| 4.2.3 | Контрольное событие: Оказание услуг по окосу сорной растительности вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения к населенным пунктам Веневского района |  | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по окосу сорной растительности вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения к населенным пунктам Веневского района | 01.05.2023 |  | 01.11.2023 |  | 901 0409 1740120650 240 | 532,1 |
| 4.2.4 | Контрольное событие: Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети города Венева |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети города Венева | 01.01.2023 |  | 30.12.2023 |  | 901 0409 1740120650 240 | 4 949,5 |
| 4.2.5 | Контрольное событие: Выполнение работ по содержанию территории общественного пространства «Красная площадь» в городе Веневе |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по содержанию территории общественного пространства «Красная площадь» в городе Веневе | 30.01.2023 |  | 30.12.2023 |  | 901 0409 1740120650 240 | 150,0 |
| 4.2.6 | Контрольное событие: Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города Венева |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города Венева | 20.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 901 0409 1740120650 240 | 3 999,4 |
| 4.2.7 | Контрольное событие: Выполнение работ по обустройству автобусных остановок |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по обустройству автобусных остановок | 10.01.2023 |  | 01.12.2023 |  | 901 0409 1740120650 240 | 259,1 |
| 4.2.8 | Контрольное событие: Выполнение работ по установке дорожных знаков и ограждений на территории Веневского района |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по установке дорожных знаков на территории Веневского района | 20.03.2023 |  | 01.10.2023 |  | 901 0409 1740120650 240 | 657,2 |
| 4.2.9 | Контрольное событие: Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на территории города Венева |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на территории города Венева | 30.01.2023 |  | 01.12.2023 |  | 901 0409 1740120650 240 | 556,5 |
| 4.2.10 | Контрольное событие: Выполнение работ по нанесению разметки на асфальтобетонное покрытие автодорог |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по нанесению разметки на асфальтобетонное покрытие автодорог г.Венева и Веневского района | 01.05.2023 |  | 01.10.2023 |  | 901 0409 1740120650 240 | 1 998,4 |
| 4.2.11 | Контрольное событие: Выполнение работ по содержанию элементов обустройства автодорог |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по содержанию элементов обустройства автодорог на территории г.Венева и Веневского района | 01.01.2023 |  | 25.12.2023 |  | 901 0409 1740120650 240 | 2 125,4 |
| 4.3 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) из бюджета Тульской области на устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области |  | МУ «УС ЖКХ» | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) из бюджета Тульской области на устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 901 0409 174018001I 240 | 1 198,1 |
| 4.3.1 | Контрольное событие: Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах Веневского района в 2023 году |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах Веневского района в 2023 году | 22.05.2023 |  | 15.06.2023 |  | 901 0409 174018001I 240 | 599,6 |
| 4.3.2 | Контрольное событие: Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на проездах в микрорайоне Южный г.Венева в 2023 году |  | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на проездах в микрорайоне Южный г.Венева в 2023 году | 02.05.2023 |  | 19.05.2023 |  | 901 0409 174018001I 240 | 598,5 |
| 4.4 | Иные межбюджетные трансферты на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  | Администрации поселений МО Веневский район | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 901 0409 1740180170 540 | 7 300,0 |
| 4.4.1 | Контрольное событие: Иные межбюджетные трансферты на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  | Администрации поселений МО Веневский район | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 901 0409 1740180170 540 | 7 300,0 |