**Отчет**

**по муниципальной программе муниципального образования Веневский район**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веневского района»**

**Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веневского района» за IV квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента | Сроки исполнения по программе | Фактический срок исполнения подпрограммы | Объем финансирования(тыс.руб.) | Подтверждение выполнения мероприятия (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-чальный план | Уточнение № 5 | Факт 4 кв. |
| 1 | Региональный проект«Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей» | 31.12.2024 | 11.03.2024 | 24082,6 | 23 461,7 | 23 461,7 | Акт 3.2-2 от 27.02.24, КС2,3 от 27.02.23 к контракту 23-2-1 от 27.12.22 |
| 2 | Региональный проект«Обеспечение жильем молодых семей» | 31.12.2024 | 27.12.2024 | 4578,3 | 4 322,6 | 4 322,6 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства от 21.02.24 №024/2024 Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства от 21.02.24 №026/2024 Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства от 21.02.24 №025/2024 |
| 3 | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности«Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район» | 31.12.2024 | 03.04.2024 | 0,0 | 256,4 | 256,4 | Платежное поручение №981 от 03.04.24 на основ.соглашения б/н от 11.03.24 о предоставлении взамен изымаемого жилого помещения выкупной цены  |
| 4 | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности«Разработка проектов по объектам газификации, строительство газопроводов в н.п. Веневского района» | 31.12.2024 | 30.11.2024 | 4460,0 | 3 932,8 | 3 932,8 | Акт б/н от 06.03.24 к контракт 23-4-32 от 03.02.23Акт б/н от 14.03.24 к контракту 23-4-37 от 14.02.23Акт б/н от 25.03.24 к контракту 24-4-32 от 05.02.24Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ от 13.12.24 г. к контракту № 24-4-182 от 28.10.24 г.Акт б/н от 13.12.24 г. к контракту № 24-4-207 от 25.11.24 г.Акт б/н от 13.12.24 г. к контракту № 24-4-206 от 25.11.24 г.Счет на оплату № 1313/20 от 05.12.24 г.к контракту № 24-4-211 от 28.11.24 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 12425,2 | 19 199,0 | 19 164,1 | Отчет об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127 по состоянию на 01.04.2024)Отчет об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127 по состоянию на 01.07.2024)Отчет об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503127 по состоянию на 01.10.2024) |
|  | **Всего по МП:** |  |  | **45546,1** | **51 172,5** | **51 137,6 (99,9%)** |  |

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веневского района» за IV квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Плановое значение показателя на конец отчетного периода** | **Фактическое значение показателя на конец отчетного периода** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| 1 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства внутрипоселковых распределительных газопроводов | шт. | 5 | 0 | Мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования |
| 2 | Протяженность вновь построенных внутрипоселенческих распределительных газопроводов на территории Веневского района | км | 9,887 | 9,887 | Мероприятия выполнены |
| 3 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семья | 9 | 3 | Мероприятия выполнены |
| 4 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 4,50 | 4,50 | Мероприятия выполнены |
| 5 | Количество разработанных проектов по объектам газификации, прошедших государственную экспертизу | шт. | 1 | 1 | Мероприятия выполнены |
| 6 | Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район | м3 | 28,5 | 28,5 |  Мероприятия выполнены |
| 7 | Обеспечение в полном объеме деятельности МУ «УС ЖКХ» | % | 100 | 100 | Мероприятия выполнены |

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веневского района» за IV квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель(соисполнитель)(наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, (тыс. руб.) | Причины невыполнения в срок мероприятия (контрольного события) |
| Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |
| Задача 1 Создание условий для газификации населенных пунктов Веневского района |
| 1. | Региональный проект «Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей» | МУ «УС ЖКХ» | Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей | 01.01.24 | 31.12.24 | 15 2 01 00000 | 24 082,6 | 23 461,7 | 23 461,7 |  |
| 1.1. | Контрольное событие 1:Выполнение работ по строительству объекта: «Газификация с. Аксиньино Веневского района Тульской области» | МУ «УС ЖКХ» | Газификация с. Аксиньино Веневского района Тульской области | 01.01.24 | 11.03.24 | 901 0502 15 2 01 S0850 410 | 24 082,6 | 23 461,7 | 23 461,7 |  |
| Задача 2 Создание условий для обеспечения доступности жилья для граждан, проживающих на территории Веневского района |
| 2. | Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей» | МУ «УС ЖКХ» | Выдача сертификатов для приобретения жилья молодыми семьями | 01.01.24 | 31.12.24 | 15 2 02 00000 | 4578,3 | 4 322,6 | 4 322,6 |  |
| 2.1. | Контрольное событие 2:Обеспечение жильем молодых семей | МУ «УС ЖКХ» | Выдача сертификатов для приобретения жилья молодыми семьями | 09.01.2401.06.24 | 31.05.2401.12.24 | 901 1004 15 2 02 L4971 320 | 4578,3 | 4 322,6 | 4 322,6 |  |
| Задача 3 Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности«Разработка проектов и прохождение государственной экспертизы по объектам газификации населенных пунктов Веневского района» |
| 3.1 | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район» | МУ «УС ЖКХ» | Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район | 01.02.24 | 30.04.24 | 901 0501 1530120530 850 | 0 | 256,4 | 256,4 |  |
| 3.1.1 | Контрольное событие 3:Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район | МУ «УС ЖКХ» | Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Веневский район | 22.02.24 | 03.04.24 | 901 0501 1530120530 850 | 0 | 256,4 | 256,4 |  |
| 3.2 | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности«Разработка проектов по объектам газификации, строительство газопроводов в н.п. Веневского района» | МУ «УС ЖКХ» | Разработка проектов и прохождение государственной экспертизы по объектам газификации населенных пунктов Веневского района | 01.01.24 | 31.12.24 | 15 3 02 00000 | 4460,0 | 3 932,8 | 3 932,8 |  |
| 3.2.1 | Контрольное событие 4:Разработка проектов по объектам газификации населенных пунктов Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Разработка проектов по объектам газификации населенных пунктов Веневского района | 01.01.24 | 01.12.24 | 901 0502 1530220670 410 | 1450,0 | 762,3 | 762,3 |  |
| 3.2.2 | Контрольное событие 5:Выполнение пусконаладочных работ газового оборудования | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение пусконаладочных работ газового оборудования | 01.01.24 | 28.12.24 | 901 0502 153040110 410 | 2710,0 | 3 086,1 | 3 086,1 |  |
| 3.2.3 | Контрольное событие 6:Оказание услуг об организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг об организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | 01.10.24 | 10.12.24 | 901 0502 1530240110 240 | 300,0 | 84,4 | 84,4 |  |
| Задача 4 Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ» | МУ «УС ЖКХ» | Расходы на обеспечение деятельности МУ «УС ЖКХ» | 01.01.24 | 31.12.24 | 901 0505 15 4 03 00000 | 12425,2 | 19 199,0 | 19 164,1 | Экономия |

**МЕТОДИКА**

**проведения оценки эффективности реализации муниципальной** **программы**

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

 i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Cel = (1 / m) x SUM (Si) = (1/7) х (0/5+9,887/9,887+3/9+4,50/4,50+1/1+28,5/28,5 +100/100) х 100% = 76,1%

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Веневский район муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:**

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета муниципального образования Веневский район на реализацию

муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной

финансовый год в бюджете муниципального образования Веневский район.

Fin = K / L x 100% = 51 137,6 / 51 172,5 x 100% = 99,9%

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)**

**муниципальной программы производится по следующей формуле:**

 n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

 j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае не достижения непосредственного результата - как «0»;

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%) = (1 / 6) х (1+1+1+1+1+1) х 100% = 100,0%

**4. Комплексная оценка эффективности муниципальной программы за 2024 год произведена по формуле:**

О=(Cel+Fin+Mer)/3=(76,1% + 99,9% + 100%)/3=92%.

Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.