**Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» за 3 квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента | Сроки исполнения по программе | Фактический срок исполнения подпрограммы | Объем финансирования  (тыс.руб.) | | | Подтверждение выполнения мероприятия (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-чальный план | Уточнение № 3 | Факт 3 кв. |
| 1.1 | Региональный проект  «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» | 01.06.2024 | На исполнении | 0 | 8318,6 | 0 | - |
| Задача 2 «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | | | | | | | |
| 2.1 | Региональный проект **«**Комплексная борьба с борщевиком Сосновского**»** | 31.12.2024 | На исполнении | 240,0 | 181,0 | 0 | - |
| Задача 3: «Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения» | | | | | | | |
| 3.1 | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Газификация, водоснабжение, благоустройство н.п. Веневского района» | 31.12.2024 | На исполнении | 1665,5 | 503,0 | 8,4 | Акт 0000-000157 от 15.03.24 к контракту 24-4-37 от 12.02.24 |
| Задача 4: «Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения» | | | | | | | |
| 4.1 | Региональный проект  «Народный бюджет» | 31.12.2024 | На исполнении | 3000,0 | 11265,2 | 5276,7 | <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000014&contractInfoId=91715120>  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000015&contractInfoId=91714712>  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000017&contractInfoId=90996481>  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000018&contractInfoId=91002511>  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000025&contractInfoId=91378958>  https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000037&contractInfoId=92508931 |
| **Задача 4: «Комплексные мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного и эстетического вида территорий районных кладбищ»** | | | | | | | |
| 5.1 | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» | 31.12.2024 | На исполнении | 1660,8 | 2270,7 | 2041,1 | счет на оплату №95, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1, акт о приемке выполненных работ №1, акт сдачи-приемки выполненных работ от 14.05.24г к контракту №24-4-49 от 21.03.24  счет на оплату №208; акт №249; справка о стоимости выполненных работ и затрат №1; акт о приемке выполненных работ №1; акт сдачи-приемки выполненных работ от 10.06.24г к контракту №24-4-78 от 20.05.24  счет на оплату №178, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1, акт о приемке выполненных работ №1, акт сдачи-приемки выполненных работ от 23.05.24г к контракту №24-4-83 от 21.05.24  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000032&contractInfoId=91797903>  Акт б/н от 19.09.24 к контракту №24-4-153 от 17.09.24 |
| 6.1 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных домов в н.п. Веневского района» | 25.12.2024 | На исполнении | 0 | 5259,7 | 0 | - |
|  | **Всего по МП:** | - | - | **6566,7** | **27798,2** | **7326,2** | **-** |

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» за 3 квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение показателя на конец отчетного периода** | **Фактическое значение показателя на конец отчетного периода** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| 1 | Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского | га | 9,0 | - | Работы запланированы на IV квартал  Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая. |
| 2 | Количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» | шт. | 6 | 3 | Срок исполнения показателя не  наступил  Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая. |
| 3 | Доля населения Веневского района, вовлеченного в процесс голосования за инициативные проекты, допущенные к участию в конкурсном отборе проекта «Народный бюджет» | % | 7,4 | 11,61 |  |
| 4 | Количество спиленных деревьев на территории районных кладбищ | шт. | 14 | - | Срок исполнения показателя не  наступил |
| 7 | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | шт. | 5 | 20 |  |

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» за 3 квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель  (соисполнитель)  (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Достигнутый результат реализации мероприятия (контрольного события) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (плановая/фактическая дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) | | | | Причины не выполнения в срок мероприятия (контрольного события) |
| Предусмотрено | Профинансировано | | Освоено |
| **1** | **Региональный проект**  **«Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами** | **01.06.24** | **28.12.24** | **901 0605 1820100000** | **0** | **8318,6** | **0** | | **На исполнении** |
| Задача 1 «Благоустройство сельских территорий» | | | | | | | | | | | |
| Задача 2 «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Комплексная борьба с борщевиком Сосновского** | **01.01.24** | **31.12.24** | **901 0603 1820200000** | **240,0** | **181,0** | **0** | | **На исполнении** |
| Задача 3: «Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения» | | | | | | | | | | | |
| **3** | **Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Газификация, водоснабжение, благоустройство н.п. Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Газификация, водоснабжение, благоустройство н.п. Веневского района** | **01.01.24** | **31.12.24** | **901 0502 1830100000** | **1665,9** | **503,0** | **8,4** | | **На исполнении** |
| 3.1 | Контрольное событие:  Выполнение работ по строительству газопровода в н.п. Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по строительству газопровода в н.п. Веневского района | 01.05.24 | 25.12.24 | 901 0502 1830120150 410 | 250,0 | 447,4 | 0 | | На исполнении |
| 3.2 | Контрольное событие:  Выполнение дополнительных работ по благоустройству сельских территорий | МУ «УС ЖКХ» | Расходы на выполнение дополнительных работ по благоустройству сельских территорий | 20.04.24 | 25.12.24 | 901 0503 1830140100 240 | 1415,9 | 55,6 | 8,4 | | На исполнении |
| Задача 4: «Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения» | | | | | | | | | | | |
| **4** | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании Веневский район»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании Веневский район** | **01.01.24** | **31.12.24** | **901 0409 1840100000** | **3000,0** | **11265,2** | **5276,7** | | **На исполнении** |
| 4.1. | Контрольное событие:  Выполнение работ по ремонту участков автодорог в н.п. Веневского района в рамках реализации проекта «Народный бюджет» | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту участков автодорог в н.п. Веневского района в рамках реализации проекта «Народный бюджет» | 01.04.24 | 25.12.24 | 901 0409 18401S0550 240 | 3000,0 | 11265,2 | 5276,7 | | На исполнении |
| Задача 6: Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды Веневского района» | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Комплекс процессных мероприятий**  **«Охрана окружающей среды Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Охрана окружающей среды Веневского района** | **01.01.24** | **31.12.24** | **901 0605 18404 00000** | **1660,8** | **2270,7** | **2041,1** | | **На исполнении** |
| 5.1 | Контрольное событие  Выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в Веневском районе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в Веневском районе | 01.04.24 | 01.12.24 | 901 0605 1840420740 240 | 1660,8 | 2270,7 | 2041,1 | | На исполнении |
| **6** | **Региональный проект**  **«Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Выполнение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Веневский район в 2024 году** | **01.08.24** | **25.12.24** | **901 0501 18405 00000** | **0** | **5259,7** | **0** | | **-** |