|  |
| --- |
| Приложение  к письму от 19.07.2024 №31 |

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» за 2 квартала 2024 года**

Муниципальная программа муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 года №178. Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 25.03.2024 года №362 внесены изменения в муниципальную программу (муниципальная программа приведена в соответствие с целями, целевыми показателями и задачами в области транспортной инфраструктуры, определенными Указом Губернатора №102, Госпрограммой №662). Паспорт муниципальной программы утвержден постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 года №179. Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 18.03.2024 года №325 в паспорт муниципальной программы внесены изменения (утверждены цифры бюджета 2024-2026 гг.). Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 13.05.2024 №570 паспорт муниципальной программы приведен в соответствие с решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О внесение изменений и дополнений в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 18.12.2023 года № 4/30 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 28.03.2024 года № 9/59 (уточнение 1).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

Целью муниципальной программы является улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования Веневского района.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Повышение надежности работы и снижения затрат на эксплуатацию специализированной техники.

3. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

**Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» за 2 квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента | Сроки исполнения по программе | Фактический срок исполнения подпрограммы | Объем финансирования  (тыс.руб.) | | | Подтверждение выполнения мероприятия (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-чальный план | Уточнение № 2 | Факт 2 кв. |
| **Задача 1: «Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | | | | | | | |
| 1. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 31.12.24 | На исполнении | 51000,0 | 74055,1 | 0 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3712300349124000005&contractInfoId=90384613 |
| **Задача 2: «Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированной техники»** | | | | | | | |
| 2. | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.  «Обновление парка специализированной техники Веневского района» | 31.12.24 | На исполнении | 0 | 4610,0 | 0 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3712300349124000041&contractInfoId=92080779 |
| **Задача 3: «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения»** | | | | | | | |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования» | 31.12.24 | На исполнении | 67645,8 | 79009,8 | 26309,8 | Соглашение №1 между муниципальным образованием Веневский район и муниципальным образованием Грицовское Веневского района о передачи осуществления части полномочий на 2024 год от 18.12.2023  Соглашение №1 между муниципальным образованием Веневский район и муниципальным образованием Мордвесское Веневского района о передачи осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2024 год от 18.12.2023  Соглашение №1 между муниципальным образованием Веневский район и муниципальным образованием Центральное Веневского района о передачи осуществления части полномочий на 2024 год от 18.12.2024;  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349123000034&contractInfoId=86336671>  https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000007&contractInfoId=89580593  акт №25, акт сдачи-приемки выполненных работ, акт о приемке выполненных работ №1, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 31.01.2024г.; счет на оплату №64;  акт №70, акт сдачи-приемки выполненных работ,  акт о приемке выполненных работ №2, справка о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 29.02.2024г.; Акт 125 от 31.03.24 к контракту 23-4-216 от 21.12.23  Акт сдачи-приемки оказанных услуг №1 от 22.02.24 к контракту 24-4-39 от 12.02.24  Акт б/н от 15.01.24 к контракту 23-4-220 от 27.12.23  Акт б/н от 07.02.24 к контракту 24-4-19 от 24.01.24  КС-2, КС-63, акт сдачи-приемки выполненных работ от 06.03.2024г. к контракту 24-4-46 от 04.03.24  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000011&contractInfoId=90057320>  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000010&contractInfoId=90055761>  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000008&contractInfoId=92598032>  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000013&contractInfoId=90971425>  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3712300349124000020&contractInfoId=91090393>  https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3712300349124000022&contractInfoId=91211155  https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000026&contractInfoId=91380522  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000029&contractInfoId=91531080>  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000033&contractInfoId=91889392>  https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000007&contractInfoId=89580593  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3712300349124000030&contractInfoId=91601088>  счет на оплату №11,  справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) №1, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) №1, акт сдачи-приемки выполненных работ от 04.06.24г. к контракту 24-4-57 от 25.03.24  счет на оплату №10,  справка о стоимости выполненных работ и затрат №1,  акт о приемке выполненных работ №1,  акт сдачи-приемки выполненных работ от 04.06.24г к контракту 24-4-65 от 05.04.24  счет на оплату №24,  справка о стоимости выполненных работ и затрат №1,  акт о приемке выполненных работ №1,  акт сдачи-приемки выполненных работ от 16.05.24г к контракту 24-9-2 от 14.05.24  счет на оплату №35,  справка о стоимости выполненных работ и затрат №1,  акт о приемке выполненных работ №1, акт сдачи-приемки выполненных работ от 22.05.24г к контракту 24-9-9 от 21.05.24  Акт 0000-000158 от 15.03.24 к контракту 24-4-28 от 29.01.24  Счет на оплату №320, акт сдачи-приемки выполненных работ №6023 от 18.04.24 к контракту 24-4-50 от 21.03.24  Акт б/н от 14.05.24 к контракту 24-4-73 от 02.05.24  https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000016&contractInfoId=90888904  счет на оплату №007; акт сдачи-приемки выполненных работ; акт о приемке выполненных работ №1; справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 11.06.24г к контракту 24-4-47 от 19.03.24  счет на оплату №008; акт сдачи-приемки выполненных работ; акт о приемке выполненных работ №1; справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 13.06.24г. к контракту 24-4-61 от 28.03.24 |
|  | **Всего по МП:** |  |  | **118645,8** | **157674,9**  **б.Т.о. – 67217,9**  **Рай.б. – 90457,0** | **26309,8**  **(16,7%)**  **Б.Т.о. – 2358,0**  **Рай.б. – 23951,8** |  |

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» за 2 квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение показателя на конец отчетного периода** | **Фактическое значение показателя на конец отчетного периода** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 63,00 | 63,00 | Желаемая тенденция развития показателя – убывающая |
| 2 | Количество приобретенной специализированной техники в муниципальном образовании Веневский район | Ед. | 1 | - | Срок исполнения показателя не  наступил  Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая |
| 3 | Количество населенных пунктов, в которых произведено устройство элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 3 | 3 | Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая. |

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» за 2 квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | | Ответственный исполнитель  (наименование органа исполнительной власти, ГРБС, организации, учреждения) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | | Срок окончания реализации (дата контроль  ного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, (тыс. руб.) | | | | Причины невыполнения в срок мероприятия (контрольного события) |
| Предусмотрено | Профинансировано | | Освоено |
| Задача 1: «Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования» | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»** | | **МУ «УС ЖКХ»** | **Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние.** | **01.01.24** | | **31.12.24** | **901 0409 172R100000** | **51000,0** | **74055,1** | | **0** | **На исполнении** |
| 1.1. | Контрольное событие:  Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Веневский район (место выполнения работ: улица Революционная, город Венев; участки автодороги Грицовский – Новомосковск II – ш.Подмосковная Веневского района) | | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Веневский район (место выполнения работ: улица Революционная, город Венев; участки автодороги Грицовский – Новомосковск II – ш.Подмосковная Веневского района) | 26.01.24 | | 15.12.24 | 901 0409 172R153930 240 | 51000,0 | 74055,1 | | 0 | На исполнении |
| Задача 2: «Повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированной техники» | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.**  **«Обновление парка специализированной техники Веневского района»** | | **МУ «УС ЖКХ»** | **Обеспечение своевременного поддержания надлежащих эксплуатационных характеристик дорожного полотна** | **01.05.24** | | **25.12.24** | **901 0502 7130200000** | **0** | **4610,0** | | **0** | **На исполнении** |
| 2.1 | Контрольное событие:  Поставка погрузчика | | МУ «УС ЖКХ» | Поставка погрузчика ковшового | 01.06.24 | | 10.12.24 | 901 0502 7130281140 240 | 0 | 4610,0 | | 0 | На исполнении |
| Задача 3: «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | **Комплекс процессных мероприятий «Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования** | **01.01.24** | **31.12.24** | | **901 0409 1740100000** | **67645,8** | | **79009,8** | **26309,8** | **На исполнении** |
| *3.1.* | | *Расходы на ремонт, капремонт автодорог общего пользования* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования* | *01.01.24* | *29.12.24* | | *901 0409 1740120170 240* | *45195,8* | | *44407,1* | *8028,0* | *На исполнении* |
| 3.1.1. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Веневского района | 01.02.24 | 25.12.24 | | 901 0409 1740120170 240 | 39895,8 | | 39389,3 | 7453,7 | На исполнении |
| 3.1.2. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по обустройству подходов к общеобразовательным учреждениям | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по обустройству подходов к общеобразовательным учреждениям | 01.05.24 | 25.12.24 | | 901 0409 1740120170 240 | 1000,0 | | 1000,0 | 0 | На исполнении |
| 3.1.3. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин автомобильных дорог в городе Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин автомобильных дорог в городе Веневе | 01.04.24 | 01.12.24 | | 901 0409 1740120170 240 | 1700,0 | | 1700,0 | 342,6 | На исполнении |
| 3.1.4. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по нанесению разметки на асфальтобетонное покрытие автодорог | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по нанесению разметки на асфальтобетонное покрытие автодорог г.Венева и Веневского района | 20.02.24 | 01.10.24 | | 901 0409 1740120170 240 | 1500,0 | | 0 | 0 | - |
| 3.1.5. | | Контрольное событие:  Оказание услуг по проверке сметной документации | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по проверке сметной документации | 10.01.24 | 20.12.24 | | 901 0409 1740120170 240 | 200,0 | | 305,0 | 181,7 | На исполнении |
| 3.1.6. | | Контрольное событие:  Разработка проектно-сметной документации для обустройства подходов к железнодорожным переездам на территории Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Разработка проектно-сметной документации для обустройства подходов к железнодорожным переездам на территории Веневского района | 01.03.24 | 01.10.24 | | 901 0409 1740120170 240 | 200,0 | | 200,0 | 50,0 | На исполнении |
| 3.1.7. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по диагностике улично-дорожной сети муниципального образования Веневский район | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по диагностике улично-дорожной сети муниципального образования Веневский район | 01.07.24 | 01.12.24 | | 901 0409 1740120170 240 | 700,0 | | 700,0 | 0 | На исполнении |
| 3.1.8. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по планировке грунтовых дорог Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по планировке грунтовых дорог Веневского района | 01.05.24 | 01.12.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 0 | | 1112,8 | 0 | На исполнении |
| *3.2.* | | *Расходы на содержание элементов обустройства автодорог* | *МУ «УС ЖКХ* | *Содержание элементов обустройства автодорог* | *01.02.24* | *01.03.24* | | *901 0409 1740120650 240* | *15450,0* | | *18107,3* | *7208,5* | *На исполнении* |
| 3.2.1. | | Контрольное событие:  Оказание услуг по разработке проекта организации дорожного движения | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по разработке проекта организации дорожного движения | 01.01.24 | 01.12.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 500,0 | | 500,0 | 144,2 | На исполнении |
| 3.2.2. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по опиловке аварийных деревьев вдоль автомобильных дорог | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по опиловке аварийных деревьев вдоль автомобильных дорог | 01.02.24 | 01.11.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 1200,0 | | 1200,0 | 569,9 | На исполнении |
| 3.2.3. | | Контрольное событие:  Оказание услуг по окосу сорной растительности вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения к населенным пунктам Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по окосу сорной растительности вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения к населенным пунктам Веневского района | 01.05.24 | 01.11.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 800,0 | | 1500,0 | 0 | На исполнении |
| 3.2.4. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на территории города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на территории города Венева | 01.01.24 | 31.12.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 400,0 | | 400,0 | 0 | На исполнении |
| 3.2.5. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по установке дорожных знаков и ограждений на территории Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по установке дорожных знаков на территории Веневского района | 20.03.24 | 01.10.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 700,0 | | 700,0 | 0 | На исполнении |
| 3.2.6. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по содержанию территории общественного пространства «Красная площадь» в городе Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по содержанию территории общественного пространства «Красная площадь» в городе Веневе | 01.01.24 | 31.12.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 150,0 | | 150,0 | 90,0 | На исполнении |
| 3.2.7. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по обустройству автобусных остановок | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по обустройству автобусных остановок | 10.04.24 | 01.12.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 500,0 | | 500,0 | 87,3 | На исполнении |
| 3.2.8. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети города Венева | 01.01.24 | 30.12.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 5000,0 | | 5000,0 | 2985,0 | На исполнении |
| 3.2.9. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по летнему содержанию улично-дорожной сети города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по летнему содержанию улично-дорожной сети города Венева | 01.04.24 | 01.12.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 5000,0 | | 5000,0 | 2174,7 | На исполнении |
| 3.2.10. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по планировке грунтовых дорог Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по планировке грунтовых дорог Веневского района | 01.05.24 | 01.12.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 1200,0 | | 0 | 0 | - |
| 3.2.11. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по нанесению разметки на асфальтобетонное покрытие автодорог | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по нанесению разметки на асфальтобетонное покрытие автодорог г.Венева и Веневского района | 20.02.24 | 01.10.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 0 | | 1500,0 | 0 | На исполнении |
| 3.2.12. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по содержанию элементов обустройства автодорог | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по содержанию элементов обустройства автодорог | 10.01.24 | 01.12.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 0 | | 2357,3 | 1157,4 | На исполнении |
| 3.3. | | *Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) из бюджета Тульской области на устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Выполнение работ по устранению дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт)* | *29.03.24* | *30.06.24* | | *901 0409 174018001I 240* | *0* | | *2358,0* | *2358,0* | *-* |
| 3.3.1. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по устранению дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт) | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по устранению дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт) | 29.03.24 | 30.06.24 | | 901 0409 174018001I 240 | 0 | | 2358,0 | 2358,0 | - |
| *3.4.* | | *Иные межбюджетные трансферты на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов* | *Администрации поселений МО Веневский район* | *Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов* | *01.01.24* | *31.12.24* | | *901 0409 1740180170 540* | *7 000,0* | | *13437,4* | *8715,3* | *На исполнении* |
| 3.4.1. | | Контрольное событие:  Иные межбюджетные трансферты на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Администрации поселений МО Веневский район | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 01.01.24 | 31.03.24  30.06.24  30.09.24  31.12.24 | | 901 0409 1740180170 540 | 7 000,0 | | 13437,4 | 8715,3 | На исполнении |