Приложение

к письму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» за I квартал 2025 года**

Муниципальная программа муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 года № 176. Паспорт муниципальной программы утвержден постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 года № 177. Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.03.2025 года № 285 в паспорт муниципальной программы внесены изменения (утверждены цифры бюджета 2025-2027 гг.).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

Основной целью муниципальной программы является повышение качества жизни и уровня благосостояния сельских жителей.

Приоритетными направлениями муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» являются:

- сохранение и восстановление земельных ресурсов, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории поселения и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации;

- улучшение условий жизнедеятельности сельского населения, в том числе путем улучшения жилищных условий, повышения уровня благоустройства сельских населенных пунктов, обеспечения коммунальной инфраструктурой, в том числе центральным водоснабжением и водоотведением, газо-, энергоснабжением;

- развитие инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры сельских территорий, повышения транспортной доступности сельских территорий до ближайших межмуниципальных обслуживающих центров за счет развития и приведения в нормативное состояние сети местных дорог;

- расширение зоны охвата территории района газораспределительными сетями для перевода на газовое топливо всех существующих негазифицированных потребителей;

- улучшение экологической обстановки, связанной со снижением объемов использования твердого топлива;

- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Веневский район и жителей Веневского района;

- рост удовлетворенности населения качеством работы органов местного самоуправления муниципальных образований.

**Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» за I квартал 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента | Сроки исполнения по программе | Фактический срок исполнения подпрограммы | Объем финансирования  (тыс.руб.) | | | Подтверждение выполнения мероприятия (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-чальный план | Уточнение № 1 | Факт 1 кв. |
| Задача 2 «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | | | | | | | |
| 1 | Региональный проект **«**Комплексная борьба с борщевиком Сосновского**»** | 31.12.2025 | На исполнении | 236,6 | 236,5 | 0 | - |
| Задача 2: «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании Веневский район» | | | | | | | |
| 2 | Региональный проект «Народный бюджет» | 31.12.2025 | На исполнении | 2 100,5 | 2 256,3 | 0 |  |
| Задача 3: Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство сельских территорий» | | | | | | | |
| 3 | Региональный проект  «Благоустройство сельских территорий» | 31.12.2025 | На исполнении | 3 920,0 | 5 550,0 | 0 | - |
| Задача 4: «Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения» | | | | | | | |
| 4 | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Газификация, водоснабжение, благоустройство н.п. Веневского района» | 31.12.2025 | На исполнении | 2500,0 | 870,0 | 0 | - |
| Задача 5: Комплекс процессных мероприятий «Организация и содержание мест захоронения» | | | | | | | |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Организация и содержание мест захоронения» | 31.12.2025 | На исполнении | 1 500,0 | 1 500,0 | 0 |  |
| Задача 6: Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды Веневского района» | | | | | | | |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий  «Охрана окружающей среды Веневского района» | 31.12.2025 | На исполнении | 2 484,0 | 2 648,5 | 850,1 | счет на оплату №1;  акт сдачи-приемки выполненных работ;  акт о приемке выполненных работ № 1 от 12.02.25 г.  к контракту № 25-4-35 от 03.02.25 г.  счет на оплату № 10;  акт сдачи-приемки выполненных работ;  акт о приемке выполненных работ № 1 от 06.03.25 г.  к контракту № 25-4-41 от 10.02.25 г.  Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ от 04.03.25 г. к контракту № 25-4-60 от 03.03.25 г. |
|  | **Всего по МП:** |  |  | **12 741,1** | **13 061,3**  Ф.б.- 2 318,9  б.Т.о.- 3 246,7  рай.б.-7 495,7 | **850,1**  **(6,5%)**  Ф.б.- 0  б.Т.о.- 0  рай.б. - 850,1 |  |

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» за I квартал 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение показателя на конец отчетного периода** | **Фактическое значение показателя на конец отчетного периода** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| 1 | Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского | га | 10,45 | - | Срок исполнения показателя до 31.12.2025 г. |
| 2 | Количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» | шт. | 1 | - | Срок исполнения показателя до 31.12.2025 г. |
| 3 | Количество отремонтированных и благоустроенных внутридворовых территорий в н.п. Веневского района | шт. | 2 | - | Срок исполнения показателя до 31.12.2025 г. |
| 4 | Количество спиленных деревьев на территории районных кладбищ | шт. | 5 | - | Срок исполнения показателя до 31.12.2025 г. |
| 7 | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | шт. | 5 | 4 | Срок исполнения показателя до 31.12.2025 г. |

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» за I квартал 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель  (соисполнитель)  (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Достигнутый результат реализации мероприятия (контрольного события) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (плановая/фактическая дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) | | | | Причины не выполнения в срок мероприятия (контрольного события) |
| Предусмотрено | | Профинансировано | Освоено |
| Задача 1: «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | | | | | | | | | | | |
| ***1.*** | *Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Комплексная борьба с борщевиком Сосновского* | *01.01.2025* | *31.12.2025* | *901 0603 1820200000* | *236,6* | *236,5* | | *0* | *На исполнении* |
| 1.1. | Контрольное событие 1:  Выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 901 0603 18202S0680 240 | 236,6 | 236,5 | | 0 | На исполнении |
| Задача 2: «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании Веневский район» | | | | | | | | | | | |
| *2* | *Региональный проект «Народный бюджет»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Реализация регионального проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании Веневский район* | *01.01.2025* | *31.12.2025* | *901 0409 1820300000* | *2 100,5* | *2 256,3* | | *0* | *На исполнении* |
| 2.1 | Контрольное событие 2:  Ремонт участка автодороги в деревне Чусово  Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт участка автодороги в деревне Чусово  Веневского района | 01.01.2025 | 25.12.2025 | 901 0409 182039Д100 240 | 656,4 | 812,2 | | 0 | На исполнении |
| 2.2 | Контрольное событие 3:  Ремонт участка автодороги в деревне Чусово  Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Ремонт участка автодороги в деревне Чусово  Веневского района | 01.01.2025 | 01.12.2025 | 901 0409 18203S0550 240 | 1 444,1 | 1 444,1 | | 0 | На исполнении |
| Задача 3: Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство сельских территорий» | | | | | | | | | | | |
| *3* | *Региональный проект*  *«Благоустройство сельских территорий»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Благоустройство сельских территорий* | *01.01.2025* | *01.12.2025* | *901 0503 1820400000* | *3 920,0* | *5 550,0* | | *0* | *На исполнении* |
| 3.1 | Контрольное событие 4:  Обеспечение комплексного развития сельских территорий | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту и благоустройству внутридворовой территории МКД № 1, 3, 5, 7 и МКД № 4, 6, 6-а по улице Шахтерская в пос. Грицовский Веневского  района | 01.01.2025 | 01.12.2025 | 901 0503  18204L5763 240 | 3 920,0 | 5 550,0 | | 0 | На исполнении |
| Задача 4: «Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения» | | | | | | | | | | | |
| *4.* | *Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Газификация, водоснабжение, благоустройство н.п. Веневского района»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Газификация, водоснабжение, благоустройство н.п. Веневского района* | *01.01.2025* | *31.12.2025* | *901 0502 1830100000* | *2500,0* | *870,0* | | *0* | *На исполнении* |
| 4.1. | Контрольное событие 5:  Выполнение дополнительных работ по благоустройству сельских территорий | МУ «УС ЖКХ» | Расходы на выполнение дополнительных работ по благоустройству сельских территорий | 01.01.2025 | 25.12.2025 | 901 0503 1830140100 240 | 2 500,0 | 870,0 | | 0 | На исполнении |
| Задача 5: Комплекс процессных мероприятий «Организация и содержание мест захоронения» | | | | | | | | | | | |
| *5* | *Комплекс процессных мероприятий «Организация и содержание мест захоронения»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Содержание и благоустройство мест захоронения на кладбищах в поселениях* | *01.01.2025* | *31.12.2025* | *901 0503 1840300000* | *1500,0* | *1 500,0* | | *0* | На исполнении |
| 5.1 | Контрольное событие 6:  Содержание и благоустройство мест захоронения на кладбищах в поселениях | МУ «УС ЖКХ» | Содержание и благоустройство мест захоронения на кладбищах в поселениях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 901 0503 1840320570 240 | 1 500,0 | 1 500,0 | | 0 | На исполнении |
| Задача 6: Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды Веневского района» | | | | | | | | | | | |
| *6* | *Комплекс процессных мероприятий*  *«Охрана окружающей среды Веневского района»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Охрана окружающей среды Веневского района* | *01.01.2025* | *31.12.2025* | *901 0605 18404 00000* | *2 484,0* | *2 648,5* | | *850,1* | На исполнении |
| 6.1 | Контрольное событие 7:  Выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в Веневском районе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в Веневском районе | 01.01.2025 | 01.12.2025 | 901 0605 1840420740 240 | 1 284,0 | 1 448,5 | | 850,1 | На исполнении |
| 6.1.1 | Контрольное событие 8:  Ликвидация стихийной свалки по улице Кольцевая в городе Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в Веневском район | 01.01.2025 | 28.02.2025 | 901 0605 1840420740 240 | 350,0 | 350,0 | | 350,1 | На исполнении |
| 6.1.2 | Контрольное событие 9:  Ликвидация стихийной свалки вблизи ул. Геологов, ул. Новая, ул. Малые Городенцы в городе Венев | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в Веневском район | 01.01.2025 | 30.03.2025 | 901 0605 1840420740 240 | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | На исполнении |
| 6.1.3 | Контрольное событие 10:  Ликвидация стихийной свалки вблизи парка им .Стихарева в городе Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в Веневском район | 01.01.2025 | 01.04.2025 | 901 0605 1840420740 240 | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | На исполнении |
| 6.1.4 | Контрольное событие 11:  Ликвидация стихийной свалки вблизи мемориала «Братская могила» в г. Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в Веневском район | 01.01.2025 | 01.04.2025 | 901 0605 1840420740 240 | 200,7 | 200,7 | | 0 | На исполнении |
| 6.2 | Контрольное событие 12:  Обустройство контейнерных площадок на территории Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Обустройство контейнерных площадок на территории Веневского района | 01.01.2025 | 25.12.2025 | 901 0605 1840420760 240 | 1 200,0 | 1 200,0 | | 0 | На исполнении |