Приложение № 1

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района» за I квартал 2025 года**

Муниципальная программа муниципального образования Веневский район «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 года № 180. Паспорт муниципальной программы утвержден постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 года № 181. Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.03.2025 года № 287 в паспорт муниципальной программы внесены изменения (утверждены цифры бюджета 2025-2027 гг.). Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 04.04.2025 года № 339 в паспорт муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района» внесены изменения (уточнение бюджета № 1).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

Основной целью в жилищно-коммунальной сфере является создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Приоритетами политики в сфере реализации Программы являются:

- повышение уровня и качества жизни населения, важнейшей составляющей которого является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения качественными коммунальными услугами;

- повышения инфраструктурной обеспеченности населения;

- создание должного уровня обеспеченности населения района теплом, горячей водой и газом, создание условий для развития отраслей народного хозяйства, которые оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие Веневского муниципального района, на повышение уровня жизни населения, на состояние экономики в целом.

**Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района» за I квартал 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента | Сроки исполнения по программе | Фактический срок исполнения подпрограммы | Объем финансирования(тыс.руб.) | Подтверждение выполнения мероприятия (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-чальный план | Уточнение № 1 | Факт 1 кв. |
| **Задача 1: Повышение качества питьевой воды для населения Веневского района** |
| 1.1 | Региональный проект«Чистая вода Тульской области» | 31.12.25 | На исполнении | 9 958,8 | 66 068,7 | 0 |  |
| **Задача 2 Повышение надежности и качества работы коммунальных систем Веневского района** |
| 2.1 | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов ЖКХ Веневского района» | 31.12.25 | На исполнении | 4 754.0 | 6 503,2 | 1 049,8 | Счет на оплату № 70,акт приема-передачи товара,товарная накладная № 70 от 03.03.25 г. к контракту № 25-4-61 от 03.03.25 г.Счет на оплату № 71,акт приема-передачи товара,товарная накладная № 71 от 13.03.25 г. к контракту № 25-4-67 от 13.03.25 г.Счет на оплату № 72, акт приема-передачи товара, товарная накладная № 72 от 13.03.25 г. к контракту № 25-4-66 от 13.03.25 г.Счет на оплату № 74,акт приема-передачи товара,товарная накладная № 74 от 31.03.25 г. к контракту № 25-4-76 от 31.03.25 г.Счет на оплату № 75, акт приема-передачи товара,товарная накладная № 75 от 27.03.25 г. к контракту № 25-4-70 от 27.03.25 г. |
| **Задача 3 Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Веневского района** |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Веневского района» | 31.12.25 | На исполнении | 5400,0 | 7 340,8 | 1 520,1 | Акт сдачи-приемки оказанных услуг,акт № 06-00000437, акт № 06-00000552,акт № 06-00000436 от 28.02.2025 г. к контракту № 24-4-234 от 20.12.24 г.Акт сдачи-приемки оказанных услуг,акт № 06-00000227,акт № 06-00000228,акт № 06-00000236 от 31.01.2025 г. к контракту № 24-4-234 от 20.12.24 г.Акт сдачи-приемки оказанных услуг,акт № 06-00000226,акт № 06-00000233,акт № 06-00000235 от 31.01.2025 г. к контракту № 24-4-236 от 23.12.24 г.Акт сдачи-приемки оказанных услуг,акт № 06-00000218,акт № 06-00000237,акт № 06-00000217 от 31.01.2025 г. к контракту № 24-4-237 от 26.12.24 г.Акт сдачи-приемки оказанных услуг,акт № 06-00000553,акт № 06-00000373,акт № 06-00000374 от 28.02.2025 г. к контракту № 24-4-237 от 26.12.24 г.Акт сдачи-приемки оказанных услуг,акт № 06-00000555,акт № 06-00000561,акт № 06-00000560 от 28.02.2025 г. к контракту № 25-4-31 от 03.02.25 г.Акт сдачи-приемки оказанных услуг,акт № 06-00000558,акт № 06-00000559,акт № 06-00000554 от 28.02.2025 г. к контракту № 25-4-32 от 03.02.25 г.Акт сдачи-приемки оказанных услуг,акт № 06-00000784,акт № 06-00000856, акт № 06-00000802 от 31.03.2025 г. к контракту № 25-4-49 от 24.02.25 г. |
|  | **Всего по МП:** |  |  | **20 112,8** | **79 912,7**б.Т.о. –62309,1б.МО – 16503,6б.Мо г.Венев –1100,0 | **2 569,9 (3,2%)**б.Т.о. – 0б.МО – 2436,0б.Мо г.Венев – 133,9 |  |

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района» за I квартал 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Плановое значение показателя на конец отчетного периода** | **Фактическое значение показателя на конец отчетного периода** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| 1 | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, газового оборудования газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод | шт. | 79 | 79 | Срок исполнения до 31.12.2025 г. |
| 2 | Удельная величина потребления электрической энергии на 1 проживающего в многоквартирных домах | кВт.ч | 697,1 | 697,1 | Срок исполнения до 31.12.2025 г. |
| 3 | Удельная величина потребления тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади в многоквартирных домах | Гкал | 0,10 | 0,10 | Срок исполнения до 31.12.2025 г. |
| 4 | Удельная величина потребления горячей воды на 1 проживающего в многоквартирных домах | куб. метров | 9,13 | 9,13 | Срок исполнения до 31.12.2025 г. |
| 5 | Удельная величина потребления холодной воды на 1 проживающего в многоквартирных домах | куб. метров | 60,90 | 60,90 | Срок исполнения до 31.12.2025 г. |
| 6 | Удельная величина потребления природного газа на 1 проживающего в многоквартирных домах | куб. метров | 297,56 | 297,56 | Срок исполнения до 31.12.2025 г. |
| 7 | Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения | ед. | 3 | - | Срок исполнения до 31.12.2025 г. |
| 8 | Протяженность построенных, замененных водопроводных сетей | км. | 7,0 | - | Срок исполнения до 31.12.2025 г. |

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района» за I квартал 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель(соисполнитель)(наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб) | Причины не выполнения в срок мероприятия (контрольного события) |
| Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |
| Задача 1: Повышение качества питьевой воды для населения Веневского района |  |
| *1.* | *Региональный проект «Чистая вода Тульской области»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Региональный проект «Чистая вода Тульской области»* | *01.01.2025* | *31.12.2025* | *901 0502 16 2 01 00000* | *9 958,8* | *66 068,7* | *0* | *На исполнении* |
| 1.1 | *Расходы на строительство (реконструкцию), модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения Тульской области* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Выполнение работ по строительству (реконструкции), модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов водоснабжения Тульской области* | *01.01.2025* | *31.12..2025* | *901 0502 16201S0390240* | *9 958,8* | *10 559,7* | *0* | На исполнении |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1: Расходы на ремонт объектов водоснабжения Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни д. Анишино Веневского района | 01.05.2025 | 31.07.2025 | 901 0502 16201S0390240 | 3 000,0 | 3 200,7 | *0* |  |
| 1.1.2 | Контрольное событие 2: Расходы на ремонт объектов водоснабжения Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни п. Октябрьский Веневского района | 01.05.2025 | 31.07.2025 | 901 0502 16201S0390240 | 3 000,0 | 3 200,7 | *0* | На исполнении |
| 1.1.3 | Контрольное событие 3: Расходы на ремонт объектов водоснабжения Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни с. Прудищи Веневского района | 01.05.2025 | 31.07.2025 | 901 0502 16201S0390240 | 3 958,8 | 4 158,3 | *0* | На исполнении |
| *1.2* | *Расходы на строительство (реконструкцию), модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения Тульской области* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Расходы на ремонт объектов водоснабжения Тульской области* | *07.04.2025* | *10.05.2025* | *901 0502 16201S0390 540* | ***0*** | *55 509,0* | *0* | На исполнении |
| 1.2.1 | Контрольное событие 4: Расходы на ремонт объектов водоснабжения Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей в п. Мордвес Веневского района | 07.04.2025 | 10.05.2025 | 901 0502 16201S0390540 | 0 | *55 509,0* | *0* | На исполнении |
| Задача 2: Повышение надежности и качества работы коммунальных систем Веневского района |  |
| *2.* | *Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности**«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов ЖКХ Веневского района»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности**«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов ЖКХ Веневского района»* | *01.01.2025* | *31.12.2025* | *901 0502 1630100000* | *4 754,0* | *6 503,2* | *1 049,8* | *На исполнении* |
| 2.1. | Контрольное событие 5:Выполнение работ по ремонту объектов ЖКХ Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту объектов ЖКХ Веневского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 901 0502 1630140020 240  | 4 754,0 | 6 503,2 | 1 049,8 | На исполнении |
| Задача 3: Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Веневского района |  |
| *3.* | *Комплекс процессных мероприятий* *«Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Веневского района»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Веневского района* | *01.01.2025* | *31.12.2025* | *901 0502 1640100000* | *5400,0* | *7 340,8* | *1 520,1* | *На исполнении* |
| 3.1 | Контрольное событие 6:Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, газового оборудования и газопроводов | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, газового оборудования и газопроводов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 901 0502 1640120080 240 | 5300,0 | 7 240,8 | 1 520,1 | На исполнении |
| 3.2 | Контрольное событие 7:Оказание услуг вРазработке ПСД объектов ЖКХ Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг вразработке ПСД объектов ЖКХ Веневского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 901 0502 1640120140 240 | 100,0 | 100,0 | 0 | На исполнении |