**ОТЧЕТ**

**по муниципальной программе муниципального образования город Венев Веневского района**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневский район»**

**Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневский район»**

**за III квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование структурного элемента | Срок исполнения по программе | Фактическийсрокисполненияпо программе | Объемы финансирования (тыс.руб.) | Подтверждение выполнения мероприятия (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-чальныйплан | Уточне-ние № 4 | Факт3 кв.  |
| Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования город Венев Веневского района, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования город Венев Веневского района |
| 1.1 | Структурный элемент 1. Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности: «Формирование комфортной городской среды» | III квартал 2024 года | III квартал 2024 года | 186,0 | 524,0 | 373,7 | - Заключение по результатам экспертизы исполнения муниципального контракта от "25" марта 2024 г. № 03662000356240007450001 от "20" июня 2024 г., акт сдачи-приемки выполненных работ от "19" июня 2024 г., акт (форма КС-2) о приемке выполненных работ от "19" июня 2024 г. № 1, справка (форма КС-3) о стоимости выполненных работ и затрат от "19" июня 2024 г. № 1.- Заключение по результатам экспертизы исполнения муниципального контракта от "18" апреля 2024 г. № 24-4-67 от "20" июня 2023 г., акт сдачи-приемки выполненных работ от "04" июля 2024 г., акт (форма КС-2) о приемке выполненных работ от "04" июля 2024 г. № 1, справка (форма КС-3) о стоимости выполненных работ и затрат от "04" июля 2024 г. № 1.- Заключение по результатам экспертизы исполнения муниципального контракта от "25" марта 2024 г. № 03662000356240012760001 от "02" августа 2024 г., акт сдачи-приемки выполненных работ от "30" июля 2024 г., акт (форма КС-2) о приемке выполненных работ от "30" июля 2024 г. № 1, справка (форма КС-3) о стоимости выполненных работ и затрат от "30" июля 2024 г. № 1.- Заключение по результатам экспертизы исполнения муниципального контракта от "25" марта 2024 г. № 03662000356240012760001 от "02" августа 2024 г., акт сдачи-приемки выполненных работ от "30" июля 2024 г., акт (форма КС-2) о приемке выполненных работ от "30" июля 2024 г. № 2, справка (форма КС-3) о стоимости выполненных работ и затрат от "30" июля 2024 г. № 2.- Заключение по результатам экспертизы исполнения муниципального контракта от "12" января 2024 г. № 03662000356230081130001 от "12" августа 2024 г., акт сдачи-приемки выполненных работ от "06" августа 2024 г., акт (форма КС-2) о приемке выполненных работ от "06" августа 2024 г. № 1, справка (форма КС-3) о стоимости выполненных работ и затрат от "06" августа 2024 г. № 1.- Заключение по результатам экспертизы исполнения муниципального контракта от "12" января 2024 г. № 03662000356230081130001 от "20" августа 2024 г., акт сдачи-приемки выполненных работ от "20" августа 2024 г., акт (форма КС-2) о приемке выполненных работ от "20" августа 2024 г. № 2, справка (форма КС-3) о стоимости выполненных работ и затрат от "20" августа 2024 г. № 2.- Заключение по результатам экспертизы исполнения муниципального контракта от "12" января 2024 г. № 03662000356230081130001 от "20" августа 2024 г., акт сдачи-приемки выполненных работ от "20" августа 2024 г., акт (форма КС-2) о приемке выполненных работ от "20" августа 2024 г. № 3, справка (форма КС-3) о стоимости выполненных работ и затрат от "20" августа 2024 г. № 3.- Заключение по результатам экспертизы исполнения муниципального контракта от "12" января 2024 г. № 03662000356230081130001 от "20" августа 2024 г., акт сдачи-приемки выполненных работ от "20" августа 2024 г., акт (форма КС-2) о приемке выполненных работ от "20" августа 2024 г. № 4, справка (форма КС-3) о стоимости выполненных работ и затрат от "20" августа 2024 г. № 4.- Заключение по результатам экспертизы исполнения муниципального контракта от "12" января 2024 г. № 03662000356230081130001 от "13" сентября 2024 г., акт сдачи-приемки выполненных работ от "13" сентября 2024 г., акт (форма КС-2) о приемке выполненных работ от "08" сентября 2024 г. № 5, справка (форма КС-3) о стоимости выполненных работ и затрат от "08" сентября 2024 г. № 5.- Заключение по результатам экспертизы исполнения муниципального контракта от "12" января 2024 г. № 03662000356230081130001 от "13" сентября 2024 г., акт сдачи-приемки выполненных работ от "13" сентября 2024 г., акт (форма КС-2) о приемке выполненных работ от "08" сентября 2024 г. № 6, справка (форма КС-3) о стоимости выполненных работ и затрат от "08" сентября 2024 г. № 6. |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | 186,0 | 524,0 | 373,7(71,3%) |  |

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневский район»**

**за III квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2024 год | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| 1  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 6,1 | 6,1 | Мероприятия по благоустройству выполнены. |
| 2 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий  | тыс. кв.м | 3,8 | 3,8 | Мероприятия по благоустройству выполнены. |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | 8 | 8 | Мероприятия по благоустройству выполнены. |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 4,8 | 4,8 | Мероприятия по благоустройству выполнены. |
| 5 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий | тыс. кв.м | 0,6 | 0,6 | Мероприятия по благоустройству выполнены. |
| 6 | Количество благоустроенных общественныхтерриторий | ед | 1 | 1 | Мероприятия по благоустройству выполнены. |

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневский район»**

**за III квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента/контрольного события программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель)(наименование отраслевого (функциональ ного) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Достигнутый результат реализации мероприятия (контроль ного события) | Срок начала реализации | Срок окончания реализа ции (плановая /фактическая дата контрольного события) | Код бюджет ной классификации | Объем ресурсного обеспечения, (тыс. руб.)  | Причины невыполнения в срок контрольного события |
| Предусмотрено | Профинансировано (Ут.№4) | Освое но |
| Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования город Венев Веневского района, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования город Венев Веневского района |
| 1. | Структурный элемент 1. Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности: «Формирование комфортной городской среды» | Филин Н.Н. – директор МУ «УС ЖКХ» | Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Венева Веневского района | 01.01.24 | 2024/ 2024 | 9010503 0530100000 | 524,0 | 373,7 | 373,7 |  |
| 1.1 | Контрольное событие 1: Расходы в рамках мероприятия по благоустройству дворовых территорий:ремонт внутридворовых территории МКД № 9 по ул. Л.Толстого, № 46в мкр.Южный, № 12а, № 17 , № 19 по ул. К. Маркса, № 9а по ул. Советская, № 7 по ул. Международная, № 16 по ул. Володарского в г. Веневе;ремонт пешеходной зоны по улице Большие Городенцы вблизи МКД №17 микрорайона Южный в г. Веневе;ремонт освещения пешеходной зоны по улице Большие Городенцы вблизи МКД № 17 микрорайона Южный в г.Веневе | Филин Н.Н. – директор МУ «УС ЖКХ» | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домовс 69,7% до 75,8% (от 92 ед. до 100 ед.), увеличение количества благоустроенных общественных территорий с 76,2% до 81% (от 16 ед. до 17 ед.). | 01.01.24 | III квартал2024/ III квартал2024 | 9010503 0530120510 540 | 524,0 | 373,7 | 373,7 | Работы выполнены полностью |
|  | Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  | 524,0 | 373,7 | 373,7 |  |