**ОТЧЕТ**

**по муниципальной программе муниципального образования Веневский район**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район»**

**Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район»**

**за I квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование структурного элемента | Срок исполнения по программе | Фактическийсрокисполненияпо программе | Объемы финансирования (тыс.руб.) | Подтверждение выполнения мероприятия (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-чальныйплан | Уточне-ние № 1 | Факт1 кв.  |
| Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Веневский район |
| 1.1 | Структурный элемент 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | I квартал 2024 года | I квартал 2024 года |  9 299,0 | 11 734,0 | 0 |  |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования Веневский район |
| 2.1 | Структурный элемент 2.Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | I квартал 2024 года | I квартал 2024 года | 411,6 | 411,6 | 0 |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | 9 710,6 | 12 145,6 | 0 |  |

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район»**

**за I квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2024 год | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| 1  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 4,5 | 0 |  |
| 2 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий  | тыс. кв.м | 3,1 | 0 |  |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | 6 | 0 |  |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 4,8 | 0 |  |
| 5 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий | тыс. кв.м | 0,96 | 0 |  |
| 6 | Количество благоустроенных общественныхтерриторий | ед | 1 | 0 |  |

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район»**

**за I квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента/контрольного события программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель)(наименование отраслевого (функциональ ного) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Достигнутый результат реализации мероприятия (контроль ного события) | Срок начала реализации | Срок окончания реализа ции (плановая /фактическая дата контрольного события) | Код бюджет ной классификации | Объем ресурсного обеспечения, (тыс. руб.)  | Причины невыполнения в срок контрольного события |
| Предусмотрено | Профинансировано(Ут.№1) | Освое но |
| Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Веневский район |
| 1. | Структурный элемент 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Филин Н.Н. – директорМУ «УС ЖКХ» | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Веневский район | 01.01.24 | 2024/ 2024 | 9010503142F200000 | 9 299,0 | 11 734,0 | 0 |  |
| 1.1 | Контрольное событие 1: Реализация программ формирования современной городской среды:ремонт внутридворовых территорий МКД №9 по ул. Л.Толстого, №46-в мкр. Южный,№12-а, №17 по ул. К.Маркса, № 9-а по ул. Советская, № 7 по ул. Международная в г. Веневе | Филин Н.Н. – директорМУ «УС ЖКХ» | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домовс 69,7% до 74,2% (от 92 ед. до 98 ед.) | 01.01.24 | III квартал2024/ III квартал2024 | 9010503142F255550240 | 9 299,0 | 11 734,0 | 0 |  |
| 1.2 | Контрольное событие 2: Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов:ремонт пешеходной зоны по улице Большие Городенцы вблизи МКД №17 микрорайона Южный в г. Веневе;ремонт освещения пешеходной зоны по улице Большие Городенцы вблизи МКД № 17 микрорайона Южный в г.Веневе | Филин Н.Н. – директорМУ «УС ЖКХ» | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий с 76,2% до 81% (от 16 ед. до 17 ед.) | 01.01.24 | III квартал2024/ III квартал2024 | 9010503142F255550240 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования Веневский район |
| 2. | Структурный элемент 2.Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | Филин Н.Н. – директорМУ «УС ЖКХ» | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Веневский район | 01.01.24 | 2024/ 2024 | 90105031430000000240 | 411,6 | 411,6 | 0 |  |
| 2.1 | Контрольное событие 3: Расходы в рамках мероприятия по благоустройству дворовых территорий:ремонт внутридворовых территорий МКД№9 по ул. Л.Толстого, №46-в мкр. Южный,№12-а, №17 по ул. К.Маркса, № 9-а по ул. Советская, № 7 по ул. Международная в г. Веневе | Филин Н.Н. – директорМУ «УС ЖКХ» | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домовс 69,7% до 74,2% (от 92 ед. до 98 ед.) | 01.01.24 | III квартал2024/ III квартал2024 | 90105031430120620240 | 411,6 | 411,6 | 0 |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 9 710,6 | 12 145,6 | 0 |  |