**ОТЧЕТ**

**по муниципальной программе муниципального образования Веневский район**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район»**

**Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район»**

**за II квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование структурного элемента | Срок  исполнения  по программе | Фактический  срок  исполнения  по  программе | Объемы финансирования (тыс.руб.) | | | Подтверждение выполнения мероприятия  (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-  чальный  план | Уточне-ние  № 2 | Факт  2 кв. |
| Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Веневский район | | | | | | | |
| 1.1 | Структурный элемент 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | II квартал 2024 года | II квартал 2024 года | 9 299,0 | 11 570,9 | 2 239,4 | - Заключение по результатам экспертизы исполнения муниципального контракта от "25" марта 2024 г. № 03662000356240007450001 от "20" июня 2023 г., акт сдачи-приемки выполненных работ от "19" июня 2024 г., акт (форма КС-2) о приемке выполненных работ от "19" июня2024 г. № 1, справка (форма КС-3) о стоимости выполненных работ и затрат от "19" июня 2024 г. № 1. |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования Веневский район | | | | | | | |
| 2.1 | Структурный элемент 2.  Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | II квартал 2024 года | II квартал 2024 года | 411,6 | 593,6 | 0,00 |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | 9 710,6 | 12 164,5 | 2 239,4  (18,4%) | - Заключение по результатам экспертизы исполнения муниципального контракта от "25" марта 2024 г. № 03662000356240007450001 от "20" июня 2023 г., акт сдачи-приемки выполненных работ от "19" июня 2024 г., акт (форма КС-2) о приемке выполненных работ от "19" июня2024 г. № 1, справка (форма КС-3) о стоимости выполненных работ и затрат от "19" июня 2024 г. № 1. |

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район»**

**за II квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | Плановое значение показателя на 2024 год | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 6,1 | 0 |  |
| 2 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс. кв.м | 3,8 | 0 |  |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | 8 | 0 |  |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 4,8 | 0 |  |
| 5 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий | тыс. кв.м | 0,6 | 0 |  |
| 6 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед | 1 | 1 | Мероприятия по благоустройству выполнены. |

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район»**

**за II квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента/контрольного события программы | Ответственный исполнитель  (соисполнитель)  (наименование отраслевого (функциональ ного) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Достигнутый результат реализации мероприятия (контроль ного события) | Срок начала реализации | Срок окончания реализа ции (плановая /фактическая дата контрольного события) | Код бюджет ной классификации | Объем ресурсного обеспечения,  (тыс. руб.) | | | Причины невыполнения в срок контрольного события |
| Предусмотрено | Профинансировано  (Ут.№2) | Освое но |
| Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Веневский район | | | | | | | | | | |
| 1. | Структурный элемент 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Филин Н.Н. – директор  МУ «УС ЖКХ» | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Веневский район | 01.01.24 | 2024/  2024 | 9010503142F200000 | 11 570,9 | 2 239,4 | 2 239,4 |  |
| 1.1 | Контрольное событие 1:  Реализация программ формирования  современной городской среды:  ремонт внутридворовых территорий МКД  № 9 по ул. Л.Толстого,  № 46в мкр.Южный, № 12а, № 17 по ул. К. Маркса, № 9а по ул. Советская, № 7 по ул. Международная  в г. Веневе; ремонт пешеходной зоны по улице Большие Городенцы вблизи МКД №17 микрорайона Южный в г. Веневе;  ремонт освещения  пешеходной зоны по улице Большие Городенцы вблизи МКД № 17 микрорайона Южный в г.Веневе | Филин Н.Н. – директор  МУ «УС ЖКХ» | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  с 69,7% до 75,8% (от 92 ед. до 100 ед.),  увеличение количества благоустроенных общественных территорий с 76,2% до 81% (от 16 ед. до 17 ед.) | 01.01.24 | III квартал  2024/  III квартал  2024 | 9010503142F255550  240 | 9 224,3 | 2 239,4 | 2 239,4 | Выполнены работы по благоустройству общественного пространства |
| 1.2 | Контрольное событие 2:  Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов:  № 19 по ул. К. Маркса,  № 16 по ул. Володарского  в г. Веневе | Филин Н.Н. – директор  МУ «УС ЖКХ» | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  с 69,7% до 75,8% (от 92 ед. до 100 ед.). | 01.01.24 | III квартал  2024/  III квартал  2024 | 9010503142F2S0670 | 2 346,6 | 0 | 0 |  |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования Веневский район | | | | | | | | | | |
| 2. | Структурный элемент 2.  Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | Филин Н.Н. – директор  МУ «УС ЖКХ» | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Веневский район | 01.01.24 | 2024/  2024 | 90105031430000000  240 | 593,6 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Контрольное событие 3:  Расходы в рамках мероприятия по благоустройству дворовых территорий:  ремонт внутридворовых территорий МКД  № 9 по ул. Л.Толстого,  № 46в мкр.Южный, № 12а, № 17 , № 19 по ул. К. Маркса, № 9а по ул. Советская, № 7 по ул. Международная,  № 16 по ул. Володарского  в г. Веневе | Филин Н.Н. – директор  МУ «УС ЖКХ» | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  с 69,7% до 75,8% (от 92 ед. до 100 ед.) | 01.01.24 | III квартал  2024/  III квартал  2024 | 90105031430120620  240 | 593,6 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 12 164,5 | 2 239,4 | 2 239,4 |  |