**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района»**

**Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района» за 3 квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование структурного элемента | Сроки исполнения по программе | Фактический срок исполнения по программе | Объем финансирования (тыс.руб) | | |  |
| Первоначальный план | Уточнение №4 | Факт 3 кв. |  |
| **Задача 1: «Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Венев Веневского района»** | | | | | | | | |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Венева» | | 31.12.2024 | На исполнении | 2240,0 | 6147,4 | 2944,8 | <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000006&contractInfoId=90573121>  Товарная накладная №35 от 08.02.24 к контракту 23-4-33 от 05.02.24  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000047&contractInfoId=93194577>  счет №104, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1, акт о приемке выполненных работ №1, акт сдачи-приемки выполненных работ от 05.08.24 к контракту №24-4-82 от 20.05.24 |
| **Задача 2: «Приведение освещенности улиц города Венева в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования»** | | | | | | | | |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий  «Содержание, ремонт и техобслуживание объектов уличного освещения города Венева» | | 31.12.2024 | На исполнении | 8760,0 | 9556,9 | 6724,3 | <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349123000036&contractInfoId=94718217>  https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349122000048&contractInfoId=88051497  Платежное поручение №370 от 20.02.2024 к контракту 71487500275 (23-29-1) от 26.12.22  Акт б/н от 22.01.2024г. к контракту 24-4-16 от 18.01.24  Акт приема-передачи товара,  товарная накладная №1 от 02.02.24г. к контракту 24-4-21 от 24.01.24  КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ от 11.03.24г. к контракту 24-4-38 от 12.02.24  Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ от 12.04.24 к контракту 24-4-56 от 25.03.24  Счет на оплату №009, акт о приемке выполненных работ №1, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1, акт сдачи-приемки выполненных работ от 26.06.24 к контракту № 24-4-77 от 20.05.74  Акт б/н от 05.08.24 к контракту №24-4-119 от 17.07.24  Акт б/н от 30.08.24 к контракту №24-4-144 от 28.08.24 |
| **Задача 3: «Повышение уровня благоустройства города, улучшение внешнего эстетического вида территории города Венева»** | | | | | | | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий  «Благоустройство города Венева» | | 31.12.2024 | На исполнении | 2250,0 | 4505,3 | 2801,4 | <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349123000035&contractInfoId=86805935>  Акт 221 от 31.05.24; Акт 2 от 26.06.24, 281 от 26.06.24  к контракту №24-4-15 от 18.01.24  Акт приема-передачи товара №1 от 17.06.24, УПД №262 от 17.06.24 к контракту №24-4-96 от 13.06.24  Счет№157, акт приема-передачи товара б/н, товарная накладная №475 от 02.08.24 к контракту 24-4-111 от 27.06.24  Счет №011, акт о приемке выполненных работ №1, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1, акт сдачи-приемки выполненных работ от 25.07.24 к контракту 24-4-124 от 22.07.24  Счет на оплату №39, акт №39, акт сдачи-приемки выполненных работ, товарная накладная №39 от 29.08.24 к контракту 24-4-146 от 28.08.24  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000040&contractInfoId=92052949>  Акт б/н от 03.09.24 к контракту 24-4-17 от 18.01.24 |
| **Задача 4: «Улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания в сфере газификации жилых домов»** | | | | | | | | |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий  «Газификация жилых домов города Венева» | | 31.12.2024 | На исполнении | 1100,0 | 1100,0 | 464,9 | акты № 06-00000127, № 06-00000054, 06-00000179,  06-00000055,  06-00000108 от 31.01.24г.;  акт сдачи-приемки оказанных услуг от 31.01.24г. к контракту 23-4-217 от 21.12.23  Акт №06-00000390, акт №06-00000389,  акт №06-00000383,  акт №06-00000382,  акт №06-00000417,  акт сдачи-приемки оказанных услуг от 29.02.24г. к контракту 24-4-29 от 29.01.24  Акт 06-00000771, 06-00000773, 06-00000774, 06-00000770, 06-00000793 от 29.03.24 к контракту 24-4-45 т 01.03.24  счет на оплату № 06-00001151;  акт № 06-00000998, акт № 06-00000976, акт № 06-00000975, акт № 06-00000972, акт № 06-00000977, акт сдачи-приемки оказанных услуг 30.04.24 к контракту №24-4-60 от 28.03.24  счет на оплату; акт № 06-00001220; акт № 06-00001219; акт № 06-00001180; акт № 06-00001339; акт № 06-00001182;  акт сдачи-приемки оказанных услуг 31.05.24г. к контракту 24-4-70 от 23.04.24  акт сдачи-приемки оказанных услуг 28.06.24 к контракту 24-4-94 от 13.06.24  акт сдачи-приемки оказанных услуг 31.07.24г к контракту 24-4-104 от 21.06.24  акт сдачи-приемки оказанных услуг 30.08.2024г. к контракту 24-4-126 от 29.07.24 |
| **Задача 5: «Повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде»** | | | | | | | | |
| 5.1 | Комплекс процессных мероприятий  «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Венева» | | 31.12.2024 | На исполнении | 3900,0 | 4939,0 | 2293,7 | Счет на оплату №1, акт №1 от 31.01.24 к договору о формировании фонда кап.ремонта №1 от 07.06.21  Счет №00БП-000015 от 31.01.24 к договору д.№6-кж-Вен  Счет №00БП-000016 от 31.01.24 к договору №6.1.-кн-Вен  Счет на оплату №00БП-000017 от 31.01.24 к договору д.№6.2.-спж-Вен  Счет №00БП-000018 от 31.01.24 к договору д.№6.3.-спн-Вен  Счет №00БП-000224 от 29.02.24 к договору д.№6-кж-Вен  Счет №00БП-0002256 от 29.02.24 к договору №6.1.-кн-Вен  Счет на оплату №00БП-000226 от 29.02.24 к договору д.№6.2.-спж-Вен  Счет №00БП-000227 от 29.02.24 к договору д.№6.3.-спн-Вен  Счет на оплату №00БП-000449 от 29.03.24 к договору д.№6-кж-Вен  Счет на оплату №00БП-000450 от 29.03.24 к договору д.№6.1.-кн-Вен  Счет на оплату №00БП-000451 от 29.03.24 к договору д.№6.2.-спж-Вен  Счет на оплату №00БП-000452 от 29.03.24 к договору д.№6.3.-спн-Вен  Счет на оплату №00БП-000662 от 27.04.24 к договору д.№6-кж-Вен  Счет на оплату №00БП-000663 от 27.04.24 к договору №6.1.-кн-Вен  Счет на оплату №00БП-000664 от 27.04.24 к договору д.№6.2.-спж-Вен  Счет на оплату №00БП-000665 от 27.04.24 к договору д.№6.3.-спн-Вен  Счет на оплату №00БП-000662 от 27.04.24 к договору д.№6.2.-спж-Вен  Счет на оплату №00БП-000899 от 31.05.24 к договору д.№6-кж-Вен  Счет на оплату №00БП-000900 от 31.05.24 к договору №6.1.-кн-Вен  Счет на оплату №00БП-000901 от 31.05.24 к договору д.№6.2.-спж-Вен  Счет на оплату №00БП-000902 от 31.05.24 к договору д.№6.3.-спн-Вен  Счет на оплату №00БП-001110 от 28.06.24 к договору д.№6-кж-Вен  Счет на оплату №00БП-001111 от 28.06.24 к договору №6.1.-кн-Вен  Счет на оплату №00БП-001112 от 28.06.24 к договору д.№6.2.-спж-Вен  Счет на оплату №00БП-001113 от 28.06.24 к договору д.№6.3.-спн-Вен  Счет на оплату №37, акт сдачи-приемки выполненных работ от 29.05.24 к контракту №24-4-87 от 24.05.24  Счет на оплату №00БП-001331 от 31.07.24 к договору д.№6-кж-Вен  Счет на оплату №00БП-001332 от 31.07.24 к договору №6.1.-кн-Вен  Счет на оплату №00БП-001333 от 31.07.24 к договору д.№6.2.-спж-Вен  Счет на оплату №00БП-001334 от 31.07.24 к договору д.№6.3.-спн-Вен  Счет на оплату №00БП-001550 от 30.08.24 к договору №6.1.-кн-Вен  Счет на оплату №00БП-001549 от 30.08.24 к договору д.№6-кж-Вен  Счет на оплату №00БП-001551 от 30.08.24 к договору д.№6.2.-спж-Вен  Счет на оплату №00БП-001552 от 30.08.24 к договору д.№6.3.-спн-Вен |
|  | **Всего по МП:** | |  |  | **18250,0** | **26248,6** | **15229,1 (58%)** |  |

**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района» за 3 квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение показателя на конец отчетного периода** | **Фактическое значение показателя на конец отчетного периода** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| 1 | Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения | км | 1,25 | 0 | Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая  Срок исполнения до 31.12.2024 г. |
| 2 | Протяженность построенных, замененных канализационных сетей | км | 0,5 | 0 | Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая  Срок исполнения до 31.12.2024 г. |
| 3 | Количество установленных светильников уличного освещения | шт. | 70 | 61 | Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая  Срок исполнения до 31.12.2024 г. |
| 4 | Количество энергопринимающих объектов | шт. | 41 | 41 | Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая |
| 5 | Количество спиленных деревьев на территории города Венева | шт. | 15 | 0 | Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая  Срок исполнения до 31.12.2024 г. |
| 6 | Количество городских кладбищ, содержащихся в надлежащем состоянии | шт. | 2 | 2 | Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая |
| 7 | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, газового оборудования газопроводов, ЭЗУ  защищающего газопровод | объект | 21 | 21 | Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая |
| 8 | Площадь неприватизированного жилья, за которое осуществляется оплата за капитальный ремонт | кв. м. | 22 603,23 | 22 603,23 | Желаемая тенденция развития показателя – убывающая |

**Отчет**

**по исполнению Плана реализации муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района» за 3 квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель  (соисполнитель)  (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб) | | | Причины невыполнения в срок мероприятия (контрольного события) |
| Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |
| Задача 1: «Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Венев Веневского района» | | | | | | | | | | |
| *1* | *Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Венева»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Венева* | *01.01.24* | *31.12.24* | *901 0502 0140100000* | *2240,0* | *6147,4* | *2944,8* | *На исполнении* |
| 1.1 | Контрольное событие:  Оказание услуг по подготовке и экспертизе ПСД | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 06.02.24 | 31.12.24 | 901 0502 0140121010 410 | 1000,0 | 2208,9 | 2208,9 |  |
| 1.2 | Контрольное событие:  Выполнение работ по ремонту и замене инженерных сетей | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту и замене инженерных сетей | 09.01.24 | 01.11.24 | 901 0502 0140140010 240 | 1240,0 | 3938,5 | 735,9 | На исполнении |
| Задача 2: «Приведение освещенности улиц города Венева в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования» | | | | | | | | | | |
| *2* | *Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт и техобслуживание объектов уличного освещения города Венева»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Содержание, ремонт и устройство объектов уличного освещения города Венева* | *01.01.24* | *31.12.24* | *901 0503 0140200000* | *8760,0* | *9556,9* | *6724,3* | *На исполнении* |
| 2.1. | Контрольное событие  Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту уличного освещения в г. Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту уличного освещения в г. Веневе | 09.01.24 | 28.12.24 | 901 0503 0140220030 240 | 1100,0 | 1244,6 | 1144,6 | На исполнении |
| 2.2. | Контрольное событие:  Техническое обслуживание, ремонт линий уличного освещения на территории города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) системы уличного освещения  города Венев | 01.03.24 | 28.12.24 | 901 0503 0140220030 540 | 3660,0 | 3660,0 | 1558,4 | На исполнении |
| 2.3. | Контрольное событие:  Содержание объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию) | МУ «УС ЖКХ» | Содержание объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию) | 01.01.24  01.04.24  01.07.24  01.10.24 | 31.03.24  30.06.24  30.09.24  31.12.24 | 901 0503 0140220040 240 | 4000,0 | 4651,6 | 4020,6 | На исполнении |
| 2.4. | Контрольное событие:  Содержание объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию) | МУ «УС ЖКХ» | Содержание объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию) | 01.02.24 | 31.12.24 | 901 0503 0140220040 850 | 0 | 0,7 | 0,7 |  |
| Задача 3: «Повышение уровня благоустройства города, улучшение внешнего эстетического вида территории города Венева» | | | | | | | | | |  |
| *3* | *Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города Венева»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Благоустройство города Венева* | *01.01.24* | *31.12.24* | *901 0503 0140300000* | *2250,0* | *4505,3* | *2801,4* | *На исполнении* |
| 3.1 | Контрольное событие  Выполнение работ по санитарной уборке города Венева | МУ «УС ЖКХ»  МАУ «Благоустройство Веневского района» | Выполнение работ по санитарной уборке города Венева | 01.01.24 | 28.12.24 | 901 0503 0140320050 240  901 0505 0140320050 540 | 1150,0 | 1258,5 | 668,7 | На исполнении |
| 3.2 | Контрольное событие  Выполнение работ по содержанию территории кладбищ в городе Веневе | МУ «УС ЖКХ»  МАУ «Благоустройство Веневского района» | Выполнение работ по содержанию территории кладбищ в городе Веневе | 01.01.24 | 28.12.24 | 901 0503 0140320060 240 | 1100,0 | 1100,0 | 611,1 | На исполнении |
|  | Выполнение работ по благоустройству детских площадок, благоустройству территории | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по благоустройству детских площадок, благоустройству территории | 01.06.2024 | 01.12.2024 | 901 0503 0140320070 240 | 0 | 2146,8 | 1521,6 | На исполнении |
| Задача 4: «Улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания в сфере газификации жилых домов» | | | | | | | | | |  |
| *4* | *Комплекс процессных мероприятий «Газификация жилых домов города Венева»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Газификация жилых домов города Венева* | *01.01.24* | *31.12.24* | *901 0502 0140400000* | *1100,0* | *1100,0* | *464,9* | *На исполнении* |
| 4.1 | Контрольное событие  Выполнение работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов | МУ «УС ЖКХ» | Техобслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов | 01.01.24  01.04.24  01.07.24  01.10.24 | 31.03.24  30.06.24  30.09.24  31.12.24 | 901 0502 0140420490 540 | 1100,0 | 1100,0 | 464,9 | На исполнении |
| Задача 5: «Повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде» | | | | | | | | | |  |
| 5 | *Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Венева»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Капитальный ремонт многоквартирных домов города Венева* | *01.01.24* | *31.12.24* | *901 0501 0140500000* | *3900,0* | *4939,9* | *2293,7* | *На исполнении* |