Приложение

к письму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веневском районе» за 4 квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента | Сроки исполнения по программе | Фактический срок исполнения подпрограммы | Объем финансирования  (тыс.руб.) | | | Подтверждение выполнения мероприятия (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-чальный план | Уточнение № 5 | Факт 4 кв. |
| **Задача 1: «Обеспечение энергосбережения в муниципальных учреждениях муниципального образования Веневский район»** | | | | | | | |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3378,5 | 3378,5 | 1558,5 | КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ от 12.04.2024 к контракту 24-4-56 от 25.03.24  КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ от 05.08.2024 к контракту 24-4-119 от 17.07.24    КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ от 26.06.2024 к контракту 24-4-77 от 20.05.24  КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ от 28.08.2024 к контракту 24-4-144 от 30.08.24  https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3712300349124000027 |
|  | **Всего по МП:** |  |  | **3378,5** | **3378,5** | **1558,5** |  |

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веневском районе» за 4 квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение показателя на конец отчетного периода** | **Фактическое значение показателя на конец отчетного периода** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| 1 | Замена дуговых ртутных ламп на энергосберегающие светодиодные элементы уличного освещения. | шт. | 487 | 0 | Акт о выполненных работах подрядчиком не предоставлены. |
| 2 | Количество заменённых светильников уличного освещения на территории г. Венёв | шт. | 98 | 98 | 31.12.2024 |
| 3 | Приобретение сплит-системы и распашной одностворчатой двери (холодильной) | шт. | 0 | 0 | - |
| 4 | Сокращение количества бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | шт. | 0 | 0 | - |

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веневском районе» за 4 квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель,  (наименование органа исполнительной власти,  ГРБС, организации,учреждения) | Достигнутый результат реализации мероприятия (контрольного события) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (плановая/фактическая дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, (тыс. руб.) | | | Причины не выполнения в срок мероприятия (контрольного события) |
| Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |
| Задача 1: «Обеспечение энергосбережения в муниципальных учреждениях муниципального образования Веневский район» | | | | | | | | | | |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | МУ «УС ЖКХ» | Достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0340100000 | 3378,5 | 1558,5 | 1558,5 | 31.12.2024 |
| 1.1. | Контрольное событие «Оказание услуг финансовой аренды(лизинга) системы уличного освещения города» | МУ «УС ЖКХ» | - обеспечение надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения в городе Венев Веневского района;  - снижение расходов на энергетические ресурсы;  - использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;  - замена дуговых ртутных ламп на энергосберегающие светодиодные элементы уличного освещения. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 901 0503 0340120060 240 | 1820,0 | 0 | 0 | Акт о выполненных работах подрядчиком не предоставлены. |
| 1.2. | Контрольное событие «выполнение работ по ремонту уличного освещения» | МУ «УС ЖКХ» | -выполнение работ по ремонту уличного освещения на территории города Венев | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 901 0503 0340120060244 225 | 1558,5 | 1558,5 | 1558,5 | 31.12.2024 |

**1. МЕТОДИКА**

**проведения оценки эффективности реализации муниципальной**

**программы**

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

Fi1 Fi2 Fi3 Fi4

--- + --- + --- + ---

Pi1 Pi2 Pi3 Pi4

Cel = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ х 100%,

0

где:

Cel – эффективность реализации Программы (процентов);

Fi – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации Программы;

Pi – плановое значение индикатора, утвержденного Программой;

0 – количество индикаторов Программы.

0+98+0+0

------------

487+98+0+0

Cel = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ х 100 % = 25%

4

Fin = K / L \* 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K - кассовое исполнение расходов бюджета муниципального образования горд Венев Веневского района на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на очередной финансовый год в бюджете муниципального образования город Венев Веневского района.

Fin=1558,5/3378,5\*100% = 46 %

**2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы**

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае не достижения непосредственного результата - как «0»;

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

SUM - сумма значений.

Mer= (1/2)x1x100%=50%

**3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

О = (25+46 +50)/3 =40%